П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# Главы Администрации местного самоуправления

# Моздокского городского поселения

# Республики Северная Осетия - Алания

№    1941						              от     « 23 »   11          2011г.

Об утверждение долгосрочной

муниципальной целевой Программы

МУП «Моздокский водоканал»

на период 2012 - 2014 годы»

В соответствии со ст. 79, ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и во исполнение постановления Главы администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 14.09.2009г. № 2021 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ», в целях дальнейшего социально-экономического развития муниципального образования Моздокского городского поселения, повышения эффективности системы долгосрочного планирования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую Программу МУП «Моздокский водоканал» на период 2012 - 2014 годы» согласно приложению № 1.

2. Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, хозяйствующим субъектам Моздокского городского поселения независимо от организационно-правовых форм и форм собственности обеспечить выполнение мероприятий, намеченных в Программе.

3. Отчет о ходе реализации Программы Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения предоставляет в составе отчета об исполнении «Программы социально-экономического развития муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2012 год и на период до 2014 года».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                         Г.В. Адамов

Приложение № 1

к постановлению Главы Администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения

от 23.11.2011г. № 1941

Долгосрочная муниципальная целевая ПРОГРАММА

МУП «Моздокский водоканал» на период 2012 - 2014 годы,

реализуемая за счет средств бюджета

Моздокского городского поселения РСО - Алания

Оглавление

Раздел I Паспорт программы _______________________________________  2

# Раздел II Содержание проблемы и обоснование  необходимости её решения программными методами __________________________________________  4

2.1. Водоснабжение   ______________________________________________  5

2.2. Водоотведение  _______________________________________________  6

# Раздел III

# 3.1. Мероприятия системы водоснабжения   ___________________________  9

# 3.2. Мероприятия системы водоотведения  ____________________________  10

# Раздел IV  Целевые индикаторы инвестиционной  программы ___________  11

Раздел V  Сроки и этапы реализации программы  ______________________  12

Раздел I

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая ПРОГРАММА МУП «Моздокский водоканал» на период 2012- 2014 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 237-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Распоряжение Главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания от 07.09.2011 г. № 322; - Постановление Главы Администрации Моздокского городского поселения РСО-Алания № 2021 от 14.09.2009г. |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания |
| Разработчик Программы | МУП «Моздокский водоканал»» |
| Цели Программы | создание условий для приведения системы водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения г.Моздока; повышение надежности снабжения водой; улучшение режимов работы водопроводных и канализационных сетей; достижение более высоких технико-экономических показателей; увеличение пропускной способности водопроводных и канализационных сетей; улучшение экологической обстановки бассейна реки Терек; увеличение доступности ресурса для потребителей; повышение эффективности производства коммунальных услуг; снижение уровня износа коммунальных сетей; модернизация насосных станций с установкой регулирования насосных агрегатов с целью ресурсосбережения; |
| Задачи Программы | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов МУП «Моздокский водоканал»; увеличение обеспеченности населения ресурсами, снижение потерь в сетях; увеличение уровня собираемости платежей за коммунальные услуги; внедрение энергоресурсосберегающих технологий; улучшение экологической ситуации; повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению; приобретение специализированной техники для сокращения сроков и затрат на проведение аварийных и профилактических работ на объектах. |
| Исполнитель Программы | МУП «Моздокский водоканал» |
| Сроки реализации Программы | 2012-2014 г.г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Необходимый объем финансирования Программы составляет 63863 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2012 г. – 22652 тыс.руб.; 2013 г. – 24279 тыс.руб.; 2014 г. – 16932 тыс.руб.; Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Моздокского городского поселения. Для решения задач Программы могут привлекаться средства федерального, республиканского бюджетов и внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - улучшение экологического состояния бассейна реки Терек; - снижение потерь воды в сети - экономия энергоресурсов. |
| Система организации контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания |

# Раздел II

# Содержание проблемы и обоснование  необходимости

# её решения программными методами

«Долгосрочная муниципальная целевая Программа развития МУП «Моздокский водоканал»  Моздокского городского поселения на период   2012 - 2014 годы» (далее – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Распоряжения Главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО - Алания от 07.09.2011г. № 322 и Постановления Главы Администрации Моздокского городского поселения РСО - Алания                 № 2021 от 14.09.2009г.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, повышающих надежность функционирования инженерных сетей МУП «Моздокский водоканал», способствующих режиму комфортных и безопасных условий проживания людей.

Программа предусматривает решение задач внедрения ресурсосберегающих технологий, разработку внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования предприятия для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

В Программе представлена характеристика состояния основных коммунальных систем и отмечены ключевые проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям коммунальных услуг.    Выявленные проблемы требуют принятия безотлагательных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов очистных сооружений канализации МУП «Моздокский водоканал».

Программа  направлена на решение следующих основных вопросов:

разработка проектно - сметной документации на строительство и капитальный ремонт объектов;

формирование инвестиционных и производственных программ организации;

формирование программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению;

приобретение современной специализированной техники.

За последние 10-15 лет значительно увеличилась  разница между реальной и учетной (первоначальной)  стоимостью инфраструктуры водопроводно-канализацион-ного хозяйства, что не позволяет в большой мере использовать для замены сетей такой источник инвестиций как амортизация.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально - экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг в  водоснабжении, водоотведении и очистки сточных вод. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей.

Всего настоящей Программой предусматривается освоение общего объема финансирования на сумму 63863 тыс. руб.

2.1. Водоснабжение

Обеспечение питьевой водой населения и промышленных предприятий ведется комплексом водопроводных сооружений, которые  представляют собой 4 водозабора территориально обособленных друг от друга и состоящих из 10 артезианских скважин, двух резервуаров чистой воды по 3 тыс. м3 каждый, 5 насосных станций, четырех водопроводных башен. Территория водозаборов составляет 10 га. При среднем износе водопроводных сетей               80-100 % за счет уменьшения времени на устранение аварий, потребители бесперебойно обеспечиваются качественной питьевой водой. Протяженность водопроводных линий составляет 158,0 километров, производственный персонал 80 человек.

Центральный  водозабор эксплуатируется с 1982 года. В город вода подается через насосную станцию 2-го подъема. Качество воды в  скважинах на данное время  соответствует нормам  СанПиНа 2.1.4.1074-01.

Режим подачи воды в Моздокском районе круглосуточный. В летнее жаркое время расход воды в городе увеличивается  в 1,5 раза и МУП «Моздокский водоканал» вынужден включать в работу скважины в усиленном режиме.

Водопроводные сети конструктивно выполнены из стали, чугуна, полиэтилена. Из общей протяженности сетей 83 % имеют физический износ 100 %. Средний износ сетей составляет 69 %. Оборудование водозаборов за 30 лет  имеет 98 % износа.

Структура потребления водоснабжения в г. Моздока:

население – 85,3 %,

бюджетные организации – 9,4 %,

хозяйствующие субъекты – 5,3 %.

Таблица № 1

Структура системы  водоснабжения

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Основные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность водозаборных сооружений | тыс.м3 в сутки | 15 |
|  | Уровень загрузки | % | 65,3 |
|  | Водозаборы | шт. | 4 |
|  | Водопроводные насосные станции | шт. | 5 |
|  | Одиночное протяжение водопроводов | км | 158 |
|  | Отпуск воды за год всем потребителям | тыс.куб.м | 2893 |
|  | в т.ч. населению | тыс.куб.м | 2468 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | тыс.куб.м | 273 |
|  | Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя | литров/сутки | 198 |

Таблица № 2

Объемы подачи и реализация воды

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подано воды в сеть | тыс. куб.м | 4039 | 3865 | 3606 |
| Полезный отпуск | тыс. куб.м | 3275 | 3051 | 2893 |
| В том числе населению | тыс. куб.м | 2845 | 2643 | 2468 |
| Из них по приборам | тыс. куб.м | 1041 | 1098 | 1160 |
| Потери воды | % | 21,0 | 21,1 | 19,8 |

Таблица № 3

Потребители, которым оказываются услуги водоснабжения,

в том числе обеспеченные приборами учета воды

| Потребители воды | Единица измерения | Кол-во абонентов | Кол-во установленных приборов учета | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в том числе: | абонент | 17643 | 14081 | 79,8 |
| население | абонент | 16948 | 13194 | 77,8 |
| бюджетные учреждения | единицы | 113 | 182 | 100 |
| прочие предприятия | единицы | 582 | 705 | 100 |

Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением составляет 100 %.

2.2. Водоотведение

Комплекс канализации представляет собой очистные сооружения биологической очистки сточной жидкости мощностью 10,0 тыс. куб.м3/сутки или 3650 тыс. куб.м3/год, самотечный коллектор 5,7 км (износ  сетей  от 55 % до 85 %), напорный коллектор 16 км. (износ 75 %), 7 насосных станций канализации, осуществляющих перекачку сточной жидкости от абонентов до очистных сооружений биологической очистки, аттестованная лаборатория.

Очистные сооружения находятся на расстоянии 0,5 км от г. Моздока. Сброс стоков осуществляется в бассейн реки Терек. Очистные  сооружения представляют собой комплексную систему  механической и биологической очистки стоков, в том числе:

- блок первичной механической очистки - приемная камера сточных вод, решетки, песколовки первичные отстойники, насосы перекачки;

- блок биологической очистки - аэротенки, оборудованные воздуходувкой, первичные отстойник, резервуар активного ила, метантенки, приемный резервуар насосной станции выпуска;

- илоуплотнители;

- иловые площадки;

- котельная;

- производственное помещение.

Протяженность канализационных сетей составляет 68,0 километров, производственный персонал 91 человек. Наличие большого количества канализационных станций при относительно небольшой протяженности канализационных сетей объясняется топографическими особенностями расположения города Моздока, отсутствием самотечных коллекторов, хаотичной застройкой города. Очистные сооружения канализации морально и физически устарели. Из-за недостаточного финансирования на строительство II-ой очереди очистных сооружений силами коллектива систематически ведется реконструкция канализационной инфраструктуры за счет своевременного и качественного проведения планово-предупредительного капитального ремонта. Благодаря проводимым работам удается добиваться бесперебойной и безаварийной перекачки сточной жидкости и достигать нормативного качества ее очистки, то есть предприятие обеспечивает полный комплекс услуг по объему, перекачке и очистке сточной жидкости и ремонту санитарно - технического оборудования и инженерных сетей.

Очистные сооружения принимают сточные воды от промышленных предприятий, бюджетных учреждений  города и бытовые стоки от населения. Стоки, поступающие на очистные сооружения, проходят механическую очистку и полную биологическую.  Так как  бассейн  в р. Терека является  водоемом  рыбохозяйственного назначения, к этим стокам предъявляются повышенные требования очистки.

Структура потребления услуги водоотведения в городе сложилась следующим образом:

население – 60 %,

бюджетные организации – 32,5 %,

хозяйствующие субъекты – 7,5 %.

В сфере водоотведения на предприятии остро стоит проблема очистных сооружений. Эксплуатация очистных сооружений в течение тридцати лет без остановки привела к 100 % физическому износу инженерного комплекса.

Нерешенными проблемами в сфере водоотведения являются: недостаточная степень очистки сточных вод; несовершенство технологи очистки и несоответствие применяемого оборудования современным требованиям, что приводит к превышению ПДС загрязняющих веществ в очищенных стоках; высокие энергозатраты связанные, в первую очередь с морально устаревшим оборудованием перекачивающих станций.

Непринятие мер скорейшего ввода II-ой очереди очистных сооружений канализации грозит созданием чрезвычайных ситуаций с негативными техногенными и экологическими последствиями.

Таблица № 4

Структура системы  водоотведения

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Основные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность очистных сооружений | т.м3 в сутки | 10 |
|  | в т.ч. биологической очистки | т.м3 в сутки | 10 |
|  | Канализационные насосные станции | шт. | 7 |
|  | Одиночная протяженность уличной канализационной сети | км | 68 |
|  | Одиночная протяженность главных коллекторов | км | 5,7 |
|  | Пропуск сточных вод за год | тыс.куб.м | 2342 |

Перед Программой  ставятся следующие цели:

- созданий условий для приведения системы водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения г. Моздока;

- повышение надежности снабжения водой;

- улучшение режимов работы водопроводных и канализационных сетей;

- достижение боле высоких технико-экономических показателей

- увеличение пропускной способности водопроводных и канализационных  сетей;

- улучшение экологической обстановки бассейна реки Терек;

- увеличение доступности ресурса для потребителей;

- повышение эффективности производства коммунальных услуг;

- снижение уровня износа коммунальных сетей;

модернизация насосных станций  с установкой регулирования насосных агрегатов с целью ресурсосбережения;

Достижение поставленных целей должно быть обеспечено решением следующих задач:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов МУП «Моздокский водоканал»;

- увеличение обеспеченности населения ресурсами, снижение потерь в сетях;

- увеличение уровня собираемости платежей за коммунальные услуги;

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению.

Сроки выполнения инвестиционных программ (периоды действия) могут корректироваться в пределах периода действия настоящей Программы.

# Раздел III

3.1. Мероприятия системы водоснабжения

С целью снижения потерь, увеличения объёма отпуска воды настоящая Программа предусматривает обновление автопарка специализированной техникой, установку приборов учета, снижение энергоемкости производства за счет установки насосных агрегатов.

Таблица № 5

Перечень мероприятий системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования, тыс.руб. | Финансирование по годам реализации программы, тыс. руб. | Достигаемые цели и задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
|  | Установка общедомовых водомеров | 4400 | 1400 | 1400 | 1600 | Рациональное использование, оплата населением фактически потребленной воды |
|  | Установка частотно-регулируемого привода | 1100 | - | 650 | 450 | Экономия электроэнергии |
|  | Установка насосных агрегатов WILO-SCP 150/390HA-55/4-T4-C1/E1 на ВНС | 1746 | 582 | 582 | 582 | Экономия электроэнергии |
|  | Приобретение аварийно-ремонтной машины (АРМ) на базе ГАЗ 33027 | 1200 | - | 1200 | - | Замена транспорта в связи со 100% износом, сокращение времени перевозок |
|  | Приобретение крана-манипулятора КМУ-31 на шасси ГАЗ-33 или крана-манипулятора на шасси HYUNDAI | 1900 | - | - | 1900 | Подъем насосов, задвижек и т.д. автоматизированным методом |
|  | Приобретение ГАЗ-33106 Валдай - Бортового автомобиля | 800 | - | 800 | - | Замена транспорта в связи со 100% износом, сокращение времени перевозок |
|  | Приобретение поливомоечной машины КО-829А1-02 КамАЗ-43253 | 1600 | 1600 | - | - | Замена транспорта в связи со 100% износом, уменьшение времени устранения засоров |
|  | Приобретение бульдозера Д-606 | 1950 |  |  | 1950 | Уменьшение времени устранения аварий |
|  | Трактор МТЗ-82 | 660 |  | 660 |  | Замена транспорта в связи со 100% износом, сокращение времени перевозок |
|  | Итого: | 15356 | 3582 | 5292 | 6482 | - |

3.2. Мероприятия системы водоотведения

На основании оценки состояния системы водоотведения к основным мероприятиям развития этой системы Программой отнесена подготовка проектной документации по модернизации очистных сооружений, КНС № 2,  КНС № 3, ГКНС  с целью снижения негативного воздействия на окружающею среду, повышения эффективности и рентабельности деятельности МУП «Моздокский водоканал», обновление автопарка  спецавтотранспортом,  реконструкция системы аэрации, снижение энергоемкости производства за счет установки насосных агрегатов.

Таблица № 6

Перечень мероприятий системы водоотведения и очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования, тыс.руб. | Финансирование по годам реализации программы, тыс. руб. | Достигаемые цели и задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации КНС № 2 взамен действующей | 4520 | 4520 |  |  | обеспечение проектно-сметной документацией строительство объекта в будущих периодах |
|  | Разработка проектно-сметной документации КНС № 3 взамен действующей | 8200 |  |  | 8200 | обеспечение проектно-сметной документацией строительство объекта в будущих периодах |
|  | Разработка проектно-сметной документации ввода и замена его на ГКНС | 6250 | 6250 |  |  | обеспечение проектно-сметной документацией строительство объекта в будущих периодах |
|  | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция ГКНС | 10237 |  | 10237 |  | обеспечение проектно-сметной документацией строительство объекта в будущих периодах |
|  | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ОСК | 2500 | 2500 |  |  | обеспечение проектно-сметной документацией строительство объекта в будущих периодах |
|  | Реконструкция системы аэрации ОСК | 6300 |  | 6300 |  | экономия электроэнергии |
|  | Приобретение и установка насоса KSB Amarex KRTK 151-401/804UNG-S P2-80kВт | 3300 | 1100 | 1100 | 1100 | экономия электроэнергии |
|  | Приобретение среднегабаритной каналопромывочной машины ДКТ - 275 | 4700 | 4700 |  |  | Замена транспорта в связи со 100% износом, сокращение времени перевозок |
|  | Приобретение вакуумной машины КО 503В на базе ГАЗ 3307 | 1150 |  |  | 1150 | Замена транспорта в связи со 100% износом, уменьшение времени устранения аварий |
|  | Приобретение экскаватора ЭО 26-21 | 1350 |  | 1350 |  | уменьшение времени устранения аварий |
|  | Итого: | 48507 | 19070 | 18987 | 10450 |  |

# Раздел IV

Целевые индикаторы инвестиционной программы

Таблица №7

| № п/п | Наименование показателя | 2012-2014г.г. | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Снижение потерь воды (%) | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Удельное водопотребление (литры/сутки на 1 человека) | 200 | 198 | 200 | 200 |
| 3 | Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей (авария/1 км) | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| 4 | Замена водопроводных сетей (км) | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

# Раздел V

Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на три года. Выполнение всех программных мероприятий рассчитано на весь период реализации Программы с 01.01.2012г. по 31.12.2014г. включительно.

Ежегодно по итогам выполнения Программы  проводить анализ достигнутых показателей, уточнение целевых индикаторов и затрат по мероприятиям, а также производить корректировку на последующий период.

В соответствии с требованиями п.9 статьи 13 Федерального закона от 29.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты РФ» Программой  предусматривается  мероприятия по установке приборов учета  холодного водоснабжения в многоквартирных домах. В связи  с этим начиная с 2012 года произойдет снижение общего  водопотребления населением, что  приведет  к более рациональному расходованию воды и энергосбережению.

Контроль за исполнением мероприятий  Программы комплексного развития системы водоснабжения и водоотведения проводится  администрацией Моздокского городского поселения в целях обеспечения планового развития водоснабжения и водоотведения.