П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# Администрация местного самоуправления

# Моздокского городского поселения

# Республики Северная Осетия - Алания

№     287					                            от     « 22 »   04          2014г.

Об утверждении Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Моздокского городского поселения в 2014-2020 годах»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании ст.14, 17 Федерального закона от 06.10.2003           № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 15.07.2013г. № 1151 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», в целях обеспечения рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Моздокского городского поселения в 2014-2020 годах» (далее - Программа) согласно приложению №1.

- Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения обеспечить выполнение мероприятий намеченных в программе.

- Отчет о результатах реализации программы о целевых индикаторах подготавливается исполнителем программы и утверждается постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в срок до 1 февраля.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

- Отделу по общим, организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности администрации разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения http://www.mozdok-osetia.ru.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству.

Глава администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                    С.Б. Джанжаков

Приложение № 1 к постановлению администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 22.04.2014г. № 287

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2014-2020 ГОДАХ»

Паспорт

Муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Моздокского городского поселения в 2014-2020 годах»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Моздокского городского поселения в 2014-2020 годах» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление администрации местного самоуправления Моздок-ского городского поселения от 15.07.2013г. № 1151 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» |
| Заказчик Программы | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения |
| Разработчик Программы | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |
| Исполнители Программы | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства», Управляющие компании, Организации коммунального комплекса |
| Цель Программы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
| Задачи Программы | проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики Моздокского городского поселения; снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории Моздокского городского поселения сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе Моздокского городского поселения; расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы (в три этапа) |
| Основные мероприятия Программы | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях. Установка коллективного (общедомового) прибора учёта тепловой энергии. Замена индивидуальных приборов учета электрической энергии (установка). Установка датчиков движения в подъездах. Ремонт и замена оконных блоков в подъездах. Установка общедомовых приборов учета воды. Установка энергсберегающих ламп в местах общего пользования. Установка датчиков движения в подъездах. Установка светодиодных ламп. Установка фотореле дворового освещения. Замена котлов в котельной № 2 ТВГ- 1,5 на PROTERM 2300. Перевод парового котла ДЕ 25/14 на котельной №9 в водогрейный режим. Замена котлов ТВГ-8,0 в котельной №1 на КВГ- 7,0 - 2 шт. Замена газогорелочных устройств котлов ТГ 3/95 в котельной №8. Строительство блочной котельной по ул.Коммунистической. Замена эл. счетчиков. Замена светильников. Реконструкция трубопровода городского водозабора (400мм, протяженность-50 м. Установка насосных агрегатов на ВНС. Реконструкция сетей водопровода: а) пер. Форштадтский( 110 мм, протяженность 625 м. б) ул. Согомона - Аладатова( 110 мм, протяженность 160 м в) замена трубопровода 0426 мм, ( 300 мм, замена задвижек в машинном зале городского водозабора г) ул. Весенняя ( 110 мм, протяженность 500 м. ОСК замена провода 25 мм2 ВП на провод СИП 2,350 м. КНС № 8 установка резервной линии электропитания 0,4 кВт, 450 м. КНС № 9 установка резервной линии электропитания 0,4 кВт, 350 м. Замена ламп ДРЛ наружного освещения на светодиодные, 20 шт. Замена люминесцентных ламп на светодиодные, 20 шт. Строительство ремстройцеха. Приобретение частотно- регулируемого привода. Замена водопровода по ул. Труда (110 мм, протяженность-800 м. Реконструкция сетей водопровода. Реконструкция канализационного коллектора в микрорайоне Моздок-1 ( 300 мм, протяженность 200 м. Реконструкция сети водопровода по ул. Уварова. |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет 62 668,14тыс. рублей, в т. ч. Финансирование Программы осуществляется из бюджета Моздокского городского поселения, федерального и Республикан-ского бюджетов, а также из внебюджетных источников. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | обеспечение ежегодного сокращения удельных показателей энергопотребления экономики Моздокского городского поселения на 4 процента (к уровню 2013 года) до значений нормативных потерь; полный переход на приборный учет энергоресурсов при расчетах с организациями коммунального комплекса; снижение затрат бюджета Моздокского городского поселения на оплату коммунальных ресурсов |
| Организация контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы обеспечивает МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |

1. Характеристика проблемы повышения энергетической эффективности и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Моздокского городского поселения характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Моздокского городского поселения становится снижение конкурентоспособности предприятий, различных отраслей экономики, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы Моздокского городского поселения предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории Моз-докского городского поселения, на оплату энергоресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения Моз-докского городского поселения;

- снижению эффективности расходования средств бюджета Моздок-ского городского поселения, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных учреждений.

В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

При поэтапной реализации всех разделов в период до 2020 года должны быть достигнуты:

- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- сокращение потребления электрической и тепловой присоединённой мощности, а также потребляемой нагрузки водо - и газоснабжения, после согласования вопроса экономии энергоресурсов и природного газа с поставщиками энергоресурсов.

В конечном итоге реализация Программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры:

- обеспечения ежегодного сокращения удельных показателей энер-гопотребления экономики Моздокского городского поселения на 4 процента (к уровню 2013 года);

- полного перехода на приборный учет энергоресурсов при расчетах  с организациями коммунального комплекса;

- снижение затрат бюджета Моздокского городского поселения на оплату коммунальных ресурсов.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Программы необходимо решить следующие задачи:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики Моздокского городского поселения;

- снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории Моздокского городского поселения;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе Моздокского городского поселения;

- расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Достижение цели и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к Программе.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая программа разработана на период с 2014 по 2020 годы. Мероприятия будут выполняться в соответствии со сроками указанными в Программных мероприятиях (приложение 2 к программе). С учетом происходящих в экономике реформ отдельные мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке.

4. Финансовое обеспечение Программы

Общий объем средств на реализацию мероприятий настоящей Программы составляет 62 668,14 тыс. рублей. В т. ч. по годам: 2014г-11 658,91 тыс. руб.,

2015г.- 16 301,44 тыс. руб.,

2016г- 6 263,2 тыс. руб.,

2017-2020г.г. – 28 444,59 тыс. руб.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в соответствии с бюджетным законодательством на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

5. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Основой реализации Программы должно стать создание правового, организационного, финансового и других видов обеспечения достижения поставленных целей по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на территории Моздокского городского поселения.

Управление Программой – это совокупность скоординированных действий, реализуемых органами управления различного уровня и призванных обеспечить запуск Программы, контроль и анализ хода работ, корректировку Программы в случае необходимости, анализ и оценку конечных результатов реализации.

Координацию деятельности исполнителей, анализ и оценку эффективности исполнения Программы, осуществляет МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства». Контроль за выполнением программных мероприятий обеспечивает МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства».

Отчет о результатах реализации Программы за каждый год подготавливается исполнителем Программы и утверждается постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в срок до 1 февраля.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки результатов реализации Программы фактические (достигнутые) значения целевых индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений. Также сравниваются плановые и фактические объемы финансирования по каждому мероприятию Программы и сравниваются со значением предыдущего года.

По каждому целевому индикатору в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ с выявлением причин, повлиявших на это расхождение. Данный анализ должен быть включен в пояснительную записку, представляемую в соответствии с  Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.

Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы определяются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы

Для расчета значений показателей эффективности реализации Программы применяется методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утверждаемая Министерством регионального развития Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Приложение

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Моздокского

городского поселения в 2014-2020 годах»

Программные мероприятия

| № п/п | Наименование программного мероприятия | ЕД. Изм | Кол-во | Объём финансирования по годам | Источник финанси-рования | Сроки выполнения | Ответственный за исполнение программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2020 |  |  |  |
| 1 | Выпуск информационных сообщений по предприятиям ЖКХ и бюджетным организациям по вопросам энергосбережения | Шт. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2014-2020 | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |
| 2 | Агитационная работа, таблички о необходимости экономии энергоресурсов, о выключении света, закрытии окон, входных дверей | постоянно | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2014-2020 | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» МУПы, УК |
| 3 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Чел. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2014-2020 | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» МУПы, УК |
| 4 | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий | постоянно | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2014-2020 | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» МУПы, УК |
| 5 | Установка новых фонарей уличного освещения в рамках Програм-мы «Жилищно-коммунальное хозяйство в МГП на 2014-2016 г.» Подпрограмма 4. | Тыс. руб. | 5865,2 | 1858,7 | 1953,5 | 2053,0 | 0 | 0 | 2014-2016 | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |
| 6 | Замена ламп уличного освещения на энергосберегаю-щие в рамках Программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в МГП на 2014-2016 г.» Подпрограмма 4. | Тыс. руб. | 99,8 | 33,3 | 33,3 | 33,2 |  |  | 2014-2016 | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |
| 7 | Ежемесячное снятие показаний приборов учета, и предоставление отчета по установленной форме в энергоснабжаю-щие организации | ежеме-сячно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2020 | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |
| 8 | Контроль за соответствием установленных лимитов с фактическим потреблением | ежеме-сячно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2020 | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |
| 9 | Корректировка установленных лимитов, учитывая выбывшее или вновь установленное оборудование, а также ежегодное снижение лимита | постоянно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2020 | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |
| 10 | Проведение совещаний с руководителями и специалистами по вопросу "О мерах по улучшению учета, повышению эффективности использования и экономии энергоресурсов" | постоянно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-2020 | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |
| 11 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях | п\м | 450 | 78 | 79 | 105 | 285 | Плата за содержа-ние и ремонт общего имущества | 2014-2020 | УЖК «Приоритет» |
| 12 | Установка коллективного (общедомового) Прибора учёта тепловой энергии | шт. | 37 | 560 | 560 | 1200 | 4600 | Плата за содержа-ние и ремонт общего имущества | 2014-2020 | УЖК «Приоритет» |
| 13 | Замена индивидуальных приборов учета электрической энергии (установка) | шт. | 1200 | 6 | 6 | 14 | 52 | Плата за содержа-ние и ремонт общего имущества | 2014-2020 | УЖК «Приоритет» |
| 14 | Установка датчиков движения в подъездах | шт. | 1020 | 70 | 80 | 140 | 376 | Плата за содержа-ние и ремонт общего имущества | 2014-2020 | УЖК «Приоритет» |
| 15 | Ремонт и замена оконных блоков в подъездах | М2 | 1358 | 250 | 254 | 520 | 3920 | Плата за содержа-ние и ремонт общего имущества | 2014-2020 | УЖК «Приоритет» |

| 16 | Установка общедомовых приборов учета воды | шт. | 6 | 75 | 85 |  |  | Плата за содержа-ние и ремонт общего имущества | 2014-2020 | УЖК «Приоритет» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Установка энергсберегающих ламп в местах общего пользования | шт. | 1000 | 25 | 35 | 35 | 85 | Собствен-ные средства | 2014-2020 | УК «РемСтрой Сервис» |
| 18 | Установка датчиков движения в подъездах | шт. | 550 | 57,5 | 58 | 60 | 171 | Собствен-ные средства | 2014 2020 | УК «РемСтрой Сервис» |
| 19 | Установка светодиодных ламп | шт. | 870 | 122 | 123 | 129 | 477 | Собствен-ные средства | 2014 2020 | УК «РемСтрой Сервис» |
| 20 | Установка фотореле дворового освещения | шт. |  |  | 50 | 15 | 30 | Собствен-ные средства | 2016-2020 | УК «РемСтрой Сервис» |
| 21 | Замена котлов в котельной № 2 ТВГ- 1,5 на PROTERM 2300 | Гкал/ час | 4 | 3000 |  |  |  | Собствен-ные средства | 2014 | МУП «МТС» |
| 22 | Перевод парового котла ДЕ 25/14 на котельной №9 в водогрейный режим | Гкал/ час | 30 | 1800 |  |  |  | Собствен-ные средства | 2014 | МУП «МТС» |
| 23 | Замена котлов ТВГ-8,0 в котельной №1 на КВГ- 7,0 - 2 шт. | Гкал/ час | 14 |  | 10000 |  |  | Собствен-ные средства | 2015 | МУП «МТС» |
| 24 | Замена газогорелочных устройств котлов ТГ 3/95 в котельной №8 | Гкал/ час | 6 |  | 1200 |  |  | Собствен-ные средства | 2015 | МУП «МТС» |
| 25 | Строительство блочной котель-ной по ул. Комму- нистической | Гкал/ час | 2 |  |  |  | 10000 | Собствен-ные средства | 2017 | МУП «МТС» |
| 26 | Энергосберегающие лампы | шт. | 520 | 60 | 70 | 130 | 260 | Собствен-ные средства | 2014-2020 | УК «Жилсервис» |
| 27 | Датчики движения | шт. | 200 | 20 | 30 | 50 | 100 | Собствен-ные средства | 2014-2020 | УК «Жилсервис» |
| 28 | Замена эл. счетчиков | шт. | 600 | 70 | 80 | 150 | 300 | Собствен-ные средства | 2014-2020 | УК «Жилсервис» |
| 29 | Замена светильников | шт. | 316 | 38 | 38 | 79 | 161 | Собствен-ные средства | 2014-2020 | УК «Жилсервис» |
| 30 | Реконструкция трубопровода городского водозабора (400мм, протя-женность-50 м | Тыс. руб. |  | 500 |  |  |  | Собствен-ные средства | 2014 | МУП «Моздокский водоканал» |
| 31 | Установка насосных агрегатов на ВНС | Тыс. руб. |  | 582 |  |  |  | Собствен-ные средства | 2014 | МУП «Моздокский водоканал» |
| 32 | Реконструкция сетей водопровода: а) пер. Форштад-тский( 110 мм, протяженность 625 м. б) ул. Согомона Аладатова( 110 мм, протяжен-ность 160 м в) замена трубо-провода 0426 мм, ( 300 мм, замена задвижек в маши-нном зале город-ского водозабора г) ул. Весенняя ( 110 мм, протяжен-ность 500 м | Тыс. руб. |  | 1483 |  |  |  | Собствен-ные средства | 2014 | МУП «Моздокский водоканал» |
| 33 | ОСК замена провода 25 мм2 ВП на провод СИП 2,350 м | Тыс. руб. |  | 20,405 |  |  |  | Собствен-ные средства | 2014 | МУП «Моздокский водоканал» |
| 34 | КНС № 8 установка резервной линии электропитания 0,4 кВт, 450 м | Тыс. руб. |  |  | 26,235 |  |  | Собствен-ные средства | 2015 | МУП «Моздокский водоканал» |
| 35 | КНС № 9 установка резервной линии электропитания 0,4 кВт, 350 м | Тыс. руб. |  |  | 20,405 |  |  | Собствен-ные средства | 2015 | МУП «Моздокский водоканал» |
| 36 | Замена ламп ДРЛ наружного освещения на светодиодные, 20 шт. | Тыс. руб. |  |  |  |  | 55 | Собствен-ные средства | 2017 | МУП «Моздокский водоканал» |
| 37 | Заменалюминес-центных ламп на светодиодные, 20 шт. | Тыс. руб. |  |  |  |  | 55 | Собствен-ные средства | 2018 | МУП «Моздокский водоканал» |
| 38 | Строительство ремстройцеха | Тыс. руб. |  |  |  | 600 |  | Собствен-ные средства | 2016 | МУП «Моздокский водоканал» |
| 39 | Приобретение частотно- регулируемого привода(водоснабжение) | Тыс. руб. |  | 950 |  |  |  | Собствен-ные средства | 2014 | МУП «Моздокский водоканал» |
| 40 | Приобретение частотно – регули-руемого приво-да(водоотведение) | Тыс. руб. |  |  |  |  | 1400 | Собствен-ные средства | 2020 | МУП «Моздокский водоканал» |
| 41 | Замена водопро-вода по ул. Труда (110 мм, протя-женность-800 м | Тыс. руб. |  |  | 800 |  |  | Собствен-ные средства | 2015 | МУП «Моздокский водоканал» |
| 42 | Реконструкция сетей водопрово-да: ул. Пушкина (110 мм, протяжен-ность 350 м; ул. Чкалова ( 110 мм, протяжен-ность 500 м; ул. Чапаева (110 мм, протяжен-ность 100м. | Тыс. руб. |  |  |  | 950 |  | Собствен-ные средства | 2016 | МУП «Моздокский водоканал» |
| 43 | Реконструкция сети водопровода ул.Полевая(110мм, протяженность 1000м. | Тыс. руб. |  |  |  |  | 1000 | Собствен-ные средства | 2017 | МУП «Моздокский водоканал» |
| 44 | Реконструкция водовода городского водозабора (300мм, протяженность 70 м | Тыс. руб. |  |  |  |  | 220 | Собствен-ные средства | 2017 | МУП «Моздокский водоканал» |
| 45 | ОСК -замена технологического трубопровода (159мм,протяженнось - 80 м;-замена трубопровода на КНС №2 (300 мм; -реконструкция канализационного коллектора в МКР Моздок- 1 (главного) (300 мм, протяженность 200 м; -ремонт напорной линии от ГКНС до ОСК ( 500 мм. | Тыс. руб. |  |  | 720 |  |  | Собствен-ные средства | 2015 | МУП «Моздокский водоканал» |
| 46 | Замена канализационного коллектора от КНС №2 ( 315 мм, протяженность 80м | Тыс. руб. |  |  |  |  | 280 | Собствен-ные средства | 2017 | МУП «Моздокский водоканал» |
| 47 | Реконструкция канализационного коллектора в микрорайоне Моздок-1 ( 300 мм, протяженность 200 м | Тыс. руб. |  |  |  |  | 550 | Собствен-ные средства | 2017 | МУП «Моздокский водоканал» |
| 48 | Реконструкция сети водопровода по ул. Грузинская | Тыс. руб. |  |  |  |  | 1361,018 | Собствен-ные средства | 2019 | МУП «Моздокский водоканал» |
| 49 | Реконструкция сети водопровода по ул. Уварова | Тыс. руб. |  |  |  |  | 606,388 | Собствен-ные средства | 2020 | МУП «Моздокский водоканал» |
| 50 | Реконструкция сети водопровода по ул. Коммунис-тическая | Тыс. руб. |  |  |  |  | 606,388 | Собствен-ные средства | 2020 | МУП «Моздокский водоканал» |
| 51 | Установка на водо-заборе автономного источника электропитания 100 кВт | Тыс. руб. |  |  |  |  | 605 | Собствен-ные средства | 2019 | МУП «Моздокский водоканал» |
| 52 | Установка на ГКНС автономного источника питания 75 кВт | Тыс. руб. |  |  |  |  | 561 | Собствен-ные средства | 2020 | МУП «Моздокский водоканал» |
| 53 | Установка на КНС №3 автономного источника питания 40 кВт | Тыс. руб. |  |  |  |  | 327,8 | Собствен-ные средства | 2020 | МУП «Моздокский водоканал» |
|  | ИТОГО |  |  | 11658,91 | 16301,44 | 6263,2 | 28444,59 | 62668,14 |  |  |