П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# Администрация местного самоуправления

# Моздокского городского поселения

# Республики Северная Осетия - Алания

№    25     				                                            от     « 29 »   01          2015г.

Об утверждении Отчета о результатах

реализации муниципальной программы

«Градостроительство Моздокского

городского поселения (2014 - 2018 годы)»

за 2014 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 15.07.2013г. № 1151 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Отчет о результатах реализации муниципальной программы «Градостроительство Моздокского городского поселения (2014 - 2018 годы)» за 2014 год (с изменениями, внесенными постановлениями администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 13.02.2014г. № 111, от 21.08.2014г. № 573, от 10.12.2014г. № 902) за 2014 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства.

И.о. Главы администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                  Л.С. Рыбалкина

Приложение

к постановлению администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения

от 29.01.2015г. № 25

Отчет о результатах реализации

муниципальной программы «Градостроительство Моздокского городского поселения (2014 - 2018 годы)» за 2014 год

Муниципальная программа «Градостроительство Моздокского городского поселения (2014 - 2018 годы)» утверждена постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 20.08.2013г. № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительство Моздокского городского поселения (2014 - 2018 годы)».

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения согласно таблицы № 1:

Таблица № 1

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации местного самоуп-равления Моздокского городского поселения от 13.02.2014г № 110 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуп-равления Моздокского городского поселения от 20.08.2013г. № 1404 «Об утверждении муни-ципальной программы «Градостроительство Моздокского городского поселения (2014 – 2016 годы)». | В связи с приведением в соответствие с решением Собрания представителей Моз-докского городского поселения от 25.12.2013г. № 111 «Об ут-верждении бюджета Моздокского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». |
| 2. | Постановление администрации местного самоуп-равления Моздокского городского поселения от 27.05.2014г № 362 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуп-равления Моздокского городского поселения от 20.08.2013г. №1404 «Об утверждении муници-пальной программы «Градостроительство Моз-докского городского поселения (2014 – 2016 годы)». | В связи с потребностью изготовления чертежей градо-строительных планов. |
| 3. | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 21.08.2014г №575 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городс-кого поселения от 20.08.2013г. №1404 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительство Моздокского городского поселения (2014 – 2016 годы)». | В целях своевременного информирования населения Моз-докского городского поселения в печатных изданиях Моздокского городского поселения. |
| 4. | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселе-ния от 10.12.2014г № 902 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселе-ния от 20.08.2013г. №1404 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительство Моздокского городского поселения (2014 – 2016 годы)». | В связи с продлением срока реализации муниципальных про-грамм, в целях своевременного информирования населения Моз-докского городского поселения в печатных изданиях Моздокского городского поселения. |

В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы  предусматривались следующие виды работ:

- Корректировка Правил землепользования и застройки Моздокского городского поселения;

- Создание цифровой топографической основы территориального планирования;

- Заказ космоснимка и его геокодирование в местную систему координат;

- Разработка проектов планировки районов жилой застройки;

- Изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков;

- Разработка проектов на реконструкцию муниципальных объектов;

- Разработка местных нормативов градостроительного проектирования;

- Аэрофотосъемка территории Моздокского городского поселения;

- Обработка материалов аэрофотосъемки Моздокского городского поселения;

- Изготовление адресного плана и верификация адресного реестра Моздокского городского поселения;

- Оплата публикаций в газете.

Финансирование программы «Градостроительство Моздокского городского поселения (2014 - 2018 годы)» в 2014 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение в сумме 300,776 тыс. рублей (план - 1 505,3 тыс. рублей), средства  использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий (приложение № 1 к отчету).

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (приложение № 2 к отчету) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- Обеспеченность территории Моздокского городского поселения картографической основой;

- Обеспеченность территории Моздокского городского поселения документами градостроительного зонирования;

- Обеспеченность территории Моздокского городского поселения проектами планировки районов застройки.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Градостроительство Моздокского городского поселения (2014 - 2018 годы)» производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (приложение № 3 к отчету).

Оценка состояния целевого индикатора муниципальной программы «Градостроительство Моздокского городского поселения (2014 - 2018 годы)» основана на бальном принципе и отражает степень достижения целевого индикатора при фактически достигнутом уровне бюджетных расходов в отчетном году (приложение № 4).

Анализ реализации программы в 2014 году, показал, что эффективность реализации муниципальной программы «Градостроительство Моздокского городского поселения (2014 - 2018 годы)» снизилась по сравнению с предыдущим годом, программа реализуется неэффективно, в связи, с чем требуется активизация усилий для выполнения программных мероприятий.

Приложение № 1

к Отчету о результатах реализации

муниципальной программы «Градостроительство Моздокского городского поселения

(2014 - 2018 годы)» за 2014 год

Отчет о результатах реализации программы за 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Степень и результаты выполнения программы (в количественном выражении) | Источники финансирования | Лимит ассигнований на 2014год | Профинансирова-но за 2014год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Корректировка ПЗЗ Моздокского городского поселения | 1 шт. | Бюджет муниципального образования – Моздокское городское поселение | 207,7 | 4,140 |
| 2. | Создание цифровой топографической основы территориального планирования | 1 шт. | Бюджет муниципального образования – Моздокское городское поселение | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Разработка проектов планировки районов жилой застройки | - | Бюджет муниципального образования – Моздокское городское поселение | 495,0 | 0,0 |
| 4. | Изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков | 161 шт. | Бюджет муниципального образования – Моздокское городское поселение | 179,200 | 177,374 |
| 5. | Разработка проектов на реконструкцию муниципальных объектов | - | Бюджет муниципального образования – Моздокское городское поселение | 410,0 | 0,0 |
| 6. | Разработка местных нормативов градостроительно-го проектирования | - | Бюджет муниципального образования – Моздокское городское поселение | 94,1 | 0,0 |
| 7. | Оплата публикаций в газете | 8 шт. | Бюджет муниципального образования – Моздокское городское поселение | 19,3 | 19,262 |

Приложение № 2

к Отчету о результатах реализации

муниципальной программы «Градостроительство Моздокского городского поселения

(2014 - 2018 годы)» за 2014 год

Отчет о целевых индикаторах программы

за 2014 год

| № п/п | Показатели | Единица измерения | План на 2014 год | Факт за 2014год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспеченность территории Моздокского городского поселения картографической основой | % | 50 | 50 |
| 2. | Обеспеченность территории Моздокского городского поселения документами градостроительного зонирования | % площади | 100 | 25 |
| 3. | Обеспеченность территории Моздокского городского поселения проектами планировки | га | 150 | 1,5 |

Приложение № 3

к Отчету о результатах реализации

муниципальной программы «Градостроительство Моздокского городского поселения

(2014 - 2018 годы)» за 2014 год

Оценка результатов реализации программы

«Градостроительство Моздокского городского поселения (2014 - 2018 годы)»

за 2014 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Значение предыдущего года | Отклонение от предыдущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечен-ность территории Моздокского городского поселения картографической основой | % | 50 | 50 | - | - | 25 | +25 | 200 |
| 2. | Обеспечен-ность территории Моздокского городского поселения документами градострои-тельного зонирования | % | 100 | 25 | -75 | -25 | 25 | - | 100 |
| 3. | Обеспечен-ность территории Моздокского городского поселения Проектами планировки | га | 150 | 1,5 | -148,5 | 1 | 20 | -18,5 | -7 |

приложение № 4

к Отчету о результатах реализации муниципальной программы «Градостроительство Моздокского городского поселения

(2014 - 2018 годы)» за 2014 год

Оценка эффективности реализации программы

«Градостроительство Моздокского городского поселения

(2014 - 2018 годы)»

| № п/п | Показатели | Значение* | Динамика индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обеспеченность территории Моздокского городского поселения картографической основой | +1 | 200 |
| 2. | Обеспеченность территории Моздокского городского поселения документами градостроительного зонирования | 0 | 100 |
| 3. | Обеспеченность территории Моздокского городского поселения Проектами планировки | -1 | -7% |

*Значение Отклонения:

- Эффективность реализации программы повысилась по сравнению с предыдущим годом – (+1);

- Эффективность реализации программы снизилась по сравнению с предыдущим годом – (-1);

- Эффективность реализации программы находится на уровне предыдущего года – (0).