П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# Администрация местного самоуправления

# Моздокского городского поселения

# Республики Северная Осетия - Алания

№      110  				                                            от    « 26 »   01          2016г.

Об утверждении Отчета о результатах реализации

муниципальной программы «Землеустройство

и землепользование Моздокского городского

поселения на 2014 - 2018 годы»

за 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 15.07.2013г. № 1151 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Отчет о результатах реализации муниципальной программы «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 06.04.2015г. № 206, 07.08.2015г. № 947, 30.09.2015г. № 1360, 25.11.2015г.        № 1754, 28.12.2015г. № 2027) за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела земельных ресурсов и земельных отношений.

Глава администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                      С.Б. Джанжаков

Приложение

к постановлению администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения

от 26.01.2016г. № 110

Отчет о результатах реализации

муниципальной программы «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2014 – 2018 годы» за 2015 год

Муниципальная программа «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» утверждена постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 22.11.2013г. № 1972 «Об утверждении муниципальной программы «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы».

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения согласно табл. № 1:

Табл. № 1

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 06.04.2015г. № 206 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 22.11.2013г. № 1972 «Об утверждении муниципальной программы «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы» | в целях дальнейшего разграничения собственности на земельные участки, пополнения налогооблагаемой базы |
| 2 | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 07.08.2015г. № 947 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 22.11.2013г. № 1972 «Об утверждении муниципальной программы «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы» | в целях повышения эффективности использования бюджетных средств |
| 3 | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 30.09.2015г. № 1360 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 22.11.2013г. № 1972 «Об утверждении муниципальной программы «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы» | в целях дальнейшего разграничения собственности на земельные участки, пополнения налогооблагаемой базы |
| 4 | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 25.11.2015г. № 1754 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 22.11.2013г. № 1972 «Об утверждении муниципальной программы «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы» | в целях дальнейшего разграничения собственности на земельные участки, пополнения налогооблагаемой базы |
| 5 | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 28.12.2015г. № 2027 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 22.11.2013г. № 1972 «Об утверждении муниципальной программы «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы» | В целях приведения в соответствие с Решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 28.12.2015г. № 206 «Об утверждении бюджета муниципального образо-вания – Моздокское городское поселе-ние на 2016 год» |

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы  предусматривалось:

- выполнение подрядной организацией геодезических работ на местности по определению границ и межеванию земельных участков с выдачей кадастровых паспортов под многоквартирными домами, под объектами недвижимости, находящимися в собственности Моздокского городского поселения,  земельных участков территорий общего пользования, земельных участков с целью резервирования либо изъятия для муниципальных нужд;

- проведение независимым оценщиком оценки рыночной стоимости земельных участков либо стоимости права на заключение договоров аренды земельных участков;

- актуализация налогооблагаемой базы на землю, ведение похозяйственной книги «Барс»;

- публикация в средствах массовой информации извещений о предоставлении земельных участков в аренду, проведении и результатах аукционов по продаже земельных участков, либо продаже права аренды земельных участков.

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» в 2015 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение в сумме                 740 168,02 (план 744 900,00) рублей, средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий (приложение № 1 к отчету).

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы    (приложение №2 к отчету) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- земельные участки многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведены кадастровые работы (в течение года);

- земельные участки, разграниченные в собственность муниципального образования - Моздокское городское поселение (дороги - в течение года);

- земельные участки, разграниченные в собственность муниципального образования - Моздокское городское поселение (в течение года).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (приложение № 3 к отчету).

Оценка состояния целевого индикатора муниципальной программы «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» основана на бальном принципе и отражает степень достижения целевого индикатора при фактически достигнутом уровне бюджетных расходов в отчетном году (приложение № 4).

Анализ реализации программы в 2015 году, показал, что эффективность реализации муниципальной программы «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» повысилась по сравнению с предыдущим годом; считаем целесообразным дальнейшую реализацию программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к Отчету о результатах реализации муниципальной программы «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения

на 2014 - 2018 годы»

за 2015 год

Отчет о результатах реализации программы за 2015 год

| №п/п | Наименование мероприятий | Степень и результаты выполнения программы (в количественном выражении) | Источники финансирования | Лимит ассигнований на 2015 год | Профинансировано за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Основное мероприятие - межевание земельных участков: |  |  |  |  |
|  | земельные участки многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведены кадастровые работы | 31 | Бюджет муниципального образования - Моздокское городское поселение | 52 700,0 | 344 110,29 |
|  | земельные участки дорог в отношении которых проведены кадастровые работы | 8,0345 | Бюджет муниципального образования - Моздокское городское поселение | 238 800,0 |  |
|  | земельные участки под объектами, находящимися в собственности Моздокского городского поселения, в отношении которых проведены кадастровые работы | 36,534 | Бюджет муниципального образования - Моздокское городское поселение | 52 700,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: независимая оценка рыночной стоимости земельных участков либо стоимости права на заключение договоров аренды земельных участков | 10 | Бюджет муниципального образования - Моздокское городское поселение | 14 000 | 9 975,85 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1. актуализация налогооблагаемой базы на землю (оплата по гражданско-правовым договорам); 3. оплата публикаций | - 50 | Бюджет муниципального образования - Моздокское городское поселение | 343 600,0 43 100,0 | 343 170,0 42 911,88 |
|  | ИТОГО |  |  | 744 900,0 | 740 168,02 |

Приложение № 2

к Отчету о результатах реализации муниципальной программы «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения

на 2014 - 2018 годы»

за 2015 год

Отчет о целевых индикаторах программы за 2015 год

| № п/п | Показатели | Единица измерения | План на 2015 год | Факт за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | земельные участки многоквартирных жилых домов, поставленные на государственный кадастровый учет | шт. | 20 | 31 |
| 2. | земельные участки дорог, разграниченные в собственность муниципального образования - Моздокское городское поселение | км | 40 | 8,04 |
| 3. | земельные участки под объектами, находящимися в собственности Моздокского городского поселения, разграниченные в собственность муниципального образования - Моздокское городское поселение | шт. | 20 | 36,5 |

Приложение № 3

к Отчету о результатах реализации

муниципальной программы

«Землеустройство и землепользование

Моздокского городского поселения

на 2014 -2018 годы»

за 2015 год

Оценка результатов реализации программы

«Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы»

за 2015 год

(отчетный период)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Значение предыдущего года | Отклонение от предыдущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | земельные участки многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведены кадастровые работы | шт. | 20 | 31 | +11 | +65 % | 18 | 13 | +11 |
|  | земельные участки дорог, в отношении которых проведены кадастровые работы | км | 40 | 8,04 | 31,96 | -80% | 25,557 | -14,443 | -36 |
|  | земельные участки под объектами, находящимися в собственности Моздокского городского поселения, в отношении которых проведены кадастровые работы | шт. | 20 | 36,5 | +16,5 | +46,2% | 3 | 17 | +66 |

Приложение № 4

к Отчету о результатах реализации муниципальной программы «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения

на 2014 -2018 годы»

за 2015 год

Оценка эффективности реализации программы

«Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы»

| № п/п | Показатели | Значение* | Динамика индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | земельные участки многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведены кадастровые работы | +1 | +65% |
| 2. | земельные участки дорог в отношении которых проведены кадастровые работы | -1 | -80% |
| 3. | земельные участки под объектами, находящимися в собственности Моздокского городского поселения, в отношении которых проведены кадастровые работы | +1 | +46,2% |

*Значение Отклонения:

- Эффективность реализации программы повысилась по сравнению с предыдущим годом – (+1).