П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# Администрация местного самоуправления

# Моздокского городского поселения

# Республики Северная Осетия – Алания

№     323					                                 от    « 10 »    02         2016г.

О внесении изменений в постановление

администрации местного самоуправления

Моздокского городского поселения от 14.11.2013г. № 1939

«Об утверждении муниципальной

программы «Жилищно-коммунальное и

городское хозяйство в Моздокском городском

поселении на 2014 - 2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ                «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 24.10.2012г. № 47 «Об утверждении «Правил благоустройства территории Моздокского городского поселения», Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях реализации полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, постановлением от 23.07.2013г. № 1207 «Об организации учета, содержания и обеспечения сохранности объектов, составляющих муниципальную казну Моздокского городского поселения», Федеральным законом от 23.11.2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 15.07.2013г. № 1151 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», в целях обеспечения населения качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, реформирование ЖКХ,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 14.11.2013г. № 1939 «Об утверждении  муниципальной программы «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2014 - 2016 годы» следующие изменения:

1.1. изложив пункт Паспорта программы «Финансовое обеспечение программы» в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования | Объём средств на реализацию программы составляет 539 120,061 тыс. рублей, Подпрограмма 1. «Реконструкция, содержание и ремонт улично-дорожной сети Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» 133 521,337 тыс. руб.: 2014 год – 29 624,322 тыс. рублей; 2015 год - 21 208,374 тыс. рублей; 2016 год – 18 162,8 тыс. рублей; 2017 год – 29 765,285 тыс. рублей; 2018 год – 34 760,556 тыс. рублей. Подпрограмма 2. «Проведение капитального ремонта муниципальных квартир Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» 9 706,892 тыс. руб.: 2014 год - 1 639,4 тыс. рублей; 2015 год - 2 667,6 тыс. рублей; 2016 год – 1 218,3 тыс. рублей; 2017 год – 2 090,796 тыс. рублей; 2018 год – 2 090,796 тыс. рублей. Подпрограмма 3. «Строительство, реконструкция сетей коммунального хозяйства Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» 35 950,6 тыс. руб.: 2014 год – 6 760,5 тыс. рублей; 2015 год – 5 111,1 тыс. рублей; 2016 год – 11 176,1 тыс. рублей; 2017 год –12 902,9 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей. Подпрограмма 4. «Уличное освещение Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» 52 161,343 тыс. руб.: 2014 год – 10 021,5 тыс. рублей; 2015 год – 10 674,4 тыс. рублей; 2016 год – 9 409,4 тыс. рублей; 2017 год – 9 400,0 тыс. рублей; 2018 год – 12 656,043 тыс. рублей. Подпрограмма 5. «Озеленение Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» 58 407,554 тыс. руб.: 2014 год – 11 825,3 тыс. рублей; 2015 год - 11 924,3 тыс. рублей; 2016 год – 10 000,0 тыс. рублей; 2017 год – 11 565,0 тыс. рублей; 2018 год – 13 092,954 тыс. рублей. Подпрограмма 6.«Благоустройство территории города и содержание мест захоронения Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» 179 222,424 тыс. руб.: 2014 год – 32 046,8 тыс. рублей; 2015 год - 38 611,61 тыс. рублей; 2016 год – 32 299,1 тыс. рублей; 2017 год – 35 671,5 тыс. рублей; 2018 год – 40 593,414 тыс. рублей. Подпрограмма 7. «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2014 - 2018 годы» 62 184,87 тыс. руб.: 2014 год – 11 950,9 тыс. рублей; 2015 год - 13 054,37тыс. рублей; 2016 год – 13 244,2 тыс. рублей; 2017 год – 12 043,7 тыс. рублей; 2018 год – 11 891,7 тыс. рублей. Подпрограмма 8. «Доступная среда в Моздокском городском поселении» на 2014 - 2016 годы 7 965,041 тыс. рублей: 2014 год – 2 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 4 964,741 тыс. рублей; 2016 год - 1 000,3 тыс. рублей. Источники финансирования программы: - средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение; - средства республиканского бюджета РСО – А. |
| --- | --- |

1.2. изложив пункт 5. Финансовое обеспечение программы в следующей редакции:

5. Финансовое обеспечение программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Адресный перечень муниципальных квартир, подлежащих ремонту, формируется ежегодно исходя из наличия средств, предназначенных на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в бюджете Моздокского городского поселения.

Объём средств на реализацию программы составляет                                     539 120,061 тыс. рублей,

Подпрограмма 1. «Реконструкция, содержание и ремонт улично-дорожной сети Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы»                                           133 521,337 тыс. руб.:

2014 год – 29 624,322 тыс. рублей;

2015 год - 21 208,374 тыс. рублей;

2016 год – 18 162,8 тыс. рублей;

2017 год – 29 765,285 тыс. рублей;

2018 год – 34 760,556 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Проведение капитального ремонта муниципальных квартир Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы»                                     9 706,892 тыс. руб.:

2014 год - 1 639,4 тыс. рублей;

2015 год - 2 667,6 тыс. рублей;

2016 год – 1 218,3 тыс. рублей;

2017 год – 2 090,796 тыс. рублей;

2018 год – 2 090,796 тыс. рублей.

Подпрограмма 3. «Строительство, реконструкция сетей коммунального хозяйства Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы»                                    35 950,6 тыс. руб.:

2014 год – 6 760,5 тыс. рублей;

2015 год – 5 111,1 тыс. рублей;

2016 год – 11 176,1 тыс. рублей;

2017 год –12 902,9 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 4. «Уличное освещение Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» 52 161,343 тыс. руб.:

2014 год – 10 021,5 тыс. рублей;

2015 год – 10 674,4 тыс. рублей;

2016 год – 9 409,4 тыс. рублей;

2017 год – 9 400,0 тыс. рублей;

2018 год – 12 656,043 тыс. рублей.

Подпрограмма 5. «Озеленение Моздокского городского поселения на                 2014 - 2018 годы» 58 407,554 тыс. руб.:

2014 год – 11 825,3 тыс. рублей;

2015 год - 11 924,3 тыс. рублей;

2016 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 11 565,0 тыс. рублей;

2018 год – 13 092,954 тыс. рублей.

Подпрограмма 6.«Благоустройство территории города и содержание мест захоронения Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы»                       179 222,424 тыс. руб.:

2014 год – 32 046,8 тыс. рублей;

2015 год - 38 611,61 тыс. рублей;

2016 год – 32 299,1 тыс. рублей;

2017 год – 35 671,5 тыс. рублей;

2018 год – 40 593,414 тыс. рублей.

Подпрограмма 7. «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2014-2018 годы» 62 184,87 тыс. руб.:

2014 год – 11 950,9 тыс. рублей;

2015 год - 13 054,37 тыс. рублей;

2016 год – 13 244,2 тыс. рублей;

2017 год – 12 043,7 тыс. рублей;

2018 год – 11 891,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 8. «Доступная среда в Моздокском городском поселении» на 2014 - 2016 годы 7 965,041 тыс. рублей:

2014 год – 2 000,0 тыс. рублей;

2015 год - 4 964,741 тыс. рублей;

2016 год - 1 000,3 тыс. рублей.

Источники финансирования программы:

- средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение;

- средства республиканского бюджета РСО – А.

1.3. Приложение № 2 читать в следующей редакции:

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Реконструкция, содержание и ремонт улично-дорожной сети Моздокского городского поселения на 2014-2018 годы» |
| ИТОГО | 29 624,322 | 21 208,374 | 18 162,8 | 29 765,285 | 34 760,556 |
| Основное мероприятие 1.1. Модернизация и развитие дорожного хозяйства Моздокского городского поселения |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 12 598,7 | 7 311,68 | 3 000,0 | 13 465,94 | 17 872,087 |
| 1 | реконструкция дорожного полотна ул. Орджоникидзе | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 1621,6 | 0,0 | 0,0 | 13 365,94 | 0,0 |
| 2 | реконструкция дорожного полотна ул. Комсомольская | МКУ МО МГП "УГХ" | 2017-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | реконструкция дорожного полотна улица определиться ул.Фурманова | МКУ МО МГП "УГХ" | 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 973,307 |
| 4 | Капитальный ремонт дороги по ул.Полевой | МКУ МО МГП "УГХ" | 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 798,78 |
| 5 | капремонт бордюрной части дороги и ремонт тротуаров по ул.Кирова | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014- 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 8 018,3 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | благоустройство дворовой территории 48 кв.дома Моздок-1 д.№31 | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 444,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | капремонт бордюрной части | МКУ МО МГП "УГХ | 2017-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 8 | кап ремонт бордюрной части дороги и ремонт тротуаров по ул. Мира | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014- 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 3 785,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | уширение переезда через дренажный коллектор | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | устройство тротуарной дорожки ул. Пролетарская | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 207,2 | 1 551,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | устройство тротуаров по ул. Соколовского , 21 "Моздокский Дом дружбы" | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 55,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | ремонт тротуаров Комсомольская-Армянская | МКУ МО МГП «УГХ» | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 817,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | устройство посадочных (площадок) павильонов (ул.вокзальная ДОУ "Забава"-1, ул. Кирова №124 -1, ул. Степная электросети -1, ул.Юбилейная-9-ти этажка-2, ул. Грозненская-1, ул.Полевая-1, ул.Красноармейская-Кирова -1, ул. Октябрьская-Форштадская -1 | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 499,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | устройство посадочных (площадок) павильонов | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015- 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 543,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | устройство автобусных площадок, установка металлических урн (ул. Б.Хмельницкого 65;74;290;478;530 ул.Первомайская,106) | МКУ МО МГП "УГХ | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 385,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | устройство автобусных площадок, установка металлических урн | МКУ МО МГП "УГХ | 2017-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 17 | устройство объездной дороги вдоль гаражного кооператива | МКУ МО МГП "УГХ | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 448,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Устройство тротуарной дорожки по ул. Шевченко | МКУ МО МГП "УГХ | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 220,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Благоустройство придомовой территории 42-кв жилого дома | МКУ МО МГП "УГХ | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 1 110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Капитальный ремонт сливного лотка ул.Мира | МКУ МО МГП "УГХ | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014- 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 8 618,6 | 8 345,5 | 10 043,1 | 9300 | 9300 |
| 1 | ремонт гравийно-песчаных дорог | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2016 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 1 216,6 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1500 | 1500 |
| 2 | ремонт асфальтобетонных дорог | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 5 633,0 | 5 600,0 | 4 000,0 | 4000 | 4000 |
| 3 | ремонт дороги по ул. Свердлова от ул. Соколовского до ул. Шаумяна | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 449,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ремонт тротуаров и дороги ул. Соколовского от дома № 60-66 | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 488,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ремонт и содержание путепровода | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 490,0 | 525,5 | 522,7 | 500 | 500 |
| 6 | срез и вывоз грунта с обочин дорог | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 300,0 | 170,0 | 331,4 | 300 | 300 |
| 7 | ямочные работы | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 40,9 | 550,0 | 3 689,0 | 3000 | 3000 |
| Строительный контроль за выполнением работ | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014- 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 241,8 | 0,0 | 0,0 | 711 | 752 |
| 1 | строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту ул. Комсомольская | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 752 |
| 2 | строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту ул. Орджоникидзе | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 128,0 | 0,0 | 0,0 | 711 | 0,0 |
| 3 | строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту | МКУ МО МГП "УГХ" | 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4 | строительный контроль за выполнением работ по кап. ремонту тротуаров из тротуарной плитки (по ул.Кирова от магазина Маленькая страна, в сторону Мини рынка, по ул.Кирова от перекрестка ул.Гуржибекова в сторону СОШ 7 ,ул.Кирова-Грозненская "Дом быта" | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | строительный контроль за выполнением работ по кап. ремонту тротуаров по ул.Мира (левая сторона от ул.Кирова-ул. Мира (от ул.Пионерской до ул. Пролетарской от магазина "Осень" до ул.Степной) | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 42,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение работ по разработке ПСД | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014- 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 1 570,0 | 52,0 | 0,0 | 1188,345 | 1736,469 |
| 1 | выполнение ПСД на реконструкцию дороги ул. Орджоникидзе | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 1 570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | выполнение ПСД на реконструкцию дороги | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ПСД на капитальный ремонт ул.Комсомольская | МКУ МО МГП "УГХ" | 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736,469 |
| 4 | ПСД на капитальный ремонт ул.Фурманова | МКУ МО МГП "УГХ | 2017 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0 | 0 | 0 | 1188,345 | 0,0 |
| 5 | изготовление ПСД на присоединение светофорных объектов | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Содержание светофорных объектов и обслуживание улично-дорожной сети в целях повышения безопасности движения транспортных средств |  |  |  |  |  |
| Организация безопасности дорожного движения | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014- 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 5 080,4 | 4 566,0 | 5 119,7 | 5100 | 5100 |
| 1 | устройство светофорного объекта по ул. Вокзальной напротив СОШ№108 | МКУ МО МГП "УГХ | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 159,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | организация дорожного движения | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 4 260,45 | 4 317,5 | 5 000,0 | 5 000 | 5 000 |
| 3 | изготовление табличек расписания движения пассажирского автотранспорта | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 27,0 | 28,4 | 19,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | приобретение комплектующих к светофорам | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014- 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 478,9 | 210,2 | 100.0 | 100 | 100 |
| 5 | ремонт светофора на перекрестке улиц Юбилейная-Салганюка | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 53,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | схема установки посадочной площадки | МКУ МО МГП УГХ | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | устранение недостатков ср-в регулирования дорожного движения согласно предписаниям ОГИБДД | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014- 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 99,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | технологическое присоединение светофоров | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие мероприятия в области дорожного движения | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014- 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 1 514,822 | 933,194 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | комплекс работ по экспертизе плиты бетонной тротуарной | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | определение прочности плит бетонных тротуарных | МКУ МО МГП "УГХ | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | обследование путепровода | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | субсидии местным бюджетам муниципальных районов РСО-Алания на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства республиканского бюджета РСО-А | 985,522 | 933,194 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | обеспечение мероприятий по софинансированию дорожной деятельности | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 70,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Проведение капитального ремонта муниципальных квартир Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» |
| ИТОГО | 1 639,4 | 2 667,6 | 1 218,3 | 2 090,796 | 2 090,796 |
| Основное мероприятие 2.1. Повышение эффективности использования муниципального имущества посредством его улучшения |  |  |  |  |  |
| 1 | капитальный ремонт государственного и муниципального жилого фонда | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 1 639,4 | 1106,1 | 445,9 | 600,0 | 600,0 |
| 2 | проектные работы по системе отопления | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение выполнения обязательств собственника имущества |  |  |  |  |  |
| 3 | взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 1546,5 | 762,4 | 1490,796 | 1490,796 |
| Подпрограмма 3. «Строительство, реконструкция сетей коммунального хозяйства Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» |
| ИТОГО | 6 760,5 | 5 111,1 | 11 176,1 | 12902,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 149,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Изготовление техпаспорта на водопровод по ул.Кима Суанова | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Изготовление тех. паспортов по водопроводной сети | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Горизонтальная съемка водопроводной подземной сети для подготовки технических планов, горизонтальная съемка электроснабжения | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Обеспечение проведения строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей коммунального хозяйства и контроль качества выполненных работ |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по разработке ПСД | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 244,1 | 274,4 | 475,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | ПСД на бурение водозаборной скважины | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ПСД на газоснабжение 48-квартирного жилого дома | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ПСД на электроснабжение 48-квартирного жилого дома | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ПСД для наружной сети газопровода низкого давления по тупику Цветочному 8-я Гвардейская до газопровода низкого давления по ул.Дмитриенко | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ПСД наружной сети газопровода, водопровода и канализации, прокладка кабельной линии | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | разработка ПСД на строительство водозабора по ул.Фабричной | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 246,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | ПСД по разратке наружных сетей к 45 кв дому | МКУ МО МГП "УГХ" | 2016 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 475,5 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Выполнение ПСД на наружные сети водопровода по ул Цветочный тупик ул 8 Гвардейская | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,00 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 6 516,4 | 4 687,1 | 10 000,0 | 12902,9 | 0,0 |
| 1 | устройство водопровода по ул. 8-я Гвардейская | МКУ МО МГП "УГХ" | 20142015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 616,9 | 340,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | устройство водопроводной сети Кима Суанова | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 672,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | устройство сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Орджоникидзе | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 3 802,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | устройство сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Комсомольской | МКУ МО МГП "УГХ" | 2017 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение я | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | устройство водопровода по Цветочному тупику | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 113,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | строительство ВЛ-6кВ с установкой ПКУ-6кВ (48 квартирный дом) | МКУ МО МГП "УГХ | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 260,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | выполнение работ по технической инвентаризации | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | бурение водозаборной скважины хозяйственно питьевого назначения в районе ул.Космодемьянской-Фабричной | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 940,5 | 3 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | гидрогеологическое заключение о возможности размещения водозаборной скважины | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Строительство насосной станции 2 –го подъема хоз.питьевого водоснабжения артизианской скважины З.Космодемьянской и Фабричной | МКУ МО МГП "УГХ" | 2016-2017 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 12 902,9 | 0,0 |
| 11 | строительство наружных сетей к 42-кв дому | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 866,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные мероприятия в области коммунального хозяйства | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,6 | 700,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Приобретение, установка дизельного генератора | МКУ МО МГП "УГХ | 2016 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 622,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Перенос газовых линий с ветхих домов, подлежащих сносу | МКУ МО МГП "УГХ | 2016 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 77,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Технологическое присоединение к электросетям | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4. «Уличное освещение Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» |
| ИТОГО | 10 021,5 | 10 674,4 | 9 409,4 | 9 400 | 12 656,043 |
| Основное мероприятие 4.1. Оплата потребления электроэнергии и прочие мероприятия, связанные с содержанием сетей уличного освещения |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 8 439,2 | 8 720,9 | 9 409,4 | 9400 | 9400 |
| 1 | оплата связи для АСКУЭ | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2 | коммунальные услуги | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 5 500,0 | 5 800,0 | 6 372,4 | 6 400,0 | 6 400,0 |
| 3 | оплата электроизмерительных работ | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 49,8 | 67,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ремонт уличного освещения в м-не Моздок-1 | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Дополнительные работы по реконструкции трехфазного электроснабжения уличного освещения по ул.Первомайской | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 155,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Демонтаж светильников по ул.Первомайской | МКУ МО МГП "УГХ" | 2016 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | содержание имущества | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 2 750,0 | 2 698,5 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Изготовление конструкции внешней иллюминации | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Изготовление конструкций внешней иллюминации | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 1 082,3 | 1 953,5 | 0,0 | 0,0 | 3 256,043 |
| 1 | уличное освещение по ул. Кирова от ЦРБ до ж/вокзала чет сторона | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 1 082,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | уличное освещение (ул. Первомайская) | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 1 953,5 | 0,0 | 0,0 | 3 256,043 |
| Подпрограмма 5. «Озеленение Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» |
| ИТОГО | 11 825,3 | 11 924,3 | 10 000,0 | 11 565,0 | 13 092,954 |
| Основное мероприятие 5.1.Содержание зеленых насаждений Моздокского городского поселения |  |  |  |  |  |
| Озеленение | МКУ МО МГП «УГХ» | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 11 325,3 | 11 924,3 | 10 000.0 | 11 565,0 | 13 092,954 |
| 1 | содержание и уход за зелеными насаждениями в МГП | МКУ МО МГП «УГХ» | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 10 098,9 | 10 510,0 | 10 000,0 | 11 565,0 | 12 143,0 |
| 2 | посев газонной травы в МГП | МКУ МО МГП «УГХ» | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 400,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | пересадка голубых елей | МКУ МО МГП «УГХ» | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | спил обрезка деревьев покос сорной растительности под путепроводом | МКУ МО МГП «УГХ» | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 481,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | обрезка деревьев ул.Коммунальная | МКУ МО МГП «УГХ» | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 146,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | обработка деревьев ядохимикатами | МКУ МО МГП «УГХ» | 2014-2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 99,3 | 614,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | посадка деревьев по ул Проездная-Усанова | МКУ МО МГП УГХ | 2015 | Средства бюджета муниципального образования-Моздокское городское поселение | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Планировка и озеленение парка С.М.Кирова | МКУ МО МГП УГХ | 2018 | Средства бюджета муниципального образования-Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 949,954 |
| 9 | Полив зеленых насаждений | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные мероприятия по озеленению | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | приобретение металлических сооружений под цветы | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6. «Благоустройство территории города и содержание мест захоронения Моздокского городского поселения на 2014 -2 018 годы» |
| ИТОГО | 32 046,8 | 38 611,61 | 32 299,1 | 35 671,5 | 40 593,414 |
| Основное мероприятие 6.1. Обеспечение проведения ремонта, строительство м ремонт объектов муниципальной собственности, контроль качества выполненных работ |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по разработке ПСД | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 82,0 |
| 1 | Проектирование питомника для содержания бездомных собак | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Строительный контроль за капитальным ремонтом ливневых канализаций | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 3044,8 | 5 233,0 | 1 149,9 | 1 500 | 5 230,414 |
| 1 | капремонт пожарных гидрантов | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 81,7 | 85,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | строительный контроль за капитальным ремонтом ливневых канализаций | МКУ МО МГП "УГХ" | 2016 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | устройство ограждения из ж\б панелей на гор.кладбище. | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | устройство металлических ограждений СОШ 7 | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | устройство контейнерных площадок | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 510,0 | 607,9 | 570,6 | 400,0 | 400,0 |
| 6 | устройство площадок из ж/б плит для смета возле контейнерных площадок | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 355,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | установка пожарных гидрантов | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 529,0 | 797,6 | 579,3 | 500,0 | 600,0 |
| 8 | устройство дождеприемной емкости и колодца (ул. Ленина-Фрунзе) | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 250,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | устройство дождеприемной емкости и колодца | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 - 2016 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 265,8 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
| 10 | устройство дождеприемной емкости и грязеотстойника в мкр Моздок-1 | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 218,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Ремонт ступенек памятника В.И.Ленина | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 2 433,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Капитальный ремонт ливневой канализации по ул.Близнюка от ул.Савельева до ул.Гуржибекова | МКУ МО МГП "УГХ" | 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4230,414 |
| 13 | Изготовление и установка металлических ворот на городском кладбище | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 4456,8 | 5 431,7 | 5 154,6 | 5150,5 | 5263 |
| 1 | ремонт питьевых фонтанчиков и фонтана | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 349,25 | 329,0 | 50,4 | 55,5 | 60,0 |
| 2 | содержание и ремонт малых форм | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 1 000,0 | 1 051,0 | 1 104,6 | 1 155,0 | 1213,0 |
| 3 | содержание и ремонт памятников | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 780,9 | 820,0 | 668,0 | 700 | 750 |
| 4 | ремонт ступенек памятника В.И Ленина | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ремонт металлических конструкций на территории МГП | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 |
| 6 | содержание ливневого коллектора | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 1 282,6 | 2 102,0 | 2 210,0 | 2200,0 | 2200,0 |
| 7 | содержание обводных каналов | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 392,0 | 411,6 | 442,0 | 440,0 | 440,0 |
| 8 | техническое обслуживание фонтана | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 379,8 | 399,2 | 579,6 | 500,0 | 500,0 |
| 9 | демонтаж и монтаж металлической контейнерной площадки по ул. Юбилейная | МКУ МО МГП "УГХ | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 31,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | демонтаж 2-х контейнерных площадок | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | установка (монтаж) тренажеров | МКУ МО МГП "УГХ | 2014-2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 57,4 | 114,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | демонтаж скамеек | МКУ МО МГП "УГХ | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Ремонт пожарных гидрантов | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Демонтаж, монтаж аншлагов | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 88,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.2. Санитарное содержание территории Моздокского городского поселения |  |  |  |  |  |
| Содержание мест захоронений в МГП | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 1105,2 | 1 244,4 | 1 237,3 | 1230,0 | 1230,0 |
| 1 | содержание мест захоронения в МГП | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 700,0 | 732,1 | 773,3 | 770 | 770 |
| 2 | обработка городских кладбищ ядохимикатами | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 105,2 | 126,1 | 132,6 | 130,0 | 130,0 |
| 3 | спил и обрезка деревьев на городском кладбище | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 300,0 | 315,3 | 331,4 | 330,0 | 330,0 |
| 4 | ремонт участка гравийно-песчаного покрытия на городском кладбище | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 70,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание в чистоте и уборка | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 - 2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 21 137,5 | 25 607,81 | 23 697,1 | 26 891 | 27 888 |
| 1 | ручная уборка городских территорий | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 14 781,5 | 17 846,333 | 15 000,0 | 18 873,0 | 19 820,0 |
| 2 | механизированная уборка в зимний период | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 3 684,3 | 3 833,491 | 4 057,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 3 | механизированная уборка в весенне-летний период | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 537,2 | 870,885 | 1 021,4 | 1 000 | 1 000,0 |
| 4 | уборка территории и содержание ливневой канализации мкр.Моздок1 | МКУ МО МГП "УГХ" | 2016 -2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | покос сорной растительности | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 443,5 | 567,056 | 718,0 | 751,0 | 789,0 |
| 6 | вывоз и уборка случайных мусорных свалок | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 1 500,0 | 2 206,645 | 1 645,6 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 7 | Уборка общественного туалета по адресу 50 л Октября | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Вывоз крупногабаритного мусора | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 1 000 | 1000 | 1000 |
| 9 | сбор павших животных | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 191,0 | 224,9 | 255,1 | 267,0 | 279,0 |
| Основное мероприятие 6.3. Прочие мероприятия , связанные с благоустройством территории Моздокского городского поселения |  |  |  |  |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 1 802,5 | 1 094,7 | 935,2 | 900,0 | 900,0 |
| 1 | благоустройство скверов МО МГП, в т.ч приобретение и доставка скамеек парковых | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 1 221,1 | 0,0 | 64,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | поставка воды для фонтана | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 581,4 | 605,5 | 700,3 | 400,0 | 400,0 |
| 3 | благоустройство Парка Дубининых | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | прием стоков фонтанчики | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 |
| 5 | установка металлических урн | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 193,4 | 170,6 | 100,0 | 100,0 |
| Приобретение и изготовление искусственных ограждений | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | приобретение металлических барьеров для ограничения свободного доступа граждан | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 7. «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2014 - 2018 годы» |
| ИТОГО | 11 950,9 | 13 054,37 | 13 244,2 | 12 043,7 | 11 891,7 |
| Основное мероприятие 7.1 Содержание жилищного фонда Моздокского городского поселения |  |  |  |  |  |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 2 628,5 | 1 404,35 | 1 335,8 | 1 152,0 | 1 000,0 |
| 1 | снос аварийного жилого фонда | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 824,0 | 567,65 | 930,3 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 2 | субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 1 119,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | работы по прокладке газоснабжения 48 квартирного жилого дома в мкр Моздок-1 в МГП | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 280,2 | 53,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | монтаж воздуховодов в 48-ом жилом доме | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 46,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | монтаж наружного газоснабжения в 48 –ом жилом доме | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 138,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | техническая инвентаризация, изготовление техпаспортов на МКД, строящийся по ул. З. Космодемьянская/Фабричная, компьютерная обработка БТИ | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 119,6 | 180,1 | 199,4 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | технологическое присоединение электроснабжения 48 кв дома | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 4,8 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | технологическое присоединение электроснабжения 45 кв дома | МКУ МО МГП "УГХ" | 2016 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | услуги по оценке рыночной стоимости недвижимого имущества | МКУ МО МГП "УГХ | 2014-2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 96,0 | 184,0 | 184,0 | 152,0 | 0,0 |
| 10 | оплата электроэнергии жилого дома № 31 Моздок-1 | МКУ МО МГП "УГХ» | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 94,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Отключение от сетей водопровода аварийных домов | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 125,6 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Планировка с погрузкой и вывозом грунта придомовой территории по ул. Фабричной | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 197,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Изготовление табличек | МКУ МО МГП "УГХ" | 2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.2. Функционирование МКУ МО МГП «УГХ |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности подведомственных организаций | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 9 322,4 | 11 650,02 | 11 908,4 | 10 891,7 | 10 891,7 |
| 1 | обеспечение деятельности подведомственных организаций | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2018 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 9 322,4 | 11 650,02 | 11 908,4 | 11 891,7 | 10 891,7 |
| Подпрограмма 8. «Доступная среда в Моздокском городском поселении» на 2014 - 2016 годы |
| ИТОГО | 2 000,0 | 4 964,741 | 1 000,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | оборудование остановок общественного пассажирского транспорта, пешеходных и транспортных коммуникаций средствами ориентации (тактильной плиткой, пандусами и др.) | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014 | Средства федерального бюджета | 1 500,0 | 2 919,741 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | оборудование остановок общественного пассажирского транспорта, пешеходных и транспортных коммуникаций средствами ориентации (тактильной плиткой, пандусами и др.) | МКУ МО МГП "УГХ" | 2014-2015 | Средства бюджета муниципального образования- Моздокское городское поселение | 500,0 | 2 045,0 | 1 000,3 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 105 868,722 | 108 216,495 | 96 510,2 | 113439,181 | 115085,463 |

Примечание: бюджет Моздокского городского поселения в силу установленных нормативов по налогам и сборам не в состоянии профинансировать расходы на развитие жилищно-коммунальное хозяйства на 2014 - 2018 годы в соответствии с расчетами и локальными сметами. Для выполнения прогнозных расчетов необходимо софинансирование бюджетов всех уровней и участие в федеральных программах.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству.

Глава администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                      С.Б. Джанжаков