П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# Администрация местного самоуправления

# Моздокского городского поселения

# Республики Северная Осетия – Алания

№     372					                                 от    « 19 »    02         2016г.

Об утверждении сводного Отчета о ходе

реализации муниципальных программ

муниципального образования –

Моздокское городское поселение

за 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом, постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 15.07.2013г. № 1151 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить сводный Отчет о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования - Моздокское городское поселение за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам.

Глава администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                  С.Б. Джанжаков

Приложение

к постановлению администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения

от 19.02.2016г. № 372

Сводный Отчет о ходе реализации

муниципальных программ муниципального

образования - Моздокское городское поселение

за 2015 год.

Общие сведения

Настоящий сводный Отчет подготовлен на основе утвержденных постановлениями администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия - Алания отчетов, подготовленных основными исполнителями муниципальных программ за                 2015 год, в соответствии с постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 15.07.2013г. № 1151 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Исполнителями муниципальных программ являются:

1. «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» - отдел муниципального имущества администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.

2. «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации в Моздокском городском поселении на 2014-2016 годы» - главный специалист администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.

3. «Местное самоуправление и гражданское общество в Моздокском городском поселении на 2014 - 2018 годы» - отдел по социальным вопросам администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.

4. «Градостроительство Моздокского городского поселения на                     2014 - 2018 годы»- отдел архитектуры и градостроительства Моздокского городского поселения.

5. «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2014 – 2018 годы» - отдел земельных ресурсов и земельных отношений администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.

6. «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании - Моздокское городское поселение на 2014 - 2018 годы»- финансово - экономический отдел администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.

7. «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2014 - 2018 годы» - муниципальное казенное учреждение муниципального образования Моздокского городского поселения «Управление городского хозяйства».

8. «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2014 - 2018 годы» - муниципальное казенное учреждение муниципального образования Моздокского городского поселения «Городской центр досуга».

9. «Социальная политика муниципального образования Моздокское городское поселение на 2014 - 2018 годы» - отдел по социальным вопросам администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.

10. «Молодежь Моздока на период 2014 - 2018 годы» - муниципальное казенное учреждение муниципального образования Моздокского городского поселения «Городской центр досуга».

11. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в Моздокском городском поселении на 2013 - 2017 годы» - заместитель главы администрации по городскому хозяйству, МКУ муниципального образования Моздокского городского поселения «Управление городского хозяйства», отдел по социальным вопросам администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.

12. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Моздокском городском поселении на 2014 - 2016 годы» - региональный оператор Республики Северная Осетия - Алания – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Северная Осетия - Алания, организации по управлению многоквартирными домами всех форм собственности, собственники помещений многоквартирных домов, товарищества собственников жилья, жилищно - строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы.

Финансирование муниципальных программ

В 2015 году на реализацию 10 муниципальных программ было предусмотрено в общей сумме - 130 684,9 тыс. рублей за счет средств бюджетов всех уровней. Согласно сведениям о расходах на реализацию муниципальных программ за 2015 год, бюджетные ассигнования исполнены в сумме 123 076 тыс. рублей, или 94% от плановых назначений по программам.

В 2015 году на реализацию 2 муниципальных адресных программ было предусмотрено в общей сумме за счет средств бюджетов всех уровней –                 86 300 тыс. руб. (фактически профинансировано в 2015 – 67 834,3 тыс. руб. или 78,6%)

Оценка объемов выполнения запланированных результатов и намеченных целей программ, в том числе исполнение программ в соответствии с запланированным уровнем расходов, приведены в приложении № 1.

Краткая информация об итогах реализации муниципальных

программ в 2015 году

1. «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения

на 2014 - 2018 годы»

Муниципальной программой запланировано выполнение 3 целевых показателей эффективности. Показатели взяты в соответствии с муниципальной программой Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы».

Информация

о выполнении целевых показателей программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | Увеличение доли отремонтированных муниципальных объектов недвижимости | % | 0,46 | 0,37 | -0,09 | -20 |
| 2 | Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих техническую документацию | % | 36 | 42,5 | +6,5 | +18 |
| 3 | Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право собственности, на которые зарегистрировано | % | 35 | 40 | +5 | +14 |

В 2015 году финансирование произведено на сумму 3 538,27 тыс. руб. Выполнены работы:

- Капитальный ремонт помещений (г. Моздок, ул. Комсомольская, 47;             г. Моздок, мкр-н Моздок-1, д,21.) – 2;

- Изготовление проектно - сметной документации – 1;

- Осуществление строительного контроля проведения ремонта – 1;

- Подготовка технической документации, справок об отсутствии обременений, о принадлежности на объекты недвижимости, находящиеся в собственности Моздокского городского поселения – 1;

- Проведение оценки рыночной стоимости права собственности, арендной платы объектов собственности Моздокского городского поселения, вовлекаемых в сделки – 43;

- Обеспечение проведения государственной регистрации права собственности Моздокского городского поселения на объекты недвижимости (за исключением земельных участков) – 102.

Анализ реализации программы в 2015 году, показал, что муниципальная программа «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2014 – 2018 годы» является целесообразной к реализации и рекомендована к дальнейшей реализации.

2. «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации в Моздокском городском поселении на 2014 - 2016 годы»

Муниципальной программой в 2015г было запланировано выполнение           2 мероприятий на сумму - 26,1 тыс. рублей. Мероприятия не выполнены в связи с не состоявшимися торгами по приобретению огнетушителей, пожарного щита с инвентарем.

Муниципальной программой запланировано выполнение 2 целевых показателей эффективности.

Информация

о выполнении целевых показателей программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | Обучение населения | % | 67 | 5 | 13 | 19 |
| 2 | Информирование населения | % | 62 | 80 | 18 | 29 |

По отчету данной муниципальной программы выполнены все целевые показатели.

Основными целями программы являются:

1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

4. Предотвращение или минимизация ущерба от затопления.

Для достижения поставленных целей реализация мероприятий программы была направлена на решение следующих основных задач:

1. Обучение населения способам защиты при ЧС и при ведении военных действий или вследствие этих действий, мерам пожарной безопасности;

2. Своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС;

3. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС;

4. Приобретение плавсредств.

Анализ реализации программы в 2015 году, показал, что эффективность реализации муниципальной программы «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации в Моздокском городском поселении на 2014 – 2016 годы» - находится на низком уровне. Вывод: дальнейшая реализация программы является целесообразной, перечень мероприятий необходимо расширить и доработать.

Муниципальная программа рекомендована к дальнейшей реализации.

3. «Местное самоуправление и гражданское общество в Моздокском городском поселении на 2014 - 2018 годы»

Муниципальной программой запланировано выполнение 2 целевых показателей эффективности. Показатели взяты в соответствии с муниципальной программой «Местное самоуправление и гражданское общество в Моздокском городском поселении на 2014 - 2018 годы».

Информация

о выполнении целевых показателей программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | Численность активных участников Советов общественности | ед. | 189 | 192 | 3 | 1,6 |
| 2 | Доля расходов, направляемых на финансирование мероприятий Советов общественности в общем объёме расходов бюджета Моздокского городского поселения | % | 0,35 | 0,33 | -0,02 | -5,7 |

Программой запланировано выполнение 3 основных мероприятий, все мероприятия выполнены, денежные средства освоены в размере                            770,3 тыс. рублей или 91 %.

Для реализации мероприятий по участию населения в формировании местного бюджета необходимо в этой программе включить мероприятия на будущий период по организации взаимодействия органов местного самоуправления Моздокского городского поселения в выработке предложений и контроля по их исполнению или причин отклонения.

Анализ реализации программы в 2015 году, показал, что эффективность реализации муниципальной программы «Местное самоуправление и гражданское общество в Моздокском городском поселении на                                  2014 – 2018 годы» повысилась по сравнению с предыдущим годом по показателю численность активных участников Советов общественности, программа реализуется эффективно. Муниципальная программа рекомендована к дальнейшей реализации.

4. «Градостроительство Моздокского городского

поселения на 2014 - 2018 годы»

Муниципальной программой запланировано выполнение 3 целевых показателей эффективности. Показатели взяты в соответствии с муниципальной программой «Градостроительство Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы».

Информация о выполнении целевых показателей программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | Обеспеченность территории Моздокского городского поселения картографической основой | % | 75 | 75 | - | - |
| 2 | Обеспеченность территории Моздокского городского поселения документами градостроительного зонирования | % площади | 100 | 100 | - | - |
| 3 | Обеспеченность территории Моздокского городского поселения Проектами планировки | га | 25 | 25 | - | - |

По отчету отдела архитектуры и градостроительства, выполнены все целевые показатели.

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы выполнены работы на сумму 788,1 тыс. рублей, средства использованы строго по целевому назначению на выполнение  запланированных мероприятий:

• Корректировка Правил землепользования и застройки Моздокского городского поселения - 1 шт.;

• Аэрофотосъемка территории МГП – 100%;

• Изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков - 165 шт.;

• Разработка проектов планировки районов жилой застройки – 1 шт.;

• Оплата публикаций в газете - 20 шт.

Анализ реализации программы в 2015 году, показал, что муниципальная программа «Градостроительство Моздокского городского поселения на                2014 - 2018 годы», реализуется эффективно.

Программа рекомендована к дальнейшей реализации

5. «Землеустройство и землепользование Моздокского

городского поселения на 2014 – 2018 годы»

Информация о выполнении целевых показателей программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | земельные участки многоквартирных жилых домов, поставленные на государственный кадастровый учет | шт. | 20 | 31 | 11 | 65 |
| 2 | земельные участки дорог, разграниченные в собственность муниципального образования - Моздокское городское поселение | км | 40 | 8,04 | -31,96 | -80 |
| 3 | земельные участки под объектами, находящимися в собственности Моздокского городского поселения, разграниченные в собственность муниципального образования - Моздокское городское поселение | шт. | 20 | 36,5 | 16,5 | 46,2 |

В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы предусматривалось:

- выполнение подрядной организацией геодезических работ на местности по определению границ и межеванию земельных участков под многоквартирными домами, под объектами недвижимости, находящимися в собственности Моздокского городского поселения, земельных участков территорий общего пользования, земельных участков с целью резервирования либо изъятия для муниципальных нужд;

- проведение независимым оценщиком оценки рыночной стоимости земельных участков либо стоимости права на заключение договоров аренды земельных участков;

- актуализация налогооблагаемой базы на землю, ведение похозяйственной книги «Барс».

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» в 2015 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение в сумме           740,2 тыс. рублей.

Анализ реализации программы в 2015 году, показал, что эффективность реализации муниципальной программы «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» повысилась по сравнению с предыдущим годом; считаем целесообразным дальнейшую реализацию программных мероприятий данной муниципальной программы.

6. «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании - Моздокское городское поселение на 2014 - 2018 годы»

Программой запланировано выполнение 9 мероприятий на сумму                150,0 тыс. рублей, за 2015 год выполнены все мероприятия на сумму                  141,4 тыс. рублей, средства использованы строго по целевому назначению.

Информация о выполнении целевых показателей программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | ед. | 542 | 292 | -250 | -54 |
| 2 | Доля расходов субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов бюджета Моздокского городского поселения | % | 0,29 | 0,06 | -0,23 | -21 |

По итогам реализации программы фактически достигнутые значения ниже ожидаемых по следующим показателям: - число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек составило 292 ед. (ожидаемое – 542 ед.); - доля расходов субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов бюджета Моздокского городского поселения составила 0,06 % (ожидаемое – 0,29 %). Снижение показателей обусловлено в основном с закрытием бизнеса предпринимателями, а также увеличением общего объема расходов бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение за счет участия в региональных адресных программах.

Считаем целесообразным дальнейшую реализацию программных мероприятий данной муниципальной программы с уточнением целевых индикаторов. Целевые показатели планировать ближе к фактическому. Программа рекомендована к дальнейшей реализации.

7. «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2014 - 2018 годы»

Муниципальной программой запланировано выполнение 18 целевых показателей эффективности. Показатели взяты в соответствии с муниципальной программой «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2014 - 2018 годы».

Информация

о выполнении целевых показателей программы

| № п\п | показатели | ед. изм. | план тыс. руб. | факт год. тыс. руб. | отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | Протяженность отремонтированных тротуаров отремонтированные бордюры | кв. м, м | 3 785,130 | 3 785,130 | 0,00 | 100 |
| 2 | Наличие ПСД на капитальный ремонт дорог | 1 объект | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Количество установленных посадочных площадок (остановок) | шт. | 543,800 | 543,800 | 0,000 | 100,0 |
| 4 | Количество установленных светофорных объектов | объект | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Площадь отремонтированных гравийно-песчаных дорог | кв. м | 1 500,000 | 1 500,000 | 0,000 | 100,0 |
| 6 | Площадь отремонтированных асфальтобетонных дорог | кв. м | 6 150,000 | 6 150,000 | 0,000 | 100,0 |
| 7 | Доля отремонтированных муниципальных квартир | шт. | 1 106,100 | 797,200 | 308,900 | 72,073 |
| 8 | Бурение водозаборной скважины хозяйствено питьевого назначения | м | 3 480,000 | 3 479,765 | 0,235 | 100 |
| 9 | Процент освещенности улиц Моздокского городского поселения | % | 2 698,500 | 2 698,500 | 0,0 | 100 |
| 10 | обработка деревьев ядохимикатами | шт. | 614,300 | 614,300 | 0,0 | 100 |
| 11 | Посадка деревьев | шт. | 500,000 | 499,880 | 0,12 | 100 |
| 12 | Покос травы | га | 567,056 | 567,056 | 0,0 | 100 |
| 13 | посадка, уход, содержание клумб и цветников | тыс. кв. м | 10 510,000 | 10 510,000 | 0,0 | 100 |
| 14 | Организация и содержание мест захоронения | кв. м | 732,100 | 732,022 | 0,078 | 100 |
| 15 | Отлов и сбор павших животных | чел. дней | 224,900 | 202,893 | 22,007 | 90 |
| 16 | ручная уборка городских территорий | тыс. кв. м | 17 846,333 | 17 846,333 | 0,0 | 100 |
| 17 | Механизированная уборка в зимний период | кв. м | 3 833,491 | 3 833,478 | 0,013 | 100 |
| 18 | Механизированная уборка в весенне-летний период | кв. м | 870,885 | 870,885 | 0,0 | 100 |

На реализацию муниципальной программы было запланировано -                  108 216,5 тыс. рублей, израсходовано - 102 982,0 тыс. рублей.

На основании программных мероприятий за отчетный период была проведена следующая работа:

- реконструкция дорожного полотна;

- ремонт тротуаров, гравийно-песчаных и асфальтобетонных дорог на территории города;

- ремонт и содержание путепровода;

- установлены 5 посадочных площадок (остановок);

- установлены 13 светофорных объектов;

- отремонтированы 10 муниципальных квартир;

- посажены 420 деревьев;

- организация и содержание мест захоронения;

- ручная уборка городских территорий.

Анализ реализации программы в 2015году, показал, что программные цели и ожидаемые социально - экономические результаты от реализации программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в Моздокском городском поселении на 2014 - 2018годы» в целом достигнуты.

8. «Охрана окружающей среды

и благоустройство массового отдыха на 2014 - 2018 годы»

Информация

о выполнении целевых показателей программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях | % | 0,16 | 0,16 | 0 | 100 |
| 2. | Доля от общего числа детей в возрасте от 1 до 17 лет, вовлечённых в летний отдых (водоёмы, турниры | % | 0,41 | 0,41 | 0 | 100 |
| 3. | Удовлетворенность населения качеством благоустройства зон отдыха | % | 0,7 | 0,7 | 0 | 100 |

Настоящая программа включала в себя ряд мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства городской зоны отдыха, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности среды жизни населения. В рамках программы реализованы мероприятия по очистке от сорной растительности, распиловке аварийно - опасных деревьев, санитарной уборке парка Победы, благоустройство парка с установкой элементов благоустройства (текущий ремонт памятников, бюстов, беседок, скамеек, и т.д.). Финансирование осуществлялось за счет средств муниципального образования - Моздокское городское поселение в сумме           6 424,6 тыс. рублей, средства использованы строго по назначению

Реализация мероприятий программы в 2015году позволила достичь позитивных результатов:

- улучшение архитектурно - планировочного облика городской зоны отдыха;

- улучшение экологической обстановки и санитарно - гигиенических условий жизни в зоне отдыха Моздокского городского поселения;

- создание безопасных и комфортных условий для отдыха населения;

- повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах в парке Победы;

- создание благоприятных условий для укрепления здоровья населения;

- приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом на территории зоны отдыха.

Анализ реализации программы в 2015году, показал, что эффективность реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройства массового отдыха на период 2014 - 2018 годы» повысилась по сравнению с предыдущим годом.

Программа реализуется эффективно, считаем целесообразным дальнейшую реализацию программных мероприятий данной муниципальной программы.

9. «Социальная политика муниципального образования Моздокское городское поселение на 2014 - 2018 годы»

Информация

о выполнении целевых показателей программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 2. | Численность граждан, в интересах которых осуществляется деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций | ед. | 432 | 440 | + 8 | + 1,9 |
|  | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в общем объёме расходов бюджета Моздокского городского поселения | % | 0,054 | 0,071 | +0,017 | + 31,5 |

Необходимым условием повышения качества жизни населения города Моздок является модернизация социальной сферы. Ее обновление - объективная необходимость. То, чем мы располагаем сегодня - во многом устаревшее наследие. Под социальной модернизацией подразумевается процесс возникновения (изменения, реструктуризации, реформирования) различных социальных институтов и социальных отношений, адекватных парадигме становления России как правового, демократического и социального государства с рыночной экономикой и учитывающих исходное состояние демографического, экономического и социально - инфраструктурного потенциала государства. Важнейшим результатом социальной модернизации Моздокского городского поселения должно стать обновление системы установления, организации и исполнения социальных обязательств поселения перед гражданами с формированием современного потребителя социальных благ и услуг. Для проведения социальной модернизации требуются огромные финансовые, технические, и другие ресурсы. В связи с этим решающим становится максимальное задействование механизмов общественно - государственного партнерства, привлечение средств бизнеса и негосударственных финансовых фондов.

Основной целью программы являлось повышение уровня и качества жизни лиц, нуждающихся в социальной защите, через создание благоприятных условий для их здоровья и благополучия, проживающих в Моздокском городском поселении.

Задачами реализации социальной поддержки населения и пенсионного обслуживания являлось:

- содействие в организации социальной помощи гражданам, находящимся в сложной жизненной ситуации;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;

- гарантированное обеспечение социальных гарантий лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Моздокском городском поселении.

Программой запланировано выполнение 4 мероприятий, финансирование осуществлялось за счет средств муниципального образования - Моздокское городское поселение в сумме 1 658,4 тыс. рублей, средства использованы строго по назначению.

Реализация программных мероприятий в 2015году способствовала обеспечению социальных гарантий лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Моздокском городском поселении, социальной поддержки малообеспеченных граждан, оказавшихся в чрезвычайной или трудной жизненной ситуации, социальной поддержки пожилых граждан, инвалидов, детей (в том числе детей - инвалидов, многодетных семей, пенсионеров, дезадаптированных граждан).

Анализ реализации программы в 2015году, показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации программы достигнуты. Программа рекомендована к дальнейшей реализации.

10. «Молодежь Моздока на период 2014 - 2018 годы»

Информация

о выполнении целевых показателей программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Удельный вес населения, участие в культурно - досуговых мероприятиях, организованных Моздокским городским поселением | % | 70,2 | 95 | +24,8 | 35 |
| 2 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 25,8 | 55 | +29,2 | 113 |

Программой запланировано выполнение 17 мероприятий. Выполнены все 17 мероприятий.

Реализация мероприятий программы в 2015году позволила достичь позитивных результатов:

- по поддержке молодой семьи и пропаганде семейного образа жизни;

- по созданию условий для повышения спортивного мастерства;

- по созданию условий для организации и проведения массовых спортивно - оздоровительных и культурно - массовых мероприятий для художественного, интеллектуального и творческого развития молодежи;

- в реализации государственной политики в области гражданско - патриотического и духовно - нравственного воспитания молодежи;

- в укреплении духовных и физических сил детей и подростков;

- в сохранении и укреплении здоровья граждан города;

- в создании условий и формировании мотивации для ведения здорового образа жизни.

Реализация программных мероприятий в 2015году способствовало популяризации гражданско - патриотического и духовно - нравственного воспитания у подрастающего поколения, поддержки талантливой молодежи города, увеличение количества участвующей молодежи города в городских и республиканских конкурсах и проектах. Оценка деятельности данной муниципальной программы является удовлетворительной, проведено много мероприятий, привлечено большое количество участников, денежные средства освоены в размере – 3 032,6 тыс. рублей или 92%. Программа является целесообразной для дальнейшей реализации.

11. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в Моздокском городском поселении на 2013 - 2017гг.»

Целями программы являлось:

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- Формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Задачами программы являлось разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда и т.д.

Общий объем финансирования программы  на 2013 - 2017гг. составит 220 599 297,42 руб., в том числе:

- за счет финансовой поддержки Фонда содействия реформированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства – 127 898 005,33 руб.;

- за счет средств республиканского бюджета – 44 651 621,41 руб.;

- за счет местного бюджета – 33 972 916,38 руб.;

На реализацию адресной программы в 2015г было запланировано                 86 207 554,83 рублей, израсходовано- 67 742 038,91 рублей.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит в 2016 году создать эффективные условия управления многоквартирными домами, улучшить техническое состояние жилищного фонда, снизить социальную напряженность в жилищном вопросе по Моздокскому городскому поселению.

12. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Моздокском городском поселении на 2014 - 2016 годы»

Целью программы являлось создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан, привидение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, увеличение срока эксплуатации, снижение процента износа и поддержка инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда и развитию частной инициативы собственников жилищного фонда.

Задачами программы являлось создание условий для управления многоквартирными домами и развития общественного самоуправления. Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в которых избран способ управления. Предоставление финансовой поддержки управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Общий объем финансирования программы составит 34 169 034,50 руб., в том числе:

- за счет финансовой поддержки Фонда содействия реформированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства – 1 243 929,51 руб.;

- за счет средств республиканского бюджета – 4 706 746,57 руб.;

- за счет местного бюджета – 4 546 375,65 руб.;

- за счет средств собственников – 23 671 982,47 руб.

Исполнителем муниципальной адресной программы является региональный оператор Республики Северная Осетия – Алания, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Северная               Осетия - Алания, организации по управлению многоквартирными домами всех форм собственности, собственники помещений многоквартирных домов, товарищества собственников жилья, жилищно-строительный кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы.

В том числе по годам:

План 2015 года – финансирование составило 15 027 900 руб., из них:

- за счет финансовой поддержки Фонда содействия реформированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства – 962 975,20 руб.;

- за счет средств республиканского бюджета – 3 005 580 руб.;

- за счет местного бюджета – 3 176 900 руб.;

- за счет средств собственников – 7 882 444,8 руб.

Фактически выделено в 2015г. из местного бюджета – 92 345,0 рублей.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит создать эффективные условия управления многоквартирными домами, улучшить техническое состояние жилищного фонда, снизить социальную напряженность в жилищном вопросе по Моздокскому городскому поселению.

Общий вывод по реализации муниципальных программ

В соответствии с постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 15.07.2013г. № 1151 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2015году, согласно проведенному анализу в 2015 году эффективными признаны                               12 муниципальных программ (2 муниципальные адресные) и сделан вывод о дальнейшей реализации муниципальных программ, с рекомендацией дальнейшего пересмотра плановых целевых показателей эффективности, расширения и доработки перечня мероприятий, своевременности внесения изменений по финансированию в программы.

Приложение № 1

к сводному Отчету о ходе

реализации муниципальных программ

муниципального образования -

Моздокское городское поселение

за 2015г.

Отчет о результатах реализации муниципальных программ

за 2015г.

| №п/п | Наименование программы | Источники финансирования | Лимит ассигнований на 2015год (тыс. руб.) | Профинансировано за 2015год (тыс. руб.) | Отклонение (% от выполнения к плану) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы». | Ср-ва бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение | 4858,4 | 3538,3 | 72,8 |
| 2 | «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации в Моздокском городском поселении на 2014 - 2016 годы». | Ср-ва бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение | 26,1 | - | - |
| 3 | «Местное самоуправление и гражданское общество в Моздокском городском поселении на 2014 - 2018 годы». | Ср-ва бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение | 850,1 | 770,3 | 90,6 |
| 4 | «Градостроительство Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы». | Ср-ва бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение | 788,1 | 788,1 | 100 |
| 5 | «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2014 – 2018 годы». | Ср-ва бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение | 744,9 | 740,2 | 99,4 |
| 6 | «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании - Моздокское городское поселение» | Ср-ва бюджета муниципального образования - Моздокское городское | 150 | 141,4 | 94,3 |
| 7 | «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2014 - 2018 годы» | Ср-ва бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение | 108216,5 | 102982 | 95,2 |
| 8 | «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2014 - 2018 годы». | Ср-ва бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение | 10089,6 | 9424,6 | 93,4 |
| 9 | «Социальная политика муниципального образования Моздокское городское поселение на 2014 - 2018 годы». | Ср-ва бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение | 1672,6 | 1658,4 | 99 |
| 10 | «Молодежь Моздока на период 2014 - 2018 годы». | Ср-ва бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение | 3288,6 | 3032,7 | 92 |
| 11 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в Моздокском городском поселении на 2013 - 2017гг.» | Ср-ва бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение, республиканского бюджета, фонда содействия реформированию и развитию ЖКХ | 86207,6 | 67742 | 78,6 |
| 12 | «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Моздокском городском поселении на 2014 - 2016 годы». | Ср-ва бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение | 92,4 | 92,3 | 99,9 |
|  | Итого | 216 984,9 | 190 910,3 | 88 |