Приложение № 1

к постановлению администрации

местного самоуправления Моздокского городского поселения

от 23.05.2017г. № 699

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Моздокского городского поселения на 2017 год»

- (далее – программа)

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Моздокского городского поселения на 2017 год»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения |
| --- | --- |
| Участники программы | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Моздокское городское поселение «Управление Городского хозяйства»; Организации по управлению многоквартирными домами всех форм собственности; Товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы; Собственники помещений многоквартирных домов. |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Моздокского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов |
| Задачи программы | Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Моздокского городского поселения; Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; Совершенствование эстетичного вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Моздокского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий - 9 дворовых территорий (13 581,5 кв. м); количество и площадь благоустроенных общественных территорий – 1 общественная территория (15 165 кв. м); Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2017 год Без разбивки на этапы |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Общий объем финансирования программы составит 15 370,00 тыс. рублей, из них: 10 253,4 тыс. рублей – дворовые территории; 5 116,6 тыс. рублей – общественные территории. Источники финансирования: Федеральный бюджет – 13 956,4 тыс. рублей, из них на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 9 304,31 тыс. рублей, на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 4 652,09 тыс. рублей. Республиканский бюджет - 1 213,6 тыс. рублей, из них на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 809,09 тыс. рублей, на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 404,51 тыс. рублей. Местный бюджет – 200 тыс. рублей, из них на мероприятия по благоустройству дворовых территорий (эскизы, дизайн-проекты и т.д.) – 140 тыс. рублей, на мероприятия по благоустройству общественных территорий (эскизы, дизайн-проекты и т.д.) – 60 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении № 1: |
|  | - Увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; - Увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве; - Увеличение количество и площади благоустроенных дворовых территорий - 9 (13 581,5 кв. м); - Увеличение количество и площади благоустроенных общественных территорий – 1 (15 165 кв. м). |

- 1. Характеристика сферы реализации программы, описание основных

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Природно-климатические условия Моздокского городского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры.

Анализ сферы благоустройства в Моздокском городском поселении показал, что в последние годы в Моздокском городском поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

В то же время в вопросах благоустройства Моздокского городского поселения имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем, санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления поселения с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обуславливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Так, на территории Моздокского городского поселения имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании - Моздокское городское поселение:

- Количество благоустроенных дворовых территорий – 36, площадь благоустроенных дворовых территорий – 44 227 кв. м;

- Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий составляет – 9,08%;

- Население, проживающее в МКД с благоустроенными дворовыми территориями – 4 212 человек, доля от общей численности населения МО Моздокского городского поселения, проживающего в МКД – 22,28%;

- Количество муниципальных территорий общего пользования – 9, площадь – 110 га;

- Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 20 га, доля – 18%;

- Площадь муниципальных территорий общего пользования нуждающихся в благоустройстве – 90 га, доля – 82%;

- Собственники помещений в МКД участвуют в благоустройстве дворовых территорий в рамках субботников, месячников и др. мероприятий.

2. Порядок предоставления,

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц

- Целью данной программы является повышение уровня комплексного благоустройства территории Моздокского городского поселения.

Основной задачей для достижения поставленной цели является - совершенствование эстетичного вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды:

- Благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

минимальный перечень работ:

а)	ремонт дворовых проездов;

б)	обеспечение освещения дворовых территорий;

в)	установка скамеек;

г)	установка урн.

С приложением визуализированного (фото) перечня образцов и элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории.

дополнительный перечень работ:

а)	оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б)	озеленение;

в)	оборудование автомобильных парковок;

г)	устройство контейнерной площадки (при необходимости).

д) устройство пандусов (при необходимости).

е) ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости).

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

2) Благоустройство территорий общего пользования, предусматривающее:

а) обеспечение освещения общественных территорий;

б) установка скамеек;

в) установка урн;

г) озеленение.

- благоустройство парков/скверов/бульваров;

- устройство освещения улицы/парка/сквера/бульвара;

- благоустройство набережной;

- благоустройство места для купания (пляжа);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило – Дом культуры или библиотека);

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков;

- иные объекты.

При этом необходимо учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени (2017 год) и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер.

При выполнении дополнительного перечня работ заинтересованные лица, организации принимают трудовое участие в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству.

В частности, это может быть:

- Выполнение жителями работ, не требующих специальной квалификации и оплаты, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- Предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- Обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и ее работников.

2. Нормативная стоимость (единичные расценки таблица № 1) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ, рассчитана в соответствии с действующими нормативными актами.

При этом, указанные расценки могут быть рассчитаны муниципальным образованием самостоятельно или с привлечением специализированных организаций (например, центры ценообразования).

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с таблицей № 2 к программе.

Также стоимость работ может быть определена в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. N 567) к Федеральному закону от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ                            «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, исходя из даты предоставления таких предложений при условии их соответствия установленным требованиям.

4. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

5. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. Адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих благоустройству, сформированный на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном муниципальным образованием (применительно к общественным территориям – прошедших общественное обсуждение).

7. При формировании мероприятий муниципальной программы, помимо включения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, отобранных на основании предложений собственников помещений в многоквартирных домах, а также мероприятий по благоустройству общественной территории, рекомендуется исходить из необходимости включения в муниципальную программу иных мероприятий, которые в текущем режиме обеспечивают надлежащее состояние и эксплуатацию элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения территорий общего пользования), и тем самым обеспечивают поддержание территории муниципального образования в надлежащем, комфортном состоянии.

8. Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды на территории Моздокского городского поселения на 2017 год», Положением общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Моздокского городского поселения, согласно постановлению АМС МГМ от 16.03.2017г. № 375;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории Моздокского городского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Моздокского городского поселения в 2017 году», согласно постановлению АМС МГМ от 16.03.2017г. № 375;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении территорий общего пользования Моздокского городского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Моздокского городского поселения в 2017 году» общественной территории Моздокского городского поселения, подлежащей благоустройству в 2017 году, согласно постановлению АМС МГМ от 16.03.2017г. № 375.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Моздокского городского поселения на которых планируется благоустройство в текущем году (согласно приложению № 1 к программе). Включение дворовой территории в программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Адресный перечень территории общего пользования Моздокского городского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году (согласно приложению № 1 к программе).

Визуализированный перечень и предполагаемый вид урн, скамеек, светильников, которые планируется установить при благоустройстве в текущем году дворовых территорий и общественной территории общего пользования Моздокского городского поселения (согласно приложению № 1 к мероприятиям программы).

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Моздокского городского поселения, а также территорий общего пользования Моздокского городского поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Моздокского городского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

- 3. Приоритеты реализуемой в Моздокском городском поселении муниципальной Политики в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации программы, сроки ее реализации

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Моздокского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Моздокского городского поселения;

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Моздокского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Ожидаемым конечным результатом программы является достижение благоустройства территории общего пользования Моздокского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов:

- доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;

- доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;

- увеличение количество и площади благоустроенных дворовых территорий - 9 (13 581,5 кв. м);

- увеличение количество и площади благоустроенных общественных территорий – 1 (15 165 кв. м).

4. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программы «Формирование современной городской среды на территории Моздокского городского поселения на 2017 год» предполагается осуществлять за счет средств:

- федерального бюджета – 13 956,4 тыс. рублей;

- республиканского бюджета – 1 213,6 тыс. рублей;

- местный бюджет – 200 тыс. рублей.

Всего в 2017 году предусмотрено средств в размере 15 370,00 тыс. рублей.

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению исходя из возможностей.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с таблицей 1 к программе.

Таблица № 1

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена бортового камня | м. п. | 1 777,47 |
| 2 | Стоимость ремонта дороги с гравийным покрытием с добавлением нового материала | кв. м | 69,20 |
| 3 | Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара толщ. 40 мм | кв. м | 971,36 |
| 4 | Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара из бетонных плит | кв. м | 1 250,88 |
| 5 | Стоимость ремонта подпорных стен и парапетов | куб. м | 14 969,00 |
| 6 | Устройство асфальтобетонного покрытия дорог и проездов толщиной 70 мм | кв. м | 917,69 |
| 7 | Стоимость ремонта и содержание ливневой канализации | м. п. | 748,00 |
| 8 | Стоимость установки скамьи | 1 шт. | 15 097,91 |
| 9 | Стоимость установки урны(уличная) | 1 шт. | 5 847,96 |
| 10 | Установка светильника на кронштейнах | 1 шт. | 5 187,22 |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лето | зима |
| 1 | Стоимость содержания зеленых насаждений (газон) | кв. м | 56,77 | 48,60 |
| 2 | Стоимость содержания зеленых насаждений (цветник) | кв. м | 62,50 | 290,50 |
| 3 | Стоимость содержания зеленых насаждений (дерево) | шт. | 10,80 | 390,20 |
| 4 | Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник) | кв. м | 79,60 | 59,80 |
| 5 | Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник - роза) | шт. | 7,50 | 116,47 |
| 6 | Стоимость содержания зеленых насаждений (живая изгородь) | м | 35,40 | 70,41 |
| 7 | Стоимость ремонта зеленых насаждений (устройство цветника) | кв. м | 1 356,00 |  |
| 8 | Стоимость посадки зеленых насаждений (гидропосев обыкновенного газона) | кв. м | 490,09 |  |
| 9 | Стоимость кошения газона (сорной растительности) с применением средств малой механизации | кв. м | 3,61 | - |
| 10 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника (2,5куб. м) | куб. м | 12 323,70 |  |
| 11 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без применения гидроподъемника(2,5 м3) | куб. м | 3 858,68 |  |
| 12 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавочка) | шт. | 3 077,00 |  |
| 13 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавочка на подпорной стене) | м | 2 558,00 |  |
| 14 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт урны 30 л) | шт. | 986,00 |  |
| 15 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт урны 90 л) | шт. | 1 189,00 |  |
| 16 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 30 л) | шт. | 1 077,00 |  |
| 17 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 90 л) | шт. | 1 752,00 |  |
| 18 | Стоимость оформления цветника декоративной щепой | кв. м | 413,00 |  |

| Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Моздокского городского поселения на 2017 год» Мероприятия Программы, показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  | Показатели результативности выполнения программы |
|  |  |  |  | всего 2017г. | по видам работ 2017г. |  |
| Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территории Моздокского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование эстетичного вида городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | 2017 | АМС Моздокского городского поселения | Всего | 15 370,00 | 15 370,00 | Усовершенствованный эстетичный вид городского поселения, гармоничная архитектурно-ландшафтная среда |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 13 956,40 | 13 956,40 |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 1 213,60 | 1 213,60 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 200,00 | 200,00 |  |
| 1. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий по: | 2017 |  | ФБ, РБ, МБ | 10 253,40 | 10 253,40 | Виды работ согласно минимальному перечню |
|  |  |  | МБ | 140,00 | 140,00 | разработка дизайн-проектов |
| мкр. Моздок-1, д. 36;37 |  |  | ФБ, РБ | 1 501,23 | 1 220,35 | ремонт а/б покрытия 1375 кв. м. |
|  |  |  |  |  | 58,47 | установка металлических урн 10 шт. |
|  |  |  |  |  | 109,99 | установка скамеек 14 шт. |
|  |  |  |  |  | 112,41 | установка светильников уличных 10 шт. |
| мкр. Моздок-1, д, 32;33 |  |  | ФБ, РБ | 1 498,77 | 1 266,34 | ремонт а/б покрытия 1670 кв. м |
|  |  |  |  |  | 46,78 | установка металлических урн 8 шт. |
|  |  |  |  |  | 94,28 | установка скамеек 12 шт. |
|  |  |  |  |  | 91,37 | установка светильников уличных 8 шт. |
| г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 1А; 1Б |  |  | ФБ, РБ | 1 354,78 | 1 307,42 | ремонт а/б покрытия 2323,5 кв. м |
|  |  |  |  |  | 11,70 | установка металлических урн 2 шт. |
|  |  |  |  |  | 15,71 | установка скамеек 2 шт. |
|  |  |  |  |  | 19,95 | установка светильников уличных 2 шт. |
| г. Моздок, ул. Кирова д. 110; Б. Хмельницкого, д. 1А |  |  | ФБ, РБ | 1 015,22 | 967,86 | ремонт а/б покрытия 1393 кв. м |
|  |  |  |  |  | 11,70 | установка металлических урн 2 шт. |
|  |  |  |  |  | 15,71 | установка скамеек 2 шт. |
|  |  |  |  |  | 19,95 | установка светильников уличных 2 шт. |
| г. Моздок, ул. Маркова, д. 1 |  |  | ФБ, РБ | 181,25 | 107,24 | ремонт а/б покрытия 255 кв. м |
|  |  |  |  |  | 17,54 | установка металлических урн 3 шт. |
|  |  |  |  |  | 23,57 | установка скамеек 3 шт. |
|  |  |  |  |  | 32,91 | установка светильников уличных 3 шт. |
| г. Моздок, ул. Гуржибекова, д. 6 |  |  | ФБ, РБ | 988,58 | 867,88 | ремонт а/б покрытия 1485 кв. м |
|  |  |  |  |  | 29,24 | установка металлических урн 5 шт. |
|  |  |  |  |  | 39,28 | установка скамеек 5 шт. |
|  |  |  |  |  | 52,18 | установка светильников уличных 5 шт. |
| г. Моздок, ул. Кирова, 124 |  |  | ФБ, РБ | 1 203,57 | 1 055,56 | ремонт а/б покрытия 1330 кв. м |
|  |  |  |  |  | 35,08 | установка металлических урн 6 шт. |
|  |  |  |  |  | 47,14 | установка скамеек 6 шт. |
|  |  |  |  |  | 65,78 | установка светильников уличных 6 шт. |
| г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 21; 23 |  |  | ФБ, РБ | 948,64 | 834,74 | ремонт а/б покрытия 1456 кв. м |
|  |  |  |  |  | 40,94 | установка металлических урн 7 шт. |
|  |  |  |  |  | 31,43 | установка скамеек 4 шт. |
|  |  |  |  |  | 41,54 | установка светильников уличных 4 шт. |
| г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 11; 15; 17 |  |  | ФБ, РБ | 1 421,36 | 1 276,84 | ремонт а/б покрытия 2294 кв. м |
|  |  |  |  |  | 35,08 | установка металлических урн 6 шт. |
|  |  |  |  |  | 47,14 | установка скамеек 6 шт. |
|  |  |  |  |  | 62,30 | установка светильников уличных 6 шт. |
| 2. Благоустройство общественной территории общего пользования МГП: |  |  | ФБ, РБ, МБ | 5 116,60 | 5 116,60 | Мероприятия |
| Сквер имени Братьев Дубининых, г. Моздок, ул. Т. Шевченко-Кирова |  |  | ФБ, РБ, МБ | 5 116,60 | 5 056,60 | благоустройство (согласно дизайн-проекту) |
|  |  |  |  |  | 60,00 | разработка дизайн-проекта |

Приложение № 1

к мероприятиям программы

Предполагаемый вид конструкций

|  | Скамья без спинки Характеристики:; длина скамейки – 1,5 м ширина – 380 мм высота – 680 мм. |
| --- | --- |
|  | Скамья без спинки Характеристики:; длина скамейки – 2,0 м ширина – 385 мм высота – 660 мм. |
|  | Скамья со спинкой Характеристики:; длина скамейки – 2,085 м ширина – 770 мм высота – 975 мм. |
|  | Урна металлическая «Деревянный декор» Характеристики:; высота – 665 мм ширина – 420 мм объем – 10 л. |
|  | Урна для мусора Характеристики:; высота – 540 мм ширина – 400 мм объем – 20 л. |
|  | Урна уличная Характеристики:; высота – 570 мм ширина – 480 мм объем – 40 л. |

- Уличный светодиодный светильник 60Вт серии "ЭСТ" с боковой подсветкой

|  | Максимально потребляемая мощность:; 60ВТ. Коэффициент мощности:; >0.98. Цветовая температура:; 5000-5500К. Коэффициент пульсаций:; менее 1%. Яркость без подсветки :; 6700LM. Эффективность светильника в сборе:; 125Лм/Вт. Рабочая температура:; -40+50 градусов С. Защита:; IP-65. Вес:; 3кг. |
| --- | --- |

- Светильник РТУ06-125-004 Шар (матовый)

|  | Тип лампы: ДРЛ Мощность ламп, Вт:125 Диаметр, мм:400 Высота, мм:470 Степень защиты: IP54 Тип цоколя: E27 Способ монтажа: Торшерный Напряжение, В:220 Световой поток, Лм:6300 Материал рассеивателя: Поликарбонат |
| --- | --- |