П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# Администрация местного самоуправления

# Моздокского городского поселения

# Республики Северная Осетия - Алания

№    1080			                                                            от   « 28 »   07          2017г.

О внесении изменений в постановление

администрации местного самоуправления

Моздокского городского поселения от 08.12.2016г.

№ 2158 «Об утверждении муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и благоустройство

массового отдыха на период 2017 - 2019 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 15.07.2013г. № 1151 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (с изм. постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия – Алания от 14.07.2016г. № 1311),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 08.12.2016г.                   № 2158 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на период 2017 - 2019 годы» следующие изменения:

- 1.1. пункт «Финансовое обеспечение программы» в Паспорте муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на период 2017 - 2019 годы» изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение программы (тыс. руб.) | Общий объем финансирования программы составляет 41 970,16 тыс. руб. Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2017 - 2019гг.» составляет 15 323,92 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 2 537,1 тыс. руб.; 2018 год – 7 708,44 тыс. руб.; 2019 год – 5 078,38 тыс. руб. Подпрограмма 2. «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2017 - 2019гг.» составляет 26 646,24 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 8 890,180 тыс. руб.; 2018 год – 8 820,27 тыс. руб.; 2019 год – 8 935,79 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2. раздел «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

- ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования программы составляет                                41 970,16 тыс. руб.

Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2017 - 2019гг.» составляет 15 323,92 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 2 537,1 тыс. руб.;

2018 год – 7 708,44 тыс. руб.;

2019 год – 5 078,38 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2017 - 2019гг.» составляет 26 646,24 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 8 890,180 тыс. руб.;

2018 год – 8 820,27 тыс. руб.;

2019 год – 8 935,79 тыс. руб.

- 1.3. приложение № 2 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на период                     2017 - 2019 годы» изложить в следующей редакции:

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| № п\п | Наименование Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования |  | Планируемые объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| ИТОГО по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | 2 537,100 | 7 708,440 | 5 078,380 |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха населения Моздокского городского поселения на 2017 - 2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. «Обеспечение проведения строительства и ремонта объектов муниципальной собственности и контроль качества производимых улучшений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  |  |  | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 1 | Изготовление проектно-сметной документации на кап ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» | 2017-2019гг. | Средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 2. «Содержание мест массового отдыха населения и проведение массовых культурно-зрелищных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  |  |  | 2 487,100 | 7 658,440 | 5 028,380 |
| Капитальный ремонт, реконструкция, устройство объектов муниципальной собственности, в т.ч. |  | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» | 2017-2019гг. | Средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение |  | 97,5 | 181,9 | 0,0 |
| 2 | Капитальный ремонт сцены (навеса) в Парке Победы |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Устройство водопровода в Парке Победы |  |  |  |  | 97,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Устройство тротуарной дорожки из отсевов дробления в Парке Победы |  |  |  |  | 0,0 | 181,9 | 0,0 |
| 5 | Изготовление наглядной агитации об охране окружающей среды и безопасности на водных объектах | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» | 2017-2019гг. | Средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Текущий ремонт объектов и содержание территории «Парка Победы», в т.ч. |  | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» | 2017-2019гг. | Средства бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение |  | 1 849,6 | 5 460,04 | 4 475,38 |
| 6 | Водоподпитка детского пляжа |  |  |  |  | 0,0 | 3 000,0 | 2 009,0 |
| 7 | Ремонт сети паркового освещения с частичной заменой пускорегулирующего оборудования, светильников, проводов. |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 8 | Приобретение посадочного материала (хвойные, липа и т.д.) |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Автоуслуги по монтажным (демонтажным) работам (автовышка) |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 10 | Услуги по планировке (выравниванию) территорий |  |  |  |  | 153,6 | 140,04 | 126,38 |
| 11 | Услуги по покосу сорной растительности (роторной косилкой) |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 12 | Услуги по покосу сорной растительности (ручной косилкой) |  |  |  |  | 300,0 | 670,0 | 690,0 |
| 13 | Посадка цветочной рассады в Парке Победы |  |  |  |  | 0,00 | 150,0 | 150,0 |
| 14 | Расчистка площадей от валежника и бурелома (распиловка и вывоз) |  |  |  |  | 184,533 | 200,0 | 200,0 |
| 15 | Обработка зеленых насаждений от клеща (паразитов) методом распыления |  |  |  |  | 100,0 | 200,0 | 200,0 |
| 16 | Формовочная обрезка и спиливание аварийных деревьев с вывозом |  |  |  |  | 134,0 | 200,0 | 200,0 |
| 17 | Очистка дна водоема, с ремонтом выпускного клапана, подсыпкой песчаной смесью, очистка от заиления выпускного шлюза, благоустройство береговой линии |  |  |  |  | 477,467 | 400,0 | 400,0 |
| 18 | Приобретение биопрепарата для биологической очистки водоема |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 19 | Приобретение основных средств | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» | 2017-2019гг. | Средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 20 | Приобретение материальных активов (хоз. инвентарь, материалы, гербициды по обработке сорной растительности и др.) | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» | 2017-2019гг. | Средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 21 | Приобретение и установка Детского игрового городка в прибрежной береговой линии | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» | 2018 г. | Средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение |  | 0,0 | 270,0 | 0,0 |
| 22 | Приобретение сувенирной и подарочной продукции ко Дню города | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» | 2017-2019г.г. | Средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение |  | 160,0 | 166,5 | 173,0 |
| 23 | Организация и проведение массовых культурно-зрелищных мероприятий | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» | 2017-2019г.г. | Средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 24 | Реконструкция здания Молодежного киноконцертного комплекса | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» | 2017-2019 гг. |  | Средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | 8 890,180 | 8 820,270 | 8 935,790 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2017 - 2019 годы»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Содержание МКУ МО МГП «ГЦД» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  |  |  | 8 890,180 | 8 820,270 | 8 935,790 |
| 25 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» | 2017-2019г.г.. |  | Средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение | 8 890,180 | 8 820,270 | 8 935,790 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 11 427,28 | 16 528,71 | 14 014,17 |

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                  С.Б. Джанжаков