Приложение №1

к постановлению администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения

от 14.08.2018г. № 1134

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018-2022 годы»**

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018-2022 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;  Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения |
| Основной разработчик программы | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования – Моздокское городское поселение «Управление городского хозяйства» |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования – Моздокское городское поселение «Управление городского хозяйства» |
| Участники программы | Организации по управлению многоквартирными домами всех форм собственности;  Товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы;  Собственники помещений многоквартирных домов. |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды Моздокского городского поселения;  Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Моздокского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Моздокского городского поселения. 2. Формирование реализованных практик благоустройства на территории Моздокского городского поселения. 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, проживающих и расположенных на территории Моздокского городского поселения в реализацию мероприятий по благоустройству территории Моздокского городского поселения. 4. Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых и общественных территорий. 5. Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды. 6. Создание и развитие эстетичности и социально-экологической организованной городской среды. |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий. 2. Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий. 3. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий. 4. Доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий. |
| Срок реализации | Программа реализуется в течение 2018-2022 годов |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Общий объем финансирования программы составит 14 862,559 тыс. рублей, из них:  8 159,914 тыс. рублей – дворовые территории;  6 702,645 тыс. рублей – общественные территории.  Источники финансирования:  Федеральный бюджет – 7 440,0 тыс. рублей, из них  на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 4 025,633 тыс. рублей, на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 3 414,367 тыс. рублей.  Республиканский бюджет – 560,0 тыс. рублей, из них  на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 303,005 тыс. рублей, на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 256,995 тыс. рублей.  Местный бюджет – 6 815,879 тыс. рублей,  из них на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 3 784,596 тыс. рублей, в том числе – 246,0 тыс. рублей на разработку дизайн-проектов  на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 3 031,283 тыс. рублей, в том числе – 30,0 тыс. рублей на разработку дизайн-проектов.  Внебюджетные источники  финансирования – 46,680 тыс. рублей на мероприятия по благоустройству дворовых территорий согласно дополнительному перечню |
| Ожидаемые результаты | 1. Повышение уровня комплексного благоустройства общественных территорий, включая благоустройство скверов, освещение общественных территорий, сохранение и увеличение числа озелененных территорий. 2. Увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий, на территории Моздокского городского поселения. 3. Повышение уровня комфорта граждан. 4. Улучшение внешнего облика Моздокского городского поселения. |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы благоустройство Моздокского городского поселения**

Природно-климатические условия Моздокского городского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры.

Анализ сферы благоустройства в Моздокском городском поселении показал, что в последние годы в Моздокском городском поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

В то же время в вопросах благоустройства Моздокского городского поселения имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем, санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления поселения с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обуславливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Так, на территории Моздокского городского поселения имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

В настоящее время большая часть дворовых и общественных территорий имеют значительный износ, что является фактором сдерживания динамичного развития имиджа и перспектив развития Моздокского городского поселения.

В результате интенсивной эксплуатации фактическое состояние не соответствует современным требованиям и нуждается в модернизации.

1. Количество благоустроенных дворовых территорий – 9, площадь благоустроенных дворовых территорий – 13 581,5 кв. м.
2. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий составляет – 3,8%.
3. Население, проживающее в МКД с благоустроенными дворовыми территориями – 1450 человек, доля от общей численности населения МО Моздокского городского поселения, проживающего в МКД – 6,8%.
4. Количество муниципальных территорий общего пользования – 13, площадь – 110га.
5. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 0,0га, доля – 0%.
6. Площадь муниципальных территорий общего пользования нуждающихся в благоустройстве – 110га, доля – 100%.
7. Собственники помещений в МКД участвуют в благоустройстве дворовых территорий в рамках субботников, месячников и др. мероприятий.

Дворовые территории и участки наиболее посещаемых общественных пространств, требуют проведения необходимых работ.

На текущий момент к ним относятся:

* ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории, в том числе места стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам Моздокского городского поселения и проездов к ним;
* ремонт и восстановление дворового освещения;
* установка малых архитектурных форм (урн, скамеек);
* установка ограждений;
* оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных;
* оборудование автомобильных парковок;
* озеленение территорий.

Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий позволит выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить комфортные условия проживания граждан.

**Раздел 2. Основные понятия, цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации программы, основные ожидаемые**

**конечные результаты** **Программы**

Основные понятия, используемые в Программе:

Благоустройство территории- комплекс предусмотренных правилами благоустройства территорий муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Дворовая территория многоквартирных домов- совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

1. Благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

**минимальный перечень работ:**

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн;

С приложением визуализированного (фото) перечня образцов и элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории.

**дополнительный перечень работ:**

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) озеленение;

г) оборудование автомобильных парковок;

д) устройство контейнерной площадки (при необходимости).

е) устройство пандусов (при необходимости).

ж) ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости).

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

2) Благоустройство территорий общего пользования, предусматривающее:

а) обеспечение освещения общественных территорий;

б) установка скамеек;

в) установка урн;

г) озеленение.

- благоустройство парков/скверов/бульваров;

- устройство освещения улицы/парка/сквера/бульвара;

- благоустройство набережной

- благоустройство места для купания (пляжа);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило – Дом культуры или библиотека);

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков;

- иные объекты.

Общественная территория- территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц на безоплатной основе (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки).

Заинтересованные лица- собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащейблагоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц- выполнение неоплачиваемых работ по благоустройству, не требующих специальной квалификации (субботник, окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб).

Программа разработана с целью формирования современной (комфортной) городской среды и позитивного имиджа Моздокского городского поселения.

Задачи программы**:**

* повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
* формирование реализованных практик благоустройства на территории (парков, скверов, бульваров, набережных и др.);
* повышение квалификации сотрудников органов власти Моздокского городского поселения, отвечающих за реализацию Программу по благоустройству;
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Моздокского городского поселения;
* повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых и общественных территорий.

Создание современной (комфортной) среды городов возможно при соблюдении ряда условий, которые отвечают принципам программно-целевого метода планирования бюджета:

1. Повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов, вовлечение граждан в реализацию Программы;
2. Комплексное совершенствование системы благоустройства территории населенных пунктов в соответствии с требованиями действующих норм;
3. Оптимизация уровня благоустройства среды предполагает учёт интересов всех структурных и территориальных объектов, требующих

повышения качества благоустройства, вне зависимости от формы собственности и местоположения;

1. Развитие системы озеленённых пространств в городской среде в соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования;
2. Развитие системы благоустройства с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий.

Целью данной Программы является повышение уровня комплексного благоустройства территории Моздокского городского поселения.

Основной задачей для достижения поставленной цели является - совершенствование эстетичного вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

**Определены следующие цели Программы:**

* создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в Моздокском городском поселении;
* формирование современного облика дворовых и общественных территорий Моздокского городского поселения;
* повышение уровня привлекательности Моздокского городского поселения.

Для достижения целей Программы необходимо:

1. Обеспечить вовлечение жителей и заинтересованных лиц в реализацию муниципальных проектов по благоустройству;
2. Обеспечить благоустройство дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;
3. Обеспечение внедрения мероприятий на повышение энергетической эффективности объектов благоустройства (например: внедрение энергосберегающих источников освещения и прочее).

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

1. Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении;
2. Повышение уровня комфорта и внешнего облика городов и сельских поселений;
3. Повышение энергетической эффективности объектов благоустройства.

**Раздел 3. Характеристика мер государственного и правового**

**регулирования**

Программа предусматривает применение комплекса мер государственного правового регулирования, обеспечивающего проведение на территории Моздокского городского поселения государственной политики и осуществляющего управление, нормативно-­правовое регулирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые реализуются путем принятия нормативных правовых актов Моздокского городского поселения и выполнения нормативных правовых актов Российской Федерации.

В рамках мероприятий Программы также предусматриваются отдельные меры правового регулирования в сфере реализации Программы.

**Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы**

Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения должна быть обеспечена разработка муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, принятие и реализация которых является одним из условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № [169 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16.12.2017г. № 1578),](http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-10.02.2017-N-169/) и направленных на развитие городской среды в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации.

Разработку муниципальной программы рекомендуется осуществлять исходя из следующих принципов:

* полнота и достоверность информации;
* прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включении объектов благоустройства в муниципальную программу;
* приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;
* эффективность расходования федеральной субсидии путем обеспечения высокой степени готовности к реализации региональной программы на стадии ее формирования.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает ее разработку, координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы, а также мониторинг ее реализации и предоставление отчетности о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Одним из основных критериев качества и комфортности условий проживания в населенных пунктах, является обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Планировка и застройка муниципальных образований, формирование жилых и рекреационных зон проводились, как правило, без учета требований доступности для маломобильных граждан. Состояние объектов благоустройства городских территорий в большинстве случаев не обеспечивает свободное передвижение людей с ограниченными возможностями. В данной связи муниципальными программами благоустройства, разработанными в рамках Программы, должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности благоустраиваемых территорий для маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий Программы, с указанием исполнителей, результатов реализации приведены в Приложениях № 1, 2 к Программе.

**Перечень работ по благоустройству дворовых территорий**

Благоустройство дворовых территорий предусматривает:

1. Минимальный перечень работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в приложении №4 к настоящей программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ, приведена в приложении №5 к настоящей программе.

2. Дополнительный перечень работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в приложении №4 к настоящей программе.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ, приведена в приложении №5 к настоящей Программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ, рассчитана в соответствии с действующими нормативными актами.

При этом, указанные расценки могут быть рассчитаны муниципальным образованием самостоятельно или с привлечением специализированных организаций (например, центры ценообразования).

Также стоимость работ может быть определена в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (утв. [приказом](http://base.garant.ru/70473958/) Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. № 567) к Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**Форма и минимальная доля участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий**

Форма участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории может быть трудовой и (или) финансовой.

Заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству), в случае участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, должны руководствоваться действующим законодательством в сфере реализации настоящей Программы, а также требованиями Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приведенногов приложении №2 к настоящему Постановлению.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

Кроме финансового (денежного) вклада, вклад может быть внесен в неденежной форме. Трудовое участие - это добровольное и безвозмездное участие жителей в работах по благоустройству. В частности, этом может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т. д.).

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Раздел 5. Информация об участии общественных и научных организаций**

**в реализации Программы**

Главным принципом механизма реализации Программы является принцип общественного участия в процессах формирования и контроля программных мероприятий, так как задачи Программы направлены в первую очередь на создание комфортных условий проживания самих граждан, которые вправе предлагать объекты для благоустройства, а также получать оперативную информацию обо всех этапах реализации Программы.

**Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

Общий объем финансирования программы составит 14 862,559 тыс. рублей, из них:

8 159,914 тыс. рублей – дворовые территории;

6 702,645 тыс. рублей – общественные территории.

Источники финансирования:

Федеральный бюджет – 7 440,0 тыс. рублей, из них

на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 4 025,633 тыс. рублей;

на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 3 414,367 тыс. рублей.

Республиканский бюджет – 560,0 тыс. рублей, из них

на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 303,005 тыс. рублей;

на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 256,995 тыс. рублей.

Местный бюджет – 6 815,879 тыс. рублей, из них

на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 3 784,596 тыс. рублей, в том числе – 246,0 тыс. рублей на разработку дизайн-проектов;

на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 3 031,283 тыс. рублей, в том числе – 30,0 тыс. рублей на разработку дизайн-проектов.

Внебюджетные источники

финансирования – 46,680 тыс. рублей на мероприятия по благоустройству дворовых территорий согласно дополнительному перечню.

Объем финансового обеспечения Программы будет актуализироваться по мере доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию данной программы (Приложения № 1, 2 к Программе).

**Порядок расходования средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий**

Расходование субсидий возможно одним из следующих путей:

- предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности), и (или) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления.

**Раздел 7. План-график благоустройства дворовых и общественных территорий на 2018-2022 гг.**

В Моздокском городском поселении в период с 10.07.2017 года по 25.07.2017 года, согласно постановлению администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от07.07.2017 года № 973 «О проведении инвентаризации дворовых территорий, прилегающих к МКД, и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, нуждающихся в благоустройстве, территорий муниципального образования – Моздокское городское поселение» была проведена инвентаризация дворовых территорий, прилегающих к МКД, общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, нуждающихся благоустройстве, территорий муниципального образования –Моздокское городское поселение».

Были составлены Паспорта благоустройства указанных территорий и общий Паспорт благоустройства населенного пункта МО - Моздокское городское поселение.

По итогам проведения инвентаризации составлен План-график благоустройства дворовых и общественных территорий, расположенных на территории Моздокского городского поселения на 2018-2022гг. (Приложение № 3к Программе) включающий в себя адрес территории и дату предполагаемого благоустройства.

**Раздел 8. Анализ рисков реализации Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников Программы и негативно влияющих на основные параметры Программы) и описание мер управления рисками реализации Программы**

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие внешние риски реализации Программы:

* законодательные риски, связанные с несовершенством законодательной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
* финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств, направляемых на реализацию основных мероприятий Программы, оптимизацией расходов при формировании проекта бюджета Моздокского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период. Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий Программы, снижение эффективности использования выделяемых бюджетных средств.

Внешними рисками реализации Программы являются действие обстоятельств непреодолимой силы, изменение федерального законодательства.

К внутренним рискам реализации Программы относятся следующие организационные и управленческие риски:

* недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках реализации Программы;
* несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;
* недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при возникновении внешних рисков реализации Программы.

В целях минимизации вышеуказанных рисков реализации Программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации Программы:

* оперативный мониторинг хода реализации Программы;
* оптимизация расходов бюджета Моздокского городского поселения и привлечение дополнительных средств на выполнение основных мероприятий Программы (подпрограмм Программы);
* оперативное реагирование на изменения федерального законодательства;
* определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;
* своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Финансирование основных мероприятий Программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга хода и эффективности её реализации в отчетном периоде.

Приложение №1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Моздокском

городском поселении на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Номер и наименование** | **Ответственный исполнитель программы** | **Источник**  **финансирования**  **(наименования**  **источников**  **финансирования)** | **Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)** | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа**  **«Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018-2022 годы»** | **Мероприятие 1.**  **«Благоустройство дворовых территорий Моздокского городского поселения»** | **МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства»** | **всего,** | 7 913,914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **в т.ч. по отдельным источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |
| **федеральный**  **бюджет** | 4 025,633 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **республиканский**  **бюджет** | 303,005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **бюджет МГП** | 3 538,596 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **внебюджетные средства** | 46,680 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1**  **«Разработка дизайн-проектов»** | **МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства»** | **всего,** | 246,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **в т.ч. по отдельным источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |
| **бюджет МГП** | 246,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие2.**  **«Благоустройство**  **общественных**  **территорий**  **МГП»** | **МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства»** | **всего,** | 6 672,645 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **в т.ч. по отдельным источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |
| **федеральный**  **бюджет** | 3 414,367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **республиканский**  **бюджет** | 256,995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **бюджет МГП** | 3 001,283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **внебюджетные**  **средства** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 2.1**  **«Разработка дизайн-проектов»** | **МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства»** | **всего,** | 30,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **в т.ч. по отдельным источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |
| **бюджет МГП** | 30,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018-2022 годы»

**Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды**

**в Моздокском городском поселении на 2018-2022 гг.»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель, задачи, наименование мероприятий** | **Источники финансирования** | **Объемы финансирования (тыс. руб.)** | | **Показатели результативности выполнения программы** |
| **всего 2018г.** | **по видам работ 2018г.** |
| **Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территории Моздокского городского поселения** | | | | |
|
| **Совершенствование эстетичного вида городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды** | **Всего** | **14 862,559** | **14 862,559** | **Усовершенствованный эстетичный вид городского поселения, гармоничная архитектурно-ландшафтная среда** |
| **Федеральный бюджет** | **7 440,000** | **7 440,000** |
| **Республиканский бюджет** | **560,000** | **560,000** |
| **Местный бюджет** | **6 815,879** | **6 815,879** |
| **Внебюджетные источники финансирования (ВБ)** | **46,680** | **46,680** |
| **1. Разработка дизайн-проектов** | | | | |
| **Дворовые территории** | **МБ** | **246,000** | **246,000** | Разработка дизайн-проектов |
| **Общественные территории** | **МБ** | **30,000** | **30,000** | Разработка дизайн-проектов |
| **2. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий** | | | | |
| **мкр. Моздок-1, д. 26** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***859,316*** | ***859,316*** | ***По всем видам работ*** |
| ФБ, РБ, МБ | 859,316 | **859,316** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 779,619 | ремонт а/б покрытия 970 м2 |
| 24,015 | установка бульварных скамеек 2 шт. |
| 13,493 | установка металлических урн 2 шт. |
| 42,189 | установка светильников уличных 4 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,000 | **0,000** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **г. Моздок, ул. Кирова, д. 124А** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 500,813*** | ***1 500,813*** | ***По всем видам работ*** |
| ФБ, РБ, МБ | 1 267,526 | **1 267,526** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 1 169,967 | ремонт а/б покрытия 1128 м2 |
| 39,828 | установка бульварных скамеек 4шт. |
| 27,303 | установка металлических урн 4 шт. |
| 30,428 | установка светильников уличных 4 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 233,287 | **233,287** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| 233,287 | установка детского комплекса ДИК-22 1 шт. |
| **г. Моздок, ул. Кирова, д. 149** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 380,509*** | ***1 380,509*** | ***По всем видам работ*** |
| ФБ, РБ, МБ | 1 110,633 | **1 110,633** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 1 018,323 | ремонт а/б покрытия 1127,68 м2 |
| 48,030 | установка бульварных скамеек 4 шт. |
| 33,733 | установка металлических урн 5 шт. |
| 10,547 | установка светильников уличных 1 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 269,876 | **269,876** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| 180,207 | установка горки 1 шт. |
| 55,881 | установка стола 1 шт. |
| 33,788 | установка песочницы 1 шт. |
| **г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 45** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***407,273*** | ***407,273*** | ***По всем видам работ*** |
| ФБ, РБ, МБ | 407,273 | **407,273** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 335,389 | ремонт а/б покрытия 450 м2 |
| 28,977 | установка бульварных скамеек 3 шт. |
| 20,140 | установка металлических урн 3 шт. |
| 22,767 | установка светильников уличных 3 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,000 | **0,000** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **г. Моздок, ул. Мира, д. 30** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***669,580*** | ***669,580*** | ***По всем видам работ*** |
| ФБ, РБ, МБ | 412,174 | **412,174** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 321,517 | ремонт а/б покрытия 566 м2 |
| 36,937 | установка бульварных скамеек 4 шт. |
| 25,356 | установка металлических урн 4 шт. |
| 28,364 | установка светильников уличных 3 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 257,406 | **257,406** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| 92,877 | установка детского комплекса ДИК-39 1 шт. |
| 37,311 | установка качели-балансира КБ-01 1 шт. |
| 59,347 | установка карусели с рулем 1 шт. |
| 67,871 | установка домика-беседки "Шахматы" 1 шт. |
| **г. Моздок, ул. Салганюка, д. 82** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***854,150*** | ***854,150*** | ***По всем видам работ*** |
| ФБ, РБ, МБ | 854,150 | **854,150** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 795,547 | ремонт а/б покрытия 922 м2 |
| 24,015 | установка бульварных скамеек 2 шт. |
| 13,493 | установка металлических урн 2 шт. |
| 21,095 | установка светильников уличных 2 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,000 | **0,000** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **г. Моздок, ул. Советов, д. 8Б** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***760,864*** | ***760,864*** | ***По всем видам работ*** |
| ФБ, РБ, МБ | 587,840 | **587,840** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 514,217 | ремонт а/б покрытия 933 м2 |
| 29,870 | установка бульварных скамеек 3 шт. |
| 20,732 | установка металлических урн 3 шт. |
| 23,021 | установка светильников уличных 3 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 173,024 | **173,024** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| 131,549 | установка детского игрового комплекса ДИК-24 1 шт. |
| 41,475 | посадка деревьев - туя колоновидная Н=2,0 м 9 шт. |
| **г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 13** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***704,482*** | ***704,482*** | ***По всем видам работ*** |
| ФБ, РБ, МБ | 704,482 | **704,482** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 645,879 | ремонт а/б покрытия 702 м2 |
| 24,015 | установка бульварных скамеек 2 шт. |
| 13,493 | установка металлических урн 2 шт. |
| 21,095 | установка светильников уличных 2 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,000 | **0,000** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 21** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***776,927*** | ***776,927*** | ***По всем видам работ*** |
| ФБ, РБ, МБ | 776,927 | **776,927** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 718,324 | ремонт а/б покрытия 890 м2 |
| 24,015 | установка бульварных скамеек 2 шт. |
| 13,493 | установка металлических урн 2 шт. |
| 21,095 | установка светильников уличных 2 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,000 | **0,000** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **3. Благоустройство общественных территорий общего пользования МГП** | | | | |
| **Сквер имени Братьев Дубининых, г. Моздок, ул. Т.Шевченко – ул. Кирова** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***6 672,645*** | ***6 672,645*** | ***По всем видам работ*** |
| ФБ, РБ, МБ | 6 672,645 | **6 672,645** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 6 672,645 | благоустройство (согласно дизайн-проекту) |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,000 | **0,000** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
|  | | | | |
| **Цель, задачи, наименование мероприятий** | **Источники финансирования** | **Объемы финансирования (тыс. руб.)** | | **Показатели результативности выполнения программы** |
| **всего 2019-2022гг.** | **по видам работ 2019-2022гг.** |
| **Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территории Моздокского городского поселения** | | | | |
|
| **Совершенствование эстетичного вида городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды** | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **Усовершенствованный эстетичный вид городского поселения, гармоничная архитектурно-ландшафтная среда** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00** | **0,00** |
| **Местный бюджет** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники финансирования (ВБ)** | **0,00** | **0,00** |
| **1. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий** | | | | |
| **Все виды работ будут определены в дальнейшем** | | | | |
| **2. Благоустройство общественных территорий общего пользования МГП** | | | | |
| **Все виды работ будут определены в дальнейшем** | | | | |

Приложение №3

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в Моздокском

городском поселении на 2018-2022 годы»

**План-график**

**на 2018-2022 годы, для программы «Формирование комфортной городской среды»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2018-2022гг. | | |
| №  п/п | Адрес | Дата участия в программе |
| 1 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 26 | 2018 |
| 2 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 124А | 2018 |
| 3 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 149 | 2018 |
| 4 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 45 | 2018 |
| 5 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Мира, д. 30 | 2018 |
| 6 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Салганюка, д. 82 | 2018 |
| 7 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Советов, д. 8Б | 2018 |
| 8 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 13 | 2018 |
| 9 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 21 | 2018 |
| 10 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 22 | 2019 |
| 11 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 24 | 2019 |
| 12 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 25 | 2019 |
| 13 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Б.Хмельницкого, д. 46 | 2019 |
| 14 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 27 | 2019 |
| 15 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 38 | 2019 |
| 16 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Грозненская, д. 5 | 2019 |
| 17 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 121 | 2019 |
| 18 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 46 | 2019 |
| 19 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Салганюка, д. 84 | 2019 |
| 20 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 19 | 2019 |
| 21 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Б.Хмельницкого, д. 44 | 2021 |
| 22 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Б.Хмельницкого, д. 48 | 2019 |
| 23 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Вокзальная, д. 3 | 2022 |
| 24 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Вокзальная, д. 45 | 2021 |
| 25 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Вокзальная, д. 52 | 2021 |
| 26 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гвардейская, д. 27 | 2020 |
| 27 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гуржибекова, д. 5 | 2019 |
| 28 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 122 | 2021 |
| 29 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ленина, д. 2 | 2019 |
| 30 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ленина, д. 18 | 2020 |
| 31 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ленина, д. 20 | 2019 |
| 32 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ленина, д. 22 | 2019 |
| 33 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ленина, д. 60 | 2022 |
| 34 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ленина, д. 60А | 2022 |
| 35 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ленина, д. 62 | 2019 |
| 36 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ленина, д. 68 | 2019 |
| 37 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ленина, д. 72 | 2019 |
| 38 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ленина, д. 74 | 2020 |
| 39 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Маркова, д. 67 | 2022 |
| 40 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Мира, д. 18 | 2020 |
| 41 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Мира, д. 18А | 2020 |
| 42 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Мира, д. 20 | 2019 |
| 43 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Мира, д. 32 | 2020 |
| 44 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Мира, д. 33 | 2020 |
| 45 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Мира, д. 38 | 2019 |
| 46 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Пролетарская, д. 49 | 2022 |
| 47 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Соколовского, д. 1 | 2022 |
| 48 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фрунзе, д. 7А | 2020 |
| 49 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фрунзе, д. 8А | 2020 |
| 50 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фрунзе, д. 8Б | 2020 |
| 51 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фрунзе, д. 14 | 2022 |
| 52 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фрунзе, д. 16 | 2019 |
| 53 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фрунзе, д. 18 | 2019 |
| 54 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. К.Хетагурова, д. 13Б | 2019 |
| 55 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. К.Хетагурова, д. 19 | 2019 |
| 56 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. К.Хетагурова, д. 30 | 2020 |
| 57 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 4 | 2020 |
| 58 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Пролетарская, д. 56 | 2020 |
| 59 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 1 | 2019 |
| 60 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 2 | 2019 |
| 61 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 3 | 2019 |
| 62 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 4 | 2019 |
| 63 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 5 | 2019 |
| 64 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 8 | 2019 |
| 65 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 10 | 2019 |
| 66 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 11 | 2019 |
| 67 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 12 | 2019 |
| 68 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 13 | 2019 |
| 69 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 14 | 2019 |
| 70 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 15 | 2019 |
| 71 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 16 | 2019 |
| 72 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 17 | 2019 |
| 73 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 18 | 2019 |
| 74 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 19 | 2019 |
| 75 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 20 | 2019 |
| 76 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 21 | 2019 |
| 77 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 23 | 2020 |
| 78 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 28 | 2020 |
| 79 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 29 | 2020 |
| 80 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 30 | 2020 |
| 81 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 31 | 2020 |
| 82 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 39 | 2021 |
| 83 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Грозненская, д. 3 | 2021 |
| 84 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Салганюка, д. 85 | 2021 |
| 85 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Степная, д. 22 | 2022 |
| 86 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Степная, д. 24 | 2022 |
| 87 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Степная, д. 25 | 2022 |
| 88 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фрунзе, д. 10 | 2022 |
| 89 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фрунзе, д. 10А | 2022 |
| 90 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фрунзе, д. 10Б | 2022 |
| 91 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фрунзе, д. 10Д | 2022 |
| 92 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гагарина, д. 24 | 2022 |
| 93 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гагарина, д. 26 | 2022 |
| 94 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гагарина, д. 27А | 2022 |
| 95 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гастелло, д. 1А | 2022 |
| 96 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гастелло, д. 4 | 2022 |
| 97 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гастелло, д. 5 | 2022 |
| 98 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гастелло, д. 6 | 2022 |
| 99 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гастелло, д. 12 | 2022 |
| 100 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. З. Космодемьянской, д. 3А | 2022 |
| 101 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. З. Космодемьянской, д. 4 | 2022 |
| 102 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. З. Космодемьянской, д. 5 | 2022 |
| 103 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. З. Космодемьянской, д. 6 | 2022 |
| 104 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фабричная, д. 8 | 2022 |
| 105 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фабричная, д. 9 | 2022 |
| 106 | РСО-Алания, г. Моздок, Юбилейный проезд, д. 7 | 2022 |
| 107 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 10В | 2020 |
| 108 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 12 | 2019 |
| 109 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 12Б | 2020 |
| 110 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 20 | 2021 |
| 111 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 22 | 2021 |
| 112 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 23 | 2022 |
| 113 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 24 | 2022 |
| 114 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Советов, д. 6В | 2019 |
| 115 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Советов, д. 6Б | 2019 |
| 116 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. К. Хетагурова, д. 23 | 2020 |
| 117 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 1А | 2022 |
| 118 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 1Б | 2022 |
| 119 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 102 | 2019 |
| 120 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 41 | 2019 |
| 121 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Савельева, д. 2 | 2019 |
| 122 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Октябрьская, д. 49 | 2019 |
| 123 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 99 | 2019 |
| 124 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Октябрьская, д. 88 | 2019 |
| 125 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 44А | 2019 |
| 126 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 47 | 2019 |
| 127 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 48 | 2019 |
| 128 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 49 | 2019 |
| 129 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 50 | 2019 |
| 130 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Октябрьская, д. 51 | 2019 |
| 131 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Октябрьская, д. 53 | 2019 |
| 132 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Октябрьская, д. 45 | 2019 |
| 133 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Октябрьская, д. 43 | 2019 |
| 134 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Близнюка, д. 111 | 2019 |
| 135 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 95 | 2019 |
| 136 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 97 | 2020 |
| 137 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Б. Хмельницкого, д. 34 | 2020 |
| 138 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Орджоникидзе, д. 90 | 2020 |
| 139 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Савельева, д. 4А | 2020 |
| 140 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Близнюка, д. 97 | 2020 |
| 141 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 123 | 2020 |
| 142 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 125 | 2020 |
| 143 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Орджоникидзе, д. 77 | 2020 |
| 144 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Орджоникидзе, д. 79 | 2020 |
| 145 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Садовая, д. 8 | 2020 |
| 146 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Соколовского, д. 108 | 2020 |
| 147 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Чернокурова, д. 4 | 2021 |
| 148 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 145 | 2021 |
| 149 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 153 | 2021 |
| 150 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 127 | 2021 |
| 151 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Грозненская, д. 10 | 2021 |
| 152 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 114 | 2021 |
| 153 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Савельева, д. 2А | 2021 |
| 154 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Савельева, д. 4 | 2022 |
| 155 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 45А | 2022 |
| 156 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 45Б | 2022 |
| 157 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 45 | 2022 |
| 158 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 44 | 2022 |
| 159 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Садовая, д. 12 | 2022 |
| 160 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 42 | 2022 |
| 161 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Орджоникидзе, д. 75 | 2022 |
| 162 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Маркова, д. 1 | 2022 |
| 163 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Маркова, д. 39 | 2019 |
| 164 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Пролетарская, д. 28 | 2019 |
| 165 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 145 | 2019 |
| 166 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Чернокурова, д. 4 | 2019 |
| 167 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 13 | 2019 |
| 168 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Коммунистическая, д. 16 | 2019 |
| 169 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Коммунистическая, д. 17 | 2021 |
| 170 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Коммунистическая, д. 21 | 2021 |
| 171 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 85 | 2019 |
| 172 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Орджоникидзе, д. 31 | 2019 |
| 173 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Орджоникидзе, д. 39 | 2019 |
| 174 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Салганюка, д. 31 | 2019 |
| 175 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Уварова, д. 34 | 2019 |
| 176 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Т. Шевченко, д. 31 | 2019 |
| 177 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Торговая, д. 3 | 2019 |
| 178 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Торговая, д. 4 | 2019 |
| 179 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фурманова, д. 46 | 2019 |
| 180 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Шаумяна, д. 64 | 2019 |
| 181 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Шаумяна, д. 66 | 2019 |
| 182 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Анджиевского, д. 14 | 2020 |
| 183 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Анджиевского, д. 15 | 2020 |
| 184 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Анджиевского, д. 53 | 2020 |
| 185 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Анджиевского, д. 55 | 2020 |
| 186 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Армянская, д. 29 | 2020 |
| 187 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ермоленко, д. 21 | 2020 |
| 188 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 25 | 2022 |
| 189 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 30 | 2022 |
| 190 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 40 | 2022 |
| 191 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 54 | 2022 |
| 192 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 63 | 2022 |
| 193 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 64 | 2022 |
| 194 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 75 | 2021 |
| 195 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 83 | 2022 |
| 196 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 85 | 2022 |
| 197 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 87 | 2022 |
| 198 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 12 | 2019 |
| 199 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 37 | 2019 |
| 200 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 47 | 2019 |
| 201 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 49 | 2019 |
| 202 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 76 | 2019 |
| 203 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 84 | 2021 |
| 204 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 86 | 2021 |
| 205 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 88 | 2021 |
| 206 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 92 | 2021 |
| 207 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Мира, д. 48 | 2021 |
| 208 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Советов, д. 6А | 2019 |
| 209 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Советов, д. 8 | 2019 |
| 210 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Советов, д. 8А | 2019 |
| 211 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Советов, д. 10 | 2019 |
| 212 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Советов, д. 12 | 2019 |
| 213 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Соколовского, д. 9 | 2019 |
| 214 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Соколовского, д. 25 | 2020 |
| 215 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Соколовского, д. 27 | 2020 |
| 216 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Соколовского, д. 88 | 2021 |
| 217 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Торговая, д. 3В | 2021 |
| 218 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Торговая, д. 4А | 2021 |
| 219 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Т. Шевченко, д. 8 | 2021 |
| 220 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Уварова, д. 32 | 2022 |
| 221 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Уварова, д. 36 | 2022 |
| 222 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фурманова, д. 12 | 2019 |
| 223 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фурманова, д. 31 | 2019 |
| 224 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фурманова, д. 57 | 2019 |
| 225 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Чкалова, д. 2Б | 2019 |
| 226 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Шаумяна, д. 52 | 2022 |
| 227 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 9 | 2019 |
| 228 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 10 | 2019 |
| 229 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 11 | 2019 |
| 230 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 14 | 2022 |
| 231 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 15 | 2022 |
| 232 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 16 | 2019 |
| 233 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 17 | 2022 |
| 234 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 117 | 2020 |
| Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018-2022 гг. | | |
| 1 | Сквер имени Братьев Дубининых (г. Моздок, ул. Т. Шевченко – ул. Кирова) | 2018 |
| 2 | Сквер Георгия Победоносца (г. Моздок, ул. Кирова – ул. Скудра) | 2019 |
| 3 | Сквер имени С.М. Кирова (г. Моздок, ул. Кирова) | 2019 |
| 4 | Сквер имени Л. Кондратенко (г. Моздок, ул. Комсомольская) | 2020 |
| 5 | Парк «Победы» (г. Моздок, ул. Достоевского, 1 «А») | 2020 |
| 6 | Сквер имени А.С. Пушкина (г. Моздок, ул. Кирова) | 2021 |
| 7 | Сквер Дружбы Народов (г. Моздок, ул. Кирова, 75) | 2019 |
| 8 | Сквер мемориального комплекса воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане (г. Моздок, ул. Кирова – ул. Ростовская) | 2019 |
| 9 | Сквер (г. Моздок, ул. Кирова – ул. Садовая) | 2021 |
| 10 | Сквер (г. Моздок, пл. 50 лет Октября) | 2021 |
| 11 | Сквер (г. Моздок, ул. Гагарина (район ОЭМЗ) | 2022 |
| 12 | Сквер мемориального комплекса воинам-землякам, павшим в годы ВОВ (г. Моздок, ул. Вокзальная – ул. Маркова) | 2022 |
| 13 | Сквер мемориального комплекса жертвам террористического акта 2005 года «Часовня» (г. Моздок, ул. Промышленная) | 2022 |

Приложение №4

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в Моздокском

городском поселении на 2018-2022 годы»

**Примерный визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный перечень | | |
| №п/п | Наименование | Образец элемента |
| 3 | Светодиодный светильник для ЖКХ  Влагозащищенный корпус из поликарбоната;  ударопрочное поликарбонатное стекло Мощность: 10 Вт | Описание: http://astrakhan.diode-system.com/sites/default/files/imagecache/thumbnail/svetodiodnyy_svetilnik_6_vt.jpg |
| 4 | Уличный напольный светодиодный светильник алюминий, черный/пластик  Габаритные размеры: 191х46,5х42,5 см  Мощность: 3х3,7 Вт | Описание: C:\Users\ovchinnikova\Desktop\Хайдарова\Городская среда\ulichny_fonar_paterno_94218.jpg |
| 5 | |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  | |  |  |   Светильник светодиодный влагозащищенный  Габаритные размеры:  185х90 мм  Мощность: 6 Вт | Описание: http://electropara.ru/assets/images/module_catalog/991504.jpg |
| 6 | Скамейка уличная  Материалы:  Опоры: Cталь.  Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины  Фурнитура: Оцинкованная  Габаритные размеры: 1460х555х745 мм | Описание: &Scy;&kcy;&acy;&mcy;&iecy;&jcy;&kcy;&acy; &ucy;&lcy;&icy;&chcy;&ncy;&acy;&yacy; «&Mcy;&ocy;&dcy;&iecy;&rcy;&ncy;» |
| 7 | Скамейка уличная  Материалы:  Опоры: Cталь.  Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины  Фурнитура: Оцинкованная  Габаритные размеры:  до 180х77х46 см | Описание: &Scy;&kcy;&acy;&mcy;&iecy;&jcy;&kcy;&acy; «&Pcy;&rcy;&icy;&mcy;&acy;» |
| 8 | Банкетка уличная  Опоры: Cталь с коваными элементами.  Сиденье: Брус из хвойных пород древесины  Фурнитура: Оцинкованная  Габаритные размеры:  до 300х43х44 см | Описание: &Bcy;&acy;&ncy;&kcy;&iecy;&tcy;&kcy;&acy; «&Bcy;&rcy;&icy;&zcy;» |
| 9 | Урна уличная металлическая на стойке 20л | Описание: C:\Users\ovchinnikova\Desktop\Хайдарова\Городская среда\fa1f4c3ace9cc0b53f7a90bac4b2e99a.JPG |
| 10 | Урна уличная металлическая  Габаритные размеры: 400х300х990 мм | Описание: http://garmaks.ru/uploads/1428998166.72-cke_111.png |
| 11 | Урна уличная  материал: металл, дерево  Габаритные размеры: 420х420х665 мм | Описание: &Kcy;&acy;&rcy;&tcy;&icy;&ncy;&kcy;&icy; &pcy;&ocy; &zcy;&acy;&pcy;&rcy;&ocy;&scy;&ucy; &kcy;&ucy;&pcy;&icy;&tcy;&softcy; &ucy;&rcy;&ncy;&ucy; &ucy;&lcy;&icy;&chcy;&ncy;&ycy;&iecy; &acy;&scy;&tcy;&rcy;&acy;&khcy;&acy;&ncy;&softcy; |
| Дополнительный перечень | | |
| 12 | Качели на стойках с сиденьем | Описание: 4153 |
| 13 | Балансир | Описание: 004102.jpg |
| 14 | Горка | Описание: E:\ЛИО\Благоустройство дворов 2017\255.jpg |
| 15 | Карусель | Описание: 004192.jpg |
| 16 | Песочница | Описание: 004250.jpg |
| 17 | Футбольные ворота с баскетбольным щитом | Описание: E:\ЛИО\Благоустройство дворов 2017\i (3).jpg |
| 18 | Стойка баскетбольная с щитом и сеткой | Описание: E:\ЛИО\Благоустройство дворов 2017\ad2bfa8b7ed9bd14c2670f6d67a7e5fc.jpg |
| 19 | Стенка-турник | Описание: E:\ЛИО\Благоустройство дворов 2017\i (2).jpg |

Приложение №5

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в Моздокском

городском поселении на 2018-2022 годы»

**Нормативная стоимость\* (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав**

**минимального перечня работ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование работ | | Кол-во | Ед. изм. | | Стоимость, руб. | |
| Ремонт и устройство дворовых проездов (включая оснащение пандусами съездов с тротуаров и (или) из подъездов многоквартирных домов для маломобильных групп населения) | | | | | | | | |
| 1 | | Ремонт асфальтобетонного покрытия | | 1 | м2 | | 655,99 | |
| 2 | | Новое асфальтобетонное покрытие: (снятие старого покрытия, укладка нового покрытия толщиной 40 мм средняя цена) | | 1 | м2 | | 872,71 | |
| 3 | | Тротуарная плитка по существующему основанию | | 1 | м2 | | - | |
| 4 | | Тротуарная плитка  (новое строительство) | | 1 | м2 | | - | |
| 5 | | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 8 км) | | 1 | п.м | | 311,77 | |
| 6 | | Установка нового бортового камня | | 1 | п.м | | 1230,00 | |
| Обеспечение освещения дворовых территорий  (приоритетным является применение энергосберегающих технологий) | | | | | | | | |
| 7 | | Установка уличного светильника | | 1 | шт | | 1981,72 | |
| 8 | | Светильник ЭСТ -60 | | 1 | шт | | 3816,00 | |
| 9 | | Фотореле ФР 600/220 | | 1 | шт | | 280,00 | |
| 10 | | Уличный светодиодный светильник 60Вт серии "ЭСТ" с боковой подсветкой | | 1 | шт | | 5500,00 | |
| 11 | | Фотореле ФР | | 1 | шт | | 320,00 | |
| Установка скамеек, урн | | | | | | | | |
| 12 | | Стоимость установки бульварной скамейки | | 1 | шт | | 2360,90 | |
| 13 | | Скамья бульварная со спинкой уличная БС-4 | | 1 | шт | | 7236,74 | |
| 14 | | Скамья бульварная без спинки уличная БС-1 | | 1 | шт | | 5689,40 | |
| 15 | | Стоимость установки металлической урны | | 1 | шт | | 1067,04 | |
| 16 | | Урна уличная металлическая опрокидывающая | | 1 | шт | | 4260,55 | |
|  | |  | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | | |
| **Нормативная стоимость\* (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав**  **дополнительного перечня работ** | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| Оборудование детских и (или) спортивных площадок | | | | | | | | |
| 17 | Стоимость установки ДИК - 22 | | | 1 | шт | | | 40910,75 |
| 18 | Детский игровой комплекс ДИК-22 | | | 1 | шт | | | 158750,00 |
| 19 | | Стоимость установки ДИК - 24 | | 1 | шт | | 9610,33 | |
| 20 | | Детский игровой комплекс ДИК-24 | | 1 | шт | | 107530,00 | |
| 19 | | Стоимость установки качели - балансира КБ-01 | | 1 | шт | | 4245,37 | |
| 20 | | Качели- балансир КБ-01 | | 1 | шт | | 9000,00 | |
|  | |  | |  |  | |  | |
| 21 | | Стоимость установки карусели с рулем | | 1 | шт | | 5807,61 | |
| 22 | | Карусель (с рулем) четырехместная | | 1 | шт | | 28500,00 | |
| 23 | | Стоимость установки домика - беседки«Шахматы» | | 1 | шт | | 7295,77 | |
| 24 | | Домик – беседка «Шахматы» | | 1 | шт | | 35200,00 | |
| Озеленение дворовых территорий  (с высадкой шумо- и пылезащитных видов зеленых насаждений | | | | | | | | |
| 25 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную | | 1 | | | шт | | 1650,85 |
| 26 | Туя колоновидная (Н=2,0м.) | | 1 | | | шт | | 2957,32 |

\*Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий может меняться в зависимости от индексации цен.