Приложение № 2

к муниципальной программе

«Охрана окружающей среды и

благоустройство массового отдыха населения

Моздокского городского поселения

на 2018 - 2022 годы»

Основные мероприятия, сроки исполнения и планируемые объемы финансирования программы

| № п\п | Наименование Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| ИТОГО |  |  |  |  | 11 087,001 | 11 852,701 | 11 852,701 | 12 472,811 | 12 472,811 |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха населения Моздокского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 1 |  |  |  |  | 2 649,237 | 2 449,237 | 2 449,237 | 3 069,347 | 3 069,347 |
| Основное мероприятие 1. «Обеспечение проведения строительства и ремонта объектов муниципальной собственности и контроль качества производимых улучшений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  |  | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1 | Изготовление проектно-сметной документации на кап ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» | 2019 - 2022гг. | Средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 2. «Содержание мест массового отдыха населения и проведение массовых культурно-зрелищных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  |  | 2 649,237 | 2 399,237 | 2 399,237 | 3 019,347 | 3 019,347 |
| 1 | Услуги по планировке (выравниванию) территорий | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» | 2018 - 2022 гг. | Средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
| 2 | Формовочная обрезка и спиливание аварийных деревьев |  | 2021 - 2022 гг. |  | - | - | - | 200,0 | 200,0 |
| 3 | Очистка дна водоема, ремонт выпускного клапана, подсыпка песчаной смесью, очистка от заиления выпускного шлюза, обустройство под выездные представления, подсыпка ПГС: завоз гравийно-песчаной смеси, планировка - 289 782 (2000м3) завоз песка с планировкой на территорию детского пляжа - 99 917 (п5.ч.1) очистка от заиления сбросного канала - 39 518 руб. благоустройство левого берега лодочного канала – 216 364 руб. |  | 2018 - 2022 гг. |  | 645,581 | 429,217 | 429,217 | 429,217 | 429,217 |
| 4 | Ремонт сети паркового освещения с частичной заменой пускорегулирующего оборудования, светильников, проводов | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» | 2019 - 2022 гг. | Средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение | - | 209,89 | 209,89 | 200,0 | 200,0 |
| 5 | Текущий ремонт тротуарных дорожек в парке Победы |  | 2018 - 2022 гг. |  | 183,52 | 183,52 | 183,52 | 183,52 | 183,52 |
| 6 | Текущий ремонт ограждения Парка Победы |  | 2018г. |  | 143, 526 | - | - | - | - |
| 7 | Услуги по покосу сорной растительности (роторной косилкой) |  | 2018 - 2022 гг. |  | 49,78 | 49,78 | 49,78 | 49,78 | 49,78 |
| 8 | Услуги по покосу сорной растительности газонов (ручной косилкой): |  | 2018 - 2022 гг. |  | 513,23 | 513,23 | 513,23 | 513,23 | 513,23 |
| 9 | Расчистка площадей от валежника и бурелома (распиловка, вывоз) |  | 2021 - 2022 гг. |  | - | - | - | 200,0 | 200,0 |
| 10 | Обработка зеленых насаждений от клеща (паразитов) методом распыления |  | 2021 - 2022 гг. |  | - | - | - | 100,0 | 100,0 |
| 11 | Авто услуги по монтажным (демонтажным) работам (автовышка) |  | 2018 - 2022 гг. |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 12 | Организация и проведение массовых культурно-зрелищных мероприятий |  | 2018 - 2022 гг. |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 13 | Посадка цветочной рассады, зелёных насаждений |  | 2018 - 2022 гг. |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14 | Подарки ко дню города, в т.ч. буклеты |  | 2018 - 2022 гг. |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 160,0 | 160,0 |
| 15 | Приобретение ОС |  | 2018 - 2022 гг. |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 80,0 | 80,0 |
| 16 | Приобретение и установка Детского игрового городка в прибрежной береговой линии |  | - |  | - | - | - | - | - |
| 17 | Поставка и монтаж малых архитектурных форм на Детском пляже |  | 2019 - 2022 гг. |  | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18 | Приобретение материальных активов (гербициды по обработке сорной растительности, материалы, материалы для проведения водопровода) |  | 2018 - 2022 гг. |  | 280,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 19 | Приобретение посадочного материала (хвойные, липа и т.д.) | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» | 2018 - 2022 гг. | Средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 20 | Изготовление наглядной агитации об охране окружающей среды и безопасности на водных объектах |  | 2018 - 2022 гг. |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 21 | Приобретение биопрепарата для биологической очистки водоема ООО Трейдинг-Микрозим |  | 2018 - 2022 гг. |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 3. «Реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 3 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 22 | Реконструкция здания Молодёжного киноконцертного комплекса | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» |  | Средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение | - | - | - | - | - |
| 23 | Кап ремонт помещения офиса МКУ МО МГП "ГЦД" по адресу: ул. Кирова, 49 |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 24 | Устройство водопровода в Парке Победы |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 25 | Водоподпитка детского пляжа |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2018 - 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 2 |  |  |  |  | 8 437,764 | 9 403,464 | 9 403,464 | 9 403,464 | 9 403,464 |
| Основное мероприятие 1 «Содержание МКУ МО МГП «ГЦД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  |  | 8 437,764 | 9 403,464 | 9 403,464 | 9 403,464 | 9 403,464 |
| 26 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» | 2018 - 2022гг. | Средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение | 8 437,764 | 9 403,464 | 9 403,464 | 9 403,464 | 9 403,464 |

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                          Т.В. Бураев