П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# Администрация местного самоуправления

# Моздокского городского поселения

# Республики Северная Осетия - Алания

№ 69  	                                                                                          от  « 29 »    01          2021г.

Об утверждении Отчета о результатах реализации,

о целевых индикаторах муниципальной

программы «Муниципальная собственность

Моздокского городского поселения

на 2018 - 2023 годы» за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения: от 15.07.2013г. № 1151 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 16.10.2020г. № 900         «О продлении срока реализации муниципальных программ Моздокского городского поселения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый Отчет о результатах реализации муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2018 - 2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 24.01.2020г. № 37, от 26.03.2020г. № 259, от 18.06.2020г. № 437, от 13.08.2020г. № 688, от 29.01.2021 № 59) за 2020 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам.

И.о. главы администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        З.Б. Демуров

Утверждено

постановлением администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения

от 29.01.2021г. № 69

Отчет о результатах реализации муниципальной программы

«Муниципальная собственность Моздокского городского поселения

на 2018 - 2023 годы» за 2020 год

Муниципальная программа «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2018 – 2023 годы» утверждена постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 20.12.2017г. № 1950 «Об утверждение муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2018 – 2022 годы» и срок ее реализации продлен до 2023 года постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 16.10.2020г. № 900 «О продлении срока реализации муниципальных программ Моздокского городского поселения».

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения согласно таблице:

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 24.01.2020г. № 37 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 20.12.2017 г. № 1950 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2018 – 2022 годы». | Уточнение объемов финансирования и мероприятий программы, в связи с утверждением бюджета на отчетный 2020г. |
| 2. | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 26.03.2020г. № 259 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 20.12.2017 г. № 1950 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2018 – 2022 годы». | Уточнение объемов финансирования и мероприятий программы. Уменьшение объема расходов на: почтовые расходы; услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, обслуживание справочных правовых систем, приобретение основных средств, офисные кресла, канцтовары, картриджи и комплектующие к оргтехнике, открытки, бланки; ремонт административного здания; налоги, пошлины и сборы; Увеличение объема расходов на: заключения договора теплоснабжения; - обслуживание программного продукта «Барс-Имущество»; - оплату кредиторской задолженности по содержанию общего имущества и расходов на ОДН. |
| 3. | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 18.06.2020г. № 437 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 20.12.2017г. № 1950 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2018 – 2022 годы». | Увеличение объема расходов на предоставление субсидии МУП «Моздокский водоканал» на изготовление технической документации на муниципальные объекты недвижимого имущества |
| 4. | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 13.08.2020г. № 688 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 20.12.2017г. № 1950 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2018 – 2022 годы». | Уменьшение объема расходов на: - оценку рыночной стоимости объектов муниципальной собственности и арендной платы за данные объекты; - на изготовление технической документации на памятники и объекты уличного освещения. |
| 5. | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 29.01.2021г. № 59 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 20.12.2017г. № 1950 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2018 – 2022 годы». | Увеличение объема расходов на отопление муниципального имущества |

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы предусматривалось:

- проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества;

- проведение оценки рыночной стоимости права собственности, арендной платы объектов собственности Моздокского городского поселения, вовлекаемых в сделки;

- проведение государственной регистрации права собственности муниципального образования - Моздокское городское поселение на объекты недвижимости;

- иные мероприятия, направленные на приватизацию и управление муниципальной собственностью.

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2018 – 2023 годы» в 2020 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение в сумме 2 563,22 тыс. руб. (план 3 349,33 тыс. руб.), средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий (приложение 1 к отчету).

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (приложение 2 к отчету) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- количество отремонтированных муниципальных объектов недвижимости;

- поступление денежных средств в бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение от сдачи в аренду муниципального имущества;

- поступление денежных средств в бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение от перечисления муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

- увеличение количества муниципальных объектов недвижимости, на которые составлены паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры;

- количество зданий (помещений), в которых проведены работы по адаптации к потребностям инвалидов и иных маломобильных групп населения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на                               2018 – 2023 годы» производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (приложение 3 к отчету).

Оценка состояния целевого индикатора муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на                               2018 – 2023 годы» основана на бальном принципе и отражает степень достижения целевого индикатора при фактически достигнутом уровне бюджетных расходов в отчетном году (приложение 4).

Анализ реализации программы в 2020 году, показал, что программа реализуется неэффективно.

Уменьшение поступлений денежных средств в бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение от сдачи в аренду муниципального имущества произошло вследствие выкупа арендаторами имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Кроме того, в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения в 2020 году в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Северная Осетия – Алания, нормативно-правовыми актами муниципального образования Моздокское городское поселение оказывалась поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих муниципальное имущество в виде уменьшения арендной платы, освобождения от арендной платы на общую сумму 551 612,35 руб.

Поступление денежных средств в бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение от перечисления муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей зависит от итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Учитывая высокую изношенность основных средств коммунальных предприятий, в связи с необходимостью пополнения материально-технической базы, доходы предприятий уменьшились. Таким образом поступление денежных средств в бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение от перечисления муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в 2020 году уменьшилось в сравнении с 2019 годом.

Необходима дальнейшая реализация программы в целях повышения эффективности использования муниципальной собственности.

Приложение 1

к Отчету о результатах реализации муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2018 - 2023 годы» за 2020 год

Отчет о результатах реализации программы «Муниципальная собственность

Моздокского городского поселения на 2018 - 2023 годы» за 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Степень и результаты выполнения Программы (в процентном выражении) | Источники финансирования | Лимит ассигнований на 2020 год (тыс. руб.) | Профинансировано за 2020 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 100 | Средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение | 299,77 | 299,76 |
| 2 | Проведение оценки рыночной стоимости права собственности, арендной платы объектов собственности Моздокского городского поселения, вовлекаемых в сделки | 0 |  | 55,85 | 0 |
| 3 | Иные мероприятия, направленные на приватизацию и управление муниципальной собственностью | 90 |  | 2 469,14 | 2 238,83 |
| 4 | Налоги, пошлины и сборы | 100 |  | 24,57 | 24,57 |
| 5 | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям | 0 |  | 500,00 | 0 |
|  | Всего по программе |  |  | 3 349,33 | 2 563,16 |

Приложение 2

к Отчету о результатах реализации муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2018 - 2023 годы» за 2020 год

Отчет о целевых индикаторах программы «Муниципальная собственность

Моздокского городского поселения на 2018 - 2023 годы» за 2020 год

| № п/п | Показатели | Единица измерения | План на 2020 год | Факт за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество отремонтированных муниципальных объектов недвижимости | Кол-во | 0 | 0 |
| 2 | Поступление денежных средств в бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение от сдачи в аренду муниципального имущества | тыс. руб. | 6 365,0 | 4 723,9 |
| 3 | Поступление денежных средств в бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение от перечисления муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | тыс. руб. | 45,0 | 185,7 |
| 4 | Увеличение количества муниципальных объектов недвижимости, на которые составлены паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры | Кол-во | 0 | 0 |
| 5 | Количество зданий (помещений), в которых проведены работы по адаптации к потребностям инвалидов и иных маломобильных групп населения | Кол-во | 0 | 0 |

Приложение 3

к Отчету о результатах реализации муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2018 - 2023 годы» за 2020 год

Оценка результатов реализации программы

«Муниципальная собственность Моздокского городского поселения

на 2018 - 2023 годы» за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Значение предыдущего года | Отклонение от предыдущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество отремонтированных муниципальных объектов недвижимости | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Поступление денежных средств в бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение от сдачи в аренду муниципального имущества | тыс.руб. | 6 365,0 | 4 723,9 | -1 641,1 | -25,8 | 6 152,8 | -1 428,9 | -23,2 |
| 3 | Поступление денежных средств в бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение от перечисления муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | тыс.руб. | 45,0 | 185,7 | +140,7 | 312,7 | 238,8 | -53,1 | -22,2 |
| 4 | Увеличение количества муниципальных объектов недвижимости, на которые составлены паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество зданий (помещений), в которых проведены работы по адаптации к потребностям инвалидов ми иных маломобильных групп населения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к Отчету о результатах реализации муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2018 - 2023 годы» за 2020 год

Оценка эффективности реализации программы

«Муниципальная собственность Моздокского городского поселения

на 2018 – 2023 годы» за 2020 год

| № п/п | Показатели | Значение* | Динамика индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Количество отремонтированных муниципальных объектов недвижимости | 0 | 0 |
| 2. | Поступление денежных средств в бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение от сдачи в аренду муниципального имущества | -1 | -23,2 |
| 3. | Поступление денежных средств в бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение от перечисления муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | -1 | -22,2 |
| 4. | Увеличение количества муниципальных объектов недвижимости, на которые составлены паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры | 0 | 0 |
| 5. | Количество зданий (помещений), в которых проведены работы по адаптации к потребностям инвалидов ми иных маломобильных групп населения | 0 | 0 |

*Значение Отклонения:

- Эффективность реализации программы повысилась по сравнению с предыдущим годом – (+1);

- Эффективность реализации программы снизилась по сравнению с предыдущим годом –            (-1);

- Эффективность реализации программы находится на уровне предыдущего года – (0)