П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# Администрация местного самоуправления

# Моздокского городского поселения

# Республики Северная Осетия - Алания

№ 76  	                                                                                          от  « 29 »    01          2021г.

Об утверждении Отчета о результатах реализации

муниципальной программы «Охрана окружающей

среды и благоустройство массового отдыха

на 2018 – 2023 годы» за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом, постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 15.07.2013г. № 1151 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 16.10.2020г. № 900 «О продлении срока реализации муниципальных программ Моздокского городского поселения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый Отчет о результатах реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2018 – 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 24.01.2020г. № 44, от 26.03.2020г. № 264, от 18.06.2020г. № 441, от 17.08.2020г. № 699, от 02.11.2020г. № 953, от 29.01.2021 № 66) за 2020 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        З.Б. Демуров

Утверждено

постановлением администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения

от 29.01.2021г. № 76

Отчет о результатах реализации

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2018 – 2023 годы» за 2020 год

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2018 – 2023 годы» утверждена постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 20.12.2017г. № 1954 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2018 – 2022 годы» и срок ее реализации продлен до 2023 года постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 16.10.2020г. № 900 «О продлении срока реализации муниципальных программ Моздокского городского поселения».

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения согласно таблице:

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 24.01.2020г. № 44 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 20.12.2017г. № 1954 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2018 - 2022 годы» | В связи с приведением объемов финансирования муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете. |
| 2. | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 26.03.2020г. № 264 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 20.12.2017г. № 1954 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2018 - 2022 годы» | Увеличение объема расходов на: - электромонтажные работы на сцене пл. 50 лет Октября - выравнивание площадки и укладку плитки под мемориал погибшим сотрудникам МВД; - оплату услуги по оформлению сцены для празднования масленицы. |
| 3. | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 18.06.2020г. № 441 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 20.12.2017г. № 1954 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2018 - 2022 годы» | Увеличение объема расходов на: - ремонт малых архитектурных форм; - приобретение основных средств по благоустройству Парка Победы (скамей, вазонов, уличных урн); - приобретение и монтаж баннеров к 9 мая; - приобретение посадочного материала - монтаж системы видеонаблюдения Уменьшение объема расходов на приобретение подарков ко дню города. |
| 4. | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 17.08.2020г. № 699 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 20.12.2017г. № 1954 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2018 - 2022 годы» | Увеличение объема расходов на: - приобретение газонокосилки Viking - экономия по оплате услуг матросов, спасателей и медсестер на период купального сезона |
| 5. | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 02.11.2020г. № 953 «О внесении изменений в Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 20.12.2017г. № 1954 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2018 - 2022 годы» | Уменьшение объема расходов, в связи с экономией и уточнением объемов работ на: - разработку проектно – сметной документации на текущий ремонт объектов муниципальной собственности; - санитарно – эпидемиологические услуги; - планировку территории под мемориалом сотрудникам МВД, погибшим при исполнении служебных обязанностей; -организацию и проведение культурно – зрелищных мероприятий; - приобретение биопрепаратов и светотехнических материалов; - приобретение баннера на сцену на площади 50 лет Октября; - приобретение подарков ко дню города. Увеличение объема расходов на: - ремонт сети паркового освещения; - изготовление проектно – сметной документации на капитальный ремонт парка Победы. |
| 6. | Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 29.01.2021г. № 66 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 20.12.2017г. № 1954 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2018 - 2022 годы» | Уменьшение объема расходов на очистку дна сбросного канала от заиления Увеличение объема расходов на: - изготовление проектно-сметной документации на благоустройство Луковской аллеи в Парке Победы; - изготовление новогодних баннеров; - заработную плату и возмещение сотрудникам ГЦД суточных расходов в служебных командировках; - техническое обслуживание автомобиля, оформление полиса ОСАГО, приобретения гербицидов для нужд МКУ «ГЦД». |

В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы предусматривалось комплексное развитие и благоустройство зоны отдыха Моздокского городского поселения, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей.

Целями программы являются:

- комплексное развитие и благоустройство парка Победы;

- увеличение площади зеленых насаждений;

- создание условий для организации досуга и обеспечения населения жителей Моздокского городского поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта;

- создание новых и обустройство существующих детских площадок малыми архитектурными формами;

- организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2018 - 2023 годы» в 2020 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение в сумме 15 657,26 тыс. руб. (план 17 282,05 тыс. руб.), средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий (приложение 1 к отчету).

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (приложение 2 к отчету) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- удельный вес населения, участвующего в молодежных, культурно – досуговых и спортивных мероприятиях;

- количество жителей муниципального образования, ежедневно пользующихся спортивными сооружениями - уличными тренажерами, на территории Парка Победы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2018 – 2023 годы» производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (приложение 3 к отчету).

Оценка состояния целевого индикатора муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на                              2018 - 2023 годы, основана на бальном принципе и отражает степень достижения целевого индикатора при фактически достигнутом уровне бюджетных расходов в отчетном году (приложение 4 к отчету).

Анализ реализации программы в 2020 году, показал, что эффективность реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройства массового отдыха на 2018 - 2023 годы» понизилась. В связи с распространением COVID-19 количество жителей муниципального образования, ежедневно пользующихся спортивными сооружениями - уличными тренажерами, на территории Парка Победы и удельный вес населения, участвующего в молодежных, культурно – досуговых и спортивных мероприятиях в 2020 году значительно уменьшалось.

Программа реализуется эффективно, считаем целесообразным дальнейшую реализацию программных мероприятий в рамках утверждённой муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2018 – 2023 годы».

Приложение 1

к Отчету о результатах реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2018 – 2023 годы» за 2020 год

Отчет о результатах реализации программы за 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Степень и результаты выполнения программы (в количественном выражении) | Источники финансирования | Лимит ассигнований на 2020год (тыс. руб.) | Профинансировано за 2020 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Изготовление проектно-сметной документации на кап.ремонт объектов муниципальной собственности | 1 | Средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение | 651,23 | 0,00 |
| 2. | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт объектов муниципальной собственности | 1 |  | 45,35 | 45,34 |
| 3. | Создание комплекта документов заявки, городского исследования и архитектурной концепции для подачи на конкурс по благоустройству малых городов и исторических поселений для рекреационной зоны по ул. Достоевского | 1 |  | 1 425,00 | 1 425,00 |
| 4. | Планировка площадки под мемориалом | 1 |  | 153,60 | 153,60 |
| 5. | Механизированная уборка в зимний период | 1 |  | 50,00 | 50,00 |
| 6. | Ремонт сети паркового освещения с частичной заменой пускорегулирующего оборудования, светильников, проводов | 1 |  | 229,02 | 199,00 |
| 7. | Текущий ремонт тротуарных дорожек в Парке победы | 1 |  | 157,69 | 157,68 |
| 8. | Услуги по покосу сорной растительности (роторной косилкой) | 1 |  | 49,78 | 0,00 |
| 9. | Услуги по покосу сорной растительности (ручной косилкой) | 1 |  | 513,22 | 513,12 |
| 10. | Автоуслуги по монтажным (демонтажным) работам (автовышка) | 1 |  | 49,60 | 49,39 |
| 11. | Дезинфекционные работы ГАУЗ | 1 |  | 29,29 | 19,91 |
| 12. | Услуги по уходу за зелеными насаждениями | 1 |  | 202,04 | 202,03 |
| 13. | Приобретение основных средств | 1 |  | 1 837,00 | 1 804,69 |
| 14. | Приобретение материальных активов (хоз. инвентарь, материалы, гербицидов по обработке сорной растительности и др.) | 1 |  | 1 239,04 | 1 217,53 |
| 15. | Приобретение биопрепарата для биологической очистки водоема | 1 |  | 99,36 | 99,36 |
| 16. | Монтаж системы видеонаблюдения | 1 |  | 80,05 | 00,0 |
| 17. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1 |  | 8 746,01 | 8 192,82 |
| 18. | Текущий ремонт малых архитектурных форм | 1 |  | 300,82 | 186,46 |
| 19. | Электромонтажные работы | 1 |  | 592,70 | 592,70 |
| 20. | Услуги экскаватора | 1 |  | 30,84 | 30,84 |
| 21. | Полив деревьев | 1 |  | 82,95 | 82,89 |
| 22. | Очистка дна сбросного канала от заиления | 1 |  | 36,92 | 0,00 |
| 23. | Завоз гравийно-песчаной смеси | 1 |  | 579,56 | 579,56 |
| 24. | Сбор, транспортировка и размещение ТКО | 1 |  | 100,98 | 55,34 |
|  | ИТОГО |  |  | 17 282,05 | 15 657,26 |

Приложение 2

к Отчету о результатах реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха на 2018 - 2023 годы» за 2020 год

Отчет о целевых индикаторах программы «Охрана окружающей среды и благоустройства массового отдыха на 2018 - 2023 годы» за 2020 год

| № п/п | Показатели | Единица измерения | План на 2020 год | Факт за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Удельный вес населения, участвующего в молодежных, культурно – досуговых и спортивных мероприятиях | % | 47 | 25 |
| 2. | Количество жителей муниципального образования, ежедневно пользующихся спортивными сооружениями - уличными тренажерами, на территории Парка Победы | % | 17 | 10 |

Приложение 3

к Отчету о результатах реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройства массового отдыха на

2018 - 2023 годы» за 2020 год

Оценка результатов реализации программы

«Охрана окружающей среды и благоустройство массового отдыха

на 2018 - 2023 годы» за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Значение предыдущего года | Отклонение от предыдущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Удельный вес населения, участвующего в молодежных, культурно – досуговых и спортивных мероприятиях | % | 47 | 25 | -22 | -46,8 | 45 | -20 | -44,4 |
| 2. | Количество жителей муниципального образования, ежедневно пользующихся спортивными сооружениями - уличными тренажерами, на территории Парка Победы. | % | 17 | 10 | -7 | -41,2 | 16 | -6 | -37,5 |

Приложение 4

к Отчету о результатах реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройства массового отдыха на 2018 – 2023 годы» за 2020 год

Оценка эффективности реализации программы

«Охрана окружающей среды и благоустройства массового отдыха на

2018 - 2023 годы» за 2020 год

| № п/п | Показатели | Значение* | Динамика индикатора,% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Удельный вес населения, участвующего в молодежных, культурно – досуговых и спортивных мероприятиях | -1 | -44,4 |
| 2. | Количество жителей муниципального образования, ежедневно пользующихся спортивными сооружениями - уличными тренажерами, на территории Парка Победы. | -1 | -37,5 |

*Значение Отклонения:

- Эффективность реализации программы повысилась по сравнению с предыдущим годом – (+1);

- Эффективность реализации программы снизилась по сравнению с предыдущим годом – (-1);

- Эффективность реализации программы находится на уровне предыдущего года – (0).