| Финансовое обеспечение программы (тыс. руб.) | Общий объем финансирования программы составляет 25 062,965 тыс. руб. Подпрограмма 1. «Ремонт объектов муниципальной собственности Моздокского городского поселения» из бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение составляет 3 017,447 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 936,533 тыс. руб.; 2019 год – 380,646 тыс. руб.; 2020 год – 299,770 тыс. руб.; 2021 год – 800,958 тыс. руб.; 2022 год – 299,770 тыс. руб.; 2023 год – 299,770 тыс. руб. Подпрограмма 2. «Формирование и развитие муниципальной собственности Моздокского городского поселения» из бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение составляет 5 576,345 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 699,190 тыс. руб.; 2019 год – 1 403,505 тыс. руб.; 2020 год – 555,850 тыс. руб.; 2021 год – 2 457,550 тыс. руб.; 2022 год – 243,050 тыс. руб.; 2023 год – 217,200 тыс. руб. Подпрограмма 3. «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2018-2023 годы» из бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение составляет 16 469,173 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 3 146,227 тыс. руб.; 2019 год – 5 708,006 тыс. руб.; 2020 год – 2 493,710 тыс. руб.; 2021 год – 2 303,630 тыс. руб.; 2022 год – 1 407,650 тыс. руб.; 2023 год – 1 409,950 тыс. руб. Подпрограмма 4. «Доступная среда в Моздокском городском поселении на 2018 год» из бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2. Раздел 4 «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования программы составляет                            25 062,965 тыс. руб.

Подпрограмма 1. «Ремонт объектов муниципальной собственности Моздокского городского поселения» из бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение составляет                              3 017,447 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 936,533 тыс. руб.;

2019 год – 380,646 тыс. руб.;

2020 год – 299,770 тыс. руб.;

2021 год – 800,958 тыс. руб.;

2022 год – 299,770 тыс. руб.;

2022 год – 299,770 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Формирование и развитие муниципальной собственности Моздокского городского поселения» из бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение составляет 5 576,345 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 699,190 тыс. руб.;

2019 год – 1 403,505 тыс. руб.;

2020 год – 555,850 тыс. руб.;

2021 год – 2 457,550 тыс. руб.;

2022 год – 243,050 тыс. руб.;

2023 год – 217,200 тыс. руб.

Подпрограмма 3. «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2018 - 2023 годы» из бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение составляет                           16 469,173 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 3 146,227 тыс. руб.;

2019 год – 5 708,006 тыс. руб.;

2020 год – 2 493,710 тыс. руб.;

2021 год – 2 303,630 тыс. руб.;

2022 год – 1 407,650 тыс. руб.;

2023 год – 1 409,950 тыс. руб.

Подпрограмма 4. «Доступная среда в Моздокском городском поселении на 2018 год» из бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение составляет 0,0 тыс. руб.

2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2018 – 2023 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2018 - 2023 год» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Основные мероприятия, сроки исполнения и планируемые объемы финансирования программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок исполне-ния | Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 4 781,950 | 7 492,157 |  | 3 349,330 |  | 5 562,138 |  | 1 950,470 | 1 926,920 |
| Подпрограмма 1 Ремонт объектов муниципальной собственности Моздокского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  | 936,533 | 380,646 |  | 299,770 |  | 800,958 |  | 299,770 | 299,770 |
| Основное мероприятие 1 Повышение эффективности использования муниципального имущества посредством его улучшения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1: |  |  |  |  | 581,553 | 69,900 |  | 0,000 |  | 501,188 |  | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Ремонт помещений: | Отдел муниципального имущества АМС МГП | 2018-2021 годы | Средства бюджета МО МГП | 581,553 | 69,900 | 0,000 |  | 501,188 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  | г. Моздок, ул. Кирова, 37 |  |  |  | 581,553 | 0,000 | 0,000 |  | 501,188 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  | г. Моздок, ул. Комсомольская, 47 (ремонт санузла в административном здании) |  |  |  | 0,000 | 69,900 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение проведения ремонта объектов муниципальной собственности и контроль качества производимых улучшений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2: |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3 «Обеспечение выполнения обязательств собственника имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 3: |  |  |  |  | 354,980 | 310,746 |  | 299,770 |  | 299,770 |  | 299,770 | 299,770 |
| 2 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Отдел муниципального имущества АМС МГП | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 354,980 | 310,746 | 299,770 |  | 299,770 |  | 299,770 |  | 299,770 |
| Подпрограмма 2 Формирование и развитие муниципальной собственности Моздокского городского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  |  |  | 699,190 | 1 403,505 |  | 555,850 |  | 2 457,550 |  | 243,050 | 217,200 |
| Основное мероприятие 1 Создание необходимых условий для использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1: |  |  |  |  | 699,190 | 1 403,505 |  | 555,850 |  | 2 457,550 |  | 243,050 | 217,200 |
| 3 | Подготовка технической документации, справок об отсутствии обременений, о принадлежности на объекты недвижимости, находящиеся в собственности Моздокского городского поселения | Отдел муниципального имущества АМС МГП | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 500,000 | 146,000 | 0,000 |  | 119,350 |  | 54,700 |  | 54,700 |
| 4 | Проведение оценки рыночной стоимости права собственности, арендной платы объектов собственности Моздокского городского поселения, вовлекаемых в сделки | Отдел муниципального имущества АМС МГП | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 199,190 | 257,505 | 55,850 |  | 214,200 |  | 188,350 |  | 162,500 |
| 5 | Изготовление декларации безопасности на дамбу | Отдел муниципального имущества АМС МГП | 2021 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 2 124,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 6 | Обеспечение проведения государственной регистрации права собственности Моздокского городского поселения на объекты недвижимости (за исключением земельных участков) | Отдел муниципального имущества АМС МГП | 2018-2022 годы | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Моздокского городского поселения на изготовление технической документации на муниципальные объекты недвижимого имущества, подлежащие государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости: | Отдел муниципального имущества АМС МГП | 2019-2020 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 1 000,000 | 500,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  | МУП «Моздокский водоканал» |  |  |  | 0,000 | 500,000 | 500,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
|  | МУП «Моздокские тепловые сети» |  |  |  | 0,000 | 500,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| Подпрограмма 3 Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2018 - 2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3: |  |  |  |  | 3 146,227 | 5 708,006 |  | 2 493,710 |  | 2 303,630 |  | 1 407,650 | 1 409,950 |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1: |  |  |  |  | 3 146,227 | 5 708,006 |  | 2 493,710 |  | 2 303,630 |  | 1 407,650 | 1 409,950 |
| 8 | Иные мероприятия, направленные на приватизацию и управление муниципальной собственностью | Отдел муниципального имущества АМС МГП | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 1 407,650 | 1 409,950 | 2 469,140 |  | 2 303,630 |  | 1 324,150 |  | 1 324,150 |
| 9 | Приобретение основных средств | Отдел муниципального имущества АМС МГП | 2018-2019 годы | Средства бюджета МО МГП | 19,600 | 436,800 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 10 | Налоги, пошлины и сборы | Отдел муниципального имущества АМС МГП | 2018-2020 годы | Средства бюджета МО МГП | 188,000 | 890,000 | 24,570 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| Подпрограмма 4 Доступная среда в Моздокском городском поселении на 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4: |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1 Улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1: |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        З.Б. Демуров