| Объемы и источники финансирования | Объём средств на реализацию программы составляет 786 104,146 тыс. руб. Подпрограмма 1. «Реконструкция, содержание и ремонт улично-дорожной сети Моздокского городского поселения» 237 482,309 тыс. руб.: 2018 год – 38 860,987 тыс. руб., 2019 год – 8 999,875 тыс. руб., 2020 год – 89 907,088 тыс. руб., 2021 год – 61 276,886 тыс. руб., 2022 год – 11 987,133 тыс. руб., 2023 год – 26 450,340 тыс. руб. Подпрограмма 2. «Проведение капитального ремонта муниципальных квартир Моздокского городского поселения» 8 351,473 тыс. руб.: 2018 год – 3 130,616 тыс. руб., 2019 год – 1 143,291 тыс. руб., 2020 год – 1 038,572 тыс. руб., 2021 год – 1 012,994 тыс. руб., 2022 год – 1 013,000 тыс. руб., 2023 год – 1 013,000 тыс. руб. Подпрограмма 3. «Строительство, реконструкция сетей коммунального хозяйства Моздокского городского поселения» 41 947,746 тыс. руб.: 2018 год – 10 773,738 тыс. руб., 2019 год – 5 306,636 тыс. руб., 2020 год – 399,900 тыс. руб.; 2021 год – 4 021,000 тыс. руб., 2022 год – 21 446,472 тыс. руб., 2023 год – 0,000 тыс. руб. Подпрограмма 4. «Уличное освещение Моздокского городского поселения» 86 424,679 тыс. руб.: 2018 год – 13 519,931 тыс. руб., 2019 год – 12 284,745 тыс. руб., 2020 год – 13 307,371 тыс. руб., 2021 год – 14 020,768 тыс. руб., 2022 год – 15 091,864 тыс. руб., 2023 год – 18 200,000 тыс. руб. Подпрограмма 5. «Озеленение Моздокского городского поселения» 70 880,637 тыс. руб.: 2018 год – 10 199,000 тыс. руб., 2019 год – 11 250,000 тыс. руб., 2020 год – 11 500,000 тыс. руб., 2021 год – 12 931,637 тыс. руб., 2022 год – 12 000,000 тыс. руб., 2023 год – 13 000,000 тыс. руб. Подпрограмма 6. «Благоустройство территории города и содержание мест захоронения Моздокского городского поселения» 234 638,749 тыс. руб.: 2018 год – 35 066,600 тыс. руб., 2019 год – 74 693,460 тыс. руб., 2020 год – 52 419,244 тыс. руб., 2021 год – 27 326,409 тыс. руб., 2022 год – 21 199,121 тыс. руб., 2023 год – 23 963,915 тыс. руб. Подпрограмма 7. «Создание условий для реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018-2023 годы» 106 378,553 тыс. руб.: 2018 год – 16 513,139 тыс. руб., 2019 год – 13 505,937 тыс. руб., 2020 год – 13 244,547 тыс. руб., 2021 год – 21 257,961 тыс. руб., 2022 год – 20 667,330 тыс. руб., 2023 год – 21 311,160 тыс. руб. Источники финансирования программы: - средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение; - средства республиканского бюджета. |
| --- | --- |

1.2. Раздел 4 «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Адресный перечень муниципальных квартир, подлежащих ремонту, формируется ежегодно исходя из наличия средств, предназначенных на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в бюджете Моздокского городского поселения.

Объём средств на реализацию программы составляет                                786 104,146 тыс. руб., из них:

Подпрограмма 1. «Реконструкция, содержание и ремонт улично-дорожной сети Моздокского городского поселения» 237 482,309 тыс. руб.:

2018 год – 38 860,987 тыс. руб.,

2019 год – 8 999,875 тыс. руб.,

2020 год – 89 907,088 тыс. руб.,

2021 год – 61 276,886 тыс. руб.,

2022 год – 11 987,133 тыс. руб.,

2023 год – 26 450,340 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Проведение капитального ремонта муниципальных квартир Моздокского городского поселения» 8 351,473 тыс. руб.:

2018 год – 3 130,616 тыс. руб.,

2019 год – 1 143,291 тыс. руб.,

2020 год – 1 038,572 тыс. руб.,

2021 год – 1 012,994 тыс. руб.,

2022 год – 1 013,000 тыс. руб.,

2023 год – 1 013,000 тыс. руб.

Подпрограмма 3. «Строительство, реконструкция сетей коммунального хозяйства Моздокского городского поселения» 41 947,746 тыс. руб.:

2018 год – 10 773,738 тыс. руб.,

2019 год – 5 306,636 тыс. руб.,

2020 год – 399,900 тыс. руб.;

2021 год – 4 021,000 тыс. руб.,

2022 год – 21 446,472 тыс. руб.,

2023 год – 0,000 тыс. руб.

Подпрограмма 4. «Уличное освещение Моздокского городского поселения» 86 424,679 тыс. руб.:

2018 год – 13 519,931 тыс. руб.,

2019 год – 12 284,745 тыс. руб.,

2020 год – 13 307,371 тыс. руб.,

2021 год – 14 020,768 тыс. руб.,

2022 год – 15 091,864 тыс. руб.,

2023 год – 18 200,000 тыс. руб.

Подпрограмма 5. «Озеленение Моздокского городского поселения» 70 880,637 тыс. руб.:

2018 год – 10 199,000 тыс. руб.,

2019 год – 11 250,000 тыс. руб.,

2020 год – 11 500,000 тыс. руб.,

2021 год – 12 931,637 тыс. руб.,

2022 год – 12 000,000 тыс. руб.,

2023 год – 13 000,000 тыс. руб.

Подпрограмма 6. «Благоустройство территории города и содержание мест захоронения Моздокского городского поселения» 234 638,749 тыс. руб.:

2018 год – 35 066,600 тыс. руб.,

2019 год – 74 693,460 тыс. руб.,

2020 год – 52 419,244 тыс. руб.,

2021 год – 27 326,409 тыс. руб.,

2022 год – 21 199,121 тыс. руб.,

2023 год – 23 963,915 тыс. руб.

Подпрограмма 7. «Создание условий для реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018-2023 годы» 106 378,553 тыс. руб.:

2018 год – 16 513,139 тыс. руб.,

2019 год – 13 505,937 тыс. руб.,

2020 год – 13 244,547 тыс. руб.,

2021 год – 21 257,961 тыс. руб.,

2022 год – 20 667,330 тыс. руб.,

2023 год – 21 311,160 тыс. руб.

Источники финансирования программы:

- средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение;

- средства республиканского бюджета.

2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018-2023 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018 – 2023 годы» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Основные мероприятия, сроки исполнения и планируемые объемы финансирования программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |  |  |  | Срок исполнения | Источники финансирования |  | 2018 год сумма тыс. руб. | 2019 год сумма тыс. руб. | 2020 год сумма тыс. руб. | 2021 год сумма тыс. руб. | 2022 год сумма тыс. руб. | 2023 год сумма тыс. руб. |  |
|  | Подпрограмма 1 "Реконструкция, содержание и ремонт улично-дорожной сети Моздокского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 860,987 | 8 999,875 | 89 907,088 | 61 276,886 | 11 987,133 | 26 450,340 |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Модернизация и развитие дорожного хозяйства Моздокского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 877,317 | 8 836,875 | 84 586,288 | 55 276,886 | 5 217,339 | 20 950,340 |  |
| Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018, 2020 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 12 852,280 | 0,000 | 62 939,233 | 38 526,248 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1 | Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидий из бюджета РСО-Алании в соответствии с соглашением | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018, 2020 годы | Средства республиканского бюджета |  | 12 852,280 | 0,000 | 62 939,233 | 38 526,248 | 0,000 | 0,000 |  |
| Обеспечение мероприятий по софинансированию дорожной деятельности за счет средств бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018, 2020-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 232,714 | 0,000 | 5 675,302 | 6 854,155 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 | Обеспечение мероприятий по софинансированию дорожной деятельности 5% | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018, 2020-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 232,714 | 0,000 | 5 675,302 | 6 854,155 | 0,000 | 0,000 |  |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2020 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 2 612,760 | 3 055,920 | 9 880,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3 | Устройство придомовой территории 38-квартирного жилого дома по ул. З. Космодемьянской | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 2 118,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4 | Обустройство автобусных остановок (комплектующие к остановочному павильону Мега-1; коленное стекло; рамки остановочного павильона; крыша остановочного павильона; доставка материалов г. Вятские Поляны) | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 494,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 5 | Приобретение остановочных павильонов | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019-2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 2 635,920 | 2 896,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 6 | Демонтаж и монтаж остановочных павильонов | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019-2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 350,000 | 330,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 7 | Продление площадок под автобусными остановками | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 8 | Благоустройство территории и подъездных путей к дворовым территориям в мкр. Моздок-1 | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 6 654,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2022 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 18 179,563 | 5 780,955 | 6 091,163 | 9 896,483 | 5 217,339 | 20 950,340 |  |
| 9 | Ремонт и содержание гравийно-песчаных дорог | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018, 2020-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 700,000 | 0,000 | 593,783 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |  |
| 10 | Содержание гравийно-песчаных дорог | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 799,267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 11 | Текущий ремонт асфальтобетонных дорог | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2020,2022,2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 16 950,975 | 4 518,828 | 5 497,380 | 4 992,295 | 4 917,339 | 20 650,340 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018, 2020 годы | в том числе прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений |  | 9 866,200 | 0,000 | 3 759,504 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 12 | Ремонт и содержание путепровода | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 13 | Содержание путепровода | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 321,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 14 | Срез и вывоз грунта с обочин дорог | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 228,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 15 | Срез и вывоз грунта с придорожных газонов по ул. Кирова, ул. Мира | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 140,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 16 | Ремонт тротуаров | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2021 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 604,188 | 0,000 | 0,000 |  |
| Основное мероприятие 2 "Обеспечение проведения строительства, реконструкции и ремонта улично-дорожной сети, а также контроль за качеством произведенных работ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,670 | 163,000 | 52,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Выполнение работ по разработке ПСД |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2019 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 116,670 | 148,000 | 52,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 17 | Расчет стоимости на ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Орджоникидзе | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 18 | Разработка ПСД на кап.ремонт ул. Фурманова | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 111,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 19 | Составление смет на ремонт дорог | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019-2020 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 148,000 | 52,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018, 2019 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 100,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 20 | Проверка сметных расчетов стоимости с выдачей экспертного заключения по ул. Кирова, ул. Шевченко, ул. Соколовского, ул. Б. Хмельницкого, ул. Октябрьская | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 21 | Проверка сметных расчетов стоимости с выдачей экспертного заключения | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 22 | Изготовление технической документации (тех. планов), поставка на кадастровый учет и изготовление справок на дороги | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Основное мероприятие 3 "Содержание светофорных объектов и обслуживание улично-дорожной сети в целях повышения безопасности движения транспортных средств" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 767,000 | 0,000 | 5 268,300 | 6 000,000 | 6 769,794 | 5 500,000 |  |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 23 | Разработка ПСД светофорного объекта на перекрестке ул. Юбилейная-Коммунальная | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Организация безопасности дорожного движения |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018, 2020-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 4 761,000 | 0,000 | 5 268,300 | 6 000,000 | 6 769,794 | 5 500,000 |  |
| 24 | Организация дорожного движения | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018, 2020-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 4 760,450 | 0,000 | 5 150,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 500,000 |  |
| 25 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 26 | Устройство металлических ограждений | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 27,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 27 | Установка светофорных объектов | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 90,940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 28 | Выполнение работ по прогнозированию безопасности качества эффективности дорожного движения | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2021 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 000,000 | 1 769,794 | 0,000 |  |
| Подпрограмма 2 "Проведение капитального ремонта муниципальных квартир Моздокского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 130,616 | 1 143,291 | 1 038,572 | 1 012,994 | 1 013,000 | 1 013,000 |  |
| Основное мероприятие 1 "Повышение эффективности использования муниципального имущества, посредством его улучшения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 786,131 | 375,737 | 202,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2020 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 1 786,131 | 375,737 | 202,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1 | Капитальный ремонт государственного и муниципального жилого фонда | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018, 2020 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 482,100 | 0,000 | 202,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 | Замена дверных и оконных блоков в муниципальных квартирах | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 375,737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3 | Внутреннее электроснабжение Гастелло,4 | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 1 304,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Основное мероприятие 2 "Обеспечение проведения капитального ремонта муниципальных квартир" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Строительный контроль за выполнением работ |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 44,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4 | Стройконтроль за проведением электромонтажных работ по ул. Гастелло, 4 | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 44,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Основное мероприятие 3 "Обеспечение выполнения обязательств собственника имущества" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 300,000 | 767,554 | 836,002 | 1 012,994 | 1 013,000 | 1 013,000 |  |
| Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2022 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 1 300,000 | 767,554 | 836,002 | 1 012,994 | 1 013,000 | 1 013,000 |  |
| 5 | Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества МКД в целях софинансирования кап ремонта муниципальных квартир | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 1 300,000 | 767,554 | 836,002 | 1 012,994 | 1 013,000 | 1 013,000 |  |
| Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция сетей коммунального хозяйства Моздокского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 773,738 | 5 306,636 | 399,900 | 4 021,000 | 21 446,472 | 0,000 |  |
|  | Основное мероприятие 1 "Подготовка технических планов и техническая инвентаризация объектов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 39,570 | 234,900 | 21,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019-2021 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 39,570 | 234,900 | 21,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1 | Подготовка технических планов и техническая инвентаризация объектов | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019-2021 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 39,570 | 234,900 | 21,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Основное мероприятие 2 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 111,900 | 837,981 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018, 2019 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 10 111,900 | 837,981 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 | Дополнительные работы по строительству Насосная станция 2-го подъема хоз.питьевого водоснабжения артезианской скважины по ул. З.Космодемьянская - Фабричная | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 10 111,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3 | Строительство наружных сетей к 38 кв.дому | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4 | Устройство инженерных сетей в сквере им. Бр. Дубининых | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 96,756 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 5 | Аварийно-восстановительные работы (устройство нового участка водопровода по ул. Орджоникидзе от ул. Армянской до ул. Салганюка) | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 741,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Основное мероприятие 3 "Обеспечение проведения строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей коммунального хозяйства и контроль качества выполненных работ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,008 | 1 512,250 | 0,000 | 4 000,000 | 20 000,000 | 0,000 |  |
| Выполнение работ по разработке ПСД |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2020 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 265,008 | 1 512,250 | 0,000 | 4 000,000 | 20 000,000 | 0,000 |  |
| 6 | Разработка проекта на строительство ливневой канализации ул.Кочубея - Юбилейная | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 7 | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Моздокском городском поселении | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018, 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 150,000 | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 8 | ПСД на перенос газовых линий по ул. Азаниева, 29; Грузинская, 24; Свердлова, 7; Форштадская, 1 | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 15,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 9 | ПД на строительство водопровода к старому кладбищу | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 12,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 10 | ПСД Строительство очистных сооружений канализации 2-рой очереди | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2021-2022 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 000,000 | 20 000,000 | 0,000 |  |
| Основное мероприятие 4 "Иные мероприятия, связанные с содержанием и улучшением коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,830 | 2 916,835 | 165,000 | 0,000 | 1 446,472 | 0,000 |  |
| Иные мероприятия в области коммунального хозяйства |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018, 2019, 2022 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 396,830 | 2 916,835 | 165,000 | 0,000 | 1 446,472 | 0,000 |  |
| 11 | Технологическое присоединение к электросетям | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018, 2022 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 5,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 12 | Перенос газовых линий по ул. Грузинская 24, ул. Азаниева 29, ул. Свердлова 7, ул. Форштадская 1, ул. Кирзавод 4 (МБДОУ № 2), ул. Кирзавод 5 (МБДОУ № 2) | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 383,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 13 | Техническая инвентаризация нежилого строения помещения. Газопровод по ул. Юбилейная-Советов | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 7,996 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 14 | Приобретение резервного источника электроснабжения - дизельного генератора для стабильного снабжения качественной питьевой водой | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 309,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 15 | Электроизмерительные работы по электрооборудоваию | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 85,672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 16 | Субсидии МУП "Моздокский водоканал" на осуществление геологоразведочных работ по оценке и переоценке эксплуатационных запасов пресных подземных вод | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 2 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 17 | Отключение от газовой линии ветхого дома | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 21,583 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 18 | Приобретение уплотнительного кольца к ливневой гофрированной трубе | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 165,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 19 | Выполнение работ по разработке мероприятий, обеспечивающих надежность и качество работы объектов ресурсоснабжения | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020,2022 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 165,000 | 0,000 | 1 446,472 | 0,000 |  |
| Подпрограмма 4 "Уличное освещение Моздокского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 519,931 | 12 284,745 | 13 307,371 | 14 020,768 | 15 091,864 | 18 200,000 |  |
| Основное мероприятие 1 "Обеспечение проведения ремонта сетей уличного освещения, строительство и ремонт уличного освещения, контроль качества выполненных работ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,500 | 500,000 | 13,750 | 2 027,268 | 0,000 | 0,000 |  |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 027,268 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1 | Строительство линии уличного освещения ул. Проездная (ул. Маркова до ж/д переезда) | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 946,542 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 | Реконструкция наружного освещения в мкр. Моздок-1 | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2021 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 080,726 | 0,000 | 0,000 |  |
| Выполнение работ по разработке ПСД |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2020 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 144,500 | 500,000 | 13,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3 | ПСД уличного освещения | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2020 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 144,500 | 500,000 | 13,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Основное мероприятие 2 "Оплата потребления электроэнергии и прочие мероприятия, связанные с содержанием сетей уличного освещения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 375,431 | 11 784,745 | 13 293,621 | 11 993,500 | 15 091,864 | 18 200,000 |  |
| Уличное освещение |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2022 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 13 375,431 | 11 784,745 | 13 293,621 | 11 993,500 | 15 091,864 | 18 200,000 |  |
| 4 | Коммунальные услуги | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 10 815,449 | 10 034,745 | 8 110,487 | 9 763,500 | 10 750,000 | 11 000,000 |  |
| 5 | Содержание имущества | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 2 499,979 | 1 750,000 | 3 209,469 | 2 225,000 | 3 000,000 | 3 700,000 |  |
| 6 | Технологическое присоединение к электросетям | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 25,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 7 | Замена трансформаторов тока | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 60,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 7 | Электроизмерительные работы по электрооборудованию по уличному освещению | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 88,979 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 8 | Ремонт сетей уличного освещения | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 9 | Приобретение и установка световых консолей, праздничное оформление | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 1 704,510 | 0,000 | 0,000 | 1 500,000 |  |
| 10 | Отчет об оценке арендных платежей за возмездное пользование сооружением электроэнергетики | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020-2021 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 11 | Приобретение дизельных электростанций (генераторов) в количестве 12 штук | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2021-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 341,864 | 2 000,000 |  |
| Подпрограмма 5 "Озеленение Моздокского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 199,000 | 11 250,000 | 11 500,000 | 12 931,637 | 12 000,000 | 13 000,000 |  |
| Основное мероприятие 1 "Содержание зеленых насаждений Моздокского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 199,000 | 11 250,000 | 11 500,000 | 12 931,637 | 12 000,000 | 13 000,000 |  |
| Озеленение |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2022 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 10 199,000 | 10 500,000 | 11 000,000 | 12 681,637 | 12 000,000 | 13 000,000 |  |
| 1 | Содержание и уход за зелеными насаждениями | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 10 199,000 | 10 500,000 | 11 000,000 | 12 003,646 | 12 000,000 | 13 000,000 |  |
| 2 | Обрезка деревьев по ул. Коммунальная | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2021 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 599,991 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3 | Приобретение саженцев деревьев | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2021 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 78,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Иные мероприятия по озеленению |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019-2020 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 750,000 | 500,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4 | Приобретение уличных вазонов | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 750,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 5 | Обработка деревьев и кустарников ядохимикатами | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Подпрограмма 6 "Благоустройство территории города и содержание мест захоронений Моздокского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 036,600 | 74 693,460 | 52 419,244 | 27 326,409 | 21 199,121 | 23 963,915 |  |
| Основное мероприятие 1 "Обеспечение проведения ремонта, строительства и ремонт объектов муниципальной собственности, контроль качества выполненных работ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 597,294 | 24 283,815 | 18 711,763 | 6 352,336 | 2 937,821 | 5 082,615 |  |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2021 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 1 959,128 | 2 708,896 | 718,367 | 1 652,718 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1 | Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2021 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 617,633 | 459,331 | 300,070 | 349,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 | Установка пожарных гидрантов | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018, 2020 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 493,228 | 0,000 | 11,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 3 | Устройство грязеотстойников дождеприемных колодцев | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018,2020,2021 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 691,725 | 0,000 | 406,867 | 1 116,194 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4 | Устройство водопровода к фонтану в сквере им. Б. Дубининых | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 9,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 5 | Дополнительные работы по установке пожарных гидрантов по ул. Кочубея, ул. Гоголя, ул. Коммунальная, ул. Крупнова, ул. Юбилейная | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 147,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 6 | Врезка к водопроводной сети в целях водоснабжения старого кладбища | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 209,999 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 7 | Устройство ливневой канализации | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 630,829 | 0,000 | 187,524 | 0,000 | 0,000 |  |
| 8 | Устройство подпорной стены в районе многоквартирного дома по ул. Б.Хмельницкого,48 | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 1 389,506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 9 | Замена пожарного гидранта | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 19,231 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 10 | Оборудование технологической площадки и установка генератора ВНС №17 | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2021 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2022 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 4 638,166 | 21 242,919 | 17 882,656 | 4 279,618 | 2 937,821 | 5 082,615 |  |
| 14 | Благоустройство сквера им. Святого Георгия и сквера им. Бр. Дубининых | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 13 482,382 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 15 | Ремонт питьевых фонтанчиков и фонтана | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 52,722 | 57,364 | 55,900 | 64,726 | 70,000 | 75,000 |  |
| 16 | Содержание и ремонт малых архитектурных форм | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018, 2020 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 700,000 | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 17 | Содержание и ремонт памятников | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018, 2020-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 300,772 | 0,000 | 1 290,180 | 586,265 | 800,000 | 800,000 |  |
| 18 | Содержание ливневого коллектора | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018, 2021-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 2 023,035 | 0,000 | 0,000 | 2 758,382 | 1 030,206 | 2 900,000 |  |
| 19 | Содержание и ремонт ливневого коллектора | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 1 472,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 20 | Содержание обводных каналов | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018, 2019, 2021- 2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 500,000 | 382,872 | 0,000 | 283,149 | 500,000 | 500,000 |  |
| 21 | Техническое обслуживание фонтана | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 795,240 | 374,301 | 450,000 | 537,615 | 537,615 | 537,615 |  |
| 22 | Масляная окраска экранов контейнерных площадок; урн | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018, 2019, 2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 210,397 | 270,000 | 0,000 | 12,047 | 0,000 | 270,000 |  |
| 23 | Поставка и установка плит в сквере мемориального комплекса, воинам погибших в Афганистане | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 36,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 24 | Сборка и установка 14 скамеек в сквере им. Бр. Дубининых | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 25 | Монтаж опор под светильники и устройство колодцев в сквере им. Бр. Дубининых | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 99,568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 26 | Текущий ремонт пожарных гидрантов | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019-2020 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 527,509 | 352,818 | 1,542 | 0,000 | 0,000 |  |
| 27 | Обеспечение работы пожарных гидрантов | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 26,578 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 28 | Услуги автовышки для монтажных (демонтажных) работ на пл.50 лет Октября | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 49,995 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 29 | Благоустройство пл.50 лет Октября | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019-2020 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 4 500,000 | 13 687,300 | 8,459 | 0,000 | 0,000 |  |
| 30 | Текущий ремонт ливневой канализации на пл.50 лет Октября | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 1 422,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 31 | Ремонт инженерных сетей по ул. Гастелло, 4 | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 392,976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 32 | Демонтаж автобусного павильона и контейнерных площадок | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 77,903 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 33 | Демонтаж и ремонт контейнерных площадок | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2021 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,433 | 0,000 | 0,000 |  |
| 33 | Ремонт водопроводного колодца по ул. Форштадская | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 10,708 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 34 | Ремонт ливневой канализации по ул. Комсомольская, 58 | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 15,486 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 35 | Очистку участка трубы ливневой канализации | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 17,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 36 | Приобретение лакокрасочных материалов для окраски уличных лавочек | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 29,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2020 гоы | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 332,000 | 110,740 | 420,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 37 | Выполнение дизайн проекта и экспертизы благоустройство парка им. Кирова, сквера им. Бр. Дубининых, парка библиотеки им. Пушкина | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 139,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 38 | ПСД на благоустройство пл. 50 лет Октября | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 93,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 39 | Выполнение дизайн-проектов на благоустройство общественных территорий | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2021 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 30,000 | 100,000 | 110,740 | 420,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Основное мероприятие 2 "Санитарное содержание территории Моздокского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 437,047 | 47 709,855 | 31 808,050 | 19 659,525 | 17 421,300 | 18 041,300 |  |
| Содержание мест захоронений в МГП |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 1 100,000 | 1 367,500 | 868,516 | 701,924 | 871,300 | 891,300 |  |
| 40 | Содержание мест захоронения в МГП | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 924,000 | 267,500 | 267,500 | 200,624 | 370,000 | 390,000 |  |
| 41 | Вывоз мусора с городских кладбищ | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 1 100,000 | 600,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |  |
| 42 | Обработка городских кладбищ ядохимикатами | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 43 | Спил и обрезка деревьев на городском кладбище | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018, 2022 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 26,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 44 | Поставка воды на городское кладбище | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020-2023 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 1,016 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |  |
| Содержание в чистоте и уборка |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 24 337,047 | 46 342,355 | 30 939,534 | 18 957,601 | 16 550,000 | 17 150,000 |  |
| 45 | Ручная уборка городских территорий | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2019,2021-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 14 505,900 | 14 587,471 | 0,000 | 12 000,000 | 12 000,000 | 12 000,000 |  |
| 46 | Комплексная уборка городских территорий | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 23 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 47 | Механизированная уборка в зимний период | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2019 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 4 257,000 | 4 365,926 | 0,000 | 4 000,000 | 4 000,000 | 4 500,000 |  |
| 48 | Механизированная уборка в весенне-летний период | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 1 372,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 49 | Механизированный полив и очистка средних полос дорог на территории МГП в летне-осенний период | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 515,557 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 50 | Покос сорной растительности | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2019 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 907,500 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 51 | Вывоз и уборка случайных мусорных свалок | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2019,2021-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 1 442,500 | 1 951,310 | 0,000 | 542,927 | 350,000 | 450,000 |  |
| 52 | Вывоз крупногабаритного мусора возле контейнерных площадок | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2019 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 1 700,000 | 1 367,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 53 | Сбор, транспортировка и размещение ТКО | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 1 900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 54 | Сбор павших животных | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 152,100 | 409,354 | 390,000 | 356,100 | 200,000 | 200,000 |  |
| 55 | Приобретение самосвального прицепа | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 56 | Приобретение усиленного грейферного погрузчика-экскаватора, вакуумной подметально-уборочной машины | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 22 444,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 57 | Приобретение канало-промывочной машины | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 5 174,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 58 | Доставка вакуумной подметально-уборочной машины | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 160,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 59 | Прочистка унитаза в здании туалета пл.50 лет Октября | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 60 | Аренда спецтехники-трактор МТЗ-80 | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 10,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 61 | Прочистка канализации по ул. Комсомольская | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 17,661 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 62 | Постановка на учет в ГАИ техники | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019-2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,291 | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 63 | Тех. осмотр спецтехники | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 2,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 64 | Расходы на ремонт, техническое обслуживание уборочной техники, а также приобретения на нее специального оборудования | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2021 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 86,300 | 0,000 | 0,000 |  |
| 65 | Оплата страхового полиса спецтехники | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019-2021 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 9,909 | 14,770 | 18,227 | 0,000 | 0,000 |  |
| 66 | Госпошлина за регистрацию транспорта в ГИБДД | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019-2020 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 3,050 | 5,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 67 | Отчет об оценке арендных платежей за возмездное пользование подметательно - уборочной машиной | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 68 | Приобретение аккумуляторных батарей для спецтехники | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 37,904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 69 | Дизельное топливо для уборочной спецтехники | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2021 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 215,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 70 | Приобретение мусорных контейнеров | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 71 | Установка металлических урн | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2021 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 491,400 | 0,000 | 0,000 |  |
| 72 | Выполнение комплекса работ по разработке природоохрянных социально-экономических и других мероприятий, связанных с обращением отходов производства и потребления на территории МГП | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2021 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 247,647 | 0,000 | 0,000 |  |
| Основное мероприятие 3 "Прочие мероприятия, связанные с благоустройством территории Моздокского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 002,259 | 2 699,790 | 1 899,431 | 1 314,548 | 840,000 | 840,000 |  |
| Изготовление конструкций внешней иллюминации |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2019 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 2 181,192 | 933,997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 73 | Приобретение и установка световых иллюминаций | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2019 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 2 181,192 | 933,997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 821,067 | 1 765,793 | 1 899,431 | 1 314,548 | 840,000 | 840,000 |  |
| 74 | Поставка воды для фонтана | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 317,654 | 323,218 | 328,840 | 323,020 | 420,000 | 420,000 |  |
| 75 | Прием стоков фонтан и питьевые фонтанчики | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 327,946 | 325,204 | 328,840 | 323,019 | 420,000 | 420,000 |  |
| 76 | Изготовление и монтаж баннеров в целях подготовки к онлайн голосованию по программе «Формирование современной городской среды», изготовление и монтаж поздравительных плакатов | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018, 2021 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 80,700 | 0,000 | 0,000 |  |
| 77 | Поставка газа для Вечного огня | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 -2021 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 70,418 | 89,801 | 70,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 78 | Выполнение услуг по внесению информации в ГИС ЖКХ | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 45,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 79 | Приобретение прочного водонепроницаемого покрытия для детской игровой площадки в сквере им. Бр. Дубининых | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 80 | Проверка сметного расчета на устройство ливневой канализации | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 81 | Экспертное заключение проектной документации благоустройства пл. 50 лет Октября | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 82 | Услуги по проведению проверки достоверности сметной стоимости объектов | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 82 | Приобретение и установка урн на автобусных остановках | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 56,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 83 | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 84 | Изготовление технических паспортов и технических планов на памятники | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2019-2021 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 16,570 | 32,570 | 64,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 85 | Приобретение горелки и звезды "Вечный огонь" | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 330,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 86 | Приобретение строительных материалов | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 246,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 87 | Приобретение батареи салютов | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 88 | Изготовление и установка аншлагов указателей улиц | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 185,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 89 | Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории (контейнерные площадки) | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 233,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 90 | Приобретение и доставка приборов учета для памятника «Вечный огонь» | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 8,571 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 91 | Подарки для городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2020 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 92 | Транспортные услуги по доставке АРТ объекта на площадь 50 лет Октября | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2021 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,409 | 0,000 | 0,000 |  |
| 93 | Приобретение буклетов по программе "Формирование комфортной городской среды" | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2021 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 182,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 94 | Услуги квадрокоптера для фото и видеосъемки в целях подготовки заявки на конкурс по лучшей муниципальной практике | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2021 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 95 | Установка скамеек в сквере им. А.С. Пушкина | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2021 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 203,400 | 0,000 | 0,000 |  |
| Подпрограмма 7 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018-2023 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 391,618 | 13 505,937 | 13 244,547 | 21 257,961 | 20 667,330 | 21 311,160 |  |
| Основное мероприятие 1 "Содержание жилищного фонда Моздокского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,012 | 617,953 | 55,610 | 741,000 | 200,000 | 200,000 |  |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 1 573,012 | 617,953 | 55,610 | 741,000 | 200,000 | 200,000 |  |
| 1 | Снос аварийного жилого фонда | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2019 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 1 000,000 | 557,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 | Изготовление документации | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 573,012 | 60,680 | 55,610 | 720,000 | 200,000 | 200,000 |  |
| 3 | Отключение врезок от сетей водопровода по ул. Свердлова, ул. Грузинская, ул. Форштадская (в связи со сносом аварийного жилья) | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 27,893 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4 | Перенос газовых линий по ул. Советов, 11 (в связи со сносом аварийного жилья) | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 57,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 5 | Техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования г. Моздок ул. Юбилейная проезд, 7 | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018 год | Средства бюджета МО МГП |  | 35,898 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 6 | Изготовление информационных табличек | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2021 год | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Основное мероприятие 2 "Функционирование МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 818,606 | 12 887,984 | 13 188,937 | 20 516,961 | 20 467,330 | 21 111,160 |  |
| Обеспечение деятельности подведомственных организаций (УГХ) |  | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 14 818,606 | 12 887,984 | 13 188,937 | 20 516,961 | 20 467,330 | 21 111,160 |  |
| 7 | Обеспечение деятельности подведомственных организаций (УГХ) | МКУ МО МГП "УГХ" |  |  |  | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП |  | 14 818,606 | 12 887,984 | 13 188,937 | 20 516,961 | 20 467,330 | 21 111,160 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 912,490 | 127 183,944 | 181 816,722 | 141 847,655 | 103 404,920 | 103 938,415 |  |

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        З.Б. Демуров