Приложение №1

к постановлению администрации

 местного самоуправления

Моздокского городского поселения

от « \_\_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018-2024 годы»**

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018-2024 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения |
| Основной разработчик программы | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования – Моздокское городское поселение «Управление городского хозяйства» |
| Ответственные исполнители программы | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования – Моздокское городское поселение «Управление городского хозяйства»Муниципальное казенное учреждение муниципального образования – Моздокское городское поселение «Городской центр досуга» |
| Участники программы | Организации по управлению многоквартирными домами всех форм собственности; Товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы; Собственники помещений многоквартирных домов. |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды Моздокского городского поселения;Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Моздокского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Моздокского городского поселения.
2. Формирование реализованных практик благоустройства на территории Моздокского городского поселения.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, проживающих и расположенных на территории Моздокского городского поселения в реализацию мероприятий по благоустройству территории Моздокского городского поселения.
4. Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых и общественных территорий.
5. Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды.
6. Создание и развитие эстетичности и социально-экологической организованной городской среды.
 |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий.2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями.4. Количество благоустроенных общественных территорий Моздокского городского поселения.5. Площадь благоустроенных общественных территорий Моздокского городского поселения.6. Доля площади благоустроенных общественных территорий Моздокского городского поселения. |
| Срок реализации | Программа реализуется в течение 2018-2024 годов |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Объем финансирования программы: 2018 год – общий объем финансирования программы составил 14 862,559 тыс. руб., из них:8 159,914 тыс. руб. – дворовые территории;6 702,645 тыс. руб. – общественные территории.Источники финансирования:Федеральный бюджет – 7 440,0 тыс. руб., из них на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 4 025,633 тыс. руб., на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 3 414,367 тыс. руб.Республиканский бюджет – 560,0 тыс. руб., из них на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 303,005 тыс. руб., на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 256,995 тыс. руб.Местный бюджет – 6 815,879 тыс. руб.,из них на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 3 784,596 тыс. руб., в том числе – 246,0 тыс. руб. на разработку дизайн-проектовна мероприятия по благоустройству общественных территорий – 3 031,283 тыс. руб., в том числе – 30,0 тыс. руб. на разработку дизайн-проектов.Внебюджетные источникифинансирования – 46,680 тыс. руб. на мероприятия по благоустройству дворовых территорий согласно дополнительному перечню.2019 год – общий объем финансирования программы составил 8 287,85480 тыс. руб., из них:5 535,37280 тыс. руб. – дворовые территории;2 752,482 тыс. руб. – общественные территории.Источники финансирования:Федеральный бюджет – 7 135,0 тыс. руб., из них на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 4 686,55728 тыс. руб., на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 2 448,44272 тыс. руб.Республиканский бюджет – 362,0 тыс. руб., из них на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 237,77628 тыс. руб., на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 124,22372 тыс. руб.Местный бюджет – 524,0 тыс. руб.,из них на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 344,18444 тыс. руб., на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 179,81556 тыс. руб. Внебюджетные источникифинансирования – 266,85480 тыс. руб. на мероприятия по благоустройству дворовых территорий согласно дополнительному перечню.2020 год – общий объем финансирования программы составил 15 195,19041 тыс. руб., из них:10 205,70141 тыс. руб. – дворовые территории;4 989,489 тыс.руб. – общественные территории.Источники финансирования:Федеральный бюджет – 13 323,93840 тыс. руб., из них на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 8 833,39830 тыс. руб., на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 4 490,54010 тыс. руб.Республиканский бюджет – 134,58524 тыс. руб., из них на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 89,22625 тыс. руб., на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 45,35899 тыс. руб.Местный бюджет – 1 345,85236 тыс. руб.,из них на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 892,26245 тыс. руб., на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 453,58991 тыс. руб. Внебюджетные источникифинансирования – 390,81441 тыс. руб. на мероприятия по благоустройству дворовых территорий согласно дополнительному перечню.2021 год – общий объем финансирования программы составил 106 802,60970 тыс. руб., из них:7 410,551 тыс. руб. – дворовые территории;5 899,38170тыс. руб.– общественные территории;93 482,560 тыс. руб. – Парк Победы (создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды). Источники финансирования:Федеральный и республиканский бюджеты – 82 262,62626 тыс. руб., из них на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 6 749,18625 тыс. руб., на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 5 513,44001 тыс. руб.,на мероприятия по благоустройству Парка Победы – 70 000,000 тыс. руб. (федеральный бюджет).Местный бюджет – 24 340,94584 тыс. руб.,из них на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 472,44415 тыс. руб., на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 385,94169 тыс. руб.,на мероприятия по благоустройству Парка Победы – 23 482,560 тыс. руб., в том числе – 6 500,0 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации.Внебюджетные источникифинансирования – 199,03760 тыс. руб. на мероприятия по благоустройству дворовых территорий согласно дополнительному перечню.Объем финансового обеспечения Программы будет актуализироваться по мере доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию данной программы |
| Ожидаемые результаты | 1. Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям.
2. Повышение уровня комфорта граждан.
3. Увеличение благоустроенных общественных территорий, отвечающих потребностям жителей.
4. Повышение уровня озеленения и эстетичности дворовых и общественных территорий, расположенных на территории Моздокского городского поселения.
5. Увеличение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.
 |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы благоустройство Моздокского городского поселения**

Природно-климатические условия Моздокского городского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры.

Анализ сферы благоустройства в Моздокском городском поселении показал, что в последние годы в Моздокском городском поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

В то же время в вопросах благоустройства Моздокского городского поселения имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем, санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления поселения с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обуславливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Так, на территории Моздокского городского поселения имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

В настоящее время большая часть дворовых и общественных территорий имеют значительный износ, что является фактором сдерживания динамичного развития имиджа и перспектив развития Моздокского городского поселения.

В результате интенсивной эксплуатации фактическое состояние не соответствует современным требованиям и нуждается в модернизации.

1. Количество благоустроенных дворовых территорий – 28, площадь благоустроенных дворовых территорий – 48523 кв. м.
2. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий составляет – 8,6 %.
3. Население, проживающее в МКД с благоустроенными дворовыми территориями – 2390 человек, доля от общей численности населения МО Моздокского городского поселения, проживающего в МКД – 8,8 %.
4. Количество муниципальных территорий общего пользования (общественные территории) – 14, площадь – 72,9 га.
5. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 1,9 га, доля – 2,6 %.
6. Площадь муниципальных территорий общего пользования нуждающихся в благоустройстве – 71 га, доля – 97,4 %.
7. Собственники помещений в МКД участвуют в благоустройстве дворовых территорий в рамках субботников, месячников и др. мероприятий.

Дворовые территории и участки наиболее посещаемых общественных пространств, требуют проведения необходимых работ.

На текущий момент к ним относятся:

* ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории, в том числе места стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам Моздокского городского поселения и проездов к ним;
* ремонт и восстановление дворового освещения;
* установка малых архитектурных форм (урн, скамеек);
* установка ограждений;
* оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных;
* оборудование автомобильных парковок;
* озеленение территорий.

Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий позволит выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить комфортные условия проживания граждан.

Раздел 2. Основные понятия, цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации программы, основные ожидаемые

конечные результаты Программы

Основные понятия, используемые в Программе:

**Благоустройство территории**- комплекс предусмотренных правилами благоустройства территорий муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

**Дворовая территория многоквартирных домов**- совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

1. Благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

минимальный перечень работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн.

С приложением визуализированного (фото) перечня образцов и элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории.

дополнительный перечень работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) озеленение;

г) оборудование автомобильных парковок;

д) устройство контейнерной площадки (при необходимости);

е) устройство пандусов (при необходимости);

ж) ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости).

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

 2) Благоустройство общественных территорий, предусматривающее:

а) обеспечение освещения общественных территорий;

б) установка скамеек;

в) установка урн;

 г) озеленение.

- благоустройство парков/скверов/бульваров;

- устройство освещения улицы/парка/сквера/бульвара;

- благоустройство набережной;

- благоустройство места для купания (пляжа);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило – Дом культуры или библиотека);

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков;

- иные объекты.

**Общественная территория**- территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц на безоплатной основе (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки).

**Заинтересованные лица**- собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащейблагоустройству.

**Трудовое участие заинтересованных лиц**- выполнение неоплачиваемых работ по благоустройству, не требующих специальной квалификации (субботник, окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб).

Программа разработана с целью формирования современной (комфортной) городской среды и позитивного имиджа Моздокского городского поселения.

Задачи программы:

* повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
* формирование реализованных практик благоустройства на территории (парков, скверов, бульваров, набережных и др.);
* повышение квалификации сотрудников органов власти Моздокского городского поселения, отвечающих за реализацию Программы по благоустройству;
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Моздокского городского поселения;
* повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых и общественных территорий.

Создание современной (комфортной) среды городов возможно при соблюдении ряда условий, которые отвечают принципам программно-целевого метода планирования бюджета:

1. Повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов, вовлечение граждан в реализацию Программы;
2. Комплексное совершенствование системы благоустройства территории населенных пунктов в соответствии с требованиями действующих норм;
3. Оптимизация уровня благоустройства среды предполагает учёт интересов всех структурных и территориальных объектов, требующих

повышения качества благоустройства, вне зависимости от формы собственности и местоположения;

1. Развитие системы озеленённых пространств в городской среде в соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования;
2. Развитие системы благоустройства с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий.

Целью данной Программы является повышение уровня комплексного благоустройства территории Моздокского городского поселения.

 Основной задачей для достижения поставленной цели является - совершенствование эстетичного вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

Определены следующие цели Программы:

* создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в Моздокском городском поселении;
* формирование современного облика дворовых и общественных территорий Моздокского городского поселения;
* повышение уровня привлекательности Моздокского городского поселения.

Для достижения целей Программы необходимо:

- обеспечить вовлечение жителей и заинтересованных лиц в реализацию муниципальных проектов по благоустройству;

- обеспечить благоустройство дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

- обеспечение внедрения мероприятий на повышение энергетической эффективности объектов благоустройства (например: внедрение энергосберегающих источников освещения и прочее).

Ожидаемым конечным результатом программы является формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении и достижение следующих показателей:

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями;

- количество благоустроенных общественных территорий Моздокского городского поселения;

- площадь благоустроенных общественных территорий Моздокского городского поселения;

- доля площади благоустроенных общественных территорий Моздокского городского поселения.

Раздел 3. Характеристика мер государственного и правового

регулирования

Программа предусматривает применение комплекса мер государственного правового регулирования, обеспечивающего проведение на территории Моздокского городского поселения государственной политики и осуществляющего управление, нормативно-­правовое регулирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые реализуются путем принятия нормативных правовых актов Моздокского городского поселения и выполнения нормативных правовых актов Российской Федерации.

В рамках мероприятий Программы также предусматриваются отдельные меры правового регулирования в сфере реализации Программы.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения должна быть обеспечена разработка муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2024 годы, принятие и реализация которых является одним из условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № [169 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16.12.2017г. № 1578),](http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-10.02.2017-N-169/) и направленных на развитие городской среды в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации.

Разработку муниципальной программы рекомендуется осуществлять исходя из следующих принципов:

* полнота и достоверность информации;
* прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включении объектов благоустройства в муниципальную программу;
* приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;
* эффективность расходования федеральной субсидии путем обеспечения высокой степени готовности к реализации региональной программы на стадии ее формирования.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает ее разработку, координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы, а также мониторинг ее реализации и предоставление отчетности о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Одним из основных критериев качества и комфортности условий проживания в населенных пунктах, является обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Планировка и застройка муниципальных образований, формирование жилых и рекреационных зон проводились, как правило, без учета требований доступности для маломобильных граждан. Состояние объектов благоустройства городских территорий в большинстве случаев не обеспечивает свободное передвижение людей с ограниченными возможностями. В данной связи муниципальными программами благоустройства, разработанными в рамках Программы, должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности благоустраиваемых территорий для маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий Программы, с указанием исполнителей, результатов реализации приведены в приложениях № 2, 3 к Программе.

**Перечень работ по благоустройству дворовых территорий**

Благоустройство дворовых территорий предусматривает:

1. Минимальный перечень работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в приложении № 5 к настоящей программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ, приведена в приложении № 6 к настоящей программе.

2. Дополнительный перечень работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в приложении № 5 к настоящей программе.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ, приведена в приложении № 6 к настоящей Программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ, рассчитана в соответствии с действующими нормативными актами.

При этом, указанные расценки могут быть рассчитаны муниципальным образованием самостоятельно или с привлечением специализированных организаций (например, центры ценообразования).

Также стоимость работ может быть определена в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (утв. [приказом](http://base.garant.ru/70473958/) Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. № 567) к Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**Форма и минимальная доля участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий**

Форма участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории может быть трудовой и (или) финансовой.

Заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству), в случае участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, должны руководствоваться действующим законодательством в сфере реализации настоящей Программы, а также требованиями Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приведенного в приложении № 3 к настоящему Постановлению.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

Кроме финансового (денежного) вклада, вклад может быть внесен в неденежной форме. Трудовое участие - это добровольное и безвозмездное участие жителей в работах по благоустройству. В частности, этом может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т. д.).

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 5. Информация об участии общественных и научных организаций

в реализации Программы

Главным принципом механизма реализации Программы является принцип общественного участия в процессах формирования и контроля программных мероприятий, так как задачи Программы направлены в первую очередь на создание комфортных условий проживания самих граждан, которые вправе предлагать объекты для благоустройства, а также получать оперативную информацию обо всех этапах реализации Программы.

Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Объем финансирования Программы:

2018 год – общий объем финансирования программы составил 14 862,559 тыс. руб., из них:

8 159,914 тыс. руб. – дворовые территории;

6 702,645 тыс. руб. – общественные территории.

Источники финансирования:

Федеральный бюджет – 7 440,0 тыс. руб., из них

на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 4 025,633 тыс. руб.;

на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 3 414,367 тыс. руб.

Республиканский бюджет – 560,0 тыс. руб., из них

на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 303,005 тыс. руб.;

на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 256,995 тыс. руб.

Местный бюджет – 6 815,879 тыс. руб., из них

на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 3 784,596 тыс. руб., в том числе – 246,0 тыс. руб. на разработку дизайн-проектов;

на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 3 031,283 тыс. руб., в том числе – 30,0 тыс. руб. на разработку дизайн-проектов.

Внебюджетные источники

финансирования – 46,680 тыс. рублей на мероприятия по благоустройству дворовых территорий согласно дополнительному перечню.

2019 год – общий объем финансирования программы составил 8 287,85480 тыс. руб., из них:

5 535,37280 тыс. руб.– дворовые территории;

2 752,482 тыс. руб.– общественные территории.

Источники финансирования:

Федеральный бюджет – 7 135,0 тыс. руб., из них

на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 4 686,55728 тыс. руб.;

на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 2 448,44272 тыс. руб.

Республиканский бюджет – 362,0 тыс. руб., из них

на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 237,77628 тыс. руб.;

на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 124,22372 тыс. руб.

Местный бюджет – 524,0 тыс. руб., из них

на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 344,18444 тыс. руб.;

на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 179,81556 тыс. руб.

Внебюджетные источники финансирования – 266,85480 тыс. руб. на мероприятия по благоустройству дворовых территорий согласно дополнительному перечню.

2020 год – общий объем финансирования программы составил 15 195,19041 тыс. руб., из них:

10 205,70141 тыс. руб.– дворовые территории;

4 989,489тыс. руб.– общественные территории.

Источники финансирования:

Федеральный бюджет – 13 323,93840 тыс. руб., из них

на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 8 833,39830 тыс. руб.,

на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 4 490,54010 тыс. руб.

Республиканский бюджет – 134,58524 тыс. руб., из них

на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 89,22625 тыс. руб.,

на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 45,35899 тыс. руб.

Местный бюджет – 1 345,85236 тыс. руб.,

из них на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 892,26245 тыс. руб.,

на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 453,58991 тыс. руб.

Внебюджетные источники

финансирования – 390,81441 тыс. руб. на мероприятия по благоустройству дворовых территорий согласно дополнительному перечню.

2021 год – общий объем финансирования программы составил 106 802,60970 тыс. руб., из них:

7 410,551 тыс. руб.– дворовые территории;

5 899,38170тыс. руб.– общественные территории;

93 482,560 тыс. руб.– Парк Победы (создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды).

Источники финансирования:

Федеральный и республиканский бюджеты – 82 262,62626 тыс. руб., из них

на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 6 749,18625 тыс. руб.,

на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 5 513,44001 тыс. руб.,

на мероприятия по благоустройству Парка Победы – 70 000,0 тыс. руб. (федеральный бюджет).

Местный бюджет – 24 340,94584 тыс. руб.,

из них на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 472,44415 тыс. руб.,

на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 385,94169 тыс. руб.,

на мероприятия по благоустройству Парка Победы – 23 482,560 тыс. руб., в том числе – 6 500,0 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации.

Внебюджетные источники финансирования – 199,03760 тыс. руб. на мероприятия по благоустройству дворовых территорий согласно дополнительному перечню.

Объем финансового обеспечения Программы будет актуализироваться по мере доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию данной программы (приложения № 2, 3 к Программе).

**Порядок расходования средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий**

Расходование субсидий возможно одним из следующих путей:

- предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности), в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления.

**Раздел 7. План-график благоустройства дворовых и общественных территорий на 2018-2024гг.**

В Моздокском городском поселении в период с 10.07.2017 года по 25.07.2017 года, согласно постановлению администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 07.07.2017 года № 973 «О проведении инвентаризации дворовых территорий, прилегающих к МКД, и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, нуждающихся в благоустройстве, территорий муниципального образования – Моздокское городское поселение» была проведена инвентаризация дворовых территорий, прилегающих к МКД, общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, нуждающихся благоустройстве, территорий муниципального образования –Моздокское городское поселение».

 Были составлены Паспорта благоустройства указанных территорий и общий Паспорт благоустройства населенного пункта МО – Моздокское городское поселение.

 По итогам проведения инвентаризации составлен План-график благоустройства дворовых и общественных территорий, расположенных на территории Моздокского городского поселения на 2018-2024гг. (приложение № 4 к Программе) включающий в себя адрес территории и дату предполагаемого благоустройства.

Раздел 8. Анализ рисков реализации Программы (вероятных явлений,
событий, процессов, не зависящих от участников Программы и негативно влияющих на основные параметры Программы) и описание мер управления рисками реализации Программы

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие внешние риски реализации Программы:

* законодательные риски, связанные с несовершенством законодательной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
* финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств, направляемых на реализацию основных мероприятий Программы, оптимизацией расходов при формировании проекта бюджета Моздокского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период. Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий Программы, снижение эффективности использования выделяемых бюджетных средств.

Внешними рисками реализации Программы являются действие обстоятельств непреодолимой силы, изменение федерального законодательства.

К внутренним рискам реализации Программы относятся следующие организационные и управленческие риски:

* недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках реализации Программы;
* несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;
* недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при возникновении внешних рисков реализации Программы.

В целях минимизации вышеуказанных рисков реализации Программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации Программы:

* оперативный мониторинг хода реализации Программы;
* оптимизация расходов бюджета Моздокского городского поселения и привлечение дополнительных средств на выполнение основных мероприятий Программы (подпрограмм Программы);
* оперативное реагирование на изменения федерального законодательства;
* определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;
* своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Финансирование основных мероприятий Программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга хода и эффективности её реализации в отчетном периоде.

**Раздел 9. Оценка эффективности программы**

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение целей – обеспечение высокого качества и содержания объектов внешнего благоустройства.

Эффективность Программы оценивается посредством выявления полного комплекса полученных результатов и их сопоставления с затратами на достижение данных результатов. Показатели результатов включают оценку экономического и социального эффекта в результате осуществления мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий (приложения № 7, 8, 9, 10 к Программе).

Реализацию программных мероприятий прямым расчетом оценить сложно. Озеленение и благоустройство имеют наибольшее социальное значение, конечная главная задача органов местного самоуправления – это создание благоприятной обстановки для жителей поселения.

Эффективность программы заключается в повышении уровня условий жизни, необходимости применения специализированных и современных элементов, учитывающие специфические потребности инвалидов и маломобильных групп населения, сохранении природы на территории Моздокского городского поселения, повышении уровня культуры жителей, приобщении подрастающего поколения к решению экологических проблем.

ирблибриририр

 Приложение №1

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в Моздокском

городском поселении на 2018-2024 годы»

**Сведения**

**о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018-2024 годы» и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 9 | 3 | 7 | 5 | 70 | 70 | 70 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий МКД | проценты | 7,4 | 8,6 | 11,5 | 13,6 | 42,4 | 71,2 | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования Моздокского городского поселения)  | проценты | 3,4 | 4,1 | 5,7 | 7,1 | 26,3 | 36,3 | 47,1 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий  | ед. | 1 | 2 | 3\* | 4\*\* | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 1 | 0,1 | 0,8 | 9,95 | 0,6 | 1,4 | 57,15 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий | проценты | 1,4 | 1,5 | 2,7 | 16,7 | 17,5 | 19,5 | 100 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 5 | 20 | 20 | 20 | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* |

\* На одной общественнойтерритории – сквер имени Братьев Дубининых (г. Моздок, ул. Т. Шевченко – ул. Кирова)в 2020 году проведенвторой этап благоустройства в рамках данной программы.

\*\* На одной общественной территории – сквер имени Братьев Дубининых (г. Моздок, ул. Т. Шевченко – ул. Кирова) в 2021 году запланирован третий этап благоустройства в рамках данной программы;

\*\* Одна общественная территория – Парк Победы (г. Моздок, ул. Достоевского, 1 А) благоустраивается в 2021 году дважды: как территория, прошедшая по рейтинговому голосованию, а также в рамках создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

\*\*\*Устанавливается в размере, утвержденном общим собранием собственников помещений в многоквартирных домах (заинтересованные лица).

Ресурсное обеспечение

**реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды**

**в Моздокском городском поселении на 2018-2024гг.»**

на 2018 - 2022 годы» по источникам финансирования

Приложение №2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Моздокском

городском поселении на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель)** | **КБК** | **Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы** |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|  |  |  |  | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018-2024 годы» |  Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения (МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства»)  | X | X | X | X | 14 862,559 | 8 287,85480 | 15 195,19041 | 106 802,6097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | Совершенствование эстетичного вида городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения (МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства») | X | X | 1410000000 | X | 14 862,559 | 8 287,85480 | 15 195,19041 | 106 802,6097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения (МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства») | X | X | 1410100000 | X | 46,680 | 266,8548 | 390, 81441 | 199,0376 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (направление расходов) | Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий за счет внебюджетных средств | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения (МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства») | 523 | 0503 | 141 01L5553141 01 76520 | 811 | 46,680 | 266,8548 | 390, 81441 | 199,0376 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятиеF2 | Реализация мероприятий Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения (МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства») | X | X | 141 F2 00000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 603,5721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения (МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства») | X | X | 141 F2 54240 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 482,560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (направление расходов) | Расходы на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств вышестоящих бюджетов |  Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения (МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства») | 523 | 0505 | 141 F2 54241 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств местного бюджета | 523 | 0505 | 141 F2 54243 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 482,560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация программы формирование современной городской среды | X | X | 141F255550 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 121,0121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация программы формирование современной городской среды за счет субсидий из федерального бюджета | 523 | 0503 | 141 02 L5551141 F2 55551 | 244 | 3 414,367 | 2 448,44272 | 4 490,54010 | 5 513,44001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | 0503 | 141 01 L5551141 F2 55551 | 811 | 4 025,633 | 4 686,55728 | 8 833,39830 | 6 749,18625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет субсидий из республиканского бюджета | 523 | 0503 | 141 02 L5552 | 244 | 256,995 | 124,22372 | 45,35899 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий за счет субсидий из республиканского бюджета | 523 | 0503 | 141 01 L5552 | 811 | 303,005 | 237,77628 | 89,22625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация программы формирование современной городской среды за счет средств местного бюджета | 523 | 0503 | 141 02 L5553141 F2 55553 | 244 | 3 031,283 | 179,81556 | 453,58991 | 385,94169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 523 | 0503 | 141 01 L5553 | 244 | 246,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 523 | 0503 | 141 01 L5553141 F2 55553 | 811 | 3 538,596 | 344,18444 | 892,26245 | 472,44415 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3 | Расходы на прочие мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств бюджета Моздокского городского поселения | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения (МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства») | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018-2024 годы»

**Перечень мероприятий муниципальной программы«Формирование современной городской среды**

**в Моздокском городском поселении на 2018-2024гг.»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Цель, задачи, наименование мероприятий** | **Источники финансирования** | **Объемы финансирования (тыс. руб.)** | **Показатели результативности выполнения программы** |
| **всего 2018г.** | **по видам работ 2018г.** |
| **Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территории Моздокского городского поселения** |
|
| **Совершенствование эстетичного вида городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды** | **Всего** | **14 862,559** | **14 862,559** | **Усовершенствованный эстетичный вид городского поселения, гармоничная архитектурно-ландшафтная среда** |
| **Федеральный бюджет** | **7 440,000** | **7 440,000** |
| **Республиканский бюджет** | **560,000** | **560,000** |
| **Местный бюджет** | **6 815,879** | **6 815,879** |
| **Внебюджетные источники финансирования (ВБ)** | **46,680** | **46,680** |
| **1. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий** |
| **г. Моздок, мкр. Моздок-1, д. 26**  | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***859,316*** | ***859,316*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 859,316 | **859,316** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 779,619 | ремонт а/б покрытия 970 м2 |
| 24,015 | установка бульварных скамеек 2 шт. |
| 13,493 | установка металлических урн 2 шт. |
| 42,189 | установка светильников уличных 4 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,00 | **0,00** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **г. Моздок, ул. Кирова, д. 124А**  | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 500,813*** | ***1 500,813*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 267,526 | **1 267,526** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 1 169,967 |  ремонт а/б покрытия 1128 м2 |
| 39,828 | установка бульварных скамеек 4шт. |
| 27,303 | установка металлических урн 4 шт. |
| 30,428 | установка светильников уличных 4 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 233,287 | **233,287** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| 233,287 | установка детского комплекса ДИК-22 1 шт. |
| **г. Моздок, ул. Кирова, д. 149**  | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 380,509*** | ***1 380,509*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 110,633 | **1 110,633** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 1 018,323 |  ремонт а/б покрытия 1127,68 м2 |
| 48,030 | установка бульварных скамеек 4 шт. |
| 33,733 | установка металлических урн 5 шт. |
| 10,547 | установка светильников уличных 1 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 269,876 | **269,876** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| 180,207 | установка горки 1 шт. |
| 55,881 | установка стола 1 шт. |
| 33,788 | установка песочницы 1 шт. |
| **г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 45**  | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***407,273*** | ***407,273*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 407,273 | **407,273** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 335,389 | ремонт а/б покрытия 450 м2 |
| 28,977 | установка бульварных скамеек 3 шт. |
| 20,140 | установка металлических урн 3 шт. |
| 22,767 | установка светильников уличных 3 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,00 | **0,00** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **г. Моздок, ул. Мира, д. 30**  | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***669,580*** | ***669,580*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 412,174 | **412,174** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 321,517 | ремонт а/б покрытия 566 м2 |
| 36,937 | установка бульварных скамеек 4 шт. |
| 25,356 | установка металлических урн 4 шт. |
| 28,364 | установка светильников уличных 3 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 257,406 | **257,406** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| 92,877 | установка детского комплекса ДИК-39 1 шт. |
| 37,311 | установка качели-балансира КБ-01 1 шт. |
| 59,347 | установка карусели с рулем 1 шт. |
| 67,871 | установка домика-беседки "Шахматы" 1 шт. |
| **г. Моздок, ул. Салганюка, д. 82**  | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***854,150*** | ***854,150*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 854,150 | **854,150** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 795,547 | ремонт а/б покрытия 922 м2 |
| 24,015 | установка бульварных скамеек 2 шт. |
| 13,493 | установка металлических урн 2 шт. |
| 21,095 | установка светильников уличных 2 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,00 | **0,00** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **г. Моздок, ул. Советов, д. 8Б** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***760,864*** | ***760,864*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 587,840 | **587,840** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 514,217 | ремонт а/б покрытия 933 м2 |
| 29,870 | установка бульварных скамеек 3 шт. |
| 20,732 | установка металлических урн 3 шт. |
| 23,021 | установка светильников уличных 3 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 173,024 | **173,024** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| 131,549 | установка детского игрового комплекса ДИК-24 1 шт. |
| 41,475 | посадка деревьев - туя колоновидная Н=2,0 м 9 шт. |
| **г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 13** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***704,482*** | ***704,482*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 704,482 | **704,482** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 645,879 | ремонт а/б покрытия 702 м2 |
| 24,015 | установка бульварных скамеек 2 шт. |
| 13,493 | установка металлических урн 2 шт. |
| 21,095 | установка светильников уличных 2 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,00 | **0,00** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 21** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***776,927*** | ***776,927*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 776,927 | **776,927** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 718,324 | ремонт а/б покрытия 890 м2 |
| 24,015 | установка бульварных скамеек 2 шт. |
| 13,493 | установка металлических урн 2 шт. |
| 21,095 | установка светильников уличных 2 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,00 | **0,00** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **2. Благоустройство общественных территорий общего пользования МГП** |
| **Сквер имени Братьев Дубининых, г. Моздок, ул. Т. Шевченко – ул. Кирова** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***6 672,645*** | ***6 672,645*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 6 672,645 | **6 672,645** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 6 672,645 | благоустройство (согласно дизайн-проекту) |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,00 | **0,00** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **3. Разработка дизайн-проектов** |
| **Дворовые территории** | **МБ** | **246,00** | **246,00** | Разработка дизайн-проектов |
| **Общественные территории** | **МБ** | **30,00** | **30,00** | Разработка дизайн-проектов |
|  |
| **Цель, задачи, наименование мероприятий** | **Источники финансирования** | **Объемы финансирования (тыс. руб.)** | **Показатели результативности выполнения программы** |
| **всего 2019г.** | **по видам работ 2019г.** |
| **Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территории Моздокского городского поселения** |
|
| **Совершенствование эстетичного вида городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды** | **Всего** | **8 287,85480** | **8 287,85480** | **Усовершенствованный эстетичный вид городского поселения, гармоничная архитектурно-ландшафтная среда** |
| **Федеральный бюджет** | **7 135,000** | **7 135,000** |
| **Республиканский бюджет** | **362,000** | **362,000** |
| **Местный бюджет** | **524,000** | **524,000** |
| **Внебюджетные источники финансирования (ВБ)** | **266,85480** | **266,85480** |
| **1. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий** |
| **г. Моздок, ул. Б. Хмельницкого, д. 46**  | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***2 18,39480*** | ***2 180,39480*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 054,51080 | **1 054,51080** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 981,95580 |  ремонт а/б покрытия 544 м2 |
| 21,588 | установка бульварных скамеек 2 шт. |
| 33,567 | установка металлических урн 2 шт. |
| 17,400 | установка светильников уличных 2 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 1 125,88400 | **1 125,884** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| 135,865 | установка ГД-02 1 шт. |
| 54,129 | установка качели-балансира КБ-03 1 шт. |
| 83,983 | установка домика-беседки 1 шт. |
| 405,425 | установка ограждения 1 шт. |
| 446,482 | установка детской площадки 1 шт. |
| **г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 19**  | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 719,726*** | ***1 719,726*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 719,726 | **1 719,726** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 1 562,644 | ремонт а/б покрытия 1531 м2 |
| 88,161 | установка бульварных скамеек 2 шт. |
| 26,451 | установка металлических урн 4 шт. |
| 42,470 | установка светильников уличных 4 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,00 | **0,00** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **г. Моздок, мкр. Моздок-1, д. 27**  | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 635,252*** | ***1 635,252*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 426,862 | **1 426 862,00** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 1 197,110 | ремонт а/б покрытия 345,6+1153 м2 с установкой бордюрного камня БР 100.30.15/бетон В (М 400) 240 шт.  |
| 123,219 | установка бульварных скамеек 10 шт. |
| 48,462 | установка металлических урн 7 шт. |
| 58,071 | установка светильников уличных 6 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 208,390 | **208,390** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| 194,149 | установка ДИК-24 1 шт. |
| 14,241 | установка качели-балансира КБ-01 1 шт. |
| **2. Благоустройство общественных территорий общего пользования МГП** |
| **Сквер имени С.М. Кирова, г. Моздок, ул. Кирова** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 631,920*** | ***1 631,920*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 631,920 | **1 631,920** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 1 631,920 | благоустройство (согласно дизайн-проекту) |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,00 | **0,00** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **Сквер район библиотеки имени А.С. Пушкина г. Моздок, ул. Кирова** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 120,562*** | ***1 120,562*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 120,562 | **1 120,562** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 1 120,562 | благоустройство (согласно дизайн-проекту) |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,00 | **0,00** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
|  |
| **Цель, задачи, наименование мероприятий** | **Источники финансирования** | **Объемы финансирования (тыс. руб.)** | **Показатели результативности выполнения программы** |
| **всего 2020г.** | **по видам работ 2020г.** |
| **Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территории Моздокского городского поселения** |
|
| **Совершенствование эстетичного вида городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды** | **Всего** | **15 195,19041** | **15 195,19041** | **Усовершенствованный эстетичный вид городского поселения, гармоничная архитектурно-ландшафтная среда** |
| **Федеральный бюджет** | **13 323,93840** | **13 323,93840** |
| **Республиканский бюджет** | **134,58524** | **134,58524** |
| **Местный бюджет** | **1 345,85236** | **1 345,85236** |
| **Внебюджетные источники финансирования (ВБ)** | **390,81441** | **390,81441** |
| **1. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий** |
| **г. Моздок, мкр. Моздок-1, д. 24**  | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 661,161*** | ***1 661,161*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 256,12883 | **1 256,12883** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 1 084,00682 | ремонт а/б покрытия 821 м2 |
| 118,16264 | установка скамеек 5 шт. |
| 27,15670 | установка металлических урн 5 шт. |
| 26,80267 | установка светильников уличных 4 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 405,03217 | **405,03217** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| 405,03217 | устройство детской площадки (10м\*10м) |
| **г. Моздок, мкр. Моздок-1, д. 25**  | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 325,801*** | ***1 325,801*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 136,16880 | **1 136,16880** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 1 006,43207 |  ремонт а/б покрытия 711 м2 |
| 73,85183 | установка скамеек 5 шт. |
| 33,94561 | установка металлических урн 5 шт. |
| 21,93929 | установка светильников уличных 3 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 189,63220 | **189,63220** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| 189,63220 | установка детского игрового комплекса ДИК-24 1 шт. |
| **г. Моздок, ул. Гуржибекова, д. 5**  | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 946,274*** | ***1 946,274*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 178,94569 | **1 178,94569** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 1 000,44798 |  ремонт а/б покрытия 1058 м2 |
| 116,86559 | установка парковых скамеек 4 шт. |
| 28,45162 | установка металлических урн 4 шт. |
| 33,18050 | установка светильников уличных 3 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 767,32831 | **767,32831** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| 383,15087 | устройство детской площадки 125 м2 |
| 56,60128 | установка стола 1 шт. |
| 181,59570 | установка игрового комплекса "Русская сказка" 1 шт. |
| 145,98046 | установка металлического ограждения 35 м.п. |
| **г. Моздок, ул. Кирова, д. 121** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 236,284*** | ***1 236,284*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 236,284 | **1 236,284** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 1 104,227 | ремонт а/б покрытия 1260 м2 |
| 104,522 | установка парковых скамеек 5 шт. |
| 21,405 | установка металлических урн 3 шт. |
| 6,130 | установка наземного прожектора уличного 1 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,00 | **0,00** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 46**  | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 095,589*** | ***1 095,589*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 095,589 | **1 095,589** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 977,480 | ремонт а/б покрытия 1060 м2 |
| 83,564 | установка парковых скамеек 4 шт. |
| 28,452 | установка металлических урн 4 шт. |
| 6,093 | установка наземного прожектора уличного 1 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,00 | **0,00** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **г. Моздок, ул. Салганюка, д. 84**  | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***2 023,86941*** | ***2 023,86941*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 2 023,86941 | **2 023,86941** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 1 909,53341 | ремонт а/б покрытия 1900 м2 |
| 59,081 | установка парковых скамеек 4 шт. |
| 28,452 | установка металлических урн 4 шт. |
| 26,803 | установка светильников уличных 4 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,00 | **0,00** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **г. Моздок, Юбилейный проезд, д. 7** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***916,723*** | ***916,723*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 324,64363 | **324,64363** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 312,29030 | ремонт а/б покрытия 155 м2 |
| 12,35333 | установка металлических урн 2 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 592,07937 | **592,07937** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| 230,48971 | устройство детского игрового комплекса ДИК-24 1 шт. |
| 248,61608 | устройство навеса со столом и скамейками 2 комплекта |
| 112,97358 | устройство газона, посадка деревьев - туя западная 8 шт. |
| **2. Благоустройство общественных территорий общего пользования МГП** |
| **Сквер мемориального комплекса воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане г. Моздок, ул. Кирова – ул. Ростовская** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 891,730*** | ***1 891,730*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 891,730 | **1 891,730** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 1 891,730 | благоустройство (согласно дизайн-проекту) |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,00 | **0,00** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **Сквер Дружбы народов г. Моздок, ул. Кирова, 75** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 641,132*** | ***1 641,132*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 641,132 | **1 641,132** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 1 641,132 | благоустройство (согласно дизайн-проекту) |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,00 | **0,00** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **Сквер имени Братьев Дубининых, г. Моздок, ул. Т. Шевченко – ул. Кирова** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 456,627*** | ***1 456,627*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 456,627 | **1 456,627** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 1 456,627 | благоустройство (согласно дизайн-проекту) |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,00 | **0,00** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
|  |
| **Цель, задачи, наименование мероприятий** | **Источники финансирования** | **Объемы финансирования (тыс. руб.)** | **Показатели результативности выполнения программы** |
| **всего 2021г.** | **по видам работ 2021г.** |
| **Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территории Моздокского городского поселения** |
|
| **Совершенствование эстетичного вида городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды** | **Всего** | **106 802,60970** | **106 802,60970** | **Усовершенствованный эстетичный вид городского поселения, гармоничная архитектурно-ландшафтная среда** |
| **Федеральный бюджет, Республиканский бюджет** | **82 262,62626** | **82 262,62626** |
| **Местный бюджет** | **24 340,94584** | **24 340,94584** |
| **Внебюджетные источники финансирования (ВБ)** | **199,03760** | **199,03760** |
| **1. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий** |
| **г. Моздок, мкр. Моздок-1, д. 22**  | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 192,026*** | ***1 192,026*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 192,026 | **1 192,026** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 939,001 | ремонт а/б покрытия 860 м2 |
| 188,823 | установка стол-парт 3 шт. и парковых скамеек 6 шт. |
| 22,420 | установка металлических урн 3 шт. |
| 41,782 | установка светильников уличных 5 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,00 | **0,00** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **г. Моздок, мкр. Моздок-1, д. 38**  | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 722,314*** | ***1 722 314,00*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 059,369 | **1 059 369,00** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 912 426,00 |  ремонт а/б покрытия 860 м2 |
| 79 754,00 | установка скамеек 6 шт. |
| 37 368,00 | установка металлических урн 5 шт. |
| 29 821,00 | установка светильников уличных 4 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 662,945 | **662,945** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| 33,210 | посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой 10 шт. |
| 188,793 | установка детского игрового комплекса ДИК-24 1 шт. |
| 334,671 | устройство детской игровой площадки "Мастерфайбр" 81,6 м2 |
| 106,271 | устройство металлического ограждения вокруг детской площадки 40 м |
| **г. Моздок, ул. Грозненская, д. 5**  | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 197,044*** | ***1 197,044,00*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 197,044 | **1 197,044** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 1 072,507 |  ремонт а/б покрытия 1200 м2 |
| 89,280 | установка парковых скамеек 4 шт. |
| 29,176 | установка металлических урн 4 шт. |
| 6,081 | установка светильников уличных 1 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,00 | **0,00** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 4** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 711,996*** | ***1 711,996*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 711,996 | **1 711,996** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 1 500,203 | ремонт а/б покрытия 2176 м2 |
| 90,904 | установка парковых скамеек 6 шт. |
| 43,764 | установка металлических урн 6 шт. |
| 77,125 | установка наземного прожектора уличного 6 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,00 | **0,00** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **г. Моздок, ул. Фурманова, д. 57** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 597,288*** | ***1 597,288*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 305,513 | **1 305,513** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 1 131,850 | ремонт а/б покрытия 1913 м2 |
| 113,947 | установка парковых скамеек 8 шт. |
| 29,895 | установка металлических урн 4 шт. |
| 29,821 | установка светильников уличных 4 шт. |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 291,775 | **291,775** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| 291,775 | ремонт кровли навеса на дворовой территории МКД |
| **2. Благоустройство общественных территорий общего пользования МГП** |
| **Парк ПОБЕДЫ г. Моздок, ул. Достоевского, 1А** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 360,88034*** | ***1 360,88034*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 360,88034 | **1 360,88034** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 1 360,88034 | благоустройство (согласно дизайн-проекту) |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,00 | **0,00** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **Сквер имени Братьев Дубининых, г. Моздок, ул. Т. Шевченко – ул. Кирова** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 838,789*** | ***1 838,789*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 838,789 | **1 838,789** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 1 838,789 | благоустройство (согласно дизайн-проекту) |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,00 | **0,00** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **Сквер имени Л. Кондратенко г. Моздок, ул. Комсомольская** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 078,500*** | ***1 078,500*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 078,500 | **1 078,500** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 1 078,500 | благоустройство (согласно дизайн-проекту) |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,00 | **0,00** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **Сквер г. Моздок, пл. 50 лет Октября** | ***ФБ, РБ, МБ, ВБ*** | ***1 621,21236*** | ***1 621,21236*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, РБ, МБ | 1 621,21236 | **1 621,21236** | **Виды работ согласно минимальному перечню** |
| 1 621,21236 | благоустройство (согласно дизайн-проекту) |
| ФБ, РБ, МБ, ВБ | 0,00 | **0,00** | **Виды работ согласно дополнительному перечню** |
| **3. Благоустройство Парка Победы (создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды)** |
| **Парк ПОБЕДЫ г. Моздок, ул. Достоевского, 1А** | ***ФБ, МБ*** | ***86 982,560*** | ***86 982,560*** | ***По всем видам работ***  |
| ФБ, МБ | 86 982,560 | 86 982,560 | Благоустройство (согласно проектно-сметной документации) |
| **3.1. Разработка проектно-сметной документации (создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды)** |
| **Парк ПОБЕДЫ г. Моздок, ул. Достоевского, 1А** | МБ | 6 500,000 | 6 500,000 | Разработка проектно-сметной документации |
| 3.2 Расходы на прочие мероприятия по созданиюкомфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств бюджета Моздокского городского поселения |
| **Парк ПОБЕДЫ г. Моздок, ул. Достоевского, 1А** | МБ | 0,00 | 0,00 | Прочие мероприятия по Благоустройству (согласно проектно-сметной документации) |
|  |
| **Цель, задачи, наименование мероприятий** | **Источники финансирования** | **Объемы финансирования (руб.)** | **Показатели результативности выполнения программы** |
| **всего 2022-2024гг.** | **по видам работ 2022-2024гг.** |
| **Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территории Моздокского городского поселения** |
| **Совершенствование эстетичного вида городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды** | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **Усовершенствованный эстетичный вид городского поселения, гармоничная архитектурно-ландшафтная среда** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00** | **0,00** |
| **Местный бюджет** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники финансирования (ВБ)** | **0,00** | **0,00** |
| **1. Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий** |
| **Все виды работ будут определены в дальнейшем** |
| **2. Благоустройство общественных территорий общего пользования МГП** |
| **Все виды работ будут определены в дальнейшем** |

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018 - 2022 годы»

Приложение №4

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в Моздокском

городском поселении на 2018-2024 годы»

**План-график**

**на 2018-2024 годы, для программы «Формирование комфортной городской среды»**

|  |
| --- |
| Дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2018-2024гг. |
| №п/п | Адрес | Дата участия в программе |
| 1 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 26 | 2018 |
| 2 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 124А | 2018 |
| 3 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 149 | 2018 |
| 4 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 45 | 2018 |
| 5 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Мира, д. 30 | 2018 |
| 6 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Салганюка, д. 82 | 2018 |
| 7 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Советов, д. 8Б | 2018 |
| 8 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 13 | 2018 |
| 9 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 21 | 2018 |
| 10 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Б.Хмельницкого, д. 46 | 2019 |
| 11 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 19 | 2019 |
| 12 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 27 | 2019 |
| 13 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 24 | 2020 |
| 14 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 25 | 2020 |
| 15 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гуржибекова, д. 5 | 2020 |
| 16 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 121 | 2020 |
| 17 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 46 | 2020 |
| 18 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Салганюка, д. 84 | 2020 |
| 19 | РСО-Алания, г. Моздок, Юбилейный проезд, д. 7 | 2020 |
| 20 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 22 | 2021 |
| 21 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 38 | 2021 |
| 22 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Грозненская, д. 5 | 2021 |
| 23 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 4 | 2021 |
| 24 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фурманова, д. 57 | 2021 |
| 25 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Б. Хмельницкого, д. 44 | 2022 |
| 26 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Б. Хмельницкого, д. 48 | 2022 |
| 27 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Вокзальная, д. 3 | 2022 |
| 28 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Вокзальная, д. 45 | 2022 |
| 29 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Вокзальная, д. 52 | 2022 |
| 30 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гвардейская, д. 27 | 2022 |
| 31 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 122 | 2022 |
| 32 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ленина, д. 2 | 2022 |
| 33 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ленина, д. 18 | 2022 |
| 34 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ленина, д. 20 | 2022 |
| 35 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ленина, д. 22 | 2022 |
| 36 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ленина, д. 60 | 2022 |
| 37 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ленина, д. 60А | 2022 |
| 38 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ленина, д. 62 | 2022 |
| 39 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ленина, д. 68 | 2022 |
| 40 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ленина, д. 72 | 2022 |
| 41 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ленина, д. 74 | 2022 |
| 42 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Маркова, д. 67 | 2022 |
| 43 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Мира, д. 18 | 2022 |
| 44 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Мира, д. 18А | 2022 |
| 45 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Мира, д. 20 | 2022 |
| 46 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Мира, д. 32 | 2022 |
| 47 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Мира, д. 33 | 2022 |
| 48 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Мира, д. 38 | 2022 |
| 49 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Пролетарская, д. 49 | 2022 |
| 50 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Соколовского, д. 1 | 2022 |
| 51 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фрунзе, д. 7А | 2022 |
| 52 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фрунзе, д. 8А | 2022 |
| 53 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фрунзе, д. 8Б | 2022 |
| 54 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фрунзе, д. 14 | 2022 |
| 55 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фрунзе, д. 16 | 2022 |
| 56 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фрунзе, д. 18 | 2022 |
| 57 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. К. Хетагурова, д. 13Б | 2022 |
| 58 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. К. Хетагурова, д. 19 | 2022 |
| 59 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. К. Хетагурова, д. 30 | 2022 |
| 6 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Пролетарская, д. 56 | 2022 |
| 61 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 1 | 2023 |
| 62 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 2 | 2022 |
| 63 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 3 | 2022 |
| 64 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 4 | 2023 |
| 65 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 5 | 2023 |
| 66 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 8 | 2022 |
| 67 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 10 | 2022 |
| 68 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 11 | 2022 |
| 69 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 12 | 2022 |
| 70 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 13 | 2022 |
| 71 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 14 | 2022 |
| 72 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 15 | 2022 |
| 73 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 16 | 2022 |
| 74 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 17 | 2022 |
| 75 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 18 | 2022 |
| 76 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 19 | 2022 |
| 77 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 20 | 2022 |
| 78 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 21 | 2023 |
| 79 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 23 | 2022 |
| 80 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 28 | 2022 |
| 81 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 29 | 2022 |
| 82 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 30 | 2022 |
| 83 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 31 | 2022 |
| 84 | РСО-Алания, г. Моздок, микрорайон Моздок-1, д. 39 | 2022 |
| 85 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Грозненская, д. 3  | 2022 |
| 86 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Салганюка, д. 85 | 2023 |
| 87 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Степная, д. 22 | 2023 |
| 88 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Степная, д. 24 | 2023 |
| 89 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Степная, д. 25 | 2022 |
| 90 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фрунзе, д. 10 | 2022 |
| 91 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фрунзе, д. 10А | 2022 |
| 92 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фрунзе, д. 10Б | 2022 |
| 93 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фрунзе, д. 10Д | 2022 |
| 94 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гагарина, д. 24 | 2022 |
| 95 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гагарина, д. 26 | 2023 |
| 96 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гагарина, д. 27А | 2023 |
| 97 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гастелло, д. 1А | 2023 |
| 98 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гастелло, д. 4 | 2023 |
| 99 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гастелло, д. 5 | 2023 |
| 100 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гастелло, д. 6 | 2023 |
| 101 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Гастелло, д. 12 | 2023 |
| 102 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. З. Космодемьянской, д. 3А | 2023 |
| 103 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. З. Космодемьянской, д. 4 | 2023 |
| 104 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. З. Космодемьянской, д. 5 | 2023 |
| 105 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. З. Космодемьянской, д. 6 | 2023 |
| 106 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фабричная, д. 8 | 2023 |
| 107 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фабричная, д. 9 | 2023 |
| 108 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 10В | 2023 |
| 109 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 12 | 2023 |
| 110 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 12Б | 2023 |
| 111 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 20 | 2023 |
| 112 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 22 | 2023 |
| 113 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 23 | 2023 |
| 114 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 24 | 2023 |
| 115 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Советов, д. 6В | 2023 |
| 116 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Советов, д. 6Б | 2023 |
| 117 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. К. Хетагурова, д. 23 | 2023 |
| 118 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 1А | 2023 |
| 119 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 1Б | 2023 |
| 120 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 102 | 2023 |
| 121 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 41 | 2023 |
| 122 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Савельева, д. 2 | 2023 |
| 123 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Октябрьская, д. 49 | 2022 |
| 124 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 99 | 2023 |
| 125 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Октябрьская, д. 88 | 2023 |
| 126 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 44А | 2023 |
| 127 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 47 | 2023 |
| 128 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 48 | 2023 |
| 129 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 49 | 2023 |
| 130 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 50 | 2023 |
| 131 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Октябрьская, д. 51 | 2022 |
| 132 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Октябрьская, д. 53 | 2022 |
| 133 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Октябрьская, д. 45 | 2023 |
| 134 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Октябрьская, д. 43 | 2023 |
| 135 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Близнюка, д. 111 | 2022 |
| 136 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 95 | 2023 |
| 137 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 97 | 2023 |
| 138 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Б. Хмельницкого, д. 34 | 2023 |
| 139 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Орджоникидзе, д. 90 | 2023 |
| 140 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Савельева, д. 4А | 2023 |
| 141 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Близнюка, д. 97 | 2022 |
| 142 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 123 | 2023 |
| 143 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 125 | 2023 |
| 144 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Орджоникидзе, д. 77 | 2023 |
| 145 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Орджоникидзе, д. 79 | 2023 |
| 146 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Садовая, д. 8 | 2023 |
| 147 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Соколовского, д. 108 | 2023 |
| 148 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Соколовского, д. 14 | 2023 |
| 149 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 145 | 2023 |
| 150 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 153 | 2023 |
| 151 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 127 | 2023 |
| 152 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Грозненская, д. 10 | 2023 |
| 153 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 114 | 2022 |
| 154 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Савельева, д. 2А | 2023 |
| 155 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Савельева, д. 4 | 2023 |
| 156 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 45А | 2023 |
| 157 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 45Б | 2023 |
| 158 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 45 | 2023 |
| 159 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 44 | 2023 |
| 160 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Садовая, д. 12 | 2022 |
| 161 | РСО-Алания, г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 42 | 2023 |
| 162 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Орджоникидзе, д. 75 | 2023 |
| 163 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Маркова, д. 1 | 2023 |
| 164 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Маркова, д. 39 | 2023 |
| 165 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Пролетарская, д. 28 | 2024 |
| 166 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 145 | 2024 |
| 167 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Чернокурова, д. 4 | 2024 |
| 168 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 13 | 2024 |
| 169 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Коммунистическая, д. 16 | 2024 |
| 170 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Коммунистическая, д. 17 | 2024 |
| 171 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Коммунистическая, д. 21 | 2024 |
| 172 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 85 | 2024 |
| 173 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Орджоникидзе, д. 31 | 2024 |
| 174 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Орджоникидзе, д. 39 | 2024 |
| 175 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Салганюка, д. 31 | 2024 |
| 176 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Уварова, д. 34 | 2024 |
| 177 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Т. Шевченко, д. 31 | 2024 |
| 178 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Торговая, д. 3 | 2024 |
| 179 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Торговая, д. 4 | 2024 |
| 180 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фурманова, д. 46 | 2024 |
| 181 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Шаумяна, д. 64 | 2024 |
| 182 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Шаумяна, д. 66 | 2024 |
| 183 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Анджиевского, д. 14 | 2024 |
| 184 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Анджиевского, д. 15 | 2024 |
| 185 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Анджиевского, д. 53 | 2024 |
| 186 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Анджиевского, д. 55 | 2024 |
| 187 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Армянская, д. 29 | 2024 |
| 188 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ермоленко, д. 21 | 2024 |
| 189 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 25 | 2024 |
| 190 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 30 | 2024 |
| 191 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 40 | 2024 |
| 192 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 54 | 2024 |
| 193 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 63 | 2024 |
| 194 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 64 | 2024 |
| 195 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 83 | 2024 |
| 196 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 85 | 2024 |
| 197 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 87 | 2024 |
| 198 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 117 | 2024 |
| 199 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 12 | 2024 |
| 200 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 37 | 2024 |
| 201 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 47 | 2024 |
| 202 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 49 | 2024 |
| 203 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 76 | 2024 |
| 204 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 84 | 2024 |
| 205 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 86 | 2024 |
| 206 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 88 | 2024 |
| 207 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Комсомольская, д. 92 | 2024 |
| 208 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Мира, д. 48 | 2024 |
| 209 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Советов, д. 6А | 2024 |
| 210 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Советов, д. 8 | 2024 |
| 211 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Советов, д. 8А | 2024 |
| 212 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Советов, д. 10 | 2024 |
| 213 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Советов, д. 12 | 2024 |
| 214 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Соколовского, д. 9 | 2024 |
| 215 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Соколовского, д. 25 | 2024 |
| 216 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Соколовского, д. 27 | 2024 |
| 217 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Соколовского, д. 88 | 2024 |
| 218 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Торговая, д. 3В | 2024 |
| 219 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Торговая, д. 4А | 2024 |
| 220 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Т. Шевченко, д. 8 | 2024 |
| 221 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Уварова, д. 32 | 2024 |
| 222 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Уварова, д. 36 | 2024 |
| 223 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фурманова, д. 12 | 2024 |
| 224 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фурманова, д. 31 | 2024 |
| 225 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Чкалова, д. 2Б | 2024 |
| 226 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Шаумяна, д. 52 | 2024 |
| 227 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 9 | 2024 |
| 228 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 10 | 2024 |
| 229 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 11 | 2024 |
| 230 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 14 | 2024 |
| 231 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 15 | 2024 |
| 232 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 16  | 2024 |
| 233 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 17 | 2024 |
| 234 | РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фабричная, д. 10 | 2024 |
| Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018-2024гг. \* |
| 1 | Сквер имени Братьев Дубининых г. Моздок, ул. Т. Шевченко – ул. Кирова | 2018, 2020, 2021 |
| 2 | Сквер имени С.М. Кирова г. Моздок, ул. Кирова | 2019 |
| 3 | Сквер район библиотеки имени А.С. Пушкина г. Моздок, ул. Кирова, 25 | 2019 |
| 4 | Сквер Дружбы Народов г. Моздок, ул. Кирова – ул. Ростовская, ул. Кирова, 75 | 2020 |
| 5 | Сквер мемориального комплекса воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане г. Моздок, ул. Кирова – ул. Ростовская | 2020 |
| 6 | Парк «Победы» г. Моздок, ул. Достоевского, 1А | 2021 |
| 7 | Сквер имени Л. Кондратенко г. Моздок, ул. Комсомольская, 69Б | 2021 |
| 8 | Сквер г. Моздок, пл. 50 лет Октября | 2021 |
| 9 | Сквер г. Моздок, ул. Кирова – ул. Садовая памятник «Самолет» | 2022 |
| 10 | Сквер г. Моздок, ул. Гагарина (район ОЭМЗ) | 2023 |
| 11 | Сквер мемориального комплекса воинам-землякам, павшим в годы ВОВ г. Моздок, ул. Вокзальная – ул. Маркова | 2024 |
| 12 | Сквер мемориального комплекса жертвам террористического акта 2005 года «Часовня» г. Моздок, ул. Промышленная, 21 | 2024 |
| \* Одна общественная территория – Сквер Георгия Победоносца (г. Моздок, ул. Кирова – ул. Скудра) была благоустроена в 2019 году за счет средств бюджета Моздокского городского поселения. |

Приложение №5

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в Моздокском

городском поселении на 2018-2024 годы»

**Примерный визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |
| --- |
| Минимальный перечень |
| №п/п | Наименование | Образец элемента |
| 3 | Светодиодный светильник для ЖКХВлагозащищенный корпус из поликарбоната;ударопрочное поликарбонатное стекло Мощность: 10 Вт | Описание: http://astrakhan.diode-system.com/sites/default/files/imagecache/thumbnail/svetodiodnyy_svetilnik_6_vt.jpg |
| 4 | Уличный напольный светодиодный светильник алюминий, черный/пластикГабаритные размеры: 191х46,5х42,5 смМощность: 3х3,7 Вт | Описание: C:\Users\ovchinnikova\Desktop\Хайдарова\Городская среда\ulichny_fonar_paterno_94218.jpg |
| 5 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Светильник светодиодный влагозащищенныйГабаритные размеры: 185х90 ммМощность: 6 Вт | Описание: http://electropara.ru/assets/images/module_catalog/991504.jpg |
| 6 | Скамейка уличнаяМатериалы:Опоры: Cталь.Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесиныФурнитура: ОцинкованнаяГабаритные размеры: 1460х555х745 мм | Описание: &Scy;&kcy;&acy;&mcy;&iecy;&jcy;&kcy;&acy; &ucy;&lcy;&icy;&chcy;&ncy;&acy;&yacy; «&Mcy;&ocy;&dcy;&iecy;&rcy;&ncy;» |
| 7 | Скамейка уличнаяМатериалы:Опоры: Cталь.Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесиныФурнитура: ОцинкованнаяГабаритные размеры:до 180х77х46 см | Описание: &Scy;&kcy;&acy;&mcy;&iecy;&jcy;&kcy;&acy; «&Pcy;&rcy;&icy;&mcy;&acy;» |
| 8 | Банкетка уличнаяОпоры: Cталь с коваными элементами.Сиденье: Брус из хвойных пород древесиныФурнитура: ОцинкованнаяГабаритные размеры:до 300х43х44 см | Описание: &Bcy;&acy;&ncy;&kcy;&iecy;&tcy;&kcy;&acy; «&Bcy;&rcy;&icy;&zcy;» |
| 9 | Урна уличная металлическая на стойке 20л | Описание: C:\Users\ovchinnikova\Desktop\Хайдарова\Городская среда\fa1f4c3ace9cc0b53f7a90bac4b2e99a.JPG |
| 10 | Урна уличная металлическаяГабаритные размеры: 400х300х990 мм | Описание: http://garmaks.ru/uploads/1428998166.72-cke_111.png |
| 11 | Урна уличнаяматериал: металл, деревоГабаритные размеры: 420х420х665 мм | Описание: &Kcy;&acy;&rcy;&tcy;&icy;&ncy;&kcy;&icy; &pcy;&ocy; &zcy;&acy;&pcy;&rcy;&ocy;&scy;&ucy; &kcy;&ucy;&pcy;&icy;&tcy;&softcy; &ucy;&rcy;&ncy;&ucy; &ucy;&lcy;&icy;&chcy;&ncy;&ycy;&iecy; &acy;&scy;&tcy;&rcy;&acy;&khcy;&acy;&ncy;&softcy; |
| Дополнительный перечень |
| 12 | Качели на стойках с сиденьем | Описание: 4153 |
| 13 | Балансир | Описание: 004102.jpg |
| 14 | Горка | Описание: E:\ЛИО\Благоустройство дворов 2017\255.jpg |
| 15 | Карусель | Описание: 004192.jpg |
| 16 | Песочница | Описание: 004250.jpg |
| 17 | Футбольные ворота с баскетбольным щитом | Описание: E:\ЛИО\Благоустройство дворов 2017\i (3).jpg |
| 18 | Стойка баскетбольная с щитом и сеткой | Описание: E:\ЛИО\Благоустройство дворов 2017\ad2bfa8b7ed9bd14c2670f6d67a7e5fc.jpg |
| 19 | Стенка-турник | Описание: E:\ЛИО\Благоустройство дворов 2017\i (2).jpg |

Приложение №6

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в Моздокском

городском поселении на 2018-2024 годы»

**Нормативная стоимость\* (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав**

**минимального перечня работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость, тыс. руб. |
| Ремонт и устройство дворовых проездов (включая оснащение пандусами съездов с тротуаров и (или) из подъездов многоквартирных домов для маломобильных групп населения) |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия  | 1 | м2 | - |
| 2 | Новое асфальтобетонное покрытие: (снятие старого покрытия, укладка нового покрытия толщиной 50 мм средняя цена) | 1 | м2 | 0,62401 |
| 3 | Тротуарная плитка по существующему основанию | 1 | м2 | - |
| 4 | Тротуарная плитка (новое строительство) | 1 | м2 | - |
| 5 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 3км) | 1 | п.м | 0,24283 |
| 6 | Установка нового бортового камня | 1 | п.м | 1,49798 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий (приоритетным является применение энергосберегающих технологий) |
| 7 | Установка уличного светильника | 1 | шт. | 3,94654 |
| 8 | Светильник  | 1 | шт. | 8,90762 |
| 9 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на земле, с лампой мощностью 500 Вт | 1 | шт. | 0,70638 |
| 10 |  Прожектор наземный | 1 | шт. | 5,37446 |
| 11 | Монтаж светильника со светодиодными лампами на стенах | 1 | шт. | 1,40784 |
| 12 | Светильник светодиодный уличный ДКУ-50вт 6400К IP65 (SP2922) FERON | 1 | шт. | 4,45344 |
|  13 | Коробка марки У73 КУВ-1МУ | 1 |  шт. | 0,03545 |
| Установка скамеек, урн |
| 14 | Стоимость установки парковой скамейки  | 1 | шт. | 3,55072 |
| 15 | Скамья на металлических ножках | 1 | шт. | 16,29114 |
| 14 | Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) | 1 | шт. | 24,61655 |
| 15 | Скамья парковая без спинки уличная БС-4 | 1 | шт. | 10,69266 |
| 16 | Стоимость установки металлической урны | 1 | шт. | 1,17852 |
| 17 | Урна уличная металлическая опрокидывающая | 1 | шт. | 6,29516 |
|  |  |  |  |  |
|  |
| **Нормативная стоимость\* (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав** **дополнительного перечня работ** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 17 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-каучуковых (мягкое покрытие детской площадки) | 1 | м2 | 3,06521 |
| 18 | Стоимость установки стола | 1 | шт. | 9,19997 |
| 19 | Стол, размеры 1500х650х750 мм | 1 | шт. | 47,40130 |
| 20 | Стоимость установки игрового комплекса "Русская сказка - 2" | 1 | шт. | 5,47030 |
| 19 | Игровой комплекс "Русская сказка - 2" | 1 | шт. | 181,59570 |
| 20 | Качели- балансир КБ-01 | 1 | шт. | 96,36906 |
|  |  |  |  |  |
| 21 | Стоимость установки: Детский игровой комплекс ДИК-24 с устройством площадки | 1 | шт. | 46,31612 |
| 22 | Детский игровой комплекс ДИК-24 | 1 | шт. | 147,83188 |
| 23 | Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 10 мм | 1 | м2 | 4,03573 |
| Озеленение дворовых территорий (с высадкой шумо- и пылезащитных видов зеленых насаждений |
| 24 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную с добавлением растительной земли до 25% |  1 | шт. | 1,48306 |
| 25 | Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень |  1 | шт. | 1,83797 |
| 26 | Устройство металлического ограждения вокруг детской площадки -40м.- 16 секций по 2,5м. | 1 | м.п | 2,40386 |
|  |  |  |  |  |

\*Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий может меняться в зависимости от индексации цен и инфляции.

Приложение №7

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в Моздокском

городском поселении на 2018-2024 годы»

**Отчет о результатах реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018-2024 годы»**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Степень и результаты выполнения программы(в количественном выражении) | Источники финансирования | Лимит ассигнований на 20\_\_год | Профинансировано за 20\_\_год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение №8

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в Моздокском

городском поселении на 2018-2024 годы»

**Отчет о целевых индикаторах муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018-2024 годы»**

 за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | План на 20\_\_ год | Факт за 20\_\_ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Целевой индикатор ...  |  |  |  |
| 2. | Целевой индикатор ...  |  |  |  |
| ... | ...  |  |  |  |

Приложение №9

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в Моздокском

городском поселении на 2018-2024 годы»

**Оценка результатов реализации**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018-2024 годы»**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование показателя | ед.изм. | плановое значение | фактическоезначение | отклонение | Значение предыдущего года | Отклонение от предыдущего года |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №10

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в Моздокском

городском поселении на 2018-2024 годы»

**Оценка эффективности реализации программы**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Значение | Динамика индикатора |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование показателя |  |  |
| 2. | Наименование показателя |  |  |
| 3. | Наименование показателя |  |  |

\*Значение Отклонения:

- Эффективность реализации программы повысилась
по сравнению с предыдущим годом – (+1);

- Эффективность реализации программы снизилась
по сравнению с предыдущим годом – (-1);

- Эффективность реализации программы находится
на уровне предыдущего года – (0).

Приложение №2

к постановлению администрации

 местного самоуправления

Моздокского городского поселения

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021года № \_\_\_\_\_\_\_

**Порядок аккумулирования и расходования средств,поступающих отзаинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в Муниципальном образовании Моздокском городском поселении,включая персонифицированный учет средств, заинтересованных лиц, и механизм контроля за их расходованием**

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой и общественных территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в Моздокском городском поселении в рамках Программы «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018-2024 годы», утвержденной данным постановлением (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием.

2. Заинтересованные лица принимают финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству.

3. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках дополнительного перечня работ доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, и устанавливается в размере (% от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня), утвержденном общим собранием собственников помещений в многоквартирных домах (заинтересованные лица).

4. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий должно подтверждаться документально в зависимости от формы такого участия.

5. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет бюджета Моздокского городского поселения, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет бюджета Моздокского городского поселения.

6. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету представляется фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, и указанные материалы размещаются в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию местного самоуправления Моздокского городского поселения.

8. Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию местного самоуправления Моздокского городского поселения не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

9. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию местного самоуправления Моздокского городского поселения не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

10. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с лицами, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовых и общественных территории, администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения заключает с лицами, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовых и общественных территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

11. Объем денежных средств, подлежащих перечислению лицами, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовых и общественных территорий, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых и общественных территорий и объема работ, указанных в дизайн-проекте, и устанавливается в размере(% от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня), утвержденном общим собранием собственников помещений в многоквартирных домах (заинтересованные лица).

12. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению лицами, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовых и общественных территорий, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

13. Перечисление денежных средств лицами, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовых и общественных территорий, осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

14. В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в пункте 13, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории выполнению не подлежит.

15. Перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых и общественных территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае лица, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовых и общественных территории, чьи дворовые и общественные территории были включены в Программу в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

16. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета МО Моздокского городского поселения с момента их зачисления на счет бюджета поселения**.**

17. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, как главного распорядителя бюджетных средств, для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

18. Администрацияместного самоуправления Моздокского городского поселения осуществляет учет средств, поступающих от лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовых и общественных территорий, денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые и общественные территории которых подлежат благоустройству.

19. Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения обеспечивает ежемесячное опубликование на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовых и общественных территорий, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые общественные территории которых подлежат благоустройству.

20. Лица, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовых и общественных территории,ежемесячно обеспечивают направление данных о поступивших денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые и общественные территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

21. Расходование аккумулированных денежных средств лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовых и общественных территорий, осуществляется администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с лицами, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

22. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

23. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовых и общественных территорий, осуществляется органами местного самоуправления Моздокского городского поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение №1

к Порядку аккумулирования и расходования средств,

поступающих от заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение дополнительного перечня

работ по благоустройству дворовых и общественных

территорий в Муниципальном образовании Моздокском

 городском поселении, включая персонифицированный учет средств,

заинтересованных лиц, и механизм контроля за их расходованием

**СОГЛАШЕНИЕ №\_\_\_\_\_\_\_**

**об аккумулировании и расходовании средств**

**заинтересованных лиц**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Моздок** | "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (указывается полное наименование управляющей организации или товарищества собственников жилья)

именуемое в дальнейшем «**Уполномоченное лицо**», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (указывается наименование должностного лица, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 уполномоченного на заключение данного соглашения) (указывается документ, на

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 основаниикоторого лицо вправе заключить данное соглашение)

с одной стороны, и администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, именуемое в дальнейшем **«Администрация»**, в лице главы администрации местного самоуправленияМоздокского городского поселения – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Положения, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключилинастоящее Соглашение о нижеследующем.

1. **Основные понятия**

1.1. Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

1.2. Уполномоченные лица – ТСЖ и Управляющие компании, которые выступают от имени заинтересованных лиц;

1.3. Дополнительный перечень работ – перечень работ по благоустройству дворовой территории, которые предполагаю финансовое участие заинтересованных лиц;

1.4. Финансовое участие – финансирование работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц в размере \_\_\_ процентов от общей стоимости выполненных работ;

1.5. Специальный счет – счет, который открыт в федеральном казначействе Администрацией;

1.6. Общественная комиссия – комиссия, созданная в соответствии с Постановлением администрации Моздокского городского поселения от 14.08.2017г. № 1138 «О мероприятиях по реализации приоритетного проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018-2024 годы» для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля над реализацией Программы.

1. **Предмет Соглашения**

2.1. В случае включения заинтересованными лицами в проект благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018-2024 годы» работ, входящих в дополнительный перечень работ, заинтересованные лица принимают на себя обязательства организовать сбор и учет поступающих денежных средств от собственников помещений в многоквартирном доме, а также от собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, для дальнейшего их зачисления в размере финансового участия на специальный счет.

2.2. Сбор и учет поступающих денежных средств от заинтересованных лиц, а также дальнейшее их зачисление на специальный счет возлагается на Уполномоченное лицо. Перечисление денежных средств в виде финансового участия заинтересованных лиц производится по следующим реквизитам:

Получатель: АМС Моздокского городского поселения

 2.3. Объектом благоустройства является дворовая территория, расположенная по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **Порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению**

3.1. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами на специальный счет, определяется в соответствии со сметным расчетом по благоустройству дворовой территории и составляет утвержденный общим собранием собственников помещений в многоквартирных домах (заинтересованные лица)процент от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Сметная стоимость работ составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (сумма указывается цифрами и прописью)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сумма финансового участия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (сумма указывается цифрами и прописью)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2. Перечисление денежных средств Уполномоченным лицом на специальный счет осуществляется в течение пяти банковских дней с момента подписания данного Соглашения.

Подтверждением факта финансового участия заинтересованных лиц в реализации дополнительного перечня работ по благоустройству, является перевод средств финансового участия на специальный счет и предоставление в Администрацию копии платежного поручения по переводу средств. Платежный документ, подтверждающий финансовое участие, предоставляется в Администрацию не позднее 2 (двух) банковских дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

1. **Сроки выполнения работ**

4.1. Сроки выполнения работ с «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. по «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. Между тем, срок окончания работ не может быть установлен позже «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

1. **Случаи возврата денежных средств финансового участия**

5.1. Перечисленные Уполномоченным лицом денежные средства на специальный счет в качестве финансового участия дополнительного перечня работ подлежат возврату заинтересованным лицам в следующих случаях:

- если денежные средства заинтересованных лиц в полном объеме не были освоены в результате экономии по факту проведения конкурсных процедур;

 - если денежные средства, подлежащие перечислению в качестве финансового участия дополнительного перечня работ, не будут в полном объеме перечислены на специальный счет Уполномоченным лицом (заинтересованными лицами).

- если заинтересованные лица препятствуют в доступе на дворовую территорию для выполнения работ по ее благоустройству;

- в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

5.2. Для возврата денежных средств Уполномоченное лицо обязано предоставить реквизиты счета, а именно указать:

Получатель:

ИНН

КПП

р/с

банк получателя

БИК

КБК

Назначение платежа

**6. Ответственность Сторон**

6.1. В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в установленный срок, заинтересованные лица теряют право получения софинансирования работ, предусмотренных дополнительным перечнем работ.

6.2. В случае неполного и (или) несвоевременного исполнения своих обязательств по данному соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**7. Заключительные положения**

7.1. Изменения и дополнения к настоящему соглашению имеют силу, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.2. Данное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**8. Адреса и банковские реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| ***«Уполномоченное лицо»:*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Реквизиты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(должность уполномоченного представителя)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*(подпись) (фамилия, и.о.)*м.п. | ***Администрация:***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Глава АМСМоздокского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*(подпись) (фамилия, и.о.)*м.п. |