Приложение 2

к муниципальной программе

«Жилищно-коммунальное и городское

хозяйство в Моздокском городском

поселении на 2018 - 2025 годы»

| Основные мероприятия, сроки исполнения и планируемые объемы финансирования программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответ-ствен-ный испол-нитель |  | Срок исполне-ния |  |  | Источники финансирования |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Реконструкция, содержание и ремонт улично-дорожной сети Моздокского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 860,987 |  |  | 8 999,875 |  |  | 89 907,088 |  | 61 634,494 |  | 26 234,381 |  | 13 602,060 |  | 34 624,960 |  |  | 42 221,770 |  |  |
|  | Основное мероприятие «Модернизация и развитие дорожного хозяйства Моздокского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 877,317 |  |  | 8 836,875 |  |  | 84 586,288 |  | 55 303,555 |  | 18 455,125 |  | 7 031,277 |  | 28 824,960 |  |  | 36 421,770 |  |  |
| Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018,2020-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 13 084,994 |  |  | 0,000 |  |  | 68 614,535 |  |  | 45 380,403 |  | 15 789,474 |  | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  |  |  |
| Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидий из бюджета РСО-Алании |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2020-2022 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 12 852,280 |  |  | 0,000 |  |  | 62 939,233 |  |  | 38 526,248 |  | 15 000,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 1 | обеспечение мероприятий по дорожной деятельности за счет субсидий из бюджета РСО-Алании в соответствии с соглашением | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2020-2022 годы |  |  | Средства республиканского бюджета |  | 12 852,280 |  |  | 0,000 |  |  | 62 939,233 |  |  | 38 526,248 |  | 15 000,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Обеспечение мероприятий по софинансированию дорожной деятельности за счет средств бюджета МО - МГП |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018,2020-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 232,714 |  |  | 0,000 |  |  | 5 675,302 |  |  | 6 854,155 |  | 789,474 |  | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  |  |  |
| 2 | Обеспечение мероприятий по софинансированию дорожной деятельности 5% | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018,2020-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 232,714 |  |  | 0,000 |  |  | 5 675,302 |  |  | 6 854,155 |  | 789,474 |  | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  |  |  |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2020 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 2 612,760 |  |  | 3 055,920 |  |  | 9 880,590 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 3 | Устройство придомовой территории 38-квартирного жилого дома по ул. З. Космодемьянской, благоустройство территории и подъездных путей к дворовым территориям в мкр. Моздок-1 | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2020 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 2 118,500 |  |  | 0,000 |  |  | 6 654,190 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 4 | Обустройство автобусных остановок, приобретение остановочных павильонов, демонтаж и монтаж остановочных павильонов, продление площадок под автобусными остановками | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2020 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 494,260 |  |  | 3 055,920 |  |  | 3 226,400 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 18 179,563 |  |  | 5 780,955 |  |  | 6 091,163 |  |  | 9 923,152 |  | 2 665,651 |  | 6 031,277 |  | 27 824,960 |  | 35 421,770 |  |  |  |
| 5 | Ремонт и содержание гравийно-песчаных дорог | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 700,000 |  |  | 799,267 |  |  | 593,783 |  |  | 300,000 |  | 300,000 |  | 500,000 |  | 750,000 |  | 780,000 |  |  |  |
| 6 | Текущий ремонт асфальтобетонных дорог | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 16 950,975 |  |  | 4 518,828 |  |  | 5 497,380 |  |  | 5 035,975 |  | 2 109,395 |  | 2 716,514 |  | 20 399,960 |  | 27 801,770 |  |  |  |
| 7 | Ремонт и содержание путепровода | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2019, 2024-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 300,000 |  |  | 321,990 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 149,572 |  | 0,000 |  | 220,000 |  | 230,000 |  |  |  |
| 8 | Срез и вывоз грунта с обочин дорог | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2019, 2024-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 228,588 |  |  | 140,870 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 105,000 |  | 110,000 |  |  |  |
| 9 | Ремонт и содержание автобусных остановок | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2022 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 106,684 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 10 | Ремонт тротуаров | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2021, 2023-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 4 587,177 |  | 0,000 |  | 2 814,763 |  | 6 350,000 |  | 6 500,000 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение проведения строительства, реконструкции и ремонта улично-дорожной сети, а также контроль за качеством произведенных работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,670 |  |  | 163,000 |  |  | 52,500 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 300,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| Выполнение работ по разработке ПСД |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2020 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 116,670 |  |  | 148,000 |  |  | 52,500 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 11 | Расчет стоимости на ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Орджоникидзе | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 5,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 12 | Разработка ПСД на кап.ремонт ул. Фурманова | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 111,670 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 13 | Составление смет на ремонт дорог | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019-2020 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 148,000 |  |  | 52,500 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2019, 2023 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 100,000 |  |  | 15,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 300,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 14 | Проверка сметных расчетов стоимости с выдачей экспертного заключения | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2019 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 30,000 |  |  | 15,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 15 | Изготовление технической документации (тех. планов), поставка на кадастровый учет и изготовление справок на дороги | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 70,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 300,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Содержание светофорных объектов и обслуживание улично-дорожной сети в целях повышения безопасности движения транспортных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 767,000 |  |  | 0,000 |  |  | 5 268,300 |  | 6 330,939 |  | 7 779,256 |  | 6 270,783 |  | 5 800,000 |  |  | 5 800,000 |  |  |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 6,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 16 | Разработка ПСД светофорного объекта на перекрестке ул. Юбилейная-Коммунальная | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 6,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Организация безопасности дорожного движения |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2020-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 4 761,000 |  |  | 0,000 |  |  | 5 268,300 |  |  | 6 330,939 |  | 7 779,256 |  | 5 970,783 |  | 5 800,000 |  | 5 800,000 |  |  |  |
| 17 | Обеспечение безопасности дорожного движения | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2020-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 4 760,450 |  |  | 0,000 |  |  | 5 150,000 |  |  | 5 500,000 |  | 5 500,000 |  | 5 500,000 |  | 5 500,000 |  | 5 500,000 |  |  |  |
| 18 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,550 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 19 | Устройство металлических ограждений и искусственных дорожных неровностей | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2020, 2022-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 27,360 |  |  | 0,000 |  | 312,000 |  | 470,783 |  | 300,000 |  | 300,000 |  |  |  |
| 20 | Установка светофорных объектов | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2020 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 90,940 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 21 | Разработка проекта по предотвращению очагов аварийных и заторовых ситуаций на территории г. Моздок; проектов организации дорожного движения автомобильных дорог улично - дорожной сети | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2021-2022 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 830,939 |  | 1 967,256 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2023 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 300,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 22 | Содержание в чистоте дорог | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2023 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 300,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта муниципальных квартир Моздокского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 130,616 |  |  | 1 143,291 |  |  | 1 038,572 |  | 1 012,994 |  | 1 820,367 |  | 1 034,606 |  | 937,700 |  |  | 975,000 |  |  |
| Основное мероприятие «Повышение эффективности использования муниципального имущества, посредством его улучшения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 786,131 |  |  | 375,737 |  |  | 202,570 |  | 0,000 |  | 853,156 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2020, 2022 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 1 786,131 |  |  | 375,737 |  |  | 202,570 |  |  | 0,000 |  | 853,156 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2020, 2022 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 482,100 |  |  | 375,737 |  |  | 202,570 |  |  | 0,000 |  | 853,156 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 2 | Внутреннее электроснабжение Гастелло,4 | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 1 304,031 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение проведения капитального ремонта муниципальных квартир» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,485 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| Строительный контроль за выполнением работ |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 44,485 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 3 | Стройконтроль за проведением электромонтажных работ по ул. Гастелло, 4 | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 44,485 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение выполнения обязательств собственника имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 300,000 |  |  | 767,554 |  |  | 836,002 |  | 1 012,994 |  | 967,211 |  | 1 034,606 |  | 937,700 |  |  | 975,000 |  |  |
| Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 1 300,000 |  |  | 767,554 |  |  | 836,002 |  |  | 1 012,994 |  | 967,211 |  | 1 034,606 |  | 937,700 |  | 975,000 |  |  |  |
| 4 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в целях софинансирования капительного ремонта муниципальных квартир | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 1 300,000 |  |  | 767,554 |  |  | 836,002 |  |  | 1 012,994 |  | 967,211 |  | 1 034,606 |  | 937,700 |  | 975,000 |  |  |  |
| Подпрограмма «Строительство, реконструкция сетей коммунального хозяйства Моздокского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 773,738 |  |  | 5 306,636 |  |  | 399,900 |  | 4 028,500 |  | 23 866,472 |  | 50,000 |  | 150,000 |  |  | 150,000 |  |  |
| Основное мероприятие «Подготовка технических планов и техническая инвентаризация объектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 39,570 |  |  | 234,900 |  | 28,500 |  | 0,000 |  | 50,000 |  | 150,000 |  |  | 150,000 |  |  |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019-2021, 2023-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 39,570 |  |  | 234,900 |  |  | 28,500 |  | 0,000 |  | 50,000 |  | 150,000 |  | 150,000 |  |  |  |
| 1 | Подготовка технических планов и техническая инвентаризация объектов | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019-2021, 2023-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 39,570 |  |  | 234,900 |  |  | 28,500 |  | 0,000 |  | 50,000 |  | 150,000 |  | 150,000 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 111,900 |  |  | 837,981 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2019 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 10 111,900 |  |  | 837,981 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 2 | Дополнительные работы по строительству насосной станции 2-го подъема хоз.питьевого водоснабжения артезианской скважины по ул. З.Космодемьянская - Фабричная | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 10 111,870 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 3 | Строительство наружных сетей к 38 кв.дому | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,030 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 4 | Устройство инженерных сетей в сквере им. Бр. Дубининых | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 96,756 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 5 | Аварийно-восстановительные работы (устройство нового участка водопровода по ул. Орджоникидзе от ул. Армянской до ул. Салганюка) | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 741,225 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение проведения строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей коммунального хозяйства и контроль качества выполненных работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,008 |  |  | 1 512,250 |  |  | 0,000 |  | 4 000,000 |  | 20 040,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| Выполнение работ по разработке ПСД |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2019, 2021, 2022 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 265,008 |  |  | 1 512,250 |  |  | 0,000 |  |  | 4 000,000 |  | 20 040,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 6 | Разработка проекта на строительство ливневой канализации | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 100,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 7 | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Моздокском городском поселении | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2019 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 150,000 |  |  | 1 500,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 8 | ПСД на перенос газовых линий | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 15,008 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 9 | ПД на строительство водопровода к старому кладбищу | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 12,250 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 10 | ПСД на строительство очистных сооружений канализации второй очереди | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2021-2022 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 4 000,000 |  | 20 040,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Иные мероприятия, связанные с содержанием и улучшением коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,830 |  |  | 2 916,835 |  |  | 165,000 |  | 0,000 |  | 3 826,472 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| Иные мероприятия в области коммунального хозяйства |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2020, 2022 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 396,830 |  |  | 2 916,835 |  |  | 165,000 |  |  | 0,000 |  | 3 826,472 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 11 | Технологическое присоединение к электросетям, выдача тех. условий | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2022 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 5,742 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 11,400 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 12 | Перенос газовых линий по ул. Грузинская 24, ул. Азаниева 29, ул. Свердлова 7, ул. Форштадская 1, ул. Кирзавод 4 (МБДОУ № 2), ул. Кирзавод 5 (МБДОУ № 2); отключение от газовой линии ветхого дома; техническая инвентаризация нежилого строения помещения. Газопровод по ул. Юбилейная-Советов | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2019 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 391,088 |  |  | 21,583 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 13 | Электроизмерительные работы по электрооборудоваию | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 85,672 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 14 | Субсидии МУП "Моздокский водоканал" на осуществление геологоразведочных работ по оценке и переоценке эксплуатационных запасов пресных подземных вод | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 2 500,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 15 | Выполнение работ по разработке мероприятий, обеспечивающих надежность и качество работы объектов ресурсоснабжения | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2022 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 1 435,072 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 16 | Приобретение оборудования (котел водогрейный) | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019, 2020, 2022 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 309,580 |  |  | 165,000 |  |  | 0,000 |  | 2 380,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Подпрограмма «Уличное освещение Моздокского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 519,931 |  |  | 12 284,745 |  |  | 13 307,371 |  | 14 762,706 |  | 14 698,436 |  | 14 762,940 |  | 12 847,500 |  |  | 13 254,600 |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение проведения ремонта сетей уличного освещения, строительство и ремонт уличного освещения, контроль качества выполненных работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,500 |  |  | 500,000 |  |  | 13,750 |  | 2 037,118 |  | 599,000 |  | 246,130 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2021-2023 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 2 027,268 |  | 599,000 |  | 246,130 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 1 | Строительство линии уличного освещения | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2021-2023 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 946,542 |  | 599,000 |  | 246,130 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция наружного освещения в мкр. Моздок-1 | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2021 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1 080,726 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Выполнение работ по разработке ПСД |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2021 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 144,500 |  |  | 500,000 |  |  | 13,750 |  |  | 9,850 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 3 | ПСД уличного освещения | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2021 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 144,500 |  |  | 500,000 |  |  | 13,750 |  |  | 9,850 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Оплата потребления электроэнергии и прочие мероприятия, связанные с содержанием сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 375,431 |  |  | 11 784,745 |  |  | 13 293,621 |  | 12 725,588 |  | 14 099,436 |  | 14 516,810 |  | 12 847,500 |  |  | 13 254,600 |  |  |
| Уличное освещение |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 13 375,431 |  |  | 11 784,745 |  |  | 13 293,621 |  |  | 12 725,588 |  | 14 099,436 |  | 14 516,810 |  | 12 847,500 |  | 13 254,600 |  |  |  |
| 4 | Коммунальные услуги | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 10 815,449 |  |  | 10 034,745 |  |  | 8 110,487 |  |  | 9 763,500 |  | 10 546,605 |  | 11 804,200 |  | 10 295,000 |  | 10 700,000 |  |  |  |
| 5 | Содержание имущества | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 2 499,979 |  |  | 1 750,000 |  |  | 3 209,469 |  |  | 2 225,000 |  | 1 808,500 |  | 2 500,000 |  | 2 500,000 |  | 2 500,000 |  |  |  |
| 6 | Технологическое присоединение к электросетям | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2020, 2021 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 25,176 |  |  | 7,316 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 7 | Замена трансформаторов тока | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 60,003 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 8 | Электроизмерительные работы по электрооборудованию | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2020-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 88,979 |  |  | 79,028 |  | 93,887 |  | 50,000 |  | 52,500 |  | 54,600 |  |  |  |
| 9 | Ремонт сетей уличного освещения, иллюминаций | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2020-2023 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 150,000 |  |  | 428,064 |  | 1 487,322 |  | 162,610 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 10 | Приобретение закладных деталей для опор уличного освещения, предохранителей и светодиодных ламп, приобретение и установка световых консолей, праздничное оформление | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2020-2023 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1 704,510 |  |  | 217,680 |  | 163,122 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 11 | Отчет об оценке арендных платежей за возмездное пользование сооружением электроэнергетики | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2020-2021 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 5,000 |  |  | 5,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Подпрограмма «Озеленение Моздокского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 199,000 |  |  | 11 250,000 |  |  | 11 500,000 |  | 12 931,637 |  | 12 806,628 |  | 12 690,000 |  | 12 630,000 |  |  | 12 650,000 |  |  |
| Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений Моздокского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 199,000 |  |  | 11 250,000 |  |  | 11 500,000 |  | 12 931,637 |  | 12 806,628 |  | 12 690,000 |  | 12 630,000 |  |  | 12 650,000 |  |  |
| Озеленение |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 10 199,000 |  |  | 10 500,000 |  |  | 11 000,000 |  |  | 12 681,637 |  | 12 206,638 |  | 12 000,000 |  | 12 000,000 |  | 12 000,000 |  |  |  |
| 1 | Содержание и уход за зелеными насаждениями | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 10 199,000 |  |  | 10 500,000 |  |  | 11 000,000 |  |  | 12 003,646 |  | 12 049,887 |  | 12 000,000 |  | 12 000,000 |  | 12 000,000 |  |  |  |
| 2 | Обрезка деревьев по ул. Коммунальная | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2021 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 599,991 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 3 | Приобретение саженцев деревьев | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2021, 2022 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 78,000 |  | 156,751 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Иные мероприятия по озеленению |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 750,000 |  |  | 500,000 |  |  | 250,000 |  | 599,990 |  | 690,000 |  | 630,000 |  | 650,000 |  |  |  |
| 4 | Приобретение уличных вазонов | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 750,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 5 | Обработка деревьев и кустарников ядохимикатами | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2020-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 500,000 |  |  | 250,000 |  | 599,990 |  | 690,000 |  | 630,000 |  | 650,000 |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории города и содержание мест захоронений Моздокского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 066,600 |  |  | 74 693,460 |  |  | 52 419,244 |  | 29 805,024 |  | 25 738,093 |  | 33 612,115 |  | 26 761,900 |  |  | 26 905,200 |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение проведения ремонта, строительства и ремонт объектов муниципальной собственности, контроль качества выполненных работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 627,294 |  |  | 24 283,815 |  |  | 18 711,763 |  | 6 952,995 |  | 4 176,016 |  | 6 745,575 |  | 3 931,000 |  |  | 3 968,000 |  |  |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2021 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 1 959,128 |  |  | 2 708,896 |  |  | 718,367 |  |  | 1 757,607 |  | 223,000 |  | 2 005,027 |  | 2 000,000 |  | 2 000,000 |  |  |  |
| 1 | Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2021 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 617,633 |  |  | 459,331 |  |  | 300,070 |  |  | 349,000 |  | 223,000 |  | 2 000,000 |  | 2 000,000 |  | 2 000,000 |  |  |  |
| 2 | Установка пожарных гидрантов | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2020 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 493,228 |  |  | 0,000 |  |  | 11,430 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 3 | Устройство грязеотстойников дождеприемных колодцев | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018,2020, 2021 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 691,725 |  |  | 0,000 |  |  | 406,867 |  |  | 1 116,194 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 4 | Устройство водопровода к фонтану в сквере им. Б. Дубининых, в сквере Афганцев | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2023 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 9,440 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 5,027 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 5 | Дополнительные работы по установке пожарных гидрантов по ул. Кочубея, ул. Гоголя, ул. Коммунальная, ул. Крупнова, ул. Юбилейная | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 147,102 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 6 | Врезка к водопроводной сети в целях водоснабжения старого кладбища | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 209,999 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 7 | Устройство ливневой канализации | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019, 2021 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 630,829 |  |  | 0,000 |  |  | 187,524 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 8 | Устройство подпорной стены в районе многоквартирного дома по ул. Б.Хмельницкого,48 | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 1 389,506 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 9 | Замена пожарного гидранта | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 19,231 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 10 | Демонтаж контейнерных площадок и установка совмещенной контейнерной площадки | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019, 2021 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 19,231 |  |  | 0,000 |  |  | 104,889 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 4 638,166 |  |  | 21 242,919 |  |  | 17 882,656 |  |  | 4 775,388 |  | 3 953,016 |  | 4 740,548 |  | 1 931,000 |  | 1 968,000 |  |  |  |
| 11 | Благоустройство сквера им. Святого Георгия и сквера им. Бр. Дубининых | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 13 482,382 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 12 | Ремонт питьевых фонтанчиков и фонтана | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 52,722 |  |  | 57,364 |  |  | 55,900 |  |  | 64,726 |  | 25,730 |  | 203,900 |  | 215,000 |  | 223,000 |  |  |  |
| 13 | Содержание и ремонт малых архитектурных форм | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2020, 2023 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 700,000 |  |  | 0,000 |  |  | 80,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 352,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 14 | Содержание и ремонт памятников | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2020-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 300,772 |  |  | 0,000 |  |  | 1 290,180 |  |  | 586,265 |  | 25,000 |  | 270,000 |  | 500,000 |  | 500,000 |  |  |  |
| 15 | Содержание и ремонт ливневого коллектора, дождеприёмников | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2019, 2021, 2022,2023 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 2 023,035 |  |  | 1 472,350 |  |  | 0,000 |  |  | 2 758,382 |  | 2 000,000 |  | 37,530 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 16 | Содержание обводных каналов | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2019, 2021, 2022 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 500,000 |  |  | 382,872 |  |  | 0,000 |  |  | 283,149 |  | 249,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 17 | Техническое обслуживание фонтанов | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 795,240 |  |  | 374,301 |  |  | 450,000 |  |  | 581,338 |  | 565,005 |  | 681,700 |  | 716,000 |  | 745,000 |  |  |  |
| 18 | Масляная окраска экранов контейнерных площадок; урн | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2019, 2021 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 210,397 |  |  | 270,000 |  |  | 0,000 |  |  | 12,047 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 19 | Поставка и установка плит в сквере мемориального комплекса, воинам погибших в Афганистане | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 36,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 20 | Сборка и установка 14 скамеек в сквере им. Бр. Дубининых; монтаж опор под светильники и устройство колодцев в сквере им. Бр. Дубининых; реставрация скульптурных памятников в сквере им. Бр. Дубининых | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2019, 2023 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 20,000 |  |  | 99,568 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 188,454 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 21 | Текущий ремонт и обеспечение работы пожарных гидрантов и канализационных люков | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 554,087 |  |  | 352,818 |  |  | 1,542 |  | 772,875 |  | 500,000 |  | 500,000 |  | 500,000 |  |  |  |
| 22 | Услуги автовышки для монтажных (демонтажных) работ; услуги погрузчика | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019, 2021 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 49,995 |  |  | 0,000 |  |  | 200,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 23 | Благоустройство пл.50 лет Октября | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019-2021 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 4 500,000 |  |  | 13 687,300 |  |  | 8,459 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 24 | Ремонт инженерных сетей по ул. Гастелло, 4 | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2020 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 392,976 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 25 | Демонтаж авто-бусного павиль-она и контей-нерных площа-док (2020г.); демонтаж, текущий ремонт контейнерных площадок (2021г., 2023г.) | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2020, 2021, 2023 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 77,903 |  |  | 27,433 |  | 0,000 |  | 433,684 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 26 | Ремонт водопроводных и канализационных колодцев | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2020-2022 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 10,708 |  |  | 53,872 |  | 54,026 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 27 | Очистка участка трубы ливневой канализации, ремонт ливневой канализации по ул. Комсомольская, 58; прочистка стояка и дворовой канализации, чистка колодцев; ремонт ливневой канализации на пл.50 лет Октября | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2020, 2021 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1 455,461 |  |  | 11,711 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 28 | Приобретение лакокрасочных материалов для окраски уличных лавочек, приобретение бордюра тротуарного | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2020,2023 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 29,410 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,880 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 29 | Ремонт общественного туалета на пл. 50 лет Октября | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2021, 2022 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 186,464 |  | 240,660 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 30 | Текущий ремонт детских площадок | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2022, 2023 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 20,720 |  | 2 070,400 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2021 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 30,000 |  |  | 332,000 |  |  | 110,740 |  |  | 420,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 31 | ПСД на благоустройство пл. 50 лет Октября | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 93,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 32 | Выполнение дизайн-проектов на благоустройство общественных территорий, Выполнение дизайн проекта и экспертизы благоустройство парка им. Кирова, сквера им. Бр. Дубининых, парка библиотеки им. Пушкина | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2021 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 30,000 |  |  | 239,000 |  |  | 110,740 |  |  | 420,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Санитарное содержание территории Моздокского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 437,047 |  |  | 47 709,855 |  |  | 31 808,050 |  | 20 581,628 |  | 20 114,672 |  | 22 323,540 |  | 21 993,900 |  |  | 22 067,200 |  |  |
| Содержание мест захоронений в МГП |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 1 100,000 |  |  | 1 367,500 |  |  | 868,516 |  |  | 1 002,424 |  | 1 179,326 |  | 784,000 |  | 814,000 |  | 844,200 |  |  |  |
| 33 | Содержание мест захоронения в МГП | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 924,000 |  |  | 267,500 |  |  | 267,500 |  |  | 500,624 |  | 170,000 |  | 270,000 |  | 280,000 |  | 290,000 |  |  |  |
| 34 | Вывоз мусора с городских кладбищ | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 1 100,000 |  |  | 600,000 |  |  | 500,000 |  | 1 006,803 |  | 510,200 |  | 530,000 |  | 550,000 |  |  |  |
| 35 | Обработка городских кладбищ ядохимикатами | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 150,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 36 | Спил и обрезка деревьев на городском кладбище | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 26,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 37 | Поставка воды на городское кладбище | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2020-2025 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1,016 |  |  | 1,800 |  | 2,523 |  | 3,800 |  | 4,000 |  | 4,200 |  |  |  |
| Содержание в чистоте и уборка |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 24 337,047 |  |  | 46 342,355 |  |  | 30 939,534 |  |  | 19 579,204 |  | 18 935,346 |  | 21 539,540 |  | 21 179,900 |  | 21 223,000 |  |  |  |
| 38 | Содержание в чистоте городских территорий | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2019, 2021-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 18 762,900 |  |  | 18 953,397 |  |  | 0,000 |  |  | 16 000,000 |  | 15 124,383 |  | 16 715,050 |  | 17 000,000 |  | 17 000,000 |  |  |  |
| 39 | Механизированная уборка в весенне-летний период; комплексная уборка городских территорий | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2020 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 1 372,047 |  |  | 0,000 |  |  | 23 000,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 40 | Механизированный полив и очистка средних полос дорог на территории МГП в летне-осенний период | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 515,557 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 41 | Покос сорной растительности | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2019, 2021, 2023 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 907,500 |  |  | 400,000 |  |  | 0,000 |  |  | 332,550 |  | 0,000 |  | 445,990 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 42 | Вывоз несанкционированных мусорных свалок | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2019, 2021-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 1 442,500 |  |  | 1 951,310 |  |  | 0,000 |  |  | 942,927 |  | 1 250,000 |  | 1 250,000 |  | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  |  |  |
| 43 | Вывоз крупногабаритного мусора возле контейнерных площадок | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2019 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 1 700,000 |  |  | 1 367,096 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 44 | Сбор, транспортировка и размещение ТКО | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2020, 2022-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1 900,000 |  |  | 0,000 |  | 1 222,505 |  | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  |  |  |
| 45 | Сбор павших животных | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2021, 2023-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 152,100 |  |  | 409,354 |  |  | 390,000 |  |  | 356,100 |  | 0,000 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | 100,000 |  |  |  |
| 46 | Приобретение самосвального прицепа | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 100,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 47 | Приобретение усиленного грейферного погрузчика-экскаватора, вакуумной подметально-уборочной машины, приобретение канало-промывочной машины | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019,2020 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 22 444,023 |  |  | 5 174,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 48 | Доставка вакуумной подметально-уборочной машины | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 160,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 49 | Прочистка канализации по ул. Комсомольская и унитаза в здании туалета пл.50 лет Октября | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 18,238 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 50 | Аренда спецтехники-трактор МТЗ-80 | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 10,130 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 51 | Отчет об оценке арендных платежей за возмездное пользование подметательно - уборочной машиной | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2020 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 14,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 52 | Дизельное топливо для уборочной спецтехники | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2021-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 215,000 |  | 408,300 |  | 500,000 |  | 525,000 |  | 546,000 |  |  |  |
| 53 | Содержание уборочной спецтехники (ремонт, запчасти, тех. обслуживание, тех. осмотр, приобретение специального оборудования, страхование, учет в ГИБДД) | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 13,250 |  |  | 61,534 |  |  | 142,227 |  | 151,358 |  | 528,500 |  | 554,900 |  | 577,000 |  |  |  |
| 54 | Приобретение мусорных контейнеров | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2020, 2022-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 400,000 |  |  | 0,000 |  | 499,800 |  | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  |  |  |
| 55 | Установка уличных урн для мусора | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2021, 2022 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 491,400 |  | 279,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 56 | Выполнение комплекса работ по разработке природоохранных социально-экономических и других мероприятий, связанных с обращением отходов производства и потребления на территории МГП | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2021 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 1 099,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Прочие мероприятия, связанные с благоустройством территории Моздокского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 002,259 |  |  | 2 699,790 |  |  | 1 899,431 |  | 2 270,401 |  | 1 447,405 |  | 4 543,000 |  | 837,000 |  |  | 870,000 |  |  |
| Изготовление конструкций внешней иллюминации |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2019, 2023 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 2 181,192 |  |  | 933,997 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 57 | Приобретение и установка световых иллюминаций | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2019, 2023 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 2 181,192 |  |  | 933,997 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 821,067 |  |  | 1 765,793 |  |  | 1 899,431 |  |  | 2 270,401 |  | 1 447,405 |  | 4 543,000 |  | 837,000 |  | 870,000 |  |  |  |
| 58 | Закупка коммунальных услуг | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 716,018 |  |  | 738,223 |  |  | 727,680 |  |  | 726,039 |  | 697,420 |  | 796,000 |  | 837,000 |  | 870,000 |  |  |  |
| 59 | Изготовление и монтаж баннеров; приобретение буклетов; услуги квадрокоптера; приобретение батареи салютов | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018, 2021-2022 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 60,000 |  |  | 0,000 |  |  | 25,000 |  |  | 484,700 |  | 50,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 60 | Выполнение услуг по внесению информации в ГИС ЖКХ | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 45,049 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 61 | Приобретение прочного водонепроницаемого покрытия для детской игровой площадки в сквере им. Бр. Дубининых | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 600,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 62 | Проведение экспертиз, экспертных заключениий, проверка сметных расчетов | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019, 2020, 2022, 2023 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 55,000 |  |  | 20,000 |  |  | 0,000 |  | 198,640 |  | 51,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 63 | Приобретение и установка урн на автобусных остановках, приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 356,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 64 | Изготовление технической и кадастровой документации | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2019-2021 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 16,570 |  |  | 265,880 |  |  | 88,500 |  | 0,000 |  | 46,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 65 | Содержание памятника "Вечный огонь" | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2020 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 339,071 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 66 | Приобретение строительных материалов | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2020 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 246,800 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 67 | Изготовление и установка аншлагов указателей улиц | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2020 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 185,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 68 | Подарки для городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2020, 2021 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 90,000 |  |  | 135,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 69 | Снос самовольно построенных сарая и склада, расположенных в мкр. Моздок – 1 | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2021 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 599,353 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 70 | Приобретение, доставка, установка и содержание арт-объектов, стел, монументов, малых архитектурных форм, флагов | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2021, 2022 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 236,809 |  | 488,920 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 71 | Монтажно-демонтажные работы | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2022 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 12,425 |  | 150,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 72 | Разработка заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2023 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 3 500,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 513,139 |  |  | 13 505,937 |  |  | 13 244,547 |  | 16 288,913 |  | 23 936,046 |  | 27 483,355 |  | 25 830,800 |  |  | 26 809,500 |  |  |
| Основное мероприятие «Содержание жилищного фонда Моздокского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 694,533 |  |  | 617,953 |  |  | 55,610 |  | 746,050 |  | 216,450 |  | 1 494,000 |  | 150,000 |  |  | 150,000 |  |  |
| Текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2023 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1 268,100 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 1 | Обеспечение требований пожарной безопасности МКД по ул. Гастелло, д. 4 | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2023 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1 268,100 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 1 694,533 |  |  | 617,953 |  |  | 55,610 |  |  | 746,050 |  | 216,450 |  | 225,900 |  | 150,000 |  | 150,000 |  |  |  |
| 2 | Снос аварийного жилого фонда | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2019 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 1 000,000 |  |  | 557,273 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 3 | Изготовление технической документации, технических планов, тех. инвентаризация объектов, оформление нотариальных соглашений | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 573,012 |  |  | 60,680 |  |  | 55,610 |  |  | 725,050 |  | 216,450 |  | 225,900 |  | 150,000 |  | 150,000 |  |  |  |
| 4 | Отключение врезок от сетей водопровода по ул. Свердлова, ул. Грузинская, ул. Форштадская, перенос газовых линий по ул. Советов, д. 11 (в связи со сносом аварийного жилья); техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования г. Моздок ул. Юбилейная проезд, 7 | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 121,521 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 5 | Изготовление информационных табличек | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2021 год |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 21,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Функционирование МКУ МО МГП «УГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 818,606 |  |  | 12 887,984 |  |  | 13 188,937 |  | 15 542,863 |  | 23 719,596 |  | 25 989,355 |  | 25 680,800 |  |  | 26 659,500 |  |  |
| Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2022-2025 |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 4,038 |  | 4,700 |  | 4,900 |  | 5,100 |  |  |  |
| 6 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД (помещение-склад пл. 50 лет Октября, д.48) | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2022-2026 |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 4,038 |  | 4,700 |  | 4,900 |  | 5,100 |  |  |  |
| Обеспечение деятельности подведомственных организаций |  | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 14 818,606 |  |  | 12 887,984 |  |  | 13 188,937 |  |  | 15 542,863 |  | 23 715,557 |  | 25 984,655 |  | 25 675,900 |  | 26 654,400 |  |  |  |
| 7 | Обеспечение деятельности подведомственных организаций | МКУ МО МГП «УГХ» |  | 2018-2025 годы |  |  | Средства бюджета МО МГП |  | 14 818,606 |  |  | 12 887,984 |  |  | 13 188,937 |  |  | 15 542,863 |  | 23 715,557 |  | 25 984,655 |  | 25 675,900 |  | 26 654,400 |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 064,011 |  |  | 127 183,944 |  |  | 181 816,722 |  | 140 464,268 |  | 129 100,423 |  | 103 235,076 |  | 113 782,860 |  |  | 122 966,070 |  |  |

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018 –  2025 годы» изложить в следующей редакции:

Приложение 3
к муниципальной программе
«Жилищно-коммунальное и городское хозяйство

в Моздокском городском поселении

на 2018 – 2025 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальное и городское хозяйство  в Моздокском городском поселении на 2018 – 2025 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018-2025 годы | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018 – 2025 годы | Всего | 523 | X | X | X | 1 046 613,374 | 128 064,011 | 127 183,944 | 181 816,722 | 140 464,268 | 129 100,423 | 103 235,076 | 113 782,860 | 122 966,070 |
| Подпрограмма | Реконструкция, содержание и ремонт улично-дорожной сети Моздокского городского поселения | Всего | 523 | 0409 | 0810000000 | X | 316 085,615 | 38 860,987 | 8 999,875 | 89 907,088 | 61 634,494 | 26 234,381 | 13 602,060 | 34 624,960 | 42 221,770 |
| Основное мероприятие | Модернизация и развитие дорожного хозяйства Моздокского городского поселения | Всего | 523 | 0409 | 0810100000 | X | 273 337,167 | 33 877,317 | 8 836,875 | 84 586,288 | 55 303,555 | 18 455,125 | 7 031,277 | 28 824,960 | 36 421,770 |
| Мероприятие (направление расходов) | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0409 | 0810174010 | 244 | 15 549,270 | 2 612,760 | 3 055,920 | 9 880,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности |  | 523 | 0409 | 0810174020 | 244 | 111 918,491 | 18 179,563 | 5 780,955 | 6 091,163 | 9 923,152 | 2 665,651 | 6 031,277 | 27 824,960 | 35 421,770 |
|  | Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидий из бюджета РСО-Алания |  | 523 | 0409 | 08101S6751 | 244 | 129 317,761 | 12 852,280 | 0,000 | 62 939,233 | 38 526,248 | 15 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Обеспечение мероприятий по софинансированию дорожной деятельности за счёт средств бюджета МО - МГП |  | 523 | 0409 | 08101S6752 | 244 | 16 551,645 | 232,714 | 0,000 | 5 675,302 | 6 854,155 | 789,474 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
| Основное мероприятие | Обеспечение проведения строительства, реконструкции и ремонта улично-дорожной сети, а также контроль за качеством произведенных работ | Всего | 523 | 0409 | 0810200000 | X | 732,170 | 216,670 | 163,000 | 52,500 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0409 | 0810274030 | 243 | 111,670 | 111,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 523 | 0409 | 0810274030 | 244 | 205,500 | 5,000 | 148,000 | 52,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства |  | 523 | 0409 | 0810274060 | 244 | 415,000 | 100,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие | Содержание светофорных объектов и обслуживание улично-дорожной сети в целях повышения безопасности движения транспортных средств | Всего | 523 | 0409 | 0810300000 | X | 42 016,278 | 4 767,000 | 0,000 | 5 268,300 | 6 330,939 | 7 779,256 | 6 270,783 | 5 800,000 | 5 800,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Выполнение работ по разработке ПСД | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0409 | 0810374030 | 244 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Организация безопасности дорожного движения |  | 523 | 0409 | 0810374050 | 244 | 41 710,278 | 4 761,000 | 0,000 | 5 268,300 | 6 330,939 | 7 779,256 | 5 970,783 | 5 800,000 | 5 800,000 |
|  | Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства |  | 523 | 0409 | 0810374060 | 244 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма | Проведение капитального ремонта муниципальных квартир МГП | Всего | 523 | 0501 | 0820000000 | X | 11 093,146 | 3 130,616 | 1 143,291 | 1 038,572 | 1 012,994 | 1 820,367 | 1 034,606 | 937,700 | 975,000 |
| Основное мероприятие | Повышение эффективности использования муниципального имущества посредством его улучшения | Всего | 523 | 0501 | 0820100000 | X | 3 217,594 | 1 786,131 | 375,737 | 202,570 | 0,000 | 853,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ МО МГП "УГХ" | 523 | 0501 | 0820174010 | 243 | 3 217,594 | 1 786,131 | 375,737 | 202,570 | 0,000 | 853,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие | Обеспечение проведения капитального ремонта муниципальных квартир | Всего | 523 | 0501 | 0820200000 | X | 44,485 | 44,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Строительный контроль за выполнением работ | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0501 | 0820274040 | 243 | 44,485 | 44,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие | Обеспечение выполнения обязательств собственника имущества" | Всего | 523 | 0501 | 0820300000 | X | 7 831,067 | 1 300,000 | 767,554 | 836,002 | 1 012,994 | 967,211 | 1 034,606 | 937,700 | 975,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0501 | 0820374220 | 244 | 7 831,067 | 1 300,000 | 767,554 | 836,002 | 1 012,994 | 967,211 | 1 034,606 | 937,700 | 975,000 |
| Подпрограмма | Строительство, реконструкция сетей коммунального хозяйства МГП | Всего | 523 | X | 0830000000 | X | 44 725,246 | 10 773,738 | 5 306,636 | 399,900 | 4 028,500 | 23 866,472 | 50,000 | 150,000 | 150,000 |
| Основное мероприятие | Подготовка технических планов и техническая инвентаризация объектов | Всего | 523 | X | 0830100000 | X | 652,970 | 0,000 | 39,570 | 234,900 | 28,500 | 0,000 | 50,000 | 150,000 | 150,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0502 | 0830170010 | 244 | 652,970 | 0,000 | 39,570 | 234,900 | 28,500 | 0,000 | 50,000 | 150,000 | 150,000 |
| Основное мероприятие | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства | Всего | 523 | X | 0830200000 | X | 10 949,881 | 10 111,900 | 837,981 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0502 | 0830274010 | 414 | 10 949,881 | 10 111,900 | 837,981 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие | Обеспечение проведения строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей коммунального хозяйства и контроль качества выполненных работ | Всего | 523 | X | 0830300000 | X | 25 817,258 | 265,008 | 1 512,250 | 0,000 | 4 000,000 | 20 040,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0502 | 0830374030 | 244 | 1 777,258 | 265,008 | 1 512,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 523 | 0502 | 0830374030 | 414 | 24 040,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 000,000 | 20 040,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие | Иные мероприятия, связанные с содержанием и улучшением коммунального хозяйства | Всего | 523 | X | 0830400000 | X | 7 305,137 | 396,830 | 2 916,835 | 165,000 | 0,000 | 3 826,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Иные мероприятия в области коммунального хозяйства | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0502 | 0830474210 | 244 | 4 805,137 | 396,830 | 416,835 | 165,000 | 0,000 | 3 826,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 523 | 0502 | 0830474210 | 813 | 2 500,000 | 0,000 | 2 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма | Уличное освещение Моздокского городского поселения | Всего | 523 | X | 0840000000 | X | 109 438,229 | 13 519,931 | 12 284,745 | 13 307,371 | 14 762,706 | 14 698,436 | 14 762,940 | 12 847,500 | 13 254,600 |
| Основное мероприятие | Обеспечение проведения ремонта сетей уличного освещения, строительство и ремонт сетей уличного освещения, контроль качества выполненных работ | Всего | 523 | X | 0840100000 | X | 3 540,498 | 144,500 | 500,000 | 13,750 | 2 037,118 | 599,000 | 246,130 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0503 | 0840174010 | 243 | 1 080,726 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 080,726 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 523 | 0503 | 0840174010 | 414 | 1 791,672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 946,542 | 599,000 | 246,130 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Выполнение работ по разработке ПСД |  | 523 | 0503 | 0840174030 | 244 | 668,100 | 144,500 | 500,000 | 13,750 | 9,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие | Оплата потребления электроэнергии и прочие мероприятия, связанные с содержанием сетей уличного освещения | Всего | 523 | X | 0840200000 | X | 105 897,731 | 13 375,431 | 11 784,745 | 13 293,621 | 12 725,588 | 14 099,436 | 14 516,810 | 12 847,500 | 13 254,600 |
| Мероприятие (направление расходов) | Уличное освещение | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0503 | 0840274070 | 244 | 52 788,426 | 13 375,431 | 11 784,745 | 13 293,621 | 2 962,088 | 3 552,831 | 2 712,610 | 2 552,500 | 2 554,600 |
|  |  |  | 523 | 0503 | 0840274070 | 247 | 53 109,305 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 763,500 | 10 546,605 | 11 804,200 | 10 295,000 | 10 700,000 |
| Подпрограмма | Озеленение Моздокского городского поселения | Всего | 523 | X | 0850000000 | X | 96 657,265 | 10 199,000 | 11 250,000 | 11 500,000 | 12 931,637 | 12 806,628 | 12 690,000 | 12 630,000 | 12 650,000 |
| Основное мероприятие | Содержание зеленых насаждений МГП | Всего | 523 | X | 0850100000 | X | 96 657,265 | 10 199,000 | 11 250,000 | 11 500,000 | 12 931,637 | 12 806,628 | 12 690,000 | 12 630,000 | 12 650,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Озеленение | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0503 | 0850174090 | 244 | 92 587,275 | 10 199,000 | 10 500,000 | 11 000,000 | 12 681,637 | 12 206,638 | 12 000,000 | 12 000,000 | 12 000,000 |
|  | Иные мероприятия по озеленению |  | 523 | 0503 | 0850174100 | 244 | 4 069,990 | 0,000 | 750,000 | 500,000 | 250,000 | 599,990 | 690,000 | 630,000 | 650,000 |
| Подпрограмма | Благоустройство территории города и содержание мест захоронения МГП | Всего | 523 | X | 0860000000 | X | 305 001,636 | 35 066,600 | 74 693,460 | 52 419,244 | 29 805,024 | 25 738,093 | 33 612,115 | 26 761,900 | 26 905,200 |
| Основное мероприятие | Обеспечение проведения ремонта, строительство и ремонт объектов муниципальной собственности, контроль качества выполненных работ | Всего | 523 | X | 0860100000 | X | 75 396,458 | 6 627,294 | 24 283,815 | 18 711,763 | 6 952,995 | 4 176,016 | 6 745,575 | 3 931,000 | 3 968,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0503 | 0860174010 | 244 | 13 372,025 | 1 959,128 | 2 708,896 | 718,367 | 1 757,607 | 223,000 | 2 005,027 | 2 000,000 | 2 000,000 |
|  | Текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности |  | 523 | 0503 | 0860174020 | 244 | 61 131,693 | 4 638,166 | 21 242,919 | 17 882,656 | 4 775,388 | 3 953,016 | 4 740,548 | 1 931,000 | 1 968,000 |
|  | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации |  | 523 | 0503 | 0860174030 | 244 | 892,740 | 30,000 | 332,000 | 110,740 | 420,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие | Санитарное содержание территории МГП | Всего | 523 | X | 0860200000 | X | 212 035,892 | 25 437,047 | 47 709,855 | 31 808,050 | 20 581,628 | 20 114,672 | 22 323,540 | 21 993,900 | 22 067,200 |
| Мероприятие (направление расходов) | Содержание мест захоронений | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0503 | 0860274110 | 244 | 7 959,966 | 1 100,000 | 1 367,500 | 868,516 | 1 002,424 | 1 179,326 | 784,000 | 814,000 | 844,200 |
|  | Содержание в чистоте и уборка |  | 523 | 0503 | 0860274120 | 244 | 204 067,176 | 24 337,047 | 46 339,305 | 30 933,834 | 19 579,204 | 18 935,346 | 21 539,540 | 21 179,900 | 21 223,000 |
|  |  |  | 523 | 0503 | 0860274120 | 852 | 8,750 | 0,000 | 3,050 | 5,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие | Прочие мероприятия, связанные с благоустройством территории МГП | Всего | 523 | X | 0860300000 | X | 17 569,286 | 3 002,259 | 2 699,790 | 1 899,431 | 2 270,401 | 1 447,405 | 4 543,000 | 837,000 | 870,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Изготовление конструкций внешней иллюминации | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0503 | 0860374080 | 244 | 3 115,189 | 2 181,192 | 933,997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству |  | 523 | 0503 | 0860374130 | 243 | 24,000 |  |  |  |  | 24,000 |  |  |  |
|  |  |  | 523 | 0503 | 0860374130 | 244 | 14 304,834 | 821,067 | 1 765,793 | 1 899,431 | 2 190,401 | 1 378,142 | 4 543,000 | 837,000 | 870,000 |
|  |  |  | 523 | 0503 | 0860374130 | 247 | 125,263 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 45,263 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018-2025 годы | Всего | 523 | X | 0870000000 | X | 163 612,237 | 16 513,139 | 13 505,937 | 13 244,547 | 16 288,913 | 23 936,046 | 27 483,355 | 25 830,800 | 26 809,500 |
| Основное мероприятие | Содержание жилищного фонда Моздокского городского поселения | Всего | 523 | X | 0870100000 | X | 5 124,596 | 1 694,533 | 617,953 | 55,610 | 746,050 | 216,450 | 1 494,000 | 150,000 | 150,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Мероприятия в области жилищного хозяйства | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0501 | 0870174160 | 244 | 3 856,496 | 1 694,533 | 617,953 | 55,610 | 746,050 | 216,450 | 225,900 | 150,000 | 150,000 |
|  | Текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности |  | 523 | 0501 | 0870174020 | 244 | 1 268,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 268,100 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие | Основное мероприятие "Функционирование МКУ МО МГП "УГХ" | Всего | 523 | X | 0870200000 | X | 158 487,641 | 14 818,606 | 12 887,984 | 13 188,937 | 15 542,863 | 23 719,596 | 25 989,355 | 25 680,800 | 26 659,500 |
|  | Взнос на капитальный ремонт общего имущества в МКД | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0505 | 0870274220 | 244 | 18,738 |  |  |  |  | 4,038 | 4,700 | 4,900 | 5,100 |
| Мероприятие (направление расходов) | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |  | 523 | 0505 | 0870275010 | 111 | 75 618,658 | 5 094,823 | 4 829,215 | 4 980,118 | 7 068,140 | 11 242,408 | 13 804,954 | 14 020,000 | 14 579,000 |
|  |  |  | 523 | 0505 | 0870275010 | 112 | 567,915 | 72,960 | 145,826 | 149,060 | 0,000 | 0,000 | 200,069 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 523 | 0505 | 0870275010 | 119 | 22 679,369 | 1 543,647 | 1 499,466 | 1 491,917 | 2 134,580 | 3 203,575 | 4 169,184 | 4 234,000 | 4 403,000 |
|  |  |  | 523 | 0505 | 0870275010 | 243 | 98,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 98,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 523 | 0505 | 0870275010 | 244 | 48 047,794 | 7 231,997 | 5 315,958 | 5 494,266 | 4 888,973 | 7 563,295 | 6 092,705 | 5 618,400 | 5 842,200 |
|  |  |  | 523 | 0505 | 0870275010 | 247 | 2 766,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 204,170 | 640,767 | 567,743 | 663,500 | 690,200 |
|  |  |  | 523 | 0505 | 0870275010 | 321 | 152,490 | 16,588 | 135,902 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 523 | 0505 | 0870275010 | 831 | 354,000 | 0,000 | 0,000 | 353,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 523 | 0505 | 0870275010 | 851 | 7 696,425 | 820,000 | 917,000 | 683,176 | 1 200,000 | 836,249 | 1 080,000 | 1 080,000 | 1 080,000 |
|  |  |  | 523 | 0505 | 0870275010 | 852 | 363,431 | 18,000 | 19,470 | 33,400 | 43,000 | 69,561 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
|  |  |  | 523 | 0505 | 0870275010 | 853 | 124,441 | 20,591 | 25,147 | 4,000 | 4,000 | 60,703 | 10,000 | 0,000 | 0,000 |

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.моздок-осетия.рф/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                    И.А. Туганова