Паспорт

муниципальной программы «Землеустройство и землепользование

Моздокского городского поселения на 2018 – 2023 годы»

| Наименова-ние Программы | Муниципальная программа «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2018 – 2023 годы» (далее Программа) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки | Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2004г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Федеральный закон от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 15.07.2013г. № 1151 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ». |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основной разработчик Программы | Отдел земельных ресурсов и земельных отношений администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Исполните-ли Программы | Отдел земельных ресурсов и земельных отношений администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Структура Программы | Подпрограмма 1. Межевание и проведение государственного кадастрового учета земельных участков на территории муниципального образования - Моздокское городское поселение Подпрограмма 2. «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2018 – 2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Цели Программы | - получение доходов за счет предоставления земельных участков в аренду юридическим и физическим посредством аукциона; - проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в адресную программу; - возможность участия в целевой программе по переселению из аварийного жилья; - оформление земельных участков в собственность муниципального образования – Моздокское городское поселение, с целью разграничения государственной собственности на землю; - получение доходов от продажи или предоставлении в аренду земельных участков, разграниченных в собственность муниципального образования; - повышение эффективности использования земель при разграничении в собственность муниципального образования Моздокское городское поселение. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | - закрепление права на общую долевую собственность (передача собственникам помещений многоквартирных домов) земельных участков под многоквартирными домами для оформления в общую долевую собственность; - проведение межевания и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов; - проведение межевания и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, из свободных земель Моздокского городского поселения, с целью продажи земельных участков либо продажи права на заключение договоров аренды земельных участков путем организации и проведения торгов; - проведение межевания и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в собственности Моздокского городского поселения, с целью разграничения государственной собственности на землю; - межевание, постановка на государственный кадастровый учет с целью резервирования земельных участков для муниципальных нужд; - межевание, постановка на государственный кадастровый учет с целью оформления в собственность муниципального образования территорий общего пользования с целью повышения эффективности использования земель, разграниченных в собственность муниципального образования Моздокское городское поселение; - актуализация налогооблагаемой базы на землю, ведение похозяйственной книги «Барс». |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2018 – 2023 годы |  |  |  |  |  |  |
| Перечень основных мероприя-тий | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективности землепользования Основное мероприятие 2.1. Актуализация налогооблагаемой базы на землю |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение Программы (тыс. руб.) | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Общий объем финансирования | 3 081,770 | 937,950 | 816,820 | 370,000 | 537,000 | 100,000 | 320,000 |
| в т. ч. бюджет муниципального образования- Моздокское городское поселение | 3 081,770 | 937,950 | 816,820 | 370,000 | 537,000 | 100,000 | 320,000 |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - организация и проведение торгов по продаже 70 земельных участков либо продаже права на заключение договоров аренды таких участков; - передача земельных участков в общую долевую собственность собственникам помещений многоквартирных домов с целью увеличения налогооблагаемой базы и реализации адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов; - оформление земельных участков в собственность муниципального образования – Моздокское городское поселение, с целью разграничения государственной собственности на землю; - резервирование земельных участков для муниципальных нужд; - актуализация налогооблагаемой базы на землю, ведение похозяйственной книги «Барс». |  |  |  |  |  |  |
| Организация контроля за исполнени-ем Программы | Контроль за исполнением программных мероприятий и мониторинг хода выполнения Программы обеспечивает отдел земельных ресурсов и земельных отношений администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |

1.2. В приложении к постановлению раздел 4 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«4. Финансовое обеспечение Программы

Общий объем финансирования программы составляет                          3 081,770 тыс. руб.

Подпрограмма «Межевание и проведение государственного кадастрового учета земельных участков территории муниципального образования – Моздокское городское поселение» составляет                                 678,500 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 158,500 тыс. руб.;

2019 год – 0,000 тыс. руб.;

2020 год – 0,000 тыс. руб.;

2021 год – 100,000 тыс. руб.;

2022 год – 100,000 тыс. руб.;

2023 год – 320,000 тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение создания условий муниципальной программы «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2018 – 2023 годы» составляет 2 403,270 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 779,450 тыс. руб.;

2019 год – 816,820 тыс. руб.;

2020 год – 370,000 тыс. руб.;

2021 год – 437,000 тыс. руб.;

2022 год – 0,000 тыс. руб.;

2023 год – 0,000 тыс. руб.

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2018 – 2023 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2018 - 2023 годы» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Основные мероприятия, сроки исполнения и планируемые объемы финансирования программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  |  | 937,950 |  | 816,820 |  | 370,000 |  | 537,000 |  | 100,000 |  | 320,000 |
| Подпрограмма 1 Межевание и проведение государственного кадастрового учета земельных участков территории муниципального образования – Моздокское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  |  | 158,500 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | 320,000 |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение эффективности землепользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1: |  |  |  |  |  | 158,500 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | 320,000 |
| 1 | Межевание земельных участков под многоквартирными домами | Отдел земельных ресурсов и земельных отношений АМС МГП | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 93,526 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 2 | Независимая оценка рыночной стоимости земельных участков | Отдел земельных ресурсов и земельных отношений АМС МГП | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 15,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 15,000 |  | 18,000 |  |
| 3 | Межевание земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в собственности Моздокского городского поселения | Отдел земельных ресурсов и земельных отношений АМС МГП | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 40,905 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 100,000 |  | 85,000 |  | 270,000 |  |
| 4 | Межевание земельных участков под дорогами, находящимися в собственности Моздокского городского поселения | Отдел земельных ресурсов и земельных отношений АМС МГП | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 5 | Межевание земельных участков с целью резервирования для муниципальных нужд | Отдел земельных ресурсов и земельных отношений АМС МГП | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 32,000 |  |
| 6 | Межевание земельных участков с целью продажи на аукционе | Отдел земельных ресурсов и земельных отношений АМС МГП | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 9,069 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2018-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  |  |  |  | 779,450 |  | 816,820 |  | 370,000 |  | 437,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| Основное мероприятие 1 Актуализация налогооблагаемой базы на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1: |  |  |  |  |  | 779,450 |  | 816,820 |  | 370,000 |  | 437,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 7 | Оплата по муниципальным контрактам на оказания услуг. Ведение похозяйственной книги «Барс» | Отдел земельных ресурсов и земельных отношений АМС МГП | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 510,000 |  | 406,963 |  | 20,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 8 | Оплата публикаций в средствах массовой информации | Отдел земельных ресурсов и земельных отношений АМС МГП | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 269,450 |  | 409,857 |  | 350,000 |  | 437,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе «Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2018 – 2023 годы» изложить в следующей редакции:

Приложение 3

к муниципальной программе

«Землеустройство и землепользование

Моздокского городского поселения

на 2018 – 2023 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2018 – 2023 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018-2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | "Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения | Всего | 523 | X | X | X | 3 081,770 | 937,950 | 816,820 | 370,000 | 537,000 | 100,000 | 320,000 |
| Подпрограмма | Межевание и проведение государственного кадастрового учета земельных участков на территории муниципального образования - Моздокское городское поселение | Всего | 523 | 0412 | 0510000000 | X | 678,500 | 158,500 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 320,000 |
| Основное мероприятие | Обеспечение эффективности землепользования | Всего | 523 | 0412 | 0510100000 | X | 678,500 | 158,500 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 320,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Мероприятия в по межеванию, независимо оценки рыночной стоимости права на заключение договора аренды земельных участков | Отдел по земельным вопросам и земельным отношениям АМС МГП | 523 | 0412 | 510172010 | 244 | 678,500 | 158,500 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 320,000 |
| Подпрограмма | "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Землеустройство и землепользование Моздокского городского поселения на 2018-2023 годы" | Всего | 523 | 0412 | 0520000000 | X | 2 403,270 | 779,450 | 816,820 | 370,000 | 437,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие | Актуализация налогооблагаемой базы на землю | Всего | 523 | 0412 | 0520100000 | X | 2 403,270 | 779,450 | 816,820 | 370,000 | 437,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятия (направление расходов) | Прочие мероприятия в области землеустройства и землепользования | Отдел по земельным вопросам и земельным отношениям АМС МГП | 523 | 0412 | 0520172020 | 244 | 2 403,270 | 779,450 | 816,820 | 370,000 | 437,000 | 0,000 | 0,000 |

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.моздок-осетия.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству.

Глава администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                    И.А. Туганова