**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е проект**

№ от « » 2021 г.

О внесении изменений в постановление

администрации местного самоуправления

Моздокского городского поселения от 20.12.2017 г. № 1957

«Об утверждении муниципальной программы

«Жилищно-коммунальное и городское хозяйство

в Моздокском городском поселении на 2018-2023 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 15.07.2013г. № 1151 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (в редакции постановлений от 14.07.2016г. № 1311, от 24.03.2021г. №269), решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 16.07.2021г. № 191 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 29.12.2020г. № 172 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 10.09.2021г. № 193 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 29.12.2020г. № 172 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 20.12.2017г. № 1957 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018-2023 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | Объём средств на реализацию программы составляет  786 617,824 тыс. руб.  Подпрограмма 1 «Реконструкция, содержание и ремонт улично-дорожной сети Моздокского городского поселения» 237 982,309 тыс. руб.:  2018 год – 38 860,987 тыс. руб.,  2019 год – 8 999,875 тыс. руб.,  2020 год – 89 907,088 тыс. руб.,  2021 год – 61 776,886 тыс. руб.,  2022 год – 11 987,133 тыс. руб.,  2023 год – 26 450,340 тыс. руб.  Подпрограмма 2. «Проведение капитального ремонта муниципальных квартир Моздокского городского поселения» 8 351,473 тыс. руб.:  2018 год – 3 130,616 тыс. руб.,  2019 год – 1 143,291 тыс. руб.,  2020 год – 1 038,572 тыс. руб.,  2021 год – 1 012,994 тыс. руб.,  2022 год – 1 013,000 тыс. руб.,  2023 год – 1 013,000 тыс. руб.  Подпрограмма 3. «Строительство, реконструкция сетей коммунального хозяйства Моздокского городского поселения» 41 955,246 тыс. руб.:  2018 год – 10 773,738 тыс. руб.,  2019 год – 5 306,636 тыс. руб.,  2020 год – 399,900 тыс. руб.;  2021 год – 4 028,500 тыс. руб.,  2022 год – 21 446,472 тыс. руб.,  2023 год – 0,000 тыс. руб.  Подпрограмма 4. «Уличное освещение Моздокского городского поселения» 86 728,703 тыс. руб.:  2018 год – 13 519,931 тыс. руб.,  2019 год – 12 284,745 тыс. руб.,  2020 год – 13 307,371 тыс. руб.,  2021 год – 14 324,792 тыс. руб.,  2022 год – 15 091,864 тыс. руб.,  2023 год – 18 200,000 тыс. руб.  Подпрограмма 5. «Озеленение Моздокского городского поселения» 70 880,637 тыс. руб.:  2018 год – 10 199,000 тыс. руб.,  2019 год – 11 250,000 тыс. руб.,  2020 год – 11 500,000 тыс. руб.,  2021 год – 12 931,637 тыс. руб.,  2022 год – 12 000,000 тыс. руб.,  2023 год – 13 000,000 тыс. руб.  Подпрограмма 6. «Благоустройство территории города и содержание мест захоронения Моздокского городского поселения» 237 249,376 тыс. руб.:  2018 год – 35 066,600 тыс. руб.,  2019 год – 74 693,460 тыс. руб.,  2020 год – 52 419,244 тыс. руб.,  2021 год – 29 907,036 тыс. руб.,  2022 год – 21 199,121 тыс. руб.,  2023 год – 23 963,915 тыс. руб.  Подпрограмма 7. «Создание условий для реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018-2023 годы» 103 470,080 тыс. руб.:  2018 год – 16 513,139 тыс. руб.,  2019 год – 13 505,937 тыс. руб.,  2020 год – 13 244,547 тыс. руб.,  2021 год – 18 227,967 тыс. руб.,  2022 год – 20 667,330 тыс. руб.,  2023 год – 21 311,160 тыс. руб.  Источники финансирования Программы:  - средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение  - средства республиканского бюджета |

1.2. Раздел 4 «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Адресный перечень муниципальных квартир, подлежащих ремонту, формируется ежегодно исходя из наличия средств, предназначенных на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в бюджете Моздокского городского поселения.

Объём средств на реализацию программы составляет 786 617,824 тыс. руб., из них:

Подпрограмма 1 «Реконструкция, содержание и ремонт улично-дорожной сети Моздокского городского поселения» 237 982,309 тыс. руб.:

2018 год – 38 860,987 тыс. руб.,

2019 год – 8 999,875 тыс. руб.,

2020 год – 89 907,088 тыс. руб.,

2021 год – 61 776,886 тыс. руб.,

2022 год – 11 987,133 тыс. руб.,

2023 год – 26 450,340 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Проведение капитального ремонта муниципальных квартир Моздокского городского поселения» 8 351,473 тыс. руб.:

2018 год – 3 130,616 тыс. руб.,

2019 год – 1 143,291 тыс. руб.,

2020 год – 1 038,572 тыс. руб.,

2021 год – 1 012,994 тыс. руб.,

2022 год – 1 013,000 тыс. руб.,

2023 год – 1 013,000 тыс. руб.

Подпрограмма 3. «Строительство, реконструкция сетей коммунального хозяйства Моздокского городского поселения» 41 955,246 тыс. руб.:

2018 год – 10 773,738 тыс. руб.,

2019 год – 5 306,636 тыс. руб.,

2020 год – 399,900 тыс. руб.;

2021 год – 4 028,500 тыс. руб.,

2022 год – 21 446,472 тыс. руб.,

2023 год – 0,000 тыс. руб.

Подпрограмма 4. «Уличное освещение Моздокского городского поселения» 86 728,703 тыс. руб.:

2018 год – 13 519,931 тыс. руб.,

2019 год – 12 284,745 тыс. руб.,

2020 год – 13 307,371 тыс. руб.,

2021 год – 14 324,792 тыс. руб.,

2022 год – 15 091,864 тыс. руб.,

2023 год – 18 200,000 тыс. руб.

Подпрограмма 5. «Озеленение Моздокского городского поселения» 70 880,637 тыс. руб.:

2018 год – 10 199,000 тыс. руб.,

2019 год – 11 250,000 тыс. руб.,

2020 год – 11 500,000 тыс. руб.,

2021 год – 12 931,637 тыс. руб.,

2022 год – 12 000,000 тыс. руб.,

2023 год – 13 000,000 тыс. руб.

Подпрограмма 6. «Благоустройство территории города и содержание мест захоронения Моздокского городского поселения» 237 249,376 тыс. руб.:

2018 год – 35 066,600 тыс. руб.,

2019 год – 74 693,460 тыс. руб.,

2020 год – 52 419,244 тыс. руб.,

2021 год – 29 907,036 тыс. руб.,

2022 год – 21 199,121 тыс. руб.,

2023 год – 23 963,915 тыс. руб.

Подпрограмма 7. «Создание условий для реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018-2023 годы» 103 470,080 тыс. руб.:

2018 год – 16 513,139 тыс. руб.,

2019 год – 13 505,937 тыс. руб.,

2020 год – 13 244,547 тыс. руб.,

2021 год – 18 227,967 тыс. руб.,

2022 год – 20 667,330 тыс. руб.,

2023 год – 21 311,160 тыс. руб.

Источники финансирования программы:

- средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение;

- средства республиканского бюджета.

2. Приложение 2 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018-2023 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018 – 2023 годы» |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Основные мероприятия, сроки исполнения и планируемые объемы финансирования программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | Ответственный исполнитель | | | Срок исполнения | | | | Источники финансирования | | 2018 год сумма тыс. руб. | | | 2019 год сумма тыс. руб. | | | 2020 год сумма тыс. руб. | | | 2021 год сумма тыс. руб. | | | 2022 год сумма тыс. руб. | | | 2023 год сумма тыс. руб. | |
|  | | Подпрограмма 1 "Реконструкция, содержание и ремонт улично-дорожной сети Моздокского городского поселения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме 1 | | | | | | | | | | | | | | 38 860,987 | | | 8 999,875 | | | 89 907,088 | | | 61 776,886 | | | 11 987,133 | | | 26 450,340 | |
|  | | Основное мероприятие 1 "Модернизация и развитие дорожного хозяйства Моздокского городского поселения " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию 1 | | | | | | | | | | | | | | 33 877,317 | | | 8 836,875 | | | 84 586,288 | | | 55 276,886 | | | 5 217,339 | | | 20 950,340 | |
| Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018, 2020 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 12 852,280 | | | 0,000 | | | 62 939,233 | | | 38 526,248 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 1 | | Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидий из бюджета РСО-Алании в соответствии с соглашением | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018, 2020 годы | | | | Средства республиканского бюджета | | 12 852,280 | | | 0,000 | | | 62 939,233 | | | 38 526,248 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Обеспечение мероприятий по софинансированию дорожной деятельности за счет средств бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018, 2020-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 232,714 | | | 0,000 | | | 5 675,302 | | | 6 854,155 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 2 | | Обеспечение мероприятий по софинансированию дорожной деятельности 5% | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018, 2020-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 232,714 | | | 0,000 | | | 5 675,302 | | | 6 854,155 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2020 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 2 612,760 | | | 3 055,920 | | | 9 880,590 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 3 | | Устройство придомовой территории 38-квартирного жилого дома по ул. З. Космодемьянской | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 2 118,500 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 4 | | Обустройство автобусных остановок (комплектующие к остановочному павильону Мега-1; коленное стекло; рамки остановочного павильона; крыша остановочного павильона; доставка материалов г. Вятские Поляны) | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 494,260 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 5 | | Приобретение остановочных павильонов | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019-2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 2 635,920 | | | 2 896,400 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 6 | | Демонтаж и монтаж остановочных павильонов | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019-2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 350,000 | | | 330,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 7 | | Продление площадок под автобусными остановками | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 70,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 8 | | Благоустройство территории и подъездных путей к дворовым территориям в мкр. Моздок-1 | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 6 654,190 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2022 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 18 179,563 | | | 5 780,955 | | | 6 091,163 | | | 9 896,483 | | | 5 217,339 | | | 20 950,340 | |
| 9 | | Ремонт и содержание гравийно-песчаных дорог | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018, 2020-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 700,000 | | | 0,000 | | | 593,783 | | | 300,000 | | | 300,000 | | | 300,000 | |
| 10 | | Содержание гравийно-песчаных дорог | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 799,267 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 11 | | Текущий ремонт асфальтобетонных дорог | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2020,2022,2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 16 950,975 | | | 4 518,828 | | | 5 497,380 | | | 4 992,295 | | | 4 917,339 | | | 20 650,340 | |
| 2018, 2020 годы | | | | в том числе прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | | 9 866,200 | | | 0,000 | | | 3 759,504 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 12 | | Ремонт и содержание путепровода | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 300,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 13 | | Содержание путепровода | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 321,990 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 14 | | Срез и вывоз грунта с обочин дорог | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 228,588 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 15 | | Срез и вывоз грунта с придорожных газонов по ул. Кирова, ул. Мира | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 140,870 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 16 | | Ремонт тротуаров | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2021 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 4 604,188 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Основное мероприятие 2 "Обеспечение проведения строительства, реконструкции и ремонта улично-дорожной сети, а также контроль за качеством произведенных работ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию 2 | | | | | | | | | | | | | | 216,670 | | | 163,000 | | | 52,500 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Выполнение работ по разработке ПСД | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2019 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 116,670 | | | 148,000 | | | 52,500 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 17 | | Расчет стоимости на ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Орджоникидзе | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 5,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 18 | | Разработка ПСД на кап.ремонт ул. Фурманова | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 111,670 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 19 | | Составление смет на ремонт дорог | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019-2020 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 148,000 | | | 52,500 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018, 2019 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 100,000 | | | 15,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 20 | | Проверка сметных расчетов стоимости с выдачей экспертного заключения по ул. Кирова, ул. Шевченко, ул. Соколовского, ул. Б. Хмельницкого, ул. Октябрьская | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 30,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 21 | | Проверка сметных расчетов стоимости с выдачей экспертного заключения | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 15,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 22 | | Изготовление технической документации (тех. планов), поставка на кадастровый учет и изготовление справок на дороги | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 70,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Основное мероприятие 3 "Содержание светофорных объектов и обслуживание улично-дорожной сети в целях повышения безопасности движения транспортных средств" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 767,000 | | | 0,000 | | | 5 268,300 | | | 6 500,000 | | | 6 769,794 | | | 5 500,000 | |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 6,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 23 | | Разработка ПСД светофорного объекта на перекрестке ул. Юбилейная-Коммунальная | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 6,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Организация безопасности дорожного движения | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018, 2020-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 4 761,000 | | | 0,000 | | | 5 268,300 | | | 6 500,000 | | | 6 769,794 | | | 5 500,000 | |
| 24 | | Организация дорожного движения | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018, 2020-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 4 760,450 | | | 0,000 | | | 5 150,000 | | | 5 500,000 | | | 5 000,000 | | | 5 500,000 | |
| 25 | | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,550 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 26 | | Устройство металлических ограждений | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 27,360 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 27 | | Установка светофорных объектов | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 90,940 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 28 | | Выполнение работ по разработке проекта по предотвращению очагов аварийных и заторовых ситуаций на территории г. Моздок | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2021 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 1 000,000 | | | 1 769,794 | | | 0,000 | |
| Подпрограмма 2 "Проведение капитального ремонта муниципальных квартир Моздокского городского поселения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 130,616 | | | 1 143,291 | | | 1 038,572 | | | 1 012,994 | | | 1 013,000 | | | 1 013,000 | |
| Основное мероприятие 1 "Повышение эффективности использования муниципального имущества, посредством его улучшения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 786,131 | | | 375,737 | | | 202,570 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2020 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 1 786,131 | | | 375,737 | | | 202,570 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 1 | | Капитальный ремонт государственного и муниципального жилого фонда | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018, 2020 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 482,100 | | | 0,000 | | | 202,570 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 2 | | Замена дверных и оконных блоков в муниципальных квартирах | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 375,737 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 3 | | Внутреннее электроснабжение Гастелло,4 | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 1 304,031 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Основное мероприятие 2 "Обеспечение проведения капитального ремонта муниципальных квартир" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию 2 | | | | | | | | | | | | | | 44,485 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Строительный контроль за выполнением работ | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 44,485 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 4 | | Стройконтроль за проведением электромонтажных работ по ул. Гастелло, 4 | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 44,485 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Основное мероприятие 3 "Обеспечение выполнения обязательств собственника имущества" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию 3 | | | | | | | | | | | | | | 1 300,000 | | | 767,554 | | | 836,002 | | | 1 012,994 | | | 1 013,000 | | | 1 013,000 | |
| Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2022 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 1 300,000 | | | 767,554 | | | 836,002 | | | 1 012,994 | | | 1 013,000 | | | 1 013,000 | |
| 5 | | Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества МКД в целях софинансирования кап ремонта муниципальных квартир | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 1 300,000 | | | 767,554 | | | 836,002 | | | 1 012,994 | | | 1 013,000 | | | 1 013,000 | |
| Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция сетей коммунального хозяйства Моздокского городского поселения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме 3 | | | | | | | | | | | | | | 10 773,738 | | | 5 306,636 | | | 399,900 | | | 4 028,500 | | | 21 446,472 | | | 0,000 | |
|  | | Основное мероприятие 1 "Подготовка технических планов и техническая инвентаризация объектов" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию 1 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | | | 39,570 | | | 234,900 | | | 28,500 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019-2021 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 39,570 | | | 234,900 | | | 28,500 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 1 | | Подготовка технических планов и техническая инвентаризация объектов | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019-2021 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 39,570 | | | 234,900 | | | 28,500 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Основное мероприятие 2 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию 2 | | | | | | | | | | | | | | 10 111,900 | | | 837,981 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018, 2019 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 10 111,900 | | | 837,981 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 2 | | Дополнительные работы по строительству Насосная станция 2-го подъема хоз.питьевого водоснабжения артезианской скважины по ул. З.Космодемьянская - Фабричная | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 10 111,870 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 3 | | Строительство наружных сетей к 38 кв.дому | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,030 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 4 | | Устройство инженерных сетей в сквере им. Бр. Дубининых | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 96,756 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 5 | | Аварийно-восстановительные работы (устройство нового участка водопровода по ул. Орджоникидзе от ул. Армянской до ул. Салганюка) | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 741,225 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Основное мероприятие 3 "Обеспечение проведения строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей коммунального хозяйства и контроль качества выполненных работ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию 3 | | | | | | | | | | | | | | 265,008 | | | 1 512,250 | | | 0,000 | | | 4 000,000 | | | 20 000,000 | | | 0,000 | |
| Выполнение работ по разработке ПСД | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2020 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 265,008 | | | 1 512,250 | | | 0,000 | | | 4 000,000 | | | 20 000,000 | | | 0,000 | |
| 6 | | Разработка проекта на строительство ливневой канализации ул.Кочубея - Юбилейная | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 100,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 7 | | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Моздокском городском поселении | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018, 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 150,000 | | | 1 500,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 8 | | ПСД на перенос газовых линий по ул. Азаниева, 29; Грузинская, 24; Свердлова, 7; Форштадская, 1 | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 15,008 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 9 | | ПД на строительство водопровода к старому кладбищу | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 12,250 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 10 | | ПСД Строительство очистных сооружений канализации 2-рой очереди | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2021-2022 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 4 000,000 | | | 20 000,000 | | | 0,000 | |
| Основное мероприятие 4 "Иные мероприятия, связанные с содержанием и улучшением коммунального хозяйства" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию 4 | | | | | | | | | | | | | | 396,830 | | | 2 916,835 | | | 165,000 | | | 0,000 | | | 1 446,472 | | | 0,000 | |
| Иные мероприятия в области коммунального хозяйства | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018, 2019, 2022 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 396,830 | | | 2 916,835 | | | 165,000 | | | 0,000 | | | 1 446,472 | | | 0,000 | |
| 11 | | Технологическое присоединение к электросетям | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018, 2022 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 5,742 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 12 | | Перенос газовых линий по ул. Грузинская 24, ул. Азаниева 29, ул. Свердлова 7, ул. Форштадская 1, ул. Кирзавод 4 (МБДОУ № 2), ул. Кирзавод 5 (МБДОУ № 2) | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 383,092 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 13 | | Техническая инвентаризация нежилого строения помещения. Газопровод по ул. Юбилейная-Советов | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 7,996 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 14 | | Приобретение резервного источника электроснабжения - дизельного генератора для стабильного снабжения качественной питьевой водой | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 309,580 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 15 | | Электроизмерительные работы по электрооборудоваию | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 85,672 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 16 | | Субсидии МУП "Моздокский водоканал" на осуществление геологоразведочных работ по оценке и переоценке эксплуатационных запасов пресных подземных вод | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 2 500,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 17 | | Отключение от газовой линии ветхого дома | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 21,583 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 18 | | Приобретение уплотнительного кольца к ливневой гофрированной трубе | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 165,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 19 | | Выполнение работ по разработке мероприятий, обеспечивающих надежность и качество работы объектов ресурсоснабжения | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020,2022 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 165,000 | | | 0,000 | | | 1 446,472 | | | 0,000 | |
| Подпрограмма 4 "Уличное освещение Моздокского городского поселения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме 4 | | | | | | | | | | | | | | 13 519,931 | | | 12 284,745 | | | 13 307,371 | | | 14 324,792 | | | 15 091,864 | | | 18 200,000 | |
| Основное мероприятие 1 "Обеспечение проведения ремонта сетей уличного освещения, строительство и ремонт уличного освещения, контроль качества выполненных работ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию 1 | | | | | | | | | | | | | | 144,500 | | | 500,000 | | | 13,750 | | | 2 027,268 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 2 027,268 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 1 | | Строительство линии уличного освещения ул. Проездная (ул. Маркова до ж/д переезда) | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 946,542 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 2 | | Реконструкция наружного освещения в мкр. Моздок-1 | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2021 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 1 080,726 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Выполнение работ по разработке ПСД | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2020 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 144,500 | | | 500,000 | | | 13,750 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 3 | | ПСД уличного освещения | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2020 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 144,500 | | | 500,000 | | | 13,750 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Основное мероприятие 2 "Оплата потребления электроэнергии и прочие мероприятия, связанные с содержанием сетей уличного освещения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию 2 | | | | | | | | | | | | | | 13 375,431 | | | 11 784,745 | | | 13 293,621 | | | 12 297,524 | | | 15 091,864 | | | 18 200,000 | |
| Уличное освещение | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2022 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 13 375,431 | | | 11 784,745 | | | 13 293,621 | | | 12 297,524 | | | 15 091,864 | | | 18 200,000 | |
| 4 | | Коммунальные услуги | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 10 815,449 | | | 10 034,745 | | | 8 110,487 | | | 9 763,500 | | | 10 750,000 | | | 11 000,000 | |
| 5 | | Содержание имущества | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 2 499,979 | | | 1 750,000 | | | 3 209,469 | | | 2 225,000 | | | 3 000,000 | | | 3 700,000 | |
| 6 | | Технологическое присоединение к электросетям | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 25,176 | | | 7,316 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 7 | | Замена трансформаторов тока | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 60,003 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 7 | | Электроизмерительные работы по электрооборудованию по уличному освещению | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 88,979 | | | 79,028 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 8 | | Ремонт сетей уличного освещения | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 150,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 9 | | Приобретение предохранителей и светодиодных ламп, приобреение и установка световых консолей, праздничное оформление | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 1 704,510 | | | 217,680 | | | 0,000 | | | 1 500,000 | |
| 10 | | Отчет об оценке арендных платежей за возмездное пользование сооружением электроэнергетики | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020-2021 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 5,000 | | | 5,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 11 | | Приобретение дизельных электростанций (генераторов) в количестве 12 штук | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2021-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 1 341,864 | | | 2 000,000 | |
| Подпрограмма 5 "Озеленение Моздокского городского поселения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме 5 | | | | | | | | | | | | | | 10 199,000 | | | 11 250,000 | | | 11 500,000 | | | 12 931,637 | | | 12 000,000 | | | 13 000,000 | |
| Основное мероприятие 1 "Содержание зеленых насаждений Моздокского городского поселения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию 1 | | | | | | | | | | | | | | 10 199,000 | | | 11 250,000 | | | 11 500,000 | | | 12 931,637 | | | 12 000,000 | | | 13 000,000 | |
| Озеленение | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2022 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 10 199,000 | | | 10 500,000 | | | 11 000,000 | | | 12 681,637 | | | 12 000,000 | | | 13 000,000 | |
| 1 | | Содержание и уход за зелеными насаждениями | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 10 199,000 | | | 10 500,000 | | | 11 000,000 | | | 12 003,646 | | | 12 000,000 | | | 13 000,000 | |
| 2 | | Обрезка деревьев по ул. Коммунальная | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2021 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 599,991 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 3 | | Приобретение саженцев деревьев | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2021 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 78,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Иные мероприятия по озеленению | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019-2020 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 750,000 | | | 500,000 | | | 250,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 4 | | Приобретение уличных вазонов | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 750,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 5 | | Обработка деревьев и кустарников ядохимикатами | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 500,000 | | | 250,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Подпрограмма 6 "Благоустройство территории города и содержание мест захоронений Моздокского городского поселения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме 6 | | | | | | | | | | | | | | 35 066,600 | | | 74 693,460 | | | 52 419,244 | | | 29 907,036 | | | 21 199,121 | | | 23 963,915 | |
| Основное мероприятие 1 "Обеспечение проведения ремонта,строительства и ремонт объектов муниципальной собственности, контроль качества выполненных работ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию 1 | | | | | | | | | | | | | | 6 627,294 | | | 24 283,815 | | | 18 711,763 | | | 7 025,137 | | | 2 937,821 | | | 5 082,615 | |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2021 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 1 959,128 | | | 2 708,896 | | | 718,367 | | | 1 652,718 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 1 | | Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2021 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 617,633 | | | 459,331 | | | 300,070 | | | 349,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 2 | | Установка пожарных гидрантов | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018, 2020 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 493,228 | | | 0,000 | | | 11,430 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 3 | | Устройство грязеотстойников дождеприемных колодцев | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018,2020,2021 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 691,725 | | | 0,000 | | | 406,867 | | | 1 116,194 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 4 | | Устройство водопровода к фонтану в сквере им. Б. Дубининых | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 9,440 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 5 | | Дополнительные работы по установке пожарных гидрантов по ул. Кочубея, ул. Гоголя, ул. Коммунальная, ул. Крупнова, ул. Юбилейная | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 147,102 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 6 | | Врезка к водопроводной сети в целях водоснабжения старого кладбища | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 209,999 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 7 | | Устройство ливневой канализации | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 630,829 | | | 0,000 | | | 187,524 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 8 | | Устройство подпорной стены в районе многоквартирного дома по ул. Б.Хмельницкого,48 | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 1 389,506 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 9 | | Замена пожарного гидранта | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 19,231 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 10 | | Оборудование технологической площадки и установка генератора ВНС №17 | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2021 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2022 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 4 638,166 | | | 21 242,919 | | | 17 882,656 | | | 4 353,419 | | | 2 937,821 | | | 5 082,615 | |
| 14 | | Благоустройство сквера им. Святого Георгия и сквера им. Бр. Дубининых | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 13 482,382 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 15 | | Ремонт питьевых фонтанчиков и фонтана | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 52,722 | | | 57,364 | | | 55,900 | | | 64,726 | | | 70,000 | | | 75,000 | |
| 16 | | Содержание и ремонт малых архитектурных форм | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018, 2020 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 700,000 | | | 0,000 | | | 80,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 17 | | Содержание и ремонт памятников | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018, 2020-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 300,772 | | | 0,000 | | | 1 290,180 | | | 586,265 | | | 800,000 | | | 800,000 | |
| 18 | | Содержание ливневого коллектора | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018, 2021-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 2 023,035 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 2 758,382 | | | 1 030,206 | | | 2 900,000 | |
| 19 | | Содержание и ремонт ливневого коллектора | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 1 472,350 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 20 | | Содержание обводных каналов | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018, 2019, 2021- 2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 500,000 | | | 382,872 | | | 0,000 | | | 283,149 | | | 500,000 | | | 500,000 | |
| 21 | | Техническое обслуживание фонтанов | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 795,240 | | | 374,301 | | | 450,000 | | | 581,338 | | | 537,615 | | | 537,615 | |
| 22 | | Масляная окраска экранов контейнерных площадок; урн | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018, 2019, 2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 210,397 | | | 270,000 | | | 0,000 | | | 12,047 | | | 0,000 | | | 270,000 | |
| 23 | | Поставка и установка плит в сквере мемориального комплекса, воинам погибших в Афганистане | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 36,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 24 | | Сборка и установка 14 скамеек в сквере им. Бр. Дубининых | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 20,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 25 | | Монтаж опор под светильники и устройство колодцев в сквере им. Бр. Дубининых | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 99,568 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 26 | | Текущий ремонт пожарных гидрантов | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019-2020 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 527,509 | | | 352,818 | | | 1,542 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 27 | | Обеспечение работы пожарных гидрантов | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 26,578 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 28 | | Услуги автовышки для монтажных (демонтажных) работ на пл.50 лет Октября | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 49,995 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 29 | | Благоустройство пл.50 лет Октября | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019-2020 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 4 500,000 | | | 13 687,300 | | | 8,459 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 30 | | Текущий ремонт ливневой канализации на пл.50 лет Октября | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 1 422,410 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 31 | | Ремонт инженерных сетей по ул. Гастелло, 4 | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 392,976 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 32 | | Демонтаж автобусного павильона и контейнерных площадок | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 77,903 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 33 | | Демонтаж и ремонт контейнерных площадок | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2021 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 27,433 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 33 | | Ремонт водопроводных и канализационных колодцев | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 10,708 | | | 30,078 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 34 | | Ремонт ливневой канализации по ул. Комсомольская, 58 | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 15,486 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 35 | | Очистку участка трубы ливневой канализации | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 17,565 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 36 | | Приобретение лакокрасочных материалов для окраски уличных лавочек | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 29,410 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2020 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 30,000 | | | 332,000 | | | 110,740 | | | 420,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 37 | | Выполнение дизайн проекта и экспертизы благоустройство парка им. Кирова, сквера им. Бр. Дубининых, парка библиотеки им. Пушкина | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 139,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 38 | | ПСД на благоустройство пл. 50 лет Октября | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 93,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 39 | | Выполнение дизайн-проектов на благоустройство общественных территорий | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2021 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 30,000 | | | 100,000 | | | 110,740 | | | 420,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Строительный контроль за выполнением работ | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2021 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 599,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 40 | | Контроль качества выполнения работ по благоустройству парка Победы | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2021 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 599,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Основное мероприятие 2 "Санитарное содержание территории Моздокского городского поселения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию 2 | | | | | | | | | | | | | | 25 437,047 | | | 47 709,855 | | | 31 808,050 | | | 20 257,528 | | | 17 421,300 | | | 18 041,300 | |
| Содержание мест захоронений в МГП | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 1 100,000 | | | 1 367,500 | | | 868,516 | | | 701,924 | | | 871,300 | | | 891,300 | |
| 41 | | Содержание мест захоронения в МГП | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 924,000 | | | 267,500 | | | 267,500 | | | 200,624 | | | 370,000 | | | 390,000 | |
| 42 | | Вывоз мусора с городских кладбищ | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 1 100,000 | | | 600,000 | | | 500,000 | | | 500,000 | | | 500,000 | |
| 43 | | Обработка городских кладбищ ядохимикатами | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 150,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 44 | | Спил и обрезка деревьев на городском кладбище | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018, 2022 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 26,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 45 | | Поставка воды на городское кладбище | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020-2023 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 1,016 | | | 1,300 | | | 1,300 | | | 1,300 | |
| Содержание в чистоте и уборка | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 24 337,047 | | | 46 342,355 | | | 30 939,534 | | | 19 555,604 | | | 16 550,000 | | | 17 150,000 | |
| 46 | | Ручная уборка городских территорий | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2019,2021-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 14 505,900 | | | 14 587,471 | | | 0,000 | | | 12 000,000 | | | 12 000,000 | | | 12 000,000 | |
| 47 | | Комплексная уборка городских территорий | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 23 000,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 48 | | Механизированная уборка в зимний период | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2019 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 4 257,000 | | | 4 365,926 | | | 0,000 | | | 4 000,000 | | | 4 000,000 | | | 4 500,000 | |
| 49 | | Механизированная уборка в весенне-летний период | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 1 372,047 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 50 | | Механизированный полив и очистка средних полос дорог на территории МГП в летне-осенний период | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 515,557 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 51 | | Покос сорной растительности | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2019 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 907,500 | | | 400,000 | | | 0,000 | | | 332,550 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 52 | | Вывоз и уборка случайных мусорных свалок | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2019,2021-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 1 442,500 | | | 1 951,310 | | | 0,000 | | | 942,927 | | | 350,000 | | | 450,000 | |
| 53 | | Вывоз крупногабаритного мусора возле контейнерных площадок | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2019 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 1 700,000 | | | 1 367,096 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 54 | | Сбор, транспортировка и размещение ТКО | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 1 900,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 55 | | Сбор павших животных | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 152,100 | | | 409,354 | | | 390,000 | | | 356,100 | | | 200,000 | | | 200,000 | |
| 56 | | Приобретение самосвального прицепа | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 100,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 57 | | Приобретение усиленного грейферного погрузчика-экскаватора, вакуумной подметально-уборочной машины | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 22 444,023 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 58 | | Приобретение канало-промывочной машины | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 5 174,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 59 | | Доставка вакуумной подметально-уборочной машины | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 160,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 60 | | Прочистка унитаза в здании туалета пл.50 лет Октября | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,577 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 61 | | Аренда спецтехники-трактор МТЗ-80 | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 10,130 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 62 | | Прочистка канализации по ул. Комсомольская | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 17,661 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 63 | | Постановка на учет в ГАИ техники | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019-2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,291 | | | 0,700 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 64 | | Тех. осмотр спецтехники | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 2,460 | | | 8,700 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 65 | | Расходы на ремонт, техническое обслуживание уборочной техники, а также приобретения на нее специального оборудования | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2021 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 86,300 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 66 | | Оплата страхового полиса спецтехники | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019-2021 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 9,909 | | | 14,770 | | | 18,227 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 67 | | Госпошлина за регистрацию транспорта в ГИБДД | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019-2020 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 3,050 | | | 5,700 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 68 | | Отчет об оценке арендных платежей за возмездное пользование подметательно - уборочной машиной | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 14,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 69 | | Приобретение аккумуляторных батарей для спецтехники | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 37,904 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 70 | | Дизельное топливо для уборочной спецтехники | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2021 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 215,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 71 | | Приобретение мусорных контейнеров | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 400,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 72 | | Установка металлических урн | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2021 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 491,400 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 73 | | Выполнение комплекса работ по разработке природоохрянных социально-экономических и других мероприятий, связанных с обращением отходов производства и потребления на территории МГП | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2021 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 1 099,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 74 | | Абонентское телематическое обслуживание навигационного оборудования ГЛОНАСС | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2021 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 5,400 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Основное мероприятие 3 "Прочие мероприятия, связанные с благоустройством территории Моздокского городского поселения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 002,259 | | | 2 699,790 | | | 1 899,431 | | | 2 624,371 | | | 840,000 | | | 840,000 | |
| Изготовление конструкций внешней иллюминации | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2019 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 2 181,192 | | | 933,997 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 75 | | Приобретение и установка световых иллюминаций | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2019 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 2 181,192 | | | 933,997 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 821,067 | | | 1 765,793 | | | 1 899,431 | | | 2 624,371 | | | 840,000 | | | 840,000 | |
| 76 | | Поставка воды для фонтана | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 317,654 | | | 323,218 | | | 328,840 | | | 323,020 | | | 420,000 | | | 420,000 | |
| 77 | | Прием стоков фонтан и питьевые фонтанчики | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 327,946 | | | 325,204 | | | 328,840 | | | 323,019 | | | 420,000 | | | 420,000 | |
| 78 | | Изготовление и монтаж баннеров в целях подготовки к онлайн голосованию по программе «Формирование современной городской среды», изготовление и монтаж поздравительных плакатов | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018, 2021 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 60,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 80,700 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 79 | | Поставка газа для Вечного огня | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 -2021 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 70,418 | | | 89,801 | | | 70,000 | | | 80,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 80 | | Выполнение услуг по внесению информации в ГИС ЖКХ | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 45,049 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 81 | | Приобретение прочного водонепроницаемого покрытия для детской игровой площадки в сквере им. Бр. Дубининых | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 600,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 82 | | Проверка сметного расчета на устройство ливневой канализации | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 25,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 83 | | Экспертное заключение проектной документации благоустройства пл. 50 лет Октября | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 30,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 84 | | Услуги по проведению проверки достоверности сметной стоимости объектов | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 20,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 84 | | Приобретение и установка урн на автобусных остановках | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 56,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 85 | | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 300,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 86 | | Изготовление технических паспортов и технических планов на памятники | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2019-2021 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 16,570 | | | 32,570 | | | 69,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 87 | | Приобретение горелки и звезды "Вечный огонь" | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 330,500 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 88 | | Приобретение строительных материалов | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 246,800 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 89 | | Приобретение батареи салютов | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 25,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 90 | | Изготовление и установка аншлагов указателей улиц | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 185,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 91 | | Изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории (контейнерные площадки) | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 233,310 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 92 | | Приобретение и доставка приборов учета для памятника «Вечный огонь» | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 8,571 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 93 | | Подарки для городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2020 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 90,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 94 | | Транспортные услуги по доставке АРТ объекта на площадь 50 лет Октября | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2021 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 33,409 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 95 | | Приобретение буклетов по программе "Формирование комфортной городской среды" | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2021 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 379,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 96 | | Услуги квадрокоптера для фото и видеосъемки в целях подготовки заявки на конкурс по лучшей муниципальной практике | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2021 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 25,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 97 | | Установка скамеек в сквере им. А.С. Пушкина | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2021 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 203,400 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 98 | | Снос самовольно построенных сарая и склада, расположенных в мкр. Моздок – 1 | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2021 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 807,823 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 99 | | Разработка ПСД на снос кинотеатра им. Кирова | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2021 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 300,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Подпрограмма 7 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018-2023 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме 7 | | | | | | | | | | | | | | 16 513,139 | | | 13 505,937 | | | 13 244,547 | | | 18 227,967 | | | 20 667,330 | | | 21 311,160 | |
| Основное мероприятие 1 "Содержание жилищного фонда Моздокского городского поселения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 694,533 | | | 617,953 | | | 55,610 | | | 841,300 | | | 200,000 | | | 200,000 | |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 1 694,533 | | | 617,953 | | | 55,610 | | | 841,300 | | | 200,000 | | | 200,000 | |
| 1 | | Снос аварийного жилого фонда | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2019 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 1 000,000 | | | 557,273 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 2 | | Изготовление документации | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 573,012 | | | 60,680 | | | 55,610 | | | 820,300 | | | 200,000 | | | 200,000 | |
| 3 | | Отключение врезок от сетей водопровода по ул. Свердлова, ул. Грузинская, ул. Форштадская (в связи со сносом аварийного жилья) | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 27,893 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 4 | | Перенос газовых линий по ул. Советов, 11 (в связи со сносом аварийного жилья) | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 57,730 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 5 | | Техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования г. Моздок ул. Юбилейная проезд, 7 | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 35,898 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 6 | | Изготовление информационных табличек | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2021 год | | | | Средства бюджета МО МГП | | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | | | 21,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| Основное мероприятие 2 "Функционирование МКУ МО МГП "УГХ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию 2 | | | | | | | | | | | | | | 14 818,606 | | | 12 887,984 | | | 13 188,937 | | | 17 386,667 | | | 20 467,330 | | | 21 111,160 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных организаций (УГХ) | | | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 14 818,606 | | | 12 887,984 | | | 13 188,937 | | | 17 386,667 | | | 20 467,330 | | | 21 111,160 | |
| 7 | | Обеспечение деятельности подведомственных организаций (УГХ) | | МКУ МО МГП "УГХ" | | | 2018-2023 годы | | | | Средства бюджета МО МГП | | 14 818,606 | | | 12 887,984 | | | 13 188,937 | | | 17 386,667 | | | 20 467,330 | | | 21 111,160 | |
| ВСЕГО | | | | | | | | | | | | | | 128 064,011 | | | 127 183,944 | | | 181 816,722 | | | 142 209,812 | | | 103 404,920 | | | 103 938,415 | |

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения З.Б. Демуров

Согласовано:

Зам. главы администрации

по экономике и финансам Л.С. Рыбалкина

Начальник финансово-

экономического отдела Е.В. Хажоян

Главный специалист-юрист Ф.А. Гевондян

Директор МКУ МО МГП «УГХ» И.А. Туганова

Исп.: И.А. Туганова

Тел.: 3-67-89