**Р Е Ш Е Н И Е**

**Собрания представителей**

**Моздокского городского поселения**

**от 14.04.2016г. № 221**

**«Об утверждении плана основных мероприятий по празднованию**

**255-летия основания города Моздока»**

В связи с празднованием 255-летия со дня основания города Моздока в 2018 году и необходимостью подготовки города к юбилейной дате, Собрание представителей Моздокского городского поселения

**р е ш и л о:**

1.Провести празднование 255-летия со дня основания города Моздока в октябре 2018 года.

2. Утвердить план основных мероприятий по празднованию 255-летия основания города Моздока (согласно приложению).

Глава Моздокского

городского поселения Л.П.Токарева

Приложение

к решению Собрания представителей

Моздокского городского поселения

от 14.04.2016г. № 221

**План**

**основных мероприятий по празднованию**

|  |
| --- |
| **255-летия основания города Моздока** |

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | | | В т.ч. муниципальные программы | Исполнители мероприятия |
| Всего | За счет местного бюджета | Иные источники |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Благоустройство города Моздок** | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт дорожного полотна ул. Орджоникидзе в г. Моздоке (1400 км) | | 2017-2018 | 33 250 | 13 250 | 20 000 | 2017г. – 13 366 | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |
| 2. | Разработка ПСД на выполнение работ по капитальному ремонту путепровода через главный железнодорожный путь на 51 км, направления «Прохладный – Моздок – Кизляр» в г. Моздоке | | 2016-2017 | 3 000 | 3 000 |  | - | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |
| 3. | Капитальный ремонт путепровода через главный железнодорожный путь на 51 км, направления «Прохладный – Моздок – Кизляр» в г. Моздоке | | 2017-2018 | 30 000 | 10 000 | 20 000 | 2016г. - 522,7  2017г. - 500  2018г. - 500 | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |
| 4. | Капитальный ремонт дорожного полотна ул. Комсомольская в г. Моздоке | | 2018 | 35 000 | 15 000 | 20000 | - | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |
| 5. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги (снятие деформированных асфальтобетонных покрытий, устройство покрытий толщиной 4 см) ул. Мира (от ул. Б. Хмельницкого - ул. Вокзальная)- 14025 м² | | 2018 | 7700 | 2700 | 5000 | 2018г. - 2 000 | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |
| 6. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги (снятие деформированных асфальтобетонных покрытий, устройство покрытий толщиной 4 см) ул. Кирова (ЦРБ - ул. Шевченко) - 28996 м² | | 2018 | 16000 | 6000 | 10000 | 2018г. - 2 000 | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |
| 7. | Ремонт тротуаров по ул. Мира | | 2017 | 8100 | 5100 | 3000 | - | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |
| 8. | Разработка ПСД на капитальный ремонт ул. Фурманова | | 2017-2018 | 1200 | 1200 |  | 2017г. - 1 188 | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |
| 9. | Обустройство въезда в г. Моздок со стороны г. Прохладный | | 2017-2018 | 500 | 500 |  | - | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |
| 10. | Разработка ПСД на капитальный ремонт ул. Грузинская | | 2017-2018 | 1150 | 1150 |  | - | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |
| 11. | Строительство сетей уличного освещения по ул. Первомайская (2-я очередь) | | 2017 | 3300 | 1300 | 2000 | - | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |
| 12. | Капитальный ремонт ливневой канализации по ул. Близнюка (от ул. Савельева до ул. Гуржибекова) | | 2018 | 4250 | 2250 | 2000 | 2018г. - 4 230,4 | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |
| 13. | Благоустройство скверов МО МГП:  1. Сквер им. Бр. Дубининых  2. Сквер Георгия Победоносца  3. Сквер мемориального комплекса воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане | | 2018 год |  |  |  | - | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |
| 14. | Световые мотивы оформление центральных улиц | | 2018 | 500 |  | 500 | - | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |
| 15. | Световые мотивы: изготовление и установка праздничного бренда к празднованию 255-летия г. Моздока | | 2018 | 200 |  | 200 | - | МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |
| 16. | Реставрация фасадов зданий исторической части города: | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Здание бывшей женской прогимназии - ныне музей краеведения (ул. Кирова, 22); | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бывшее здание к/т «Палас», построено промышленником Гукасовым, в котором в 1918 г. проходил первый съезд народов Терека, ныне дворец творчества детей и юношества; | |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2-х этажный дом купца Тушмалова с уникальными кованными металлическими воротами высотой на уровне карниза дома (ул. Пушкина, 25); | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Старинный дом купца Назарова, совладельца кирпичного завода по ул. Кирова, 16-18; | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Дом купца Улуханова, представляющий архитектурную ценность, ныне паспортный стол; | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Здание, построенное в XIX веке фотографом Иоанисиян, представляет по сложности кирпичной кладки исключительную архитектурную ценность (ул. Кирова, 35) | |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие системы индустрии услуг и организация активного досуга населения г. Моздок** | | | | | | | | |
| 17. | | Приобретение сборной сцены для проведения праздничных мероприятий на пл.50 лет Октября | 2018 | 4000 |  | 4000 | - | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения |
| 18. | | Благоустройство территории «Парка Победы» |  |  |  |  |  | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» |
|  | | 1. Реконструкция сцены (в т.ч. устройство навеса) «Парка Победы» - | 2016 | 2 000 | 2 000 |  | 2016г. - 2 000 | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» |
| 2. Приобретение цветочной рассады | 2016-2018 | 500 | 500 |  | 2016г. - 100  2017г. - 200  2018г. - 200 | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» |
| 19. | | Оснащение спортивных молодежных клубов инвентарем | 2018 | 1 000 |  | 1 000 | 0 | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» |
| 20. | | Реконструкция кинотеатра им. Кирова в г. Моздоке под молодежный киноконцертный комплекс-студию | 2016-2018 | 80 600 | 7000 | 73600 | 2016г. - 1 000  2017г. - 3 000  2018г. - 3 000 | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» |
| 21. | | Приобретение спортивного инвентаря для детских и спортивных площадок | 2016-2018 | 1580 | 1580 |  | 2016г. - 300  2017г. - 640  2018г. - 640 | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» |
| **Развитие межреспубликанских и междугородних автобусных перевозок** | | | | | | | | |
| 22. | | Проектирование и строительство автовокзала на 250 посадочных мест | 2015-2018 | 158 400 | 6200 | 152200 | 0 |  |
| **Возрождение православия в г.Моздок** | | | | | | | | |
| 23. | | Восстановление Успенского храма | 2017-2018 |  |  |  |  |  |
| **Культурно-массовые мероприятия** | | | | | | | | |
| 24. | | Организация и проведение массовых культурно-зрелищных мероприятий | 2018 | 400 | 400 |  | 2018г. - 400 | МКУ МО МГП «Городской центр досуга» |
| 25. | | Размещение на официальном сайте Администрации МГП информации о подготовке и праздновании 255-летия г. Моздока | 2018 | Не требуется финансирование |  |  |  | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения |
| 26. | | Издание печатной продукции и фотоальбомов, посвященных 255-летию г. Моздока | 2018 | 100 |  | 100 | - | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения |
| 27. | | Продвижение бренда г. Моздока; приобретение сувенирной продукции с нанесенным брендом г. Моздока и символикой г. Моздока | 2018 | 462 | 462 |  | 2018г. - 462 | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения |
| 28. | | Мероприятия, запланированные к проведению в дни празднования 255-летия г. Моздока, в т.ч | 2018 | 1140 | 1140 |  | 2018г. - 1 140 | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения |
|  | | Проведение праздничного фейерверка | 200 | 200 |  | 2018г. - 200 | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения |
|  | | Приглашение эстрадных певцов и групп | 500 | 500 |  | 2018г. - 500 | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения |
|  | | Подарки для конкурсов | 150 | 150 |  | 2018г. - 150 | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения |
|  | | Оформление улицы Кирова и пл. 50 лет Октября (баннеры, гирлянды, флаги) | 50 | 50 |  | 2018г. - 50 | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения |
|  | | Праздничное шествие (шары, флажки, цветы) | 50 | 50 |  | 2018г. - 50 | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения |
|  | | Фото и видео съемка | 40 | 40 |  | 2018г. - 40 | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения |
|  | | Экскурсии в музее |  |  |  |  | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения |
|  | | Демонстрация анимационного и документального фильма | 50 | 50 |  | 2018г. - 50 | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения |
|  | | Оформление сцены (задник, крыша, передняя часть, сценическое покрытие) |  | 100 | 100 |  | 2018г. - 100 | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения |
|  | | **ВСЕГО** |  | **394 332** | **80 732** | **313 600** | **37 389,1** |  |